Додаток 1

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

# Ресурсне забезпечення міської Програми розвитку

# Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Загальний обсяг фінансування, тис. грн.. | У тому числі за роками | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 259756,0 | 7584,0 | 3272,0 | 13500,0 | 2500,0 | 232900,0 |
| 2. | коштів бюджету міста | 93856,0 | 7584,0 | 3272,0 | 13500,0 | 2500,0 | 67000,0 |
| 3. | Європейський Інвестиційний Банк. Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством. | 165900,0 |  |  |  |  | 165900,0 |

Секретар міської ради Григорій ПУСТОВІТ

Додаток 2

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

**Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники**

**Луцького підприємства електротранспорту на 2016 – 2020 роки.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Напрям діяльності | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Джерела та обсяги фінансування, тис.грн | |
| Кошти бюджету міста | ЄвропейськийІнвестиційний Банк.Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством |
| 2. | Оновлення парку тролейбусів | Придбання БК тролейбусів | 2018 | Виконавчий комітет Луцької міської ради  Луцьке підприємство електротранспорту | 10000 |  |
| Заміна фізично зношених тролейбусів (6 одиниць щороку) |  |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 60000,0 | 150000,0 |
| Проведення капітального ремонту тролейбусів  (8 одиниць щороку) | 2016 | 2500,0 |  |
| 2017 | 2500,0 |  |
| 2018 | 2500,0 |  |
| 2019 | 2500,0 |  |
| 2020 | 2500,0 |  |
| 3. | Оновлення контактної мережі | Будівництво та реконструкція нових тролейбусних ліній | 2016 | Виконавчий комітет Луцької міської ради  Луцьке підприємство електротранспорту |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1500,0 | 7200,0 |
| Реконструкція контактної мережі | 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1800,0 | 8700,0 |
|  |  | Придбання мідного проводу та запчастин до контактної мережі | 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 | 1000,0 |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1200,0 |  |

Секретар міської ради Григорій ПУСТОВІТ