Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________№_________

Програма

підтримки КП «Луцькводоканал»

на 2021 рік

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | КП «Луцькводоканал» |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Луцькводоканал» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та КП «Луцькводоканал» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 102 815,0 тис. грн |
|  | в томі числі: - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 102 815,0 тис. грн |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Актуальною проблемою в місті залишається питання водопостачання та водовідведення.

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», питне водопостачання – діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання, відповідно водовідведення – діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод.

Основними принципами у сфері питного водопостачання та водовідведення є: першочерговий та обов’язковий захист навколишнього природного середовища; пріоритетність питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування; гарантоване першочергове забезпечення питною водою населення для задоволення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб.

В Україні практично усі населені пункти використовують системи централізованого водопостачання та водовідведення, комплекси, споруди та об’єкти відповідно до законодавства.

В процесі експлуатації цих об’єктів можливі різні види впливу на навколишнє природне середовище: вплив на територію, вплив на рівень поверхневих вод, забруднення річок та водойм за рахунок скидів речовин, що шкодять довкіллю, в зв’язку з недотриманням споживачами гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у стоках.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

- моніторинг подачі та споживання питної води;

- зменшення заборгованості за спожиту електричну енергію;

- покращення екологічної ситуації в басейні річки Стир;

- економія природних, матеріальних та енергетичних ресурсів;

- реалізація проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Модернізація та реконструкція систем водопостачання і водовідведення у м. Луцьку» шляхом співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

- реалізація проєкту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення в м. Луцьку» шляхом співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечення сталого функціонування підприємства та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства, обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; розширення і модернізація діючих потужностей, зменшення втрат води в мережах, покращення якості обслуговування споживачів.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

З метою надійного забезпечення питною водою мешканців м. Луцька, зважаючи на існуючий ветхий стан мереж водопостачання та водовідведення, для підприємства вкрай необхідно здійснити реалізацію такого заходу, як відновлення потужностей Дубнівського, Гнідавського та Омелянівського водозаборів.

Потребує нагального фінансування (співфінасування) природоохоронний захід «Будівництво КНС для перекачування промивних вод Дубнівського водозабору», в частині виконання будівельних робіт.

Одним із важливих завдань для підприємства є забезпечення  у процесі його діяльності мінімізації неприємних запахів у межах санітарних зон КНС, для чого необхідна реалізація такого заходу, як встановлення системи озонування повітря на КНС № 1, фінансування якого виключно власними коштами КП «Луцькводоканал» є неможливим.

В місті Луцьку експлуатується 390 пожежних гідрантів (далі – ПГ). Внаслідок систематичних пошкоджень ПГ, щорічні втрати складають ≈ 65,0 тис. м3 питної води, що є неприйнятним для підприємства. В зв’язку з цим необхідне придбання нових ПГ, що потребує чимало коштів.

Щороку на мережах водопроводу та каналізації відбувається ≈ 760 аварій, 25-30% з яких потребують ліквідації із проведенням земляних робіт, що в подальшому призводить до необхідності проведення відновлення благоустрою і дорожнього покриття та, відповідно, додаткових значних фінансових витрат для підприємства.

На мережах водопроводу та каналізації м. Луцька налічується ≈ 9300 колодязів, часткова заміна люків яких потребує чималих капіталовкладень.

У підприємства виникла заборгованість за спожиту у 2019 році електричну енергію у зв’язку в невідповідністю фактичної ціни за 1 кВт електроенергії та її вартості, закладеної в тарифі на водопостачання та водовідведення. Стягнення цієї заборгованості в примусовому порядку призведе до безумовного арешту грошових коштів підприємства, зупинки гарантованого першочергового постачання питної води населенню міста Луцька та приміських сіл для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб; викличе неможливість придбання необхідних для проведення знезараження води матеріалів та реагентів. Саме з метою уникнення таких негативних наслідків надзвичайно важливою є фінансова підтримка КП «Луцькводоканал» у реалізації такого заходу, як погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за 2019 рік.

Також, з метою забезпечення безперебійного та цілодобового надання послуг з водопостачання та водовідведення вкрай необхідним є реалізація таких заходів, як модернізація та реконструкція систем водопостачання і водовідведення у м. Луцьку і комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення в м. Луцьку, у співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основними завданнями Програми є моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення, покращення якісних показників стічних вод, супровід інвестиційних коштів.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на Департамент житлово-комунального господарства та КП «Луцькводоканал».

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                    Юрій ВЕРБИЧ

Гуменюк 284 042

Додаток 1

до Програми підтримки

КП «Луцькводоканал» на 2021 рік

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки КП «Луцькводоканал»

на 2021 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2021 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 102 815,0 | 102 815,0 |
|  | в тому числі: - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 102 815,0 | 102 815,0 |

Гуменюк 284 042

Додаток 2

до Програми підтримки

КП «Луцькводоканал» на 2021 рік

Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2021 рік

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансуван-ня, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Відновлення потужностей Дубнівського, Гнідавського та Омелянівського водозаборів | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2 500,0 | Відновлення потужностей Дубнівського, Гнідавського та Омелянівського водозаборів зниженої внаслідок тривалої, інтенсивної експлуатації |
|  |  | 2. Придбання та встановлення люків | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 200,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
|  |  | 3. Придбання пожежних гідрантів | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 150,0 | Забезпечення пожежної безпеки у місті Луцьку |
|  |  | 4. Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за 2019 р. | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4 500,0 | Стале функціонування підприємства |
|  |  | 5. Благоустрій проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 600,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
|  |  | 6. Автоматизація процесів управління обладнанням | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | Економія природних, матеріальних та енергетичних ресурсів |
|  |  | 7. Капітальний ремонт мереж водопостачання та запірно-регулювальної арматури | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2 500,0 | Зменшення кількості поривів водопроводу і, як наслідок зменшення втрат води |
|  |  | 8. Придбання гідроізолюючих матеріалів | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | Оперативна ліквідація поривів водопроводу і, як наслідок зменшення втрат води |
|  |  | 9. Надання поворотної фінансової допомоги для оплати електричної енергії | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 5 000,0 | Стале функціонування підприємства |
| 2 | Залучення та супровід інвестиційних коштів | 1. Співфінансування проекту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 5 400,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед НЕФКО |
|  |  | 2. Фінансування проекту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Модернізація та реконструкція систем водопостачання і водовідведення у м. Луцьку | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 48 000,0 | Забезпечення проведення модернізації та реконструкції систем водопостачання і водовідведення у м. Луцьку |
|  |  | 3. Співфінансування проекту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення в м. Луцьку» | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 18 200,0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації систем водопостачання та водовідведення в м. Луцьку |
| 3 | Покращення якісних показників стічних вод | 1. Будівництво КНС для перекачування промивних вод Дубнівського водозабору | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 11 665,0 | Забезпечення належного санітарно-екологічного стану в місті Луцьку, унеможливлення потрапляння неочищених промивних вод у русло р. Стир |
|  |  | 2. Встановлення системи озонування повітря на КНС № 1 | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 600,0 | Мінімізація неприємних запахів у межах санітарних зон КНС |
|  |  | 3. Капітальний ремонт мереж водовідведення | 2021 | КП «Луцьк-водоканал» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 500,0 | Зменшення кількості витоків і, як наслідок зменшення забруднення ґрунту |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 102 815,0 |

Гуменюк 284 042