Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________ № _________

Програма

підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2021 рік

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 4. | Співрозробники Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ДКП «Луцьктепло» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 208 781,90 тис. грн |
|  | в томі числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 208 781,90 тис. грн |

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Важливим завданням в місті залишається питання безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам.

Закон України «Про теплопостачання» визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

Відповідно до цього ж Закону, сфера теплопостачання – сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Суб’єкти відносин у сфері теплопостачання – фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є:

- підвищення строків експлуатації трубопроводів (використання неметалевих трубопроводів тощо);

- зниження втрат під час транспортування теплової енергії в теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

- впровадження попереджувальної діагностики стану систем теплопостачання у процесі експлуатації;

- впровадження високоефективного теплоенергетичного обладнання і матеріалів у новостворюваних та діючих системах теплопостачання;

- використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

- створення умов для залучення інвестицій та впровадження передбачених проєктами заходів;

- надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

- вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання автотранспортних засобів, призначених для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад) на тепломережі;

- виконання зобов’язань перед кредиторами по сплаті заборгованості за минулі періоди;

- підтримка по реалізації Проєкту «Модернізація системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку» (погашення кредитних зобов’язань та покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах: Лот 3с «Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників»; Лот 3А «Заміна застарілих котлів на квартальних котельнях»; Лот 3В «Заміна застарілого насосного обладнання»; Лот 7 «Система моніторингу та диспетчеризації SCADA»);

- реконструкція теплової мережі від ВТ-20а (вул. Кравчука, 44) до ВТ-21 (пр-т.Соборності, 43) в м. Луцьку тощо.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити стале функціонування підприємства.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів завдяки реалізації заходів відповідно до договору ЄБРР.

Крім того, забезпечення прозорої та ефективної процедури використання коштів, що передбачаються у місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

ДКП «Луцьктепло» є комунальним підприємством, яке забезпечує мешканців теплом, необхідним для обігріву приміщень та постачання гарячої води.

Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам теплова енергія та надані послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води за відповідними тарифами.

Однак, підприємство має ряд зобов’язань минулих років, не передбачених у структурі діючих тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Зокрема, згідно з графіком погашення заборгованості за Мировою Угодою між ТОВ «Тепелен» та ДКП «Луцьктепло» у 2021 році слід сплатити 5 520 тис. грн; на виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП «Луцьктепло» та ДК «Газ України», на 2021 рік підлягає до оплати 1 465,3 тис. грн за період травень – жовтень 2021 року.

Зважаючи на вимоги чинного законодавства, яке регулює порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованими постачальниками природного газу, для підприємства вкрай проблематичним є здійснення своєчасних та у повному обсязі платежів АТ НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ.

ДКП «Луцьктепло» продовжує реалізацію Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання міста за рахунок кредитних коштів ЄБРР. В рамках Проекту, за результатами тендерних процедур, укладені контракти на виконання, передбачених Кредитним договором робіт, загальна вартість, яких у 2021 році складе 181 260,00 тис. грн, у т. ч. за рахунок кредиту ЄБРР – 151 050,00 тис. грн, за рахунок місцевого внеску – 30 210,00 тис. грн.

З метою проведення належних розрахунків за зобов’язаннями, визначеними у Кредитному договорі, укладеному між ЄБРР та ДКП «Луцьктепло», вкрай важливим є своєчасно та в повному обсязі забезпечувати співфінансування робіт у розмірах та в порядку, визначеному Кредитним Договором, Договором Гарантії, відшкодування та підтримки Проєкту та Сервісної Угоди.

На балансі ДКП «Луцьктепло» знаходяться автотранспортні засоби, призначені для проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережах, середній термін експлуатації яких становить понад 25 років. Фактична уся спецтехніка є морально застарілою та фізично зношеною та потребує затратного ремонту. Практично експлуатувати її на об’єктах для проведення ремонтних робіт та реконструкцій є малоефективним, через затрати на утримання та обслуговування даних засобів. Тому виникла необхідність у придбанні через систему «ProZorrо» двох вантажних автотранспортних засобів (типу Mercedes Sprinter), які були у використанні, але не старше 2013 року випуску для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад з метою доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

На даний час підприємство володіє схемами інженерних тепломереж у паперовому вигляді, які є застарілими, що не дає можливості забезпечити оперативне керування тепловим господарством міста Луцька. У зв’язку з цим для підприємства є вкрай необхідним створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Луцька.

Розрахунковий комплекс призначений для побудови математичної моделі інженерних мереж, проведення гідравлічних розрахунків та аналізу їх результатів, моделювання аварійних ситуацій та оцінки ризиків. Розрахунковий комплекс дає можливість в найкоротші терміни розробити моделі схем і виконати всі необхідні гідравлічні і техніко-економічні розрахунки.

Впровадження розрахункового комплексу дозволить:

- провести гідравлічне моделювання системи для отримання оптимального режиму роботи;

- за допомогою гідравлічного моделювання коректно підбирати вихідні дані для проєктування об’єктів тепломережі та видачі технічних умов для підключення нових споживачів.

Створення інформаційного комплексу теплових мереж системи теплопостачання передбачає формування електронної карти, що дозволить провести інвентаризацію тепломереж, об’єднати всі дані в єдиному комплексі, щодня оновлювати інформацію про елементи мереж; налагодити взаємодію підрозділів підприємства (аварійно-диспетчерський відділ, виробничо-технічний відділ, головний інженер, абонентський відділ тощо).

Геоінформаційна система централізованого теплопостачання являє собою потужну систему для швидкого і зручного доступу до даних, звітів статистики, планування інвестицій і управління ресурсами.

Основні переваги геоінформаційної системи централізованого теплопостачання:

- доступ до актуальної інформації;

- оцінка впливу запланованих робіт/аварій на кінцевого споживача;

- інформування клієнтів про аварійні випадки на тепломережі;

- управління аваріями: скорочення часу ідентифікації зони ізоляції диспетчером при аварійному випадку (відсутність залежності від знань мережі іншими особами), зменшення витрат і кількості відключених споживачів, більш ефективне планування ремонту пошкоджень, поліпшення якості обслуговування клієнтів;

- підготовка до опалювального сезону;

- планування інвестицій, спираючись на актуальну інформацію інженерної мережі;

- підготовка звітів, заявок, підготовка картографічної інформації;

- забезпечення збереження і захисту технічної документації;

- зниження експлуатаційних витрат;

- паспортизація мережі: скорочення часу доступу до документації, зменшення кількості виїздів на об’єкти (а також зменшення пов’язаних з ними витрат і втрат робочого часу) для отримання інформації або перевірки стану тепломереж, доступ до даних авторизованими користувачами 24 години на добу.

Результатами впровадження інформаційно-розрахункового комплексу буде оптимізація технологічного процесу і режимів роботи, зниження виробничих витрат, поліпшення умов праці, поліпшення якості послуг, що надаються та досягнення максимального економічного ефекту.

По суті геоінформаційна система централізованого теплопостачання буде однією з найважливіших складових частин масштабної системи експлуатації теплових мереж на підприємстві. Сучасні IT-технології, глибокі технологічні знання у сфері теплопостачання дозволять гарантувати економічну і технологічну ефективність господарської діяльності підприємства.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основними завданнями Програми є забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, покращення якості обслуговування споживачів, вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт, погашення заборгованості перед кредиторами підприємства, виконання умов Кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ, погашення кредитних зобов’язань) та договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на Департамент житлово-комунального господарства та ДКП «Луцьктепло».

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Перший заступник

міського голови 					Григорій НЕДОПАД

Скорупський 773 201

Додаток 1

до Програми підтримки

ДКП «Луцьктепло» на 2021 рік

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2021 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | період | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2021 рік | 208 781,90 |
|  | в тому числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 2021 рік | 208 781,90 |

Скорупський 773 201

| Додаток 2 до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат, обґрунтування |
| 1. | Виконання умов мирової угоди, укладеної між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепелен» | Погашення заборгованості перед ТОВ «Тепелен» за мировою угодою згідно з графіком погашення заборгованості на 2021 рік | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 5 520,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | І квартал 2021 року ІІ квартал 2021 року ІІІ квартал 2021 року IV квартал 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 4 290,00 (143 000,00 євро*) 5 220,00 (174 000,00 євро) 5 460,00 (182 000,00 євро) 15 240,00 (508 000,00 євро) | Кошти, які мають бути виділені з міського бюджету як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах: Лот 3с «Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників»; Лот 3А «Заміна застарілих котлів на квартальних котельнях»; Лот 3В «Заміна застарілого насосного обладнання»; Лот 7 «Система моніторингу та диспетчеризації SCADA» |
| 3. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | І квартал 2021 року ІII квартал 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 20 388,60 (679 621,66 євро) 20 418,80 (680 625,85 євро) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 4. | Виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками | Виплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» з обов’язковими платежами до бюджету | травень – жовтень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 45 900,00 | Своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» з податками за квітень – вересень 2021 року |
| 5. | Виконання умов договору оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» | Сплата орендної плати ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» | травень – жовтень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 6 650,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» за квітень – жовтень 2021 року |
| 6. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | травень - вересень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 6 900,00 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» по розрахунках за спожиту електричну енергію за травень – вересень 2021 року |
| 7. | Виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП «Луцьктепло» та ДК «Газ України» | Погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно з графіком, що виникла станом на 1 липня 2016 року та не погашена до 31 грудня 2016 року | травень - жовтень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 1 465,30 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ в травні – жовтні 2021 року |
| 8. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань перед Луцькою міською філією/ ПрАТ «Волиньобленерго» щодо оплати за розподіл електроенергії за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 529-0371000 від 01.01.2019 | травень - вересень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 3 220,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії за травень – вересень 2021 року |
| 9. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Волиньгаз» за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу № 09420UAVPPAT016 від 01.01.2016, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та АТ «Волиньгаз» | квітень – вересень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 26 000,00 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» перед АТ «Волиньгаз» за квітень – вересень 2021 року |
| 10. | Погашення кредиторської заборгованості перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради | Погашення заборгованості перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради за надання послуг з технічного нагляду за реконструкцією теплової мережі | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло | Бюджет міської територіальної громади | 235,20 | Виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради за вересень – листопад 2018 року, лютий 2019 року |
| 11. | Створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Луцька | Формування електронної карти, створення основних мереж системи теплопостачання, створення інформаційного комплексу, формування витратних характеристик, створення гідравлічної моделі ТОВ "НП РІКОМ" | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 1 000,00 | Доступ до актуальної інформації щодо стану тепломереж, належна підготовка до опалювального сезону, підготовка звітів, підготовка картографічної інформації, зниження експлуатаційних витрат |
| 12. | Виконання заходів відповідно до Енерго- та еколого-ефективної схеми теплопостачання міста Луцька | Реконструкція теплової мережі від ВТ-20а (вул. Кравчука, 44) до ВТ-21 (просп. Соборності, 43) в м. Луцьку | 2021 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет міської територіальної громади | 9 875,00 | Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням споживачів, зменшення тепловтрат в мережі за рахунок використання попередньо теплоізольованих трубопроводів в захисній поліетиленовій оболонці |
| 13. | Придбання вантажних автотранспортних засобів для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад | Придбання на умовах тендеру через систему «ProZorrо» двох вантажних автотранспортних засобів (типу Mercedes Sprinter) для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад на тепломережі | 2021 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет міської територіальної громади | 999,00 | Забезпечення доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти тепломереж для виконання аварійно-відновлювальних робіт |
| 14. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК «Нафтогаз України» | Виконання зобов’язань за договорами постачання природного газу від 07.09.2016 № 4590/1617-ТЕ-2, від 27.09.2017 № 3265/1718-ТЕ-2, від 31.10.2016 № 4874/1617-БО-2 | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 30 000,00 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК «Нафтогаз України» за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року |
| Разом: |  |  |  |  |  | 208 781,90 |  |

*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 3 Програми, визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 30,00 грн.

Скорупський 773 201