ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Луцької міської територіальної громади НА 2020 рік ЗА І півріччя

І. Короткі підсумки економічного та соціального розвитку

На соціально-економічний розвиток міста Луцька у І півріччі 2020 року вкрай негативний вплив мали карантинні заходи, які були спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Як і в країні в цілому, так і у нашому місті зокрема, від поширення пандемії найбільше постраждали виробнича сфера, торгівля та сфера послуг (громадське харчування, розваги та ін.). Бізнес на тривалий час фактично зупинився, доходи населення та надходження до бюджету значно скоротились, що спричинило відтермінування та відміну реалізації частини  запланових заходів та проєктів.

Через карантин і зупинку бізнесу з березня по липень, міський бюджет недоотримав 74,8 млн грн, а на заходи щодо запобіганню поширенню коронавірусної хвороби СOVID-19 витрачено 46,0 млн грн.

За даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 липня 2020 року чисельність наявного населення міста Луцька складала 217,4 тис. осіб, постійного населення 214,4 тис. осіб. Природний рух населення характеризувався перевищенням числа померлих над живонародженими. У звітному періоді народилося 459 дітей, померло 840 осіб. Внаслідок міграційних переміщень кількість прибулих (912 осіб) до обласного центру перевищила число вибулих (671 осіб) на 241 особу.

В економіці і соціальній сфері міста було зайнято 72,1 тис. штатних працівників, що на 1,4 % менше, ніж у відповідному періоді 2019 року (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб). Cередньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника збільшилася на 0,8 % і склала 8 647 грн, що в 1,8 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (4723 грн). За рівнем заробітків місто посіло п’яте  місце в області. Сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 16,4 млн грн. За видами діяльності 92,2 % заборгованості було зосереджено на підприємствах промисловості.

Підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на 5,4 млрд. грн (25,1 тис. грн в розрахунку на одну особу), що на 936,1 млн.грн., менше, ніж за аналогічний період минулого року (6,4 млрд.грн).

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами міста становив 503,7 млн грн. На спорудженні будівель виконано 54,3 % усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд. Майже 58% загальноміських обсягів виробленої будівельної продукції належало приватним акціонерним товариствам “Луцьксантехмонтаж № 536”, Луцький домобудівельний комбінат”, ТзОВ “Західелектромонтаж”. Будівельники міста Луцька забезпечили 72,8 % всього обсягу виробленої будівельної продукції в області. Прийнято в експлуатацію 57,5 тис. м. кв. загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що на 45,4 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка збудованих в місті помешкань становить 30,9 % зведених в області.

Обсяг експорту товарів становив 65,1 млн дол. США, що на 21 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року, імпортовано товарів на 8,2% менше (всього на суму 350,5 млн дол. США). Від’ємне сальдо - 285,4 млн дол. Обсяг експорту послуг  збільшився на 11,1  % і склав 5,1 млн. дол. США, імпорту - скоротився на 14,5 % і становив 2,4 млн дол. Позитивне сальдо дорівнювало 207,8 тис. дол., за аналогічний період минулого року сальдо було від’ємне -   68,0 тис. дол. США).

На реалізацію заходів соціально-економічного та культурного розвитку міста, передбачених відповідними міськими цільовими програмами, протягом І півріччя було використано 193,6 млн грн коштів бюджету міської територіальної громади. Загальний відсоток виконання програм склав 33,93 % до відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. (Додаток 7).

1. Доходи бюджету

У першому півріччі до загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади надійшло 731,3 млн грн, що більше за відповідний період минулого року на 30,6 млн гривень. Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень є податок з доходів фізичних осіб, який становить 67,9 % (496,5 млн грн) загального обсягу доходів бюджету.

Загальний обсяг надходжень місцевих податків становить 167,4 млн гривень. Основні надходження від сплати єдиного податку 59,4 % (99,4 млн грн) та плати за землю 28,5% (47,7 млн грн). При цьому, в зв’язку з обмежувальними заходами щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції СOVID-19, зменшились надходження до бюджету від плати за землю, в порівняні з відповідним періодом минулого року, на 6,8 млн грн.

2. Зайнятість та безробіття

Тимчасове зупинення роботи (закриття) суб’єктів малого і середнього бізнесу вплинуло на збільшення рівня безробіття майже удвічі: з 2 003 осіб у ІІ півріччі 2019 року до 3739 осіб у І півріччі 2020 року. Зменшилась кількість вакансій на ринку праці: з 6 706 осіб у ІІ півріччі 2019 року до 3 516 осіб у І півріччі 2020 року. Відповідно зменшилась кількість працевлаштованих осіб з 774 до 396.

3. Транспортні перевезення

В порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість перевезень пасажирів зменшилася на 19,8 млн осіб (68,8%). Автотранспортними підприємствами міста перевезено 4,1 млн осіб, що становить 45,5 % усіх пасажирських перевезень, міським електричним транспортом скористалось     4,9 млн осіб 54,5 % відповідно.

У 47 тролейбусах та 167 автобусах, які здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах функціонує автоматизована система обліку оплати проїзду.

4. Видатки бюджету

Незважаючи на негативні чинники щодо наповненості бюджету Луцької міської територіальної громади, видатки на впровадження та реалізацію енергозберігаючих заходів були більшими, ніж у І півріччі 2019 року на          39,7 млн грн та склали 54,4 млн грн, на заходи із благоустрою на 577,6 тис. грн (всього 30,8 млн грн).

Видатки на галузь охорони здоров’я (в т.ч. Національної служби здоров’я України) склали 213,3 млн грн, що на 14,4 млн грн більше, ніж за І півріччя 2019 року.

ІІ.  Стан виконання пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Луцької міської територіальної громади

1. Продовження реалізації заходів проєктів міжнародної технічної допомоги за проєктами:

“Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства)

Мета проєкту – підвищення комфортності життя лучан, конкурентоспроможності й доступності прикордонних територій, посилення транскордонної співпраці Луцька та Хелма в рамках спільної діяльності, спрямованої на покращення транспортної безпеки.

Бюджет проєкту – 2 415 694,21 євро, грантові кошти – 2 174 124,79 євро, бюджет для міської територіальної громади – 772 445,53 євро, грантові кошти (90 %) – 695 200,98 євро, співфінансування з місцевого бюджету – 77 244,55 євро.

У рамках проєкту передбачається проведення ремонту ділянки дороги та облаштування пішохідних і велосипедних доріжок на вул. Рівненська, встановлення 629 вуличних ліхтарів на вул. Конякіна та Рівненська, впровадження автоматизованої системи управління рухом, розробка комплексної системи організації руху в місті.

У звітному періоді було здійснено наступні заходи:

- проведено аудит витрат проміжного фінансового звіту проєкту незалежним аудитором (ТОВ “Аудит-сервіс ІНК”). Аудитор визнав прийнятними витрати по проєкту на загальну суму 414,680,74 євро. Спільно з партнером було сформовано консолідований проміжний звіт. Станом на 01.07.2020 року консолідований проміжний звіт ще знаходився на стадії розгляду Спільним Технічним Секретаріатом (СТС) Програми, відбулось 2 робочі зустрічі спільної команди проєкту;

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Конякіна в м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-01-17-000435-c). Тендер відбувся, визначено переможця (ТОВ “ВО Інженіринг”). 25 червня 2020 року опубліковано повідомлення про намір укласти договір. Також оголошено тендер на розробку комплексної системи (схеми) організації дорожнього руху в місті. Триває процедура вибору надавача послуги;

- капітальний ремонт вул. Рівненська (від вул. Задворецької до вул. Купріна) в м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-05-17-001055-a). Тендер відбувся, визначено переможця (ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс”). Вартість робіт на суму 10 161,8 тис. грн. У першому півріччі 2020 року завершено роботи із викладення бруківки на тротуарі та велодоріжки, влаштовано верхній шар асфальтобетонної суміші на проїжджій частині вулиці, нанесено розмітку. Загальна сума виконаних робіт у звітному періоді склала 4,4 млн грн, оплачено 1,4 млн грн;

- капітальний ремонт світлофорних об’єктів (від вул. Задворецької до вул. Купріна) у м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-05-17-000554-c). Тендер відбувся, визначено переможця (КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло”). Вартість робіт ‒ 11 890,0 тис. грн. У звітному періоді завершено роботи на 12 об’єктах, ще на 12 об’єктах роботи виконано частково. Виконано робіт на суму 3 728,9 тис. грн, вартість робіт з технічного нагляду становить 64,0 тис.грн.

“Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна” (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства)

Мета проєкту – підвищення туристичної привабливості Луцька та Любліна, шляхом створення спільних міжнародних туристичних об’єктів на основі спільної історико-культурної спадщини.

Бюджет проєкту – 1 676 398 євро, грантові кошти – 1 508 758,2 євро, бюджет для бюджету міської територіальної громади – 1 149 209,0 євро, грантові кошти (90 %) – 1 034 288,10 євро, співфінансування з місцевого бюджету – 114 926,07 євро.

Основні заходи проєкту: реставраційні та відновлювальні роботи (Башта Чорторийських з муром, Монастир єзуїтів та підземелля), облаштування Музею-майстерні лицарства та середньовічних часів у відреставрованій вежі та створення експозиції в підземеллях єзуїтського монастиря, проведення польсько-української конференції “Досвід ревіталізації та промоції історико-культурної спадщини”, інформаційна кампанія.

В рамках проєкту було здійснено наступні заходи: продовжувалися роботи на пам’ятках відповідно до проєктно-кошторисної документації “Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток архітектури національного значення: Монастиря єзуїтів (охоронний №77/3) та оборонної башти з муром (охоронний №1010) в м. Луцьку Волинської області”. Тепла зима дала можливість частково здійснити роботи на усіх ділянках пам'яток, хоча основні роботи здійснювали у підвалах монастиря єзуїтів. Станом на 30.06.2020 ремонтно-реставраційні роботи виконано на 33,45 % (освоєно 10 278,008 тис. грн). Проведено закупівлю на визначення підрядника з постановки та показу вистави для Фестивалю легенд у Любліні 2020. Переможцем закупівлі визначено Громадську організацію “Творче об’єднання “Гармидер”, яка здійснила розробку вуличного шоу “Легенди трипілля”. У зв'язку із карантинними заходами, зумовленими пандемією COVID-19, фестиваль перенесено на 2021 рік. Спільному технічному секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь - Україна подано проміжний фінансовий звіт. Після його затвердження буде надіслано заявку на отримання чергового траншу в рамках Грантового договору.

“Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька” (Програма NAKOPA-2018 за підтримки Міністерства економічної співпраці і розвитку ФРН)

Мета проєкту ‒ привабливість та покращення якості послуг громадського транспорту для жителів міста Луцька через запозичення досвіду від німецького партнера ‒ краю Ліппе.

Бюджет проєкту ‒ 249 700,0 євро, грантові кошти ‒ 224 730,0 євро, співфінансування з бюджету у міської територіальної громади ‒ 24 970,0 євро.

В рамках проєкту будуть встановлені розумні зупинки для громадського транспорту. Кожна зупинка міститиме: розумний екран, на якому висвітлюватиметься інформація про прибуття громадського транспорту, сонячна батарея, точка для зарядки телефону, зовнішнє освітлення, смітники для роздільного збору сміття, камера відео спостереження. Також, буде здійснено навчання для 250 водіїв, перевізників та працівників КП “Луцьке підприємство електротранспорту” щодо ознайомлення із функціонуванням “розумних зупинок”, щодо якісного надання транспортних послуг.

У звітному періоді було підписано договір з Луцьким національним технічним університетом на розробку Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року,    організовано робочий візит делегації Луцької міської ради до краю Ліппе з метою ознайомлення з особливостями функціонування транспортної системи в Ліппе та обміну досвідом, погоджено із грантодавцем продовження реалізації проєкту до 31.12.2020.

2. Продовження реалізації інфраструктурних проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями:

- “Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк” у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк» перебуває на завершальному етапі.

За контрактом № 1 “Нові теплові пункти (у житлових будинках станом на кінець звітного періоду встановлено 44 ІТП, змонтовано 29 ІТП (контрактом передбачено встановити всього 128 шт. ІТП).

28 квітня 2020 отримано четверту вибірку коштів та здійснено розрахунки з Підрядником за Контрактом № 2b “Заміна котлів (реконструкція котелень)”.

Лот № 3а “Модернізація котелень – заміна пальників у 18 водогрійних котлах” відкрито пропозиції тендерних закупівель. На тендер було подано 3 заявки. Наразі ведеться їх оцінка.

Лот № 3b “Модернізація котелень – заміна великих насосів” 09.06.2020 відкрито технічні пропозиції тендерних закупівель першого етапу.

Лот № 3c “Модернізація центральних теплових пунктів” підготовлено тендерну документацію. Проводиться уточнювальна робота із Замовником.

Лот № 7 “Система моніторингу та диспетчиризації (SCADA)” завершено збір вихідних даних та розпочато підготовку тендерної документації. Всього з початку 2020 року в рамках проєкту отримано 548,3 тис. євро грантових та 297,25 тис. євро кредитних коштів.

- “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька” в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту “Міський громадський транспорт України”.

У першому півріччі 2020 року завершено процедури закупівлі “Поставка 29 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг”.  27 квітня 2020 року з Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія Богдан Моторс” підписано договір на постачання 29 тролейбусів. На даний час очікується отримання перших двох траншів позики загальною сумою 1 525,56 тис. євро. Всього, проєктом передбачено отримання 4 916,0 тис. євро кредитних коштів.

- “Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк” в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту “Програми розвитку муніципальної інфраструктури України”.

Проєктом передбачено отримання понад 10,8 млн євро на комплексне оновлення та модернізацію технологічної системи водопідготовки, реконструкцію каналізаційних очисних споруд та заміну зношеної техніки на нову. Фінансування даного проєкту здійснюватиметься шляхом укладення субкредитної угоди з МФУ (80% за рахунок коштів ЄІБ та 20% за рахунок КП “Луцькводоканал”). Підпроєкт включений в остаточний перелік до фінансування Банком. Розроблено ТЕО, яке погоджене групою управління проєктом. Підготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля, проведено його громадські обговорення та отримано висновок Міністерства екології та природних ресурсів України. Наразі на КП “Луцькводоканал” працює група міжнародних консультантів, які займаються підготовкою пакету документів, необхідного ЄІБ для підписання субкредитної угоди.

- “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька” спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією.

Луцька міська рада спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО реалізовує проєкт “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька”. Проєктом передбачається утеплення фасадів, дахів, встановлення ІТП, ізоляція трубопроводів, заміна вікон та дверей, модернізація системи освітлення у 34 бюджетних закладах.

Переважну більшість об’єктів проєкту складають будівлі шкіл та дитячих садків. Реалізація проєкту у цих будівлях є пріоритетом для міста і додатково має високу показовість заходів.В результаті реалізації проєкту буде досягнуто економії у розмірі 17,3 млн грн/рік. Загальна кількість зекономленої теплової енергії становитиме 10 618 Гкал/рік, електричної енергії – 639 027 кВт*год./рік, природного газу – 1 665 361 м3/рік. Загальна кількість зекономленого CO2 – 4 282 т/рік. Період окупності проєкту становитиме приблизно 11 років.

Протягом звітного періоду замінено вікна, утеплено дах у Луцькій художній школі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву плавання, Палаці учнівської молоді, Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена. Розпочато утеплення фасадів у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву плавання, Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, Палаці учнівської молоді. Завершується утеплення Луцької художньої школи. Утеплено покрівлі у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 11 – колегіумі та загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 16. Замінено вікна у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 – колегіумі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів №16, навчально-виховному комплексі № 9. Утеплено фасади у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 – колегіумі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів №16. Триває заміна покрівлі та утеплення фасадів у навчально-виховному комплексі № 9.

Розпочато роботи з утеплення фасадів та покрівель, заміні вікон у навчально-виховному комплексі загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 – ліцеї, навчально-виховному комплексі загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 24 – технологічному ліцеї, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 15. Встановлено 20 ІТП у освітніх закладах міста.

Також, у межах даного проєкту НЕФКО замінено вікна на сучасні, енергоощадні у навчально-виховному комплексі № 26, загальноосвітній школі   І-Ш ступенів № 25, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 2, Луцькому ліцеї № 28. Завершується утеплення дахів у загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 25, навчально-виховному комплексі № 26 (басейні), загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 2 (актовому залі), навчально-реабілітаційному центрі та утеплення фасаду у навчально-реабілітаційному центрі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 25, Луцькому ліцеї № 28.

Оголошені тендери на впровадження енергозберігаючих заходів по Лоту 4 (заклади дошкільної освіти №3, №9, №10, №32, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу) та Лоту 6 (заклади дошкільної освіти № 5, № 7, № 11, № 20, навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей).

3. Інфраструктурний і соціальний розвиток Прилуцького старостинського округу відповідно до рішення міської ради від 25.09.2019 № 63/43 “Про добровільне приєднання територіальної громади Прилуцької сільської ради до територіальної громади міста Луцька”.

Відповідно до плану організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної громади Прилуцької сільської ради до територіальної громади міста Луцька у звітному періоді було здійснено поточний ремонт (облаштування дрібнощебеневого та асфальтово покриття) вул. Першого Травня, вул.Шевченка, вул.Світанкової та вул. Дружби у с.Дачне. Завершується будівництво дитячого садка в селі Дачне Прилуцького старостинського округу. Відкриття об’єкту планується найближчим часом.

4. Організація та проведення конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.

Протягом І півріччя 2020 року реалізовувалися проєкти, які стали переможцями конкурсу Бюджету участі у 2019 році:

1. Проєкти, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів (20 % від загального обсягу Бюджету участі):    “Безпечний НВК № 26” вартістю – 250 000 грн. (реалізований повністю) та  “Створення зони відпочинку учнів молодших класів у НВК № 26” вартістю –     250 000 грн;

## 2. Інші проєкти (80 % від загального обсягу Бюджету участі):

- “Проведення міжнародного дитячого футбольного турніру в м. Луцьк” вартістю - 199 350 грн (реалізований);

- “Організація та проведення 20-го Всеукраїнського турніру з рукопашного бою "РУБІЖ" вартістю – 250 000 грн;

- “Облаштування скверу та спортивно-відпочинкового комплексу з вуличними тренажерами” вартістю – 249 878 грн;

- “Встановлення підземного сміттєвого контейнера для мешканців окремих будинків 55-го мікрорайону” вартістю  – 250 000 грн;

- “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” вартістю – 221 200 грн;

- “Облаштування падусом входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки” вартістю – 250 000 грн;

- “ Відновлення та облаштування футбольного поля”(вул. Підгаєцька) вартістю – 196 810 грн;

- “Ремонт аварійної дороги у 55-му мікрорайоні” вартістю – 150 350 грн;

-“Облаштування відпочинкової зони у сквері вулиць Писаревського/Відродження” вартістю –  250 000 грн;

- “Створення загальнодоступної, повноцінної, активно функціонуючої секції стрільби з лука” вартістю – 101 634 грн;

- “Впорядкування парку “Дубовий гай”вартістю – 249 500 грн.

За результатами конкурсу загальна вартість фінансування проєктів у 2020 році становить – 2 868 722,0 грн коштів бюджету міської територіальної громади.

Оголошення конкурсу Бюджету участі на 2021 рік та проведення рекламної кампанії заплановано на ІІ півріччя 2020 року.

5. Відновлення роботи закладу дошкільної освіти на вул. Ярощука, 23.

Робота закладу не відновлена, оскільки не виконана вимога суду щодо звільнення приміщення на вул. Ярощука, 2 Луцьким міським центром зайнятості.

6. Пошук джерел фінансування на початок будівництва нового закладу дошкільної освіти у районі вул. Дубнівської.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію ІІІ корпусу ЗОШ – інтернату під заклад дошкільної освіти (КЗ “Луцький НВК ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області).

Розробником є КП “Волиньпроєкт”, замовником є управління капітального будівництва Луцької міської ради (вартість виготовлення ПКД становить 349,7 тис. грн).

7. Продовження реалізації заходів з придбання житла учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, на умовах співфінансування.

Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки зі змінами, (термін дії Програми  продовжено на 2020-2022 роки) на 2020 рік в бюджеті міської територіальної громади передбачено 5,0 млн грн. За звітний період співфінанасування не здійснювалося, у зв’язку з відсутністю заяв на придбання житла.

8. Створення консультативно-діагностичного центру у складі комунального підприємства “Луцька міська клінічна лікарня”.

З метою дотримання об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, з 15 січня 2020 року розпочав роботу консультативно – діагностичний центр в складі КП “Луцька міська клінічна лікарня” (наказ УОЗ МР від 27.09.2019 № 67/17 - 3).

У центрі передбачено штатну чисельність посад лікарів – 109,75 од., з яких у звітному періоді було фактично зайнято - 104,5 од. В умовах запровадження карантину кількіст відвідувачів склала 67 532 чол.

Згідно укладеного договору із Національною службою здоров’я України (всього на суму 16 030 668,59 грн), за період з 01.04.2020 -  30.06.2020 НСЗУ було сплачено 5 343 556,2 грн, крім того, розмір отриманої медичної субвенції на функціонування центру склав  3 825 427 грн, кошти бюджету міської територіальної громади - 1 531 992 грн. Рівень забезпеченян медичним обладанням консультативно-діагностичного центру —  близько 57 %.

9. Створення Сервісного центру інтегрованих послуг у сфері соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади у приміщенні на пр-ті Соборності, 18.

Через відсутність фінансування, сервісний центр інтегрованих послуг у сфері соціального захисту населення не створений.

10. Удосконалення системи АСОП (автоматизована система оплати проїзду) та покращення транспортної логістики в місті.

Укладено договори про організацію та обслуговування електронних систем з 12 перевізниками міського електро - та автотранспорту. Обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду функціонує у 47 тролейбусах, 167 автобусах, а також додатковий комплект обладнання встановлено на території КП “Луцьке підприємство електротранспорту” для проведення навчань та тестувань. Оператором електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” забезпечено функціонування 40 терміналів з продажу та поповнення електронних квитків. У першому півріччі 2020 року оновлено мобільний додаток Citycard Lutsk, а саме додано можливість здійснення оплати за проїзд за допомогою технології NFC, надано доступ до перегляду руху коштів по електронним квиткам, як пластикового варіанту, так і згенерованого у додатку.

Також, у звітному періоді укладений договір між ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” та АБ “Укргазбанк” щодо можливості оплати проїзду у міському громадському транспорті банківським картками. Розпочато роботи із інтеграції з хостингом банку, переналаштуванням валідаторів під новий протокол спілкування з банком та ін.

Крім того, ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надано доступ до системи відеоспостереження в громадському транспорті користувачам інформації:                КП “Луцьке підприємство електронаспорту”, ТОВ “Фавоній плюс” та ТОВ ВТП “Санрайз” ЛТД.

11. Впровадження новітніх технологій “Розумного міста”, розробка та впровадження “Картки лучанина”, яка буде включати широкий спектр послуг населення.

Автоматизовану систему оплати проїзду, яка реалізовується спільно з партнерською компанією ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” було впроваджено в грудні 2019 року, у звітному періоді тривали роботи з її вдосконалення. В подальшому планується розширити функціонал транспортної картки, яка наразі використовується лише для оплати проїзду, додавши можливість сплати за інші послуги, знижки в торгових мережах тощо.

12. Впорядкування роботи місцевих ринків.

На території Луцької міської територіальної громади існує два ринкових комплекси: “Завокзальний” (3043 торгових місць) та “Центральний” (4198 торгових місць).

Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, рішення Луцької міської ради від 26.05.2010 № 60/1 “Про Правила торгівлі на ринках міста Луцька” та з метою визначення соціально-економічної ефективності діяльності ринків міста з продажу продовольчих та непродовольчих товарів проведено паспортизацію ринку “Шанс” на вул. Кравчука та торгового ряду на вул. Кравчука, 31.

Керуючись Законом України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та договорами оренди, зобов’язано підприємців ринку, які провадять торгівлю, здійснити процедуру державної реєстрації потужностей в Держпродспоживслужбі за місцем здійснення господарської діяльності.

З метою підтримки малого, середнього і великого підприємництва у зв’язку із поширенням у світі COVID - 19 , відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2018 № 627-1 “Про вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках”, було звільнено орендарів ринку “Шанс” та торгового ряду на вул. Кравчука, від плати за послугу з надання в оренду торгових площ.

У першому півріччі 2020 року виконавчим комітетом Луцької міської ради прийнято 32 рішення про демонтаж 32 незаконно встановлених тимчасових споруд на території міста. Зокрема, основна увага була зосереджена на демонтажі торгових контейнерів з ринку «Центральний» на вул. Глушець, 1. Департаментом муніципальної варти надавалась допомога підприємцям, які виявили бажання добровільно вивезти свої кіоски з ринку (колишня територія КП Луцькі ринки та ФОП Пахолка Л.П.). Всього на “Новий ринок”, що розташований на вулиці Боженка, було перевезено 244 об’єкти.

Заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої распіраторної інфекції СОVID-19

На час оголошеного карантину пов’язаного із поширенням коронавірусної інфекції, у місті було організовано роботу комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До комісії увійшли керівники виконавчих органів міської ради та представники усіх силових підрозділів міста (Служби безпеки України, Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, Луцького міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області та ін).

На щоденних засіданнях комісії обговорювались питання пов’язані із епідеміологічною ситуацією у місті (аналіз ситуації із захворюваннями на СОVID-19, порушення карантинних обмежень, впровадження протиепідемічних заходів, перевірки дотримання самоізоляції громадянами, які повернулися до нашого міста    з-за кордону і т.п).

У звітному періоді за результатами окремих рішень комісії було підготовлено 9 проєктів рішень міської ради щодо встановлення, а також послаблення карантинних обмежень на території м. Луцька та населених пунктах Прилуцького старостинського округу.

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.03.2020 № 98 з 24 березня до 31 травня при виконавчому комітеті міської ради працював тимчасовий оперативний центр, який створений з метою забезпечення оперативної комунікації з населенням Луцької об’єднаної територіальної громади на час карантинного режиму, пов’язаного з поширенням коронавірусу COVID-19, організації адресної допомоги окремим категоріям громадян.

Для формування адресної допомоги продуктовими наборами мешканцям міста, долучилися такі суб’єкти підприємництва: Волинська фондова біржа, мережа продовольчих магазинів АТБ -Маркет, магазини торгової мережі ТзОВ “Гіппо” (мережа гуртівень “ПАККО”), магазини торгівельної мережі “Наш край”, магазин “Домашній” та фізичні особи-підприємці міста.

З березня по червень 2020 року робота територіального центру соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька (вул. Данила Галицького,18) полягала у наданні соціальної послуги догляду на дому, а також у визначенні категорій громадян, які потребують допомоги, оскільки опинились у скрутному матеріальному становищі. Такі громадяни забезпечувалися продуктовими наборами, що надавалися благодійними фондами, церквами різних конфесій та підприємцями міста (мережа продуктових магазинів АТБ, Волинський обласний благодійний фонд “Дитяча місія. Україна”, Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”, Свято- Миколаївський храм м. Луцька). Всього за відповіднйи період працівниками територіального центру було вручено 4478 продуктових наборів.

Комунальні підприємства охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади в умовах карантину працювали із дотриманням вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)” та відповідно до наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Розроблено маршрути пацієнтів для направлення і транспортування пацієнтів у визначені спеціалізовані заклади, відпрацьований регіональний алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

З метою налагодження комунікації із мешканцями Луцької міської територіальної громади з початку карантину у постійному режимі робочого часу проводилися телефонні консультації з лікарями первинної ланки, також в управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради працювала і працює окрема телефонна лінія консультування – “гаряча лінія”.

З бюджету Луцької міської територіальної громади комунальним підприємствам охорони здоров’я було виділено 9,8 млн грн:

- для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски  - респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), для закупівлі лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих - 2,3 млн грн;

- для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА  - 3,6 млн грн;

- на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я  - 1,4 млн грн;

- на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці - 2,5 млн грн.

Із початку оголошення карантину та до кінця травня (12.03.2020- 29.05.2020)  для учнів 1-11 класів навчання відбувалось за дистанційною формою. Також були складені графіки дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу та проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів.

У 2019-2020 н.р. від державної підсумкової атестації звільнено учнів 4-х та 9-х класів відповідно до наказу МОН України від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за №333/34616.

29.05.2020 на телеканалі “Аверс” було проведено трансляцію загальноміського свята Останнього дзвоника.

Внесено зміни до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО у 2020 році, затверджено терміни проведення основної сесії ЗНО (25.06-17.07), додаткової сесії (23.07-11.08),  відповідно до наказу МОН України від 20.05.2020 № 664.

Також під час дії карантинних обмежень було атестовано 476 педагогів та керівників освітніх закладів, усі засідання атестаційних комісій, планові наради із керівниками закладів ЗЗСО, ЗПО та директорами ЗДО були проведені  в онлайн режимі, зокрема з використанням платформи ZOOM.

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти в усіх ЗЗСО з 02.03.2020 здійснювався прийом документів для вступу учнів на навчання до 1 класу. Із початком введення карантину у школах було запроваджено прийом заяв онлайн, про що поінформовано громадськість через сайти ЗЗСО.

З 03 червня 2020 року відновлено роботу закладів дошкільної освіти з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог та протиепідемічних заходів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

## 1.ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

1.1. Бюджетно-фінансова сфера

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удосконалення програмно-цільового методу бюджетного процесу та подальша оптимізація бюджетних програм. Формування збалансованого та реалістичного бюджету міської територіальної громади на наступний бюджетний період у відповідності до чинного законодавства. | Бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік сформовано за програмно-цільовим методом в межах фінансового ресурсу (рішення Луцької міської ради від 24.12.2019 № 68/3 “Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік зі змінами”). До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло доходів, без врахування трансфертів, в сумі 731,3 млн грн, що становить 90,7 % від уточнених призначень. Податок на доходи фізичних осіб продовжує формувати основну частину доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади та в обсязі доходів загального фонду склав 67,9 %. До бюджету міської територіальної громади надійшло 496,5 млн грн, що становить 88,9 % від уточнених призначень. До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 6 місяців 2020 року надійшло 51,1 млн грн, що становить 118,6 % планових показників, у т. ч. до бюджету розвитку – 22,2 млн грн. Від продажу землі надійшло 9,8 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 12,4 млн грн. В цілому бюджету міської територіальної громади щодо видатків виконано на 73,5 %. По видатках загального фонду виконання склало 85,0%, в т. ч. по видатках загального фонду без субвенцій – 80,7 %, при плані 828,3 млн грн профінансовано 668,0 млн грн. У І півріччі за рахунок державних субвенцій профінансовано 271,8 млн грн, з них на освіту спрямовано 216,7 млн грн, на охорону здоров’я – 54,4 млн грн, на підтримку найуразливіших верств населення спрямовано 0,7 млн грн. Із загального фонду (без субвенцій) на фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 414,5 млн грн, з яких: на заклади освіти – 308,0 млн грн, на заклади медицини – 41,5 млн грн, культури – 15,6 млн грн, фізичної культури та спорту – 13,4 млн грн, на соціальний захист – 36,0 млн грн. Видатки у сфері житлово-комунального господарства профінансовані в сумі 57,7 млн грн, окрім того поточний ремонт та утримання доріг – 9,5 млн грн, відшкодування відсотків ОСББ – 3,1 млн. грн. Реверсної дотації державному бюджету перераховано на суму 42,0 млн грн. Видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2020 року виконано на 36,1 %, при плані 338,6 млн грн, профінансовано на суму 122,3 млн грн. З загального фонду бюджету на здійснення капітальних видатків фактично передано до бюджету розвитку 54,1 млн грн. Всього видатки бюджету розвитку профінансовані в сумі 102,9 млн грн. Через карантин і зупинку бізнесу з березня по липень міський бюджет недоотримав 74,8 млн. грн відповідно до плану (806,2 млн грн). До того ж 46,0 млн грн витрачено на заходи щодо запобіганню поширенню коронавірусної хвороби СOVID-19 |
| 2. | Реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету Луцької міської територіальної громади. | У першому півріччі до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів від сплати: - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 19 351,0 тис. грн (виконання піврічних планових надходжень 101,5%). - транспортного податку - 600,9 тис. грн (78,0%); - збору за місця для паркування транспортних засобів - 20,0 тис. грн (122,0%); - туристичного збору- 331, 5 тис. грн (197,3%); - єдиного податку- 99 438,1 тис. грн (107,1%); - земельного податку - сумі 47 672,2 тис. грн (81,8%). |
| 3. | Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету Луцької міської територіальної громади. | Проводилася систематична робота щодо забезпечення надходжень податків та зборів до бюджету міської територіальної громади. Особлива увага приділялась тим суб’єктам господарювання, які зменшили перерахування до бюджету податків і зборів, проте нарощували обсяги виробництва та реалізації вивчалися схеми ухилень таких суб’єктів господарювання від оподаткування та вживалися заходи щодо їх усунення. Постійно проводився моніторинг надходжень до бюджету міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб та вживались заходи, спрямовані на забезпечення додаткових надходжень ПДФО, а саме: проводилася робота із платниками, які мають заборгованість із заробітної плати та ПДФО, проводились засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів щодо скорочення податкового боргу. |
| 4. | Розширення та систематичне поповнення бази даних для візуалізації бюджету міської територіальної громади на сайті Луцької міської ради у розділі “Бюджет міста” | Інформація про бюджет Луцької міської територіальної громади є прозорою. На офіційному сайті Луцької міської ради в рубриці “Бюджет міста Луцька”(https://www.lutskrada.gov.ua/budget) постійно розміщується щоденна, щотижнева та щомісячна інформація про виконання бюджету громади, рішення міської ради з питань бюджету. |

1.2. Підприємництво, торгівля та сфера послуг.

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення повного аналізу регуляторних актів місцевого самоврядування на відповідність чинному законодавству та з метою подальшого внесення змін (відміною) регуляторних актів; | У звітному періоді було проведено 5 засідань головної постійної комісії для забезпечення здійснення у виконавчих органах міської ради державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, на яких розглянуто 9 проєктів регуляторних актів на відповідність Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, про що складено відповідні протоколи. . Відповідно до ст. 34 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” усі проєкти регуляторних актів (проекти рішень міської ради) були надіслані до уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України для одержання зауважень та пропозицій щодо удосконалення відповідних проєктів відповідно до принципів державної регуляторної політики. У звітному періоді був прийнятий один регуляторний акт- рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2020 № 96-1 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Луцької міської територіальної громади”. З метою забезпечення дотримання прозорості виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на офіційному сайті Луцької міської ради в розділах “Регуляторна політика”, “Прозорість влади” – “Відкриті дані” розміщено плани з підготовки регуляторних актів, переліки проєктів регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, перелік прийнятих регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та інформація для розробників регуляторних актів. Луцька міська рада за допомогою платформи електронної демократії “DEM-консультації з громадськістю” постійно вивчає думку громадян щодо реалізації ряду нормативно-правових актів. Метою є консультація з громадськістю та врахування пропозицій при підготовці різного ряду документів, які впливатимуть на життя лучан. Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” протягом звітного періоду також проводились відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів. |
| 2. | Проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади, робочих зустрічей, нарад, круглих столів, щодо вирішення проблемних питань подолання бар’єрів підприємництва | Протягом звітного періоду проведено одне розширене засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва з суб’єктами підприємництва міста Луцька, на якому розглянуто питання щодо: - надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та мікропідприємництва згідно з Постановою КМУ від 24.01.2020 №28 (Державна програма “Доступні кредити 5-7-9%”); - особливостей оподаткування юридичних осіб та ФОП у 2020 році; - нових правил застосування реєстраторів розрахункових операцій, обліку та сплати податків юридичними особами та ФОП; - змін у діючому трудовому законодавстві. До участі у засіданні Ради залучались спеціалісти ГУ ДПС у Волинській області, управління з питань праці Луцької міської ради та представники банків, депутати міської ради, очільники громадських підприємницьких організацій міста та журналісти. Здійснювалася постійна робота щодо надання суб’єктам господарювання міста всебічних та своєчасних консультацій з питань організації та ведення підприємницької діяльності в умовах карантину. |
| 3. | Підготовка інформаційних матеріалів щодо ресурсної підтримки суб’єктів господарювання та оприлюднення їх в засобах масової інформації (ярмарки, форуми, конференції) | Для сприяння суб’єктам бізнесу Луцької міської територіальної громади у реалізації власної продукції та послуг, постійно поширювалась інформація на офіційному сайті Луцької міської ради і в засобах масової інформації про виставкові та ярмаркові заходи, які проводились в Україні та за кордоном. Зокрема, за пропозицією Білоруської торгово - промислової палати було поширено інформацію - оголошення про участь у першій віртуальній виставці білоруських виробників Made in Belarus для виробників сільськогосподарської продукції. |
| 4. | Використання та розвиток новітніх вебплатформ у сфері підприємництва, зокрема щодо системи публічних закупівель “Prozorro” | Активно працювали комунікаційні відкриті групи у соціальних мережах, завдяки яким успішно здійснювалося інформування підприємницької спільноти міста про заходи, що проводяться для бізнесу міста, про засідання Координаційної ради та нарад з суб’єктами господарювання тощо. Одними із найпопулярніших груп, де суб’єкти господарювання обговорюють важливі питання, обмінюються досвідом щодо розвитку підприємництва (мережа “Facebook”) є група “Волинь-Луцьк. Підприємництво та підприємці. Малий та середній бізнес”, “Підприємці України” (https://ms-my.facebook.com/groups/730887550374042/?ref=nf_target&fref=nf) та платформа “Укрбізнес” (завжди вигідно купувати та продавати). Дана платформа це інформаційно-торговий майданчик, на якому будь-яка компанія може розмістити інформацію про себе, свої товари та послуги, оголошення, статті та новини з метою нарощення продажу та популяризації бренду. На відміну від інших ресурсів, містить конструктор сайту (інтернет-магазину) і систему продажу з оплатою за результат відсотком. Протягом звітного періоду в рамках підписаного меморандуму тривала партнерська співпраця із Національною платформою PRO, що містить чисельні інструменти та покрокові інструкції (понад 80 бізнес-кейсів) для започаткування різноманітних видів бізнесу на місцях. Вона відкриває нові можливості для запуску перспективних видів бізнесу, реалізації нових проєктів та ідей. Платформа PRO надає повну стандартизовану інформацію щодо встановлених державою правил відкриття та ведення бізнесу, а також використовується як онлайн-майданчик комунікації підприємців з державою. З метою підтримки та полегшення умов ведення бізнесу міста у період карантинних заходів, пов’язаних із недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) управлінням розвитку підприємництва та реклами поширено інформацію про реалізацію некомерційного проєкту “Відкритий ринок”, як соціальної онлайн платформи для підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Також існує Національна онлайн-платформа для підприємців “Дія. Бізнес”, що реалізується Міністерством цифрової трансформації України. На сайті Луцької міської ради для суб’єктів підриємництва міста розміщено оголошення щодо матеріалів, які містять інформацію про кейси, новини, сервіси, можливості, бізнес-ідеї та безкоштовні цифрові продукти. В період запровадження карантину, суб’єктів підприємницької діяльності міста Луцька, в тому числі, підприємців, які відкрили власний бізнес за сприянням служби зайнятості було залучено до проведення тренінг-семінарів щодо роботи з публічними закупівлями (тендерами) у системі Prozorro. В червні 2020 року дистанційно, використовуючи послуги віддаленого конференц-зв'язку Zoom, підприємці міста Луцька взяли участь вебінарі з розгляду змін тендерного законодавства для бізнесу. |
| 5. | Проведення спільно з Луцьким міським центром зайнятості заходів освітнього характеру для учнів, студентів, спрямованих на розширення знань з економіки, організації самозайнятості та ознайомлення з роботою успішних підприємств | У звітному періоді проведено 22 заходи освітнього характеру для 470 студентів, а саме: 1 презентація навчального закладу для 11 осіб, 1 презентація роботодавця для 25 осіб, 4 дні кар’єри для 117 осіб, 3 групових профконсультації з застосуванням психологічного тестування для 64 осіб, 1 економічна екскурсія для 18 осіб, 9 вебінарів для 145 осіб, 1 засідання студентського дискусійного клубу для 25 осіб, 2 онлайн заходи, в рамках програми “Skills Labs: власна справа” для 65 осіб. В тому числі у період запровадження карантину проведено 12 онлайн заходів для 235 осіб із числа студентської молоді. |
| 6. | Залучення суб’єктів підприємництва Луцької міської територіальної громади до участі у реалізації соціальних проєктів, проєктів благоустрою тощо | Протягом звітного періоду продовжено активну співпрацю з представниками підприємницького середовища міста щодо участі бізнесу у благодійних ініціативах міської влади. Зокрема, активну участь підприємці міста брали у реалізації Новорічних та Різдвяних заходів, а саме: у загальноміському проєкті “Вулиця Різдвяних янголів”(у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки був презентований мистецький проєкт “Вулиця Різдвяних Янголів”, який передбачав створення особливої різдвяної атмосфери. На пішохідній вулиці просто неба діяла галерея “Янголи”, а усіх перехожих вітали костюмовані “янголята”, відбувалися майстер-класи та звучали колядки). Власники магазинів, кафе, офісів святково прикрашали та оформляли вітрини своїх закладів розташованих на центральних вулицях міста. Запровадження карантинних умов спричинило зміни щодо кількості проведення запланованих заходів, проте активна робота з суб’єктами підприємництва проводилась і в нових умовах, а саме: - ТзОВ “Євро Альянс” (мережа кафе ПАБ “Карабас Барабас”) під час дії карантинних заходів з березня по травень місяці 2020 року забезпечувало харчуванням 54 особи на 9-ти пунктах (КПП) на виїздах з міста; - відповідно до розпорядження міського голови від 23.03.2020 № 98 з 24 березня до 31 травня цього року при виконавчому комітеті міської ради працював тимчасовий оперативний центр, який створений з метою забезпечення оперативної комунікації з населенням Луцької об’єднаної територіальної громади на час карантинного режиму, пов’язаного з поширенням коронавірусу COVID-19, організації адресної допомоги окремим категоріям громадян. Для формування адресної допомоги продуктовими наборами мешканцям міста, долучилися такі суб’єкти підприємництва: волинська фондова біржа, мережа продовольчих магазинів АТБ -Маркет, магазини торгової мережі ТзОВ “Гіппо” (мережа гуртівень “ПАККО”), магазини торгівельної мережі “Наш край”, магазин “Домашній” та фізичні особи-підприємці міста Довідково: станом на 31 травня операторами центру прийнято 3 285 звернень. З них: 2 913 (88,7%) - прохання у забезпеченні продуктовим набором, 372 (11,3%) -консультації різного характеру (отримання інформації щодо ремонту побутової техніки під час карантину, надання контактних телефонів продуктових та продовольчих магазинів для замовлення доставки товарів, скарги на порушення карантинного режиму, проведення дезінфекції під’їздів будинків та дворів, роботи транспорту, запису до сімейного лікаря тощо). |
| 7. | Проведення організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня знань: семінарів, навчань, тренінгів для суб’єктів господарювання Луцької міської територіальної громади | У співпраці з Громадською ініціативою “За чесний тендер” проведено вебінар на платформі “Zoom” з розгляду змін у тендерному законодавстві для бізнесу, у якому взяли участь близько 20 суб’єктів підприємництва Луцької міської територіальної громади. Також у співпраці з Офісом ефективного регулювання BRDO проведено вебінар “Як відкрити власну справу в Україні: онлайн інструменти та можливості для підприємництва”. У вебінарі прийняли участь близько 30 суб’єктів малого і середнього бізнесу м. Луцька, підприємці-початківці, представники професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів для бізнесу. |
| 8. | Забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів, проведення консультативно-роз’яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі та послуг; Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів | Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, забезпечення добробуту лучан. У місті нараховується понад 1000 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, понад 280 об’єктів гуртової торгівлі. Успішно функціонують 36 супермаркетів (гіпермаркетів), 18 торгових центрів, 69 мінімаркетів, 7 ринків (розміщених територіально окремо). Дієвим механізмом урівноваження ключових інтересів на споживчому ринку є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів, проведення консультативно - роз’яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі та послуг, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів. Управлінням захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області протягом І півріччя 2020 року проведено ряд заходів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Перевірено 37 підприємств торгівлі та надання послуг. За результатами планових та позапланових заходів 18 суб’єктам господарської діяльності видано приписи щодо усунення встановлених порушень у сфері захисту споживачів. |
| 9. | Посилення контролю за якістю товарів і послуг, санітарно-гігієнічними умовами їх продажу | Луцьким міським управлінням головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області протягом І півріччя 2020 року проведені заходи щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та санітарного законодавства: 30 - безпечності харчових продуктів, 1 - ветеринарної медицини, 964 - перевірки закладів торгівлі, громадського харчування, перукарень тощо щодо дотримання карантинних вимог, 146 обстежень з них: 2 планових та 144 позапланових, 28 - викиди в атмосферу, 17 - з медичної практики, 6 - обстеження в зв’язку з оформленням санпаспортів, 1 - з дотримання санітарного законодавства, 79 - перевірок ринків в зв’язку з карантином,17 - перевірок пунктів ЗНО, 1 - перевірка для видачі акта на отримання ліцензії з освітньої діяльності, 12 - виконання приписів. На ринках міста, при здійсненні торговельної діяльності продукцією тваринного і рослинного походження є обов’язковим проведення ветеринарно-санітарної експертизи, яку постійно проводять відповідні державні лабораторії. |
| 10. | Проведення виставок, ярмарків товарів | Продовжувалася робота щодо організації та проведення виставково - ярмаркових заходів, як одного з важелів розвитку туристичного потенціалу міста. Періодично функціонував ярмарок народних промислів на Театральному майдані (вул. Лесі Українки), який значно розширювався у святкові дні (період Новорічних та Різдвяних свят). На початку літнього періоду було проведено 4 ярмарки меду та продукції бджільництва. У зв’язку із запровадженням карантину, з метою запобігання виникнення та поширення коронавірусу COVID-19 у місті Луцьку та Прилуцькому старостинському окрузі ряд заходів, які щорічно відбуваються в нашому місті, було відмінено. Для проведення щотижневих фермерських ярмарків с/г продукції у Луцьку визначено 2 місця поруч з РАЦСом на проспекті Соборності, на парковці на вулиці Глушець (через дорогу від гімназії №4). Під час карантину ферменські ринки не працювали. |
| 11. | Розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами товарів вітчизняних виробників в закладах торгівлі | Реклама в закладах торгівлі, як один із інструментів продажу товарів, є елементом комунікації між продавцем та споживачем, призначений для інформування споживачів про якість товару, виробника, ціну тощо. За умови активного розвитку товарно-ринкових відносин розвивається і рекламна діяльність, яка є корисною як для бізнесу так і для споживачів. В закладах торгівлі широко використовуються рекламні засоби товаровиробників, які покликані стимулювати споживачів до купівлі товарів вітчизняного виробництва (рекламні буклети, рекламні стійки, аудіореклама тощо). Зовнішня реклама окремих торгових марок продукції представлена такими конструкціями як банери, білборди, сітілайти та ін. |

1.3 Інвестиційна діяльність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завершення реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку “Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк” | Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк» перебуває на завершальному етапі. За контрактом № 1 “Нові теплові пункти (у житлових будинках станом на кінець звітного періоду встановлено 44 ІТП, змонтовано 29 ІТП, передбачено контрактом встановити 128 шт. 28 квітня 2020 отримано четверту вибірку коштів та здійснено розрахунки з Підрядником за Контрактом № 2b “Заміна котлів (реконструкція котелень)”. Лот № 3а “Модернізація котелень – заміна пальників у 18 водогрійних котлах” відкрито пропозиції тендерних закупівель. На тендер було подано 3 заявки. Наразі ведеться їх оцінка. Лот № 3b “Модернізація котелень – заміна великих насосів” 09.06.2020 відкрито технічні пропозиції тендерних закупівель першого етапу. Лот № 3c “Модернізація центральних теплових пунктів” підготовлено тендерну документацію. Проводиться уточнювальна робота із Замовником. Лот № 7 “Система моніторингу та диспетчиризації (SCADA)” завершено збір вихідних даних та розпочато підготовку тендерної документації. Всього з початку 2020 року в рамках проєкту отримано 548,3 тис. євро грантових та 297,25 тис. євро кредитних коштів. |
| 2 | Завершення реалізації проєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту “Міський громадський транспорт України” | У першому півріччі 2020 року в завершено процедури закупівлі “Поставка 29 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг”. 27 квітня 2020 року з Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №1”ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс” підписано договір на постачання 29 тролейбусів. На даний час очікується отримання перших двох траншів позики загальною сумою 1 525,56 тис. євро. Всього, проєктом передбачено отримання 4 916,0 тис. євро кредитних коштів. |
| 3 | Поглиблення існуючих контактів та налагодження нових зв’язків з міжнародними фінансовими організаціями та донорами (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, GIZ та ін.). | Подано заявку на участь у проєкті “Міський громадський транспорт України ІІ” на закупівлю додаткового рухомого складу На етапі підготовки до підписання субкредитної угоди перебуває проєкт “Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк”. Триває співпраця з NEFCO: наразі у активній фазі реалізація проєкту “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька”, напрацьовується наступний проєкт у галузі водопостачання та водовідведення. Разом з тим місто співпрацює з багатьма міжнародними організаціями-консультатнами (Rambol, Egis, Sweco та ін.), триває співпраця за спільним проєктом Світового банку та Волинської облдержадміністрації В рамках спільного з Волинською обласною державною адміністрацією субпроєкту Світового банку “Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області” у 2020 році заходи, що стосуються Луцької міської територіальної громади не здійснювалися. |
| 4 | Реалізація частини інфраструктурних заходів проєкту “Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк” в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” | Проєктом передбачено отримання понад 10,8 млн євро на комплексне оновлення та модернізацію технологічної системи водопідготовки, реконструкцію каналізаційних очисних споруд та заміну зношеної техніки на нову. Фінансування даного проєкту здійснюватиметься шляхом укладення субкредитної угоди з МФУ (80% за рахунок коштів ЄІБ та 20% за рахунок КП “Луцькводоканал”). Підпроєкт включений в остаточний перелік до фінансування Банком. Розроблено ТЕО, яке погоджене групою управління проєктом. Підготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля, проведено його громадські обговорення та отримано висновок Міністерства екології та природних ресурсів України. Наразі на КП “Луцькводоканал” працює група міжнародних консультантів, які займаються підготовкою пакету документів, необхідного ЄІБ для підписання субкредитної угоди. |
| 5 | Ініціювання нового проєкту “Оновлення тролейбусного парку міста Луцька”, який стосується оновлення громадського транспорту (передбачає придбання 24 тролейбусів без автономного ходу і 6 тролейбусів з автономним ходом); | Подано заявку на участь у проєкті “Міський громадський транспорт України ІІ”, в рамках якого планується придбати додатково 30 одиниць тролейбусів, шість з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу, що дозволить їм обслуговувати маршрути, на яких відсутня контактна мережа. Підготовлено відповіді на запити МІУ, надано всі необхідні документи. |
| 6 | Ініціювання, реалізація та супровід інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів, як державного так і місцевого бюджету, а також за рахунок іноземних інвестицій та грантів | Протягом звітного періоду до Волинської обласної державної адміністрації та народних депутатів України регулярно надсилалися звернення щодо об’єктів, які можуть фінансуватися за рахунок субвенцій з державного бюджету та інших джерел. Зокрема, у першому півріччі 2020 року тривали роботи із будівництва дошкільного навчального закладу на вул.Молодіжній в с. Дачне (замовник – УКБ Волинської ОДА). За 6 місяців 2020 року було встановлено вікна та двері, покладено бруківку та встановлено огорожу, організовані дитячі майданчики, де встановлено обладнання та елементи благоустрою. Офіційне відкриття заплановано на 24 серпня 2020 року. |
| 7 | Стимулювання виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів Луцької міської ради до ініціювання та впровадження інвестиційних проєктів | Протягом І півріччя проводилося постійне інформування виконавчих органів міської ради, суб’єктів підприємницької діяльності Луцька щодо існуючих можливостей залучення грантових, кредитних коштів, проведення тематичних виставок, конференцій, форумів тощо. З початку 2020 року в рамках “Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк” спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку отримано 548,3 тис. євро грантових та 297,25 тис. євро кредитних коштів. |
| 8 | Співпраця з місцевим бізнесом щодо залучення на об’єкти приватної власності (території непрацюючих промислових підприємств та неефективно використовуваних земельних ділянок) приватних інвесторів, допомога у формуванні відповідних інвестиційних пропозицій; | З метою використання незадіяних виробничих площ та ділянок, що перебувають у приватній власності, проводилися переговори з керівництвом деяких промислових підприємств міста Луцька, зокрема, ПАТ “ЕНКО”, ТОВ “НЕО КРОС”, ПП “Полгер”, ТзОВ “Луцька картонно-паперова фабрика – Україна”, ДП “АСЗ №1” АТ “АК “Богдан Моторс” та інших. Перелік вільних виробничих площ та будівель приватної форми власності, призначених для оренди й продажу постійно оновлюється на сайті міської ради. |
| 9 | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури Луцької міської територіальної громади з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, енергосервісних контрактів тощо. | З метою залучення потенційних ЕСКО - інвесторів, на сайті міської ради постійно оновлюється інформаційна база потенційних об’єктів енергосервісу, інформація поширюється через мережу “Фейсбук”. В рамках співпраці з ТОВ “ЕСКО ЮА” впроваджено заходи з енергозбереження у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 6, закладах дошкільної освіти № 23, № 24, № 35, № 36, дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 40, загальноосвітніх школах I-III ступенів № 3, № 20, № 12 за схемою енергосервісних контрактів. |
| 10 | Вивчення можливості створення індустріального парку на території Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади | Розпочато роботу (опрацювується оцінка складового потенціалу) над вивченням можливості створення індустріального парку на території Прилуцького старостинського округу та спільно з приватним партнером, над концепцією створення індустріального парку “Екотехнопарк Волинь” в с. Лище Луцького району на території ПАТ “Луцьке авіапідприємство”, 30,08% акцій якого перебувають у власності Луцької міської ради. |
| 11. | Максимальне поширення інформації про інвестиційний потенціал Луцької міської територіальної громади | Презентаційні матеріали щодо інвестиційного потенціалу Луцької міської територіальної громади регулярно оновлюються, презентуються потенційним інвесторам, а також публікуються на сайті міської ради. Постійно оновлюється розділ сайту міської ради “Інформація для інвесторів”, відповідні новини поширюються у мережі фейсбук. Щорічно формується та оновлюється паспорт Луцької міської територіальної громади |
| 12. | Участь у національних та міжнародних форумах, виставках та подібних заходах із залученням суб’єктів господарювання всіх форм власності з метою представлення інвестиційного потенціалу Луцької міської територіальної громади. | У зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), спричиненої SARS-CoV-2 усі масові заходи І півріччя 2020 року було скасовано чи перенесено на невизначений строк. Попри це, суб’єкти підприємницької діяльності міста інформувалися про проведення подібних заходів в онлайн форматі. |

1.4. Проєктна діяльність та співпраця із міжнародними інституціями

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги, рекомендованих до фінансування з грантових програм за проектами: “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька”, Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства, “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна”, Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства, а також “Екологічна дружба понад кордонами”, програма NAKOPA-2017 за підтримки Міністерства економічної співпраці і розвитку ФРН та ін. | 1. “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” (бюджет проєкту – 2 415 694,21 євро). У рамках проєкту передбачається проведення ремонту ділянки дороги та облаштування пішохідних і велосипедних доріжок на вул. Рівненська, встановлення 629 вуличних ліхтарів на вул. Конякіна та Рівненська, впровадження автоматизованої системи управління рухом, розробка комплексної системи організації руху в місті. У звітному періоді було здійснено наступні заходи: проведено аудит витрат проміжного фінансового звіту проєкту незалежним аудитором (ТОВ “Аудит-сервіс ІНК”). Аудитор визнав прийнятними витрати щодо проєкту на загальну суму 414 680,74 євро. Спільно з партнером було сформовано консолідований проміжний звіт, який станом на 01.07.2020 знаходився на стадії розгляду Спільним Технічним Секретаріатом (СТС) Програми. Також здійснено: - реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вул. Конякіна в м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-01-17-000435-c). Тендер відбувся, визначено переможця (ТОВ “ВО Інженіринг”). 25 червня 2020 року опубліковано повідомлення про намір укласти договір; - оголошено тендер на розробку комплексної системи (схеми) організації дорожнього руху в місті. Триває процедура вибору надавача послуги; - капітальний ремонт світлофорних об’єктів (від вул. Задворецької до вул. Купріна) у м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-05-17-000554-c). Тендер відбувся, визначено переможця (КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло”). Вартість робіт ‒ 11 890,0 тис. грн. У звітному періоді завершено роботи на 12 об’єктах, ще на 12 об’єктах роботи виконано частково. Виконано робіт на суму 3 728,9 тис. грн, вартість робіт з технічного нагляду становили 64,0 тис. грн. У зв’язку з поширенням COVID-19 стало проблемним вчасне проведення ряду спільних з Адміністрацією міста Хелм заходів проєкту. Через це спільна команда проєкту підготувала до спільного технічного секретаріату запит на зміни в проєкті, які передбачали продовження тривалості реалізації проєктних заходів до 30.09.2020 року. 2. “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна” (бюджет проєкту – 1 676 398 євро). Основні заходи: реставраційні та відновлювальні роботи (Башта Чорторийських з муром, Монастир єзуїтів та підземелля), облаштування Музею-майстерні лицарства та середньовічних часів у відреставрованій вежі та створення експозиції в підземеллях єзуїтського монастиря, проведення польсько-української конференції “Досвід ревіталізації та промоції історико-культурної спадщини”, інформаційна кампанія. В рамках проєкту було здійснено наступні заходи: продовжувалися роботи на пам’ятках відповідно до проєктно - кошторисної документації “Реставраційно - ремонтні роботи пам'яток архітектури національного значення: Монастиря єзуїтів (охоронний №77/3) та оборонної башти з муром (охоронний №1010) в м. Луцьку Волинської області”. Тепла зима дала можливість частково здійснити роботи на усіх ділянках пам'яток, хоча основні роботи здійснювали у підвалах монастиря єзуїтів. Станом на 30.06.2020 ремонтно-реставраційні роботи виконано на 33,45% (освоєно 10 278,0 тис. грн.) Проведено закупівлю на визначення підрядника з постановки та показу вистави для Фестивалю легенд у Любліні 2020. Переможцем закупівлі визначено Громадську організацію “Творче об’єднання “Гармидер”, яка здійснила розробку вуличного шоу “Легенди трипілля”. У зв'язку із карантинними заходами, зумовленими пандемією COVID-19, фестиваль перенесено на 2021 рік. Спільному технічному секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь - Україна подано проміжний фінансовий звіт. Після його затвердження буде надіслано заявку на отримання чергового траншу в рамках Грантового договору. 3. “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька” у партнерстві з краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина (бюджет проєкту ‒ 249 700,0 євро). В рамках проєкту буде встановлено “розумних зупинок” для громадського транспорту. Кожна зупинка міститиме: розумний екран, на якому висвітлюватиметься інформація про прибуття громадського транспорту, сонячна батарея, точка для зарядки телефону, зовнішнє освітлення, смітники для роздільного збору сміття, камера відео спостереження. Також, буде здійснено навчання для 250 водіїв, перевізників та працівників КП “Луцьке підприємство електротранспорту” щодо ознайомлення із функціонуванням “розумних зупинок”, якісного надання транспортних послуг. У звітному періоді було підписано договір з Луцьким національним технічним університетом на розробку Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року, організовано робочий візит делегації Луцької міської ради до краю Ліппе з метою ознайомлення з особливостями функціонування транспортної системи в Ліппе та обміну досвідом, а токож погоджено із грантодавцем продовження реалізації проєкту до 31.12.2020. Розпочато підготовку тендерної документації на повторне оголошення відкритих торгів із закупівлі та встановлення розумних табло. |
| 2. | Підготовка та подача проєктних заявок на реалізацію міжнародних і транскордонних проєктів за фінансової підтримки програм: Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014‒2020, Програма сприяння та розвитку демократії Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини та інші, відповідно до оголошених конкурсів | У першому півріччі 2020 року підготовлено та подано наступні проєктні заявки: 1. На третій конкурс малих проєктів Програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (січень 2020 року): - спільно з Гміною міста Жешув Республіки Польща: “Промоція природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька”. Проєкт був затверджений Спільним моніторинговим комітетом Програми до співфінансування з коштів ЄС; - спільно з містом Замость Республіки Польща “Луцьк та Замость - реверс життя класичного міста зі старовинною історією”; - спільно з містом Люблін Республіки Польща “Таємниці двох веж: просування середньовічних укріплень Луцька та Любліна за допомогою інноваційних технологій”. 2. На конкурс проєктів Українського культурного фонду (січень 2020 року): - спільно з Адміністрацією Краю Ліппе Федеративної Республіки Німеччина: “Луцьк-Ліппе: спроба дотику культур”; - “AllHUB: створення концепції креативного хабу моделі “все та всі в одному” в місті Луцьку”; - спільно з КП “Луцький зоопарк”: “Доповнена реальність як інструмент дослідження тваринного світу”. 3. На конкурс проєктів Центральної європейської ініціативи (квітень 2020 року): “Дистанційна медицина в Луцькій міській територіальній громаді: захистимо здоров’я жителів сіл Прилуцького старостинського району (села Прилуцьке, Сапогово, Жабка, Дачне) Волинської області (Україна) в умовах поширення пандемії COVID - 19 шляхом впровадження телемедицини”. 4. На конкурс проєктів спеціальної програми Канадського фонду (квітень 2020 року): “Криза як стимул до успіху: розвиток нових компетенцій у жінок, які працюють на ринках, що опинилися в стані рецесії.” |
| 3. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів до Дня Європи за участі запрошених делегацій з дружніх та партнерських міст із-за кордону | День Європи – свято, яке відзначають у країнах Європейського Союзу. Цей день є одним із символів ЄС як політичної сили. Однак, у зв’язку із карантинними заходами, проведення міжнародних заходів до Дня Європи в місті було відмінено. |
| 4. | Поширення інформації серед потенційних заявників (заклади освіти, охорони здоров’я, підприємства житлово-комунального господарства, громадські організації, представники бізнесу) про актуальні конкурси проєктів, які проводять донорські організації, шляхом публікацій на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності у соціальних мережах, електронної розсилки. | Здійснюється постійний моніторинг ресурсів щодо актуальності конкурсних проєктів, які проводять донорські організації та інформування виконавчих органів міської ради шляхом електронної розсилки. Інформація щодо реалізації конкурсів, проєктів потенційних заявників не обліковується. |
| 5. | Організація прийому іноземних делегацій та дипломатичних представників, організаційний супровід міжнародних зустрічей, що організовують виконавчі органи Луцької міської ради. | У І півріччі 2020 року до запровадження карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19, було організовано зустрічі за участі іноземних представників, а саме: - з офіційною делегацією з міста Замость (Республіка Польща) на чолі з Президентом міста Замость Анджеєм Внуком (мета - підписання спільної проєктної заявки на Третій конкурс мікропроєктів Програми Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 “Луцьк і Замость: міста з минулого для цікавого майбутнього”); - з представниками Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні . |
| 6. | Координація міжнародної діяльності виконавчих органів міської ради, надання методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв’язків. | Постійно надається методична та організаційна допомога працівникам виконавчих органів міської ради у здійсненні міждержавних зв’язків (надаються консультації щодо порядку ведення переговорів, онлайн конференцій, здійснюється переклад документів і т. д.). |
| 7. | Забезпечення офіційної ділової комунікації з дипломатичними представництвами іноземних держав та представництвами міжнародних організацій в Україні. | Успішно розвивається співпраця з дипломатичними представництвами іноземних держав та представництвами міжнародних організацій в Україні, зокрема: здійснюється офіційно ділова комунікація з Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку, забезпечується супровід керівництва міста на заходах, що організовуються Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку. Забезпечується співпраця з дипломатичними представництвами іноземних держав та представництвами міжнародних організацій в України. Постійно ведуться перемовини з партнерським містом Сянтань (КНР), Посольством України в Китайській Народній Республіці, Китайською торговою палатою щодо отримання гуманітарної допомоги, яка буде використана для надання медичної допомоги населенню міста Луцька при лікуванні коронавірусної хвороби COVID - 19. Станом на 01.07.2020 товар знаходиться на території України. |
| 8. | Ведення англомовної версії офіційного сайту Луцької міської ради. | Здійснюється переклад найважливішої інформації на англійську мову, яка розміщується на офіційному сайті Луцької міської ради. |

1.5. Управління майном та земельними ресурсами комунальної форми власності

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади від оренди нежитлових приміщень у розмірі 5,0 млн грн; (укладено 392 договори оренди нежитлових приміщень, що передані в оренду чи інше право користування) | У першому півріччі 2020 року до бюджету міської територіальної громади від оренди нерухомого майна надійшло коштів у розмірі 2 186,7 тис. грн. |
| 2. | Надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади від відчуження об’єктів комунальної власності Луцької міської територіальної громади у розмірі 10,0 млн грн (вул. Червоного Хреста, 16, пр-т Волі, 27 а, вул. Лісова, 1 а, вул. Володимирська, 55, пр-т Молоді, 10 в, пр-т Волі, 8) | Надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади від відчуження об’єктів комунальної власності Луцької міської територіальної громади у звітному періоді не надходило, оскільки, відчуження об’єктів комунальної власності не проводилося. |
| 3. | Надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади від сплати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності у розмірі 3,0 млн грн (укладено 270 договорів за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності) | До бюджету міської територіальної громади від сплати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності надійшло коштів у розмірі 1 073,3 тис. грн. Відповідно до рішення міської ради від 08.04.2020 № 75/5 “Про звільнення від орендної плати за користування майном та плати на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади” підприємці були звільнені від сплати коштів за користуванням комунальним майном з 17.02.2020 до 11.05.20202 року. |
| 4. | Забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження та оренди | На офіційному сайті Луцької міської ради постійно оновлюється електронний реєстр договорів оренди комунального майна (https://www.lutskrada.gov.ua/publications/perelik-maina-terytorialnoi-hromady-m-lutska-iake-perebuvaie-v-orendi-stanom-na-01-01-2018 ). |
| 5. | Проведення конкурсів щодо відбору незалежних експертів-оцінювачів нежитлових приміщень комунальної власності | У звітному періоді конкурси щодо відбору незалежних експертів-оцінювачів нежитлових приміщень комунальної власності не проводилися. |
| 6. | Проведення конкурсів на право оренди нежитлових приміщень | У першому півріччі 2020 року конкурси на право оренди нежитлових приміщень не проводилися. |
| 7. | Проведення конкурсів на оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд | Відбулося 13 конкурсів щодо оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд Укладено договори на право користування окремими елементами благоустрою за такими адресами: пр-т Соборності, 7, пр-т Соборності, 37, вул. Кравчука, 28, вул. Клима Савура, 81, вул. Станіславського, 50, пр-т Відродження, 10, вул. Ветеранів, 11б, вул. Потебні (поблизу будинку, № 46), вул. Привокзальна (поблизу будинку № 7), вул. Конякіна, 14а, вул. Федорова (поблизу будинку № 2), вул. Федорова (поблизу будинку № 8), вул. Клима Савура, 81. |
| 8. | Контроль за використанням матеріальних ресурсів підприємств, установ, організацій та закладів комунальної власності Луцької міської територіальної громади | Забезпечення ефективного використання та збереження майна, що є власністю територіальної громади міста Луцька, здійснення належного контролю та встановлення єдиної процедури списання основних засобів з балансів підприємств, установ, закладів, у тому числі бюджетних, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Луцька здійснюється згідно із Положенням про списання майна комунальної власності територіальної громади міста Луцька (затверджене рішенням міської ради від 25.05.2016 № 9/7). Положення розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради (https://www.lutskrada.gov.ua/publications/polozhennia-pro-spysannia-maina-komunalnoi-vlasnosti-terytorialnoi-hromady-mista-lutska). |
| 9. | Продаж земельних ділянок комунальної власності (речових прав на них) на конкурентних засадах (земельних торгах), зокрема, на вул. Ветеранів, 14, Електроапаратна, 5-г, Клима Савура, 33, Конякіна, 1-г, Конякіна, 1-д, Конякіна, 5-а (загальна площа земельних ділянок становить 1,5153 га) | Протягом першого півріччя 2020 року земельні торги (аукціони) з продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, а також їх прав оренди, не проводилися у зв’язку із безпідставною відмовою кадастрових реєстраторів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області внести відомості до Державного земельного кадастру. |
| 10. | Продаж земельних ділянок комунальної власності не сільськогосподарського призначення громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність (викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок) | Забезпечено підготовку та продаж 4-х земельних ділянок комунальної власності під об’єктами нерухомого майна, що належать покупцям земельних ділянок на праві власності, загальною площею 3,0216 га, щодо яких укладено договори купівлі-продажу на загальну суму 9 130,9 тис. грн, а саме: пр-т Молоді, 21-а, площею 0,0294 га, вул. Винниченка, 51-а, площею 0,0280 га, вул. Ціолковського, 17, площею 0,8241 га, вул. Рівненська, 145, площею 2,1401. Загалом за період з 01.01.2020 по 1.06.2020 надходження коштів від продажу земельних ділянок комунальної власності, шляхом викупу, враховуючи авансові внески, в тому числі за не продані земельні ділянки, та сплачені кошти щодо проданих земельних ділянках, склали 9,8 млн грн. |
| 11. | Організація приватизації земельних ділянок комунальної власності | Протягом першого півріччя 2020 року забезпечено надання безоплатно у власність громадянам 54 земельних ділянки. |
| 12. | Організація оформлення права постійного користування земельними ділянками під об’єктами комунальної власності | Луцькою міською радою прийнято рішення щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації для таких земельних ділянок: КП “Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло” на вул. Франка, 14а, площею 0,3623 га та на вул. Франка, 14, площею 0,0990 га. Надано в постійне користування наступні земельні ділянки: КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 38”на вул. Софії Ковалевської, 54, площею 0,9343 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 37” на вул. Наливайка, 6-б, площею 0,96 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 35” на пр-ті Відродження, 20-б, площею 1,00 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 34”на вул. Гетьмана Сагайдачного, 4, площею 0,95 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 33” на вул. Ветеранів, 2, площею 0,83 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 31” на пр-ті Соборності, 21-а, площею 0,99 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 26” на вул. Шевченка, 66, площею 0,52 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 10” на вул. Воїнів-афганців, 8, площею 1,02 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 6”на вул. Архітектора Метельницького,16, площею 0,8848 га, КЗ “Дошкільний навчальний заклад № 5” на вул. Даргомижського, 5а, площею 0,9439 га, КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради” на вул. Глушець, площею 1,4260 га, КП “Луцька міська дитяча поліклініка на вул. В’ячеслава Чорновола, 1, площею 0,7038 га. |
| 13. | Забезпечення передачі земельних ділянок в користування на умовах оренди | У першому півріччі 2020 року забезпечено передачу в користування фізичним та юридичним особам на умовах оренди 52 земельних ділянки. |
| 14. | Замовлення розробки землевпорядної документації Луцької міської територіальної громади | Укладено договори на виконання робіт із землеустрою щодо п’яти земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської територіальної громади, які пропонуватимуться для включення в перелік земельних ділянок, що виставлятимуться на земельні торги, а саме: вул. Авторемонтна (біля кафе “Козача левада”) орієнтовною площею 0,08 га, вул. Авторемонтна (за АЗС WOG) орієнтовною площею 0,04 га, вул. Дубнівська, 31-б орієнтовною площею 0,35 га, вул. Конякіна (біля ГК Синтетик) орієнтовною площею 0,11 га, пр-т Перемоги (біля мосту) орієнтовною площею 0,23 га. |
| 15. | Вивчення нормативних актів, які були прийняті Прилуцькою сільською радою, з метою визначення можливості їх уніфікації з нормативними актами, прийнятими Луцькою міською радою, та подальшої дії на території Луцької міської територіальної громади | За результатом вивчення нормативних актів, які були прийняті Прилуцькою сільською радою, здійснено заходи щодо приведення рішень із земельних питань до одного формату, відповідно до типової форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 (зі змінами та доповненнями). |

2. РОЗВИТОК  СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

2.1. Освіта

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Відновлення роботи закладу дошкільної освіти на вул. Ярощука, 2. | Робота закладу на звітну дату не відновлена, оскільки не виконана вимога суду щодо звільнення приміщення на вул. Ярощука, 2 Луцьким міським центром зайнятості. 28.11.2017 Луцькою міською радою подано до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області для примусового виконання ухвалу Господарського суду Волинської області від 07.11.2016 № 903/644/16, якою затверджено Мирову угоду, укладену між Луцькою міською радою та Луцьким міським центром зайнятості, щодо передачі приміщення дошкільного закладу № 23 на вул. Ярощука, 2, в м. Луцьку. Головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 29.11.2017. |
| 2. | Відкриття додаткової групи у закладі дошкільної освіти № 20. | Відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.06.2020 № 299-12 “Про продовження оренди нежитлового приміщення на пр-ті Соборності, 35а”, продовжено оренду нежитлового приміщення загальною площею 118,2 кв. м. на термін з 17.06.2020 по 31.05.2022 для громадської організації “Джерело життя”, в якому планувалося відкриття додаткової групи. У звітному періоді додаткову групу не відкрито. |
| 3. | Придбання комп’ютерної оргтехніки та мультимедійних активаторів поверхні для закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти | Відповідно до Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 02.11.2017 № 1440 у червні оголошено відкриті торги на закупівлю комп’ютерної техніки (ноутбуки) на очікувану суму – 825, 7 тис. грн для закладів загальної середньої освіти. |
| 4. | Продовження капітальних ремонтів у пральнях, харчоблоках, актових залах закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Завершено капітальний ремонт пралень у: - дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку (256,0 тис. грн); - закладі дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу (247,0 тис. грн); Також виконувалися роботи щодо капітальних ремонтів харчоблоків у: - навчально - виховному комплексі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 - ліцей (1,4 млн грн); - навчально - виховному комплексі загальноосвітньої школи I-II ступенів № 24 - технічний ліцей (760,0 тис. грн); -навчально-виховному комплексі № 26 (800, 0 тис. грн). - закладі дошкільної освіти № 18 (280,0 тис. грн); Розроблено проєктно - кошторисну документацію на капітальний ремонт харчоблоків -закладу дошкільної освіти № 24 та дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 38 комбінованого типу. |
| 6. | Реорганізація вечірньої (змінної) школи в інституційний ліцей | Рішенням міської ради від 24.12.2019 № 68/76 “Про перейменування комунального закладу “Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради” у комунальний заклад загальної середньої освіти “Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міської ради” затверджено Статут закладу у новій редакції. |
| 7. | Включення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Прилуцького та Прилуцького дошкільного закладу “Сонечко” у систему освіти Луцької міської територіальної громади | Рішенням сесії від 24.12.2019 № 68/78 “Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області у комунальний заклад загальної середньої освіти “Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради” від 24.12.2019 № 68/80 “Про перейменування Прилуцького дошкільного навчального закладу “Сонечко” у комунальний заклад “Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 42 Луцької міської ради” затверджено Статути закладів у новій редакції. Для закладів забезпечено управлінський, методичний супровід із залученням до участі в нарадах керівників, атестаційній кампанії, підвищенні кваліфікації педагогів, участі у міських семінарах, фахових конкурсах тощо. |
| 8. | Розбудова мережі гуртків та секцій у закладах позашкільної освіти та дитячих юнацьких спортивних шкіл | У Палаці учнівської молоді започаткував свою роботу гурток східного танцю. На базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбулося відкриття стаціонарного кордодрому (круглий майданчик, обнесений дротяною сіткою, для проведення змагань кордових авто-і авіамоделей, четвертий в Україні професійний кордодром). Тривають роботи щодо відновлення астрономічної обсерваторії. Відповідно до рішення Луцької міської ради від 12.06.2020 року № 82/6 КЗ ДЮСШ № 2 надано в постійне користування земельна ділянка на вул. Глушець для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. Розширена мережа спортивних секцій – переведено секції греплінгу (спортивне єдиноборство, комплексний вид боротьби) та панкратіону (давньогрецьке бойове мистецтво ) з комплексної дитячо - юнацької спортивної школи № 1 до дитячо - юнацької спортивної школи № 2 та відкрито секцію шахів. У комплексній дитячо - юнацькій спортивній школі № 1 відкрито секцію стрільби з лука. |
| 9. | Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів початкової школи відповідно до встановленого порядку | З метою забезпечення належного функціонування “Нової української школи” закладів загальної середньої освіти міста Луцька (відповідно до наказу МОН України від 07.02.2020 № 143 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи”, Закону України “Про публічні закупівлі”) у червні місяці оголошено відкриті торги: - на закупівлю шкільних меблів (стінка L3890, Стінка L5700, шафа для одягу і книг закрита дводверна, шафи для одягу дитяча 5-ти секційна з лавою, шафи для зберігання дидактичних матеріалів) на очікувану суму – 1 446,1 тис.грн; - на закупівлю шкільних меблів (стіл учнівський одномісний антисколіозний з площадкою, регулюємий по висоті з полицею (ростові групи № 4-6), стілець Т-подібний з регулюванням по висоті на ростові групи № 4-6, осередок вчителя, комп’ютерний стіл) на очікувану суму – 2 949 ,0 тис. грн; - закупівлю комплектів дидактичних матеріалів на очікувану суму – 1 509, 7 тис. грн. (друковані засоби навчання, інструменти, атласи, глобуси, абакуси, танграми тощо). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 325 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 і від 12 лютого 2020 року № 105” передбачено кошти на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти, а саме: для Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області та для комунального закладу Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області (174, 8 тис. грн для кожного закладу). Після врахування усіх пропозицій, які надаватимуть керівники навчальних закладів, буде проведено процедуру закупівель. |
|  | Додаткові заходи під час карантину | Із початку оголошення карантину та до кінця травня (12.03.2020- 29.05.2020) для учнів 1-11 класів навчання відбувалось за дистанційною формою. Також були складені графіки дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу та проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів. У 2019-2020 н.р. від державної підсумкової атестації звільнено учнів 4-х та 9-х класів відповідно до наказу МОН України від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за №333/34616. 29.05.2020 на телеканалі “Аверс” було проведено трансляцію загальноміського свята Останнього дзвоника. Внесено зміни до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО у 2020 році, затверджено терміни проведення основної сесії ЗНО (25.06-17.07), додаткової сесії (23.07-11.08), відповідно до наказу МОН України від 20.05.2020 № 664. Також під час дії карантинних обмежень було атестовано 476 педагогів та керівників освітніх закладів, усі засідання атестаційних комісій, планові наради із керівниками закладів ЗЗСО, ЗПО та директорами ЗДО були проведені в онлайн режимі, зокрема з використанням платформи ZOOM. Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти в усіх ЗЗСО з 02.03.2020 здійснювався прийом документів для вступу учнів на навчання до 1 класу. Із початком введення карантину у школах було запроваджено прийом заяв онлайн, про що поінформовано громадськість через сайти ЗЗСО. З 3 червня відновлено роботу закладів дошкільної освіти з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог та протиепідемічних заходів. |

2.2. Охорона здоров’я

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення комп’ютеризації та належного програмного забезпечення для встановлення електронної системи охорони здоров’я та автоматизованої пошукової системи згідно вимог Національної служби здоров’я України в комунальних підприємствах охорони здоров’я | З метою впровадження медичної інформаційної системи E - Health (електронний документообіг в медицині) забезпечено придбання комп’ютерної оргтехніки та проведення локальної мережі для АІПС “МедСистема” на: КП “Луцька міська клінічна лікарня”, КП “Луцький клінічний пологовий будинок”, КП “Луцька міська дитяча поліклініка”, КП “Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка”. |
| 2. | Створення консультативно-діагностичного центру у складі комунального підприємства “Луцька міська клінічна лікарня” | З метою дотримання об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, з 15 січня 2020 року розпочав роботу консультативно – діагностичний центр в складі КП “Луцька міська клінічна лікарня” (наказ УОЗ МР від 27.09.2019 № 67/17 - 3). З метою раціоналізації використання фінансових і кадрових ресурсів у сфері надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також підвищення якості надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, штатна чисельність консультативно – діагностичного центру формувалась за рахунок посад працівників, які надавали амбулаторно-поліклінічну допомогу в комунальних центрах первинної медичної допомоги. |
| 3. | Укладання договорів між комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади та Національною службою здоров’я України | В рамках реалізації Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення з 01 квітня 2020 року укладені договори між комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади та Національною службою здоров’я України, а саме: - КП “Луцька міська клінічна лікарня” (договір на пакет послуг для надання амбулаторної вторинної (медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) та третинної медичної допомоги (високоспеціалізована) медична допомога); - КП “Луцький клінічний пологовий будинок”(договір на пакет медичних послуг з надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, породіллям); - КП “Луцька міська дитяча поліклініка” (договір на пакет медичних послуг з надання реабілітаційної, паліативної, амбулаторно - поліклінічної (спеціалізована) допомог); - КП “Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка” (договір на пакет медичних послуг з стоматологічних послуг, ургентної допомоги); - КП “Луцький центр первинної медичної допомоги” - Центр реабілітації (договір на пакет медичних послуг з реабілітаційних послуг). На даному етапі свого розвитку галузь охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади, реалізуючи державну політику реформування, функціонує як єдиний медичний простір, що дає можливість отримати мешканцям повноцінну медичну допомогу від первинної ланки до високоспеціалізованої. |
| 4. | Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних закладів Луцької міської територіальної громади | Комунальним підприємствам охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади з бюджету розвитку міста у 2020 році на проведення капітальних видатків виділено 9,3 млн. грн, профінансовано на звітну дату - 5,1 млн грн, в тому числі: - для КП “Луцька міська клінічна лікарня” - 6,2 млн. грн, профінасовано 3,5 млн грн (закуплено лапароскопічні стійки на 2,5 млн грн , придбано 2 апарати штучної вентиляції легень – 3,2 млн грн, придбано 2 концентраторів кисню - 0,2 млн грн, придбано 2 аналізатори та реактиви для проведення імуноферментного аналізу - 0,2 млн грн, виготовлення проєктно - кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту клініко - діагностичного центру (приміщення пр. Волі,66) - 0,1 млн грн); - для КП “Луцький клінічний пологовий будинок” - 1,4 млн грн, профінансовано 1,3 млн грн (придбання апарата ультразвукового дослідження для проведення нейросонографії новонароджених - 0,5 млн грн, придбання комп’ютерної оргтехніки - 0,8 млн грн, придбання пральної машини - 0,1 млн грн); - для КП “Луцький центр первинної медичної допомоги № 2” (придбання автомобіля для надання невідкладної медичної допомоги- 0,4 млн грн (заплановано придбати у четвертому кварталі 2020 року); - для КП “Луцька міська дитяча поліклініка” - 0,8 млн грн, профінансовано 0,03 млн грн (придбання бінокулярного офтальмоскопа - 0,4 млн грн (заплановано закупити у 3 кварталі 2020 року), придбання медичного обладнання для фізіотерапевтичного відділення- 0,2 млн грн (заплановано закупити у 3 кварталі 2020 року), придбання обладнання для реабілітації –0,03 млн грн (закуплено), придбання стоматологічної установки - 0,08 млн грн (заплановано закупити у 3 кварталі 2020 року), проведення капітального ремонту зуботехнічної лабораторії - 0,2 млн грн, стоматологічних кабінетів 0,1 млн грн, маніпуляційного кабінету денного стаціонару - 0,05 млн грн (роботи заплановано розпочати у 4 кварталі 2020 року); - для КП “Луцький центр первинної медичної допомоги” (придбання обладнання для Центру реабілітації учасників бойових дій - 0,4 млн грн (станом на 01.07.2020 закуплено обладнання на суму 0,1 млн грн); - для КП “Луцький центр первинної медичної допомоги” на придбання обладнання - 0,01 млн грн (заплановано придбати обладнання у 3 кварталі 2020 року). |
| 5. | Проведення заходів щодо створення Луцького госпітального округу. | Кабінет Міністрів України постановою від 27.11.2019 № 1074 “Деякі питання створення госпітальних округів” затвердив новий порядок створення госпітальних округів, який передбачає укрупнення округів до обласного рівня. У результаті Україна перейшла на модель: одна область – один госпітальний округ. Госпітальний округ не є окремим організаційно-правовим рівнем організації виконавчої влади, окремою юридичною особою чи суб’єктом господарювання. Суб’єктами госпітального округу є заклади охорони здоров’я та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення на території госпітального округу. Функції закладів охорони здоров’я у складі госпітального округу визначаються на основі видів медичної допомоги, що надається в кожному закладі охорони здоров’я, а також функціональних потужностей таких закладів. У межах госпітального округу формується спроможна мережа госпітального округу, яка складається з опорних закладів охорони здоров’я та інших закладів охорони здоров’я, у тому числі багатопрофільних дитячих лікарень, перинатальних центрів, спеціалізованих центрів та закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при онкологічних, інфекційних захворюваннях, туберкульозі та інших соціально значущих хворобах. Спроможна мережа госпітального округу, за винятком опорних закладів охорони здоров’я, визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією з урахуванням пропозицій госпітальної ради. Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 14.01.2020 № 7 утворено Госпітальну раду Волинського госпітального округу, до складу якої входить начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради ЛОТВІН В.О. Враховуючи викладене, питання створення Луцького госпітального округу втратило свою актуальність. |
| 6. | Подальше впровадження сучасних медичних технологій та комунальних підприємствах охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади | В міських лікувально-профілактичних закладах впроваджувалися наукові нововведення і сучасні методики щодо діагностики та лікування (новітні методики втручань на органах черевної порожнини та опорно - рухового апарату, подальший розвиток та удосконалення інноваційних методів діагностики та лікування уражень коронарних судин). Медичні працівники приймають участь в конференціях, семінарах, проходять навчання з підвищення кваліфікації з різних актуальних питань удосконалення медичної допомоги, зокрема, щодо удосконалення медичної допомоги у зв’язку із хворобою короновірус. |
|  | Додаткові заходи, які були впровадженні під час карантину | Комунальні підприємства охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади в умовах карантину працювали із дотриманням вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)” (в редакції наказу МОЗ України від 16.06.2020 № 1411) та відповідно до наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Розроблено маршрути пацієнтів для направлення і транспортування пацієнтів у визначені спеціалізовані заклади, відпрацьований регіональний алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19. З метою налагодження комунікації із мешканцями Луцької міської територіальної громади з початку карантину у постійному режимі робочого часу проводилися телефонні консультації з лікарями первинної ланки, також в управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради працювала і працює окрема телефонна лінія консультування – “гаряча лінія”. З бюджету Луцької міської територіальної громади комунальним підприємствам охорони здоров’я міської територіальної громади виділено 9,8 млн грн: - для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски - респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), для закупівлі лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих - 2,3 млн грн; - для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА - 3,6 млн грн; - на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я - 1,4 млн грн; - на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці - 2,5 млн грн. |

2.3. Соціальний захист та соціальне забезпечення

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та лікування, допомоги у психологічній адаптації та реабілітації учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей | Протягом І півріччя 2020 року: - з бюджету міської територіальної громади надано одноразову адресну грошову допомогу на лікування мобілізованим учасникам антитерористичної операції, добровольцям, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих на суму 393,5 тис. грн. |
| 2. | Забезпечення професійної адаптації військовослужбовців шляхом організації навчання на водіїв транспортних засобів категорій “В”, “С”, “D” та ін. | Прийнято 32 заяви на забезпечення послугами з навчання на водіїв з числа учасників АТО/УОС та членів сімей загиблих(померлих) за кошти місцевого бюджету (укладено 25 угод). Профінансовано на суму 51,2 тис. грн. |
| 3 | Придбання житла учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, на умовах співфінансування | В рамках реалізації Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки зі змінами у І півріччі 2020 року фінансування не здійснювалося, у зв’язку з відсутністю заяв від учасників бойових дів на придбання житла. |
| 4 | Забезпечення виплат дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, захворювання, отриманих у результаті участі в АТО | Відповідно до Програми соціальних виплат дітям у місті Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу на 2019- 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання отриманих у результаті участі в АТО, протягом І півріччя 2020 року виплачено щомісячних допомог на загальну суму 419,6 тис. грн (33 дітей). |
| 5. | Надання адресної грошової допомоги мешканцям міста з числа соціально вразливих верств населення. | В рамках Програми соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2016 - 2022 роки протягом І півріччя 2020 року за рішенням комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення було профінансовано 639,3 тис. грн. |
| 6. | Здійснення фінансової підтримки діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на територію м. Луцька, та громадських об’єднань, які надають соціальні послуги. | Діяльність громадських організацій ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на території м. Луцька, профінансовано у розмірі 37,9 тис. грн, на діяльність громадських об’єднань, які надають соціальні послуги - 44,0 тис. грн. |
| 7. | Нарахування субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг | З початку 2020 року за призначенням житлової субсидії звернулось 1098 громадян. З 01 травня 2020 року проводиться автоматичне перепризначення субсидії на не опалювальний період без звернення громадян для 19131 домогосподарств міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу. Протягом 2020 року згідно Порядку надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії громадянам на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.12.2019 № 818-1, передбачено виплату адресної грошової допомоги у розмірі 500,0 грн визначеним категоріям громадян. Впродовж І півріччя профінансовано з бюджету - 1,2 млн грн. |
| 8. | Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених жителів Луцької міської територіальної громади, які обслуговуються Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | В рамках Програми соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2016-2022 роки протягом І півріччя в їдальні територіального центру за бюджетні кошти забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 485 підопічних установи на суму 51,1 тис. грн. |
| 9 | Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян (особи з інвалідністю по зору І та ІІ групи, члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані) | В рамках Програми соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2016-2022 роки протягом звітного періоду було профінансовано адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на суму 1 246,5 тис. грн. |
| 10. | Здійснення фінансової підтримки Волинського обласного благодійного фонду “Переображення” для забезпечення діяльності Центру обліку бездомних осіб та відділення нічного перебування. | В рамках Програми соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2016-2022 роки протягом звітного періоду фінансування для забезпечення діяльності Центру обліку бездомних осіб та відділення нічного перебування не здійснювалося. На базі Центру діяли кімнати нічного перебування для бездомних осіб на 12 ліжко-місць (діють в осінньо-зимовий період за умов настання температури повітря, при якій є загроза переохолодження та замерзання). Відділення нічного перебування Центру надавало послуги ночівлі, харчування, санітарно-гігієнічні послуги, первинної медичної допомоги та забезпечення гуманітарним одягом. |
|  | Додаткові заходи, які були додатково впроваджені під час карантину, у зв’язку із поширенням короновірусу COVID-19. | З 18 березня 2020 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька (вул. Данила Галицького,18) працював в умовах карантину, основна робота, в цей період, полягала у наданні соціальної послуги догляду на дому, а також у визначенні категорій громадян, які потребують допомоги, оскільки опинились у скрутному матеріальному становищі у зв’язку із обмеженнями, обумовленими карантином, які спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Такі громадяни забезпечувалися продуктовими наборами, що надавалися благодійними фондами, церквами різних конфесій, підприємцями (мережа продуктових магазинів АТБ, Волинський обласний благодійний фонд “Дитяча місія. Україна”, Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”, Свято- Миколаївський храм м. Луцька). За період з березня - червень 2020 року працівниками територіального центру було вручено 4478 продуктових наборів. Соціальні робітники надавали послугу догляду вдома 816 одиноким мешканцям Луцька, з якими укладений відповідний договір. Щодня соціальні робітники відвідували від 260 до 300 підопічних, яким надають послуги з придбання та доставки продуктів харчування, медикаментів, приготування їжі, прибирання тощо. З квітня 2020 року запроваджена нова державна програма допомоги батькам з дітьми: фізичні особи-підприємці, які виховують дітей до 10 років, які сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 2019 рік та належать до І або ІІ групи платників єдиного податку, могли отримати допомогу на кожну дитину у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку. Станом на 01.07.2020 таку допомогу призначено 836 особам та виплачено на суму 3,2 млн. грн. У квітні 2020 року проведено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1,0 тис. грн. у зв’язку з негативними наслідками поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 таким категоріям: одержувачам допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одержувачам соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги не працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Виплачено кошти 2 643 особам на загальну суму 2,6 млн грн. |

2.4. Ринок праці, зайнятість населення та охорона праці

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення моніторингу стану виплати заробітної плати та рівня оплати праці найманих працівників на підприємствах Луцької міської територіальної громади | Для забезпечення належного рівня оплати праці найманих працівників та впливу на існуючу ситуацію управлінням з питань праці міської ради продовжує здійснюватися моніторинг рівня середньої заробітної плати на підприємствах міста. Так, згідно даних Луцької ОДПІ ГУ ДПС у Волинській області, встановлено, що на 2283-х підприємствах міста у І кварталі 2020 року середня заробітна плата становила менше гарантованої державою мінімальної заробітної плати. На 1 червня 2020 року право на своєчасне отримання винагороди за працю було порушено стосовно працівників 11-ти економічно активних підприємств міста, сума невиплаченої заробітної плати складала 13544,6 тис. грн. За результатами проведеного моніторингу здійснювалась діяльність комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста. За період з початку року на засіданнях комісії та робочої групи було заслухано звіти керівників 22 - х підприємств міста щодо рівня та своєчасності оплати праці. Додатково: згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить: 4 723 грн у місячному розмірі; 28,31 грн у погодинному розмірі. |
| 2. | Здійснення заходів контролю за додержанням законодавства про працю й накладення штрафів за виявлені порушення у порядку, встановленому законодавством.Інформування роботодавців та працівників щодо порядку оформлення трудових відносин та негативних наслідків тіньової зайнятості | В ході проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю досліджувалися питання належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками, нарахування та виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), заходи державного контролю з питань додержання законодавства про працю не проводились. Після введення адаптивного карантину в червні місяці інспектори праці Луцької міської ради взяли участь у 5-ти інспекційних відвідуваннях спільно з фахівцями Управління Держпраці у Волинській області щодо додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусної інфекції. Проводились рейди-обстеження робочою групою з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати найманих працівників. Протягом І півріччя 2020 року 16-ма такими заходами було охоплено 596 об’єктів, зокрема, на території торгівельних центрів “Ювант”, “Порт Сіті”, “Караван”, супермаркету “Там Там”, Центрального універмагу “Луцьк”, Центрального ринку, спортивно-розважального центру “Адреналін Сіті” та суб’єктів громадського харчування і торгівлі окремих мікрорайонів міста. На кожному із обстежених об’єктів було вручено пам’ятку щодо порядку оформлення трудових відносин та ступеня відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Одночасно, інспекторами праці відділу інспектування управління з питань праці, відповідно до п. 28 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823, проводилось інформування роботодавців та працівників щодо негативних наслідків незадекларованої праці. Зокрема, були проведені інформаційні відвідування на об’єктах торгівлі, громадського харчування та сфери обслуговування, розташованих на території окремих мікрорайонів міста. З початку 2020 року здійснено 18 таких відвідувань. За результатами проведених у вищезазначений період заходів окремі роботодавці міста надіслали повідомлення до органу ДПС про укладення трудових договорів із 240-ма найманими працівниками. |
| 3. | Реалізація на території Луцької міської територіальної громади державної політики в галузі охорони праці (підвищення рівня промислової безпеки шляхом здійснення системного контролю за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням) | За період з початку року було проведено 5 обстежень (Палац учнівської молоді, заклад дошкільної освіти № 26, загальноосвітні школи I-III ступенів № 15, 20 КП “Ідальня № 26”). Під час обстежень виявлено 62 порушень законодавства з охорони праці. |
| 4. | Здійснення заходів на території Луцької міської територіальної громади у відповідності до законодавства з невиробничого травматизму | Протягом шести місяців у місті сталось 7176 нещасних випадки невиробничого характеру, в т. ч. 11 – з смертельними наслідками. Працівниками відділу охорони праці у 18 випадках приймалося рішення щодо проведення розслідування нещасних випадків. |
| 5. | Підвищення рівня відповідальності посадових осіб підприємств за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці | Під час проведення перевірок управлінням з питань праці проводилась заключна бесіда з керівником підприємства, ознайомлення із виявленими фактами порушень та роз’яснювався ступінь відповідальності керівника за невиконання вимог законодавства з охорони праці. |
| 6. | Сприяння в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення професійного добору пошукачів роботи відповідно вимог роботодавця, представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення міні-ярмарків вакансій, презентацій роботодавця, економічних екскурсій тощо | Впродовж звітного періоду послугами служби зайнятості в місті скористалося 8 196 незайнятих громадян (працевлаштовано -1537 осіб, з них 1262 - за направленням центру зайнятості, до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 277 безробітних, охоплено професійним навчанням, підвищенням кваліфікації 120 безробітних). До Луцького міського центру зайнятості впродовж січня – червня 2020 року 1012 роботодавці надали інформацію щодо 5023 вільних робочих місць та вакантних посад. На початок липня 2020 року були актуальними 1164 вакансії: для робітників - 804 (69%), для службовців - 289 (25%), для осіб, які не потребують спеціальної підготовки - 71 (6%). В той же час на обліку перебувало 4175 безробітних, з яких 1530 (37%) - робітники, 2278 (46%) – службовці, 367 (9%) – особи без професії. За рівнем заробітної плати пропозиції роботи поділялися на: мінімальна – 9%, від мінімальної до середньої заробітної плати – 72%, від середньої заробітної плати і вище – 19%. Протягом І півріччя 2020 року знайшли роботу 1 537 осіб, з них за направленням служби зайнятості працевлаштувалися 1 262 громадянина, у тому числі, 396 - з числа безробітних. Серед безробітних громадян найчастіше працевлаштування відбувалося у сферу оптової та роздрібної торгівлі – 27,5%, у сферу переробної промисловості (виробництво) – 26,0%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 5,9%. Працівники міського центру зайнятості постійно інформували пошукачів роботи щодо актуальних вакансій, умов праці, заробітної плати під час індивідуальних прийомів також на інформаційних семінарах, через засоби масової інформації, офіційний сайт Луцької міської ради, власну сторінку в мережі “Фейсбук”, Інтернет-ресурси державної служби зайнятості. Для реклами соціально-відповідальних роботодавців службою зайнятості проведено 6 презентацій роботодавця, 2 економічних екскурсій на підприємства міста для тих, хто в пошуках роботи, в тому числі і для студентської молоді, 2 міні – ярмарок та 4 ярмарків вакансій. Використовувалися в роботі електронні сервіси. Так, у першому півріччі організовано було 13 скайп - співбесід пошукачів роботи з роботодавцями, відзнято 12 відео-резюме безробітних, створено понад 2000 електронних кабінетів роботодавців. До початку карантину, представники Луцького міського центру зайнятості щоп’ятниці надавали інформаційну підтримку відвідувачам ЦНАП у місті Луцьку, спрямовану на якнайшвидший пошук роботи для безробітних та підбір вакансій для роботодавців.. На початку року фахівці Луцького міського центру зайнятості долучилися до інформаційно - розʼяснювальної компанія з детінізації зайнятості. Спільно з представниками Управління Держпраці у Волинській області, Волинського обласного управліня Пенсійного фонду України, Луцької міської ради та Національної поліції відвідували роботодавців та інформували суб’єктів господарювання про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. Відвідано понад 80 роботодавців, які здійснюють діяльність біля гіппермаркета “Там-Там”, в розважальному центрі “Адреналін”та торгові точки в районі старого міста. Для упередження від порушень в сфері легалізації зайнятості, в Луцькому міському центрі зайнятості в січні 2020 року проведено бліц-навчання для роботодавців, за участю управління Держпраці у Волинській області. Цільова аудиторія 50 учасників заходу - сфера торгівлі, послуг та громадського харчування. Саме вони найчастіше входять в групу ризику в контексті незадекларованої праці. Луцький міський центр зайнятості в своїй роботі використовує сучасний метод пошуку та підбору персоналу – рекрутинг (підбір персоналу в штат компанії). Таким чином, фахівці служби зайнятості шукають висококваліфікованих спеціалістів не лише серед безробітних, а й з числа незайнятого населення та осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Послугами рекрутингу впродовж 6 місяців 2020 року скористалися уже 580 роботодавців, вдалося укомплектувати 222 вакансії. Опрацьовано 4463 анкети пошукачів роботи та резюме осіб, які шукають роботу. Залучаються до співпраці нові роботодавці, яким пропонуються послуги, що можуть стати корисними та доцільними. В квітні 2020 року внесено зміни до Закону України “Про зайнятість населення, яким, згідно статті 47, передбачено надання допомоги щодо часткового безробіття для тих роботодавців та ФОПів без найманих працівників, які зупинили чи скоротили свою діяльність на період карантину. На початок липня Луцький міський центр зайнятості отримав 2688 пакетів документів на отримання допомоги щодо часткового безробіття, по 2305 з яких прийнято позитивне рішення. Із них 1901 пакет – від фізичних осіб-підприємців без найманих працівників, 404 – від роботодавців на 1920 найманих працівників. |
| 7. | Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; | Одним з шляхів збільшення кількості нових робочих місць, насамперед для працевлаштування безробітних, є компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на новостворені робочі місця. Впродовж звітного періоду цією послугою скористалися 24 роботодавці міста, які у такий спосіб забезпечили роботою 33 особи, в т. ч. недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці - 18. Компенсації отримали й суб’єкти малого підприємництва, які створили нові робочі місця для безробітних у пріоритетних видах економічної діяльності. В місті Луцьку такі робочі місця створювались у виробництві, будівництві доріг та автострад, транспорті, ІТ-сфері та інших галузях. З числа внутрішньо переміщених осіб одну безробітну працевлаштовано на умовах строкового трудового договору. Роботодавець отримує компенсацію витрат на оплату її праці із фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. |
| 8. | Організація професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, у тому числі проходження стажування безпосередньо на робочому місці | В І півріччі 2020 року професійним навчанням охоплено 120 безробітних осіб. Професійне навчання за направленням центру зайнятості здійснювалося за понад дев’яносто професіями як в навчальних закладах міста Луцька так і у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Впродовж зазначеного періоду на замовлення роботодавців безробітні громадяни проходили навчання за робітничими професіями (кухарі, кравці, покоївки та ін). В період карантину для навчання безробітних використовувалася дистанційна форма навчання. Здобуваючи професію “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”, 7 слухачів з червня 2020 року проходили виробничу практику на підприємствах міста Луцька з дотриманням санітарних вимог та заходів безпеки для захисту від короновірусної інфекції на робочому місці. На стажування на підприємства, організації та установи міста Луцька направлено 45 безробітних осіб. Стажування організовувалось за такими професіями та спеціальностями: дизайнер, садівник, комплектувальник меблів, продавець-консультант, викладач (методи навчання), юрист, технік-технолог, дизайнер графічних робіт. Після закінчення професійного навчання, підвищення кваліфікації слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас), видається документ про освіту державного зразка. |
| 9. | Задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках для виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру | Для підвищення мотивації безробітних громадян до праці, надання додаткового джерела прибутку, службою зайнятості організовувалися громадські та інші роботи тимчасового характеру, до яких впродовж січня-червня 2020 року залучено було 277 безробітних. Роботи тимчасового характеру організовувались на підприємствах громадського харчування, переробної промисловості, оптової торгівлі, сфери транспорту, охорони здоров'я та будівництва. У громадських роботах прийняли участь 2 безробітних, які інформували населення про соціальні послуги Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Фінансування громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. |
| 10. | Сприяння розвитку підприємницьких ініціатив серед пошукачів роботи: організаційна, консультативна, фінансова підтримка; забезпечення діяльності Центру розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості | Для підтримки та розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних державна служба зайнятості реалізовувала комплекс заходів: залучення осіб, які бажали започаткувати власну справу, до інформаційних семінарів з питань самозайнятості, вибору перспективного виду діяльності, реєстрації суб’єкту підприємницької діяльності. До участі в заходах запрошувалися представники Луцької об’єднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області, Управління Пенсійного фонду України у м. Луцьку, представники АБ “Укргазбанк”, обласного молодіжного центру праці, Центру надання адміністративних послуг Луцької міської ради, Волинського регіонального та Луцького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, успішні підприємці, громадяни, які виявили бажання розпочати власну справу. Для набуття теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності малого підприємництва, маркетингу, менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування організовувалися курси цільового призначення за напрямком провадження підприємницької діяльності “Підприємець-початківець”. У I півріччі 7 безробітних осіб пройшли навчання на курсах “Підприємець-початківець”. Впродовж I півріччя проведено 51 захід для 940 осіб. За участі соціальних партнерів організовано проведення тренінгів: “Як потрапити в ІТ: досвід та поради”, “Стартап в житловому секторі”, інформаційний вебінар “Планування власної справи”, вебінар “Чи готовий я до відкриття власного бізнесу”, інформаційний вебінар “Навики стресостійкості та організація мислення у проблемній ситуації для вирішення задач підприємницької діяльності”. Фахівець Луцького міського центру зайнятості була спікером Програми “Skills Labs: власна справа”, яка реалізовувалася вперше на Волині спільно з Департаментом сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Учасники програми - молоді особи, які після завершення проєкту започаткують власну бізнес-справу та реалізують стартапи. Започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості 8 безробітних осіб, з них: 5 осіб – у сфері надання послуг, 3 особи – у сфері виробництва. У I півріччі 2020 року реалізовувся проєкт “Успіх в дії”. У рамках даного проєкту проведено 10 заходів для 160 осіб. Це майстер-класи у Клубі “Цитра”, інтерактивні зустрічі, вебінари, які проводились дистанційно, використовуючи послуги віддаленого конференц - зв'язку Zoom. У заходах приймали участь та ділились власним досвідом і напрацюваннями соціальні партнери та успішні підприємці: ментор кондитерської справи, яка виготовляє пастилу Олена Горбач, засновниця студії зліпків “Щаслива мить” Наталія Демченко, засновниця бренду “Parasol'ka” Вікторія Денищенко, засновник проєкту Tesmind/Технологія ефективних рішень Іван Форманюк, національна платформа ефективного регулювання PRO, ВОГМО “Волинський інститут підтримки та розвитку громадських ініціатив”. |
| 11. | Проведення професійної орієнтації громадян, у тому числі серед молоді; забезпечення функціонування Центрів кар’єри при навчальних закладах міста. | У звітному періоді надано 13175 профорієнтаційних послуг для 8287 осіб для різних категорій населення. Було організовано проведення ряду вебінарів та онлайн-семінарів, використовуючи послуги віддаленого конференц-зв'язку Zoom, дистанційно у програмі Skype та на платформі Viber. На вебінарах говорили про загальні питання зайнятості, використання вебресурсів Державної служби зайнятості для отримання додаткових знань та компетенцій, про сучасні джерела пошуку роботи, підготовку резюме, підготовку до співбесіди з роботодавцем, про захист трудових прав працівників в умовах карантину. Ознайомлювали учасників заходів із можливостями «Освітнього порталу» Державної служби зайнятості, освітніми платформами “Coursera”, “Prometheus”, “Lіngva.Skіlls”, сучасним комплексом соціальних послуг та електронними сервісами служби зайнятості, розширюємо уявлення учасників про сучасні технології пошуку роботи. У I півріччі 2020 року проведено 30 заходів з професійної орієнтації учнівської молоді. Це 5 Днів кар’єри для 480 осіб, інтерактивний захід для 20 осіб, презентація навчального закладу для 8 осіб, 4 профінформаційних групових заходів для молоді, у тому числі учнівської для 150 осіб, 5 групових профконсультацій із застосуванням психологічного тестування для 170 осіб. У дистанційному форматі організовано 12 вебінарів для 180 учнів, 2 вебінари для 75 батьків учнів шкіл міста Луцька. В рамках проєкту “Виростеш-зрозумієш” за участі ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” проведено 5 заходів для випускників шкіл міста Луцька до Міжнародного дня захисту дітей і т.п. В рамках Днів науки в Україні за участі представників бізнесу та влади викладачів та аспірантів кафедри бізнесу та економіки Луцького національного технічного університету проведено в дистанційному форматі круглий стіл “Сучасні тренди в економіці та управлінні персоналом” та студентський дискусійний клуб “Працевлаштування молоді за кордоном: за і проти”. Про Державну прикордонну службу дізнались студенти Луцького ВПУ будівництва та архітектури та Луцького ВПУ на заходах “Презентація роботодавця”, які проведено в рамках функціонування Центру професійної кар’єри Луцького ВПУ будівництва та архітектури та Центру професійної кар’єри Луцького ВПУ. В Центрі розвитку кар'єри Волинського коледжу Національного університету харчових технологій студенти мали можливість дізнатись про переваги працевлаштування до Ресторація болгарської кухні “Чевермето” та Ресторану-кафе “Фарт”, зустрівшись з представниками даних закладів громадського харчування на профорієнтаційному заході. Для студентів, які навчаються на ІІ курсі за спеціальністю “Початкова освіта” з спеціалізацією “Вчитель інформатики в початковій школі”. Для студентів, які навчаються на ІІІ курсі за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” Луцького національного технічного університету, проведено вебінар на тему “Підготовка до співбесіди з роботодавцем”. Для популяризації проходження служби за контрактом серед безробітних громадян, в центрі зайнятості організовувалися інформаційні семінари та зустрічі із представниками Збройних сил України (Луцький об'єднаний міський військовий комісаріат), Державної прикордонної служби України, Патрульної поліції. Через карантинні обмеження виїзні акції Луцького міського центру зайнятості не організовувались. |

2.5. Підтримка сім’ї, молоді, захист прав дітей

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів та підтримка ініціатив громадських організацій щодо реалізації молодіжної політики, розвитку інституту сім’ї, пропагування сімейних цінностей | Протягом першого півріччя міською радою підтримано 45 акцій та заходів на суму 64,3 тис. грн (два Всеукраїнські пластові лещетарські табори, фінал благодійної акції “Чужих дітей не буває”, передача Віфліємського Вогню, тренінг “SMM - Маркетинг у соціальних медіа”, проєкт “Школа бізнесу Луцького НТУ-2020”, три святкових майстер-класи, першість Західної України зі східних танців, проєкт EnglishPlus (в рамках якого проведено 18-ть занять), всеукраїнський англомовний дебатний турнір “Lubart Cup” та тренінг з подолання розриву поколінь). З них 15 заходів сімейного спрямування на суму 15,7 тис. грн.: “Програма 15” для підлітків та їх батьків; сімейне свято “Різдвяна свічечка”; фінал благодійної акції “Чужих дітей не буває”; вистава “Різдвяна історія”; тренінг з подолання розриву поколінь; 3 святкових майстер-класи для дітей та їх батьків; міський конкурс дитячих малюнків та відео “Мої права та обов’язки” до Міжнародного Дня захисту дітей; тижневий марафон до Дня матері “Мама в темі” та Дня батька “Тато в темі”; інформаційно-просвітницький захід по запобіганню домашньому насильству “Справжній тато не чинить насильства”; флешмоб “Розірви ланцюг мовчання! Любов_це_не…”, присвячений темі домашнього насильства та ін. Упродовж першого півріччя 2020 рок “Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк” було підтримано 3 заходи та акції на суму 32,4 тис. грн (екстремальний туристичний “Доброволець-2020”, відкритий вишкіл волонтерів НСОУ “Пласт”, сімейне свято “Різдвяна свічечка”) |
| 2. | Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, підтримка пластового (скаутського) та волонтерського рухів; | Підтримано волонтерський соціальний проєкт “English Plus” (18 занять). Організовано та проведено онлайн-акцію “Інсайдери молодіжної політики”, спрямовану на розвиток громадянської активності молоді; загальноміську екологічну толоку “Чистоліто-2020”, спрямовану на поліпшення стану довкілля, благоустрою і активізації природоохоронної роботи та екологічної свідомості мешканців міста. Заходи національно- патріотичного та волонтерського спрямування підтримано на загальну суму 21 тис. грн. Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк організовано 74 заходи, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, на загальну суму 14,1 тис. грн (міський турнір з кульової стрільби пам’яті Героїв Крут, тренування до екстремального туристичного змагу “Доброволець”, проведення вишколу діловодів та проєктного менеджменту НСОУ “Пласт”, семінар з військово-патріотичного виховання для ОТГ, комплекс заходів до відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, військово-патріотичний вишкіл для дітей та молоді, флешмоб до Дня вишиванки та ін. |
| 3. | Організація молодіжно-культурного обміну та проведення заходів з міжрегіональної та міжнародної співпраці учнівської та студентської молоді; | У звітному періоді було підтримано міською радою 4 заходи: всеукраїнський англомовний дебатний турнір “Lubart cup”, першість Західної України зі східних танців “Golden Way”, захід із розвитку підприємницьких ініціатив студентської молоді “Школу бізнесу Луцького НТУ-2020”, програму розвитку бізнес-навичок “Skills Labs: власна справа” для молоді Луцька (проводили в режимі онлайн) на загальну суму 27,6 тис. грн . |
| 4. | Впровадження альтернативних форм оздоровлення та відпочинку (пластові, мовні та наметові табори, гуртки, турпоходи тощо); | Спільно із “Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк” було підтримано 2 пластові лещетарські (лижні) табори, в яких у лютому-березні 2020 року змогли оздоровитись 12 осіб на території ГК “Буковель”. |
| 5. | Проведення оцінки потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах та забезпечення надання комплексу інтегрованих соціальних послуг на основі адресного підходу | Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах, управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється через їх раннє виявлення, оцінку потреб дітей та їх сімей, облік та соціальний супровід. Станом на 01.07.2020 року на обліку в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 206 сімей (в них - 475 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Охоплено роботою 1980 сімей, які відносяться до вразливих груп населення та потребують особливої соціальної підтримки, в яких виховується 3389 дітей. Надано 1 5517 послуг. Основними видами соціальних послуг були юридичні, психологічні та економічні. Здійснено 106 оцінок потреб дітей та їх сімей. Під соціальним супроводом перебувало 7 сімей/осіб, в яких виховується 26 дітей. В умовах карантинних заходів управлінням соціальних служб для сім’ї дітей та молоді здійснювався оперативний моніторинг з питань забезпечення прав дітей та недопущення проявів жорстокого поводження з дітьми. Під особливим контролем перебувало 23 дитини, які повернулися із закладів інституційного догляду та виховання у 10 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спеціалістами управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювалося щотижневе спілкування шляхом телефонного зв’язку щодо контролю за ситуацією в сім’ях. Під час епідемічного періоду відбувалися спільні рейди спеціалістів управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді, служби у справах дітей, сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області у сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують особливого контролю. Загалом охоплено 14 сімей, в яких виховується 35 дітей. Окрім того, проводилися екстрені виїзди у випадках коли існувала загроза життю та здоров’ю дітей. |
| 6. | Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами, представниками бізнесу для надання своєчасної та професійної допомоги сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних життєвих обставин | В рамках співпраці з Волинським обласним благодійним фондом “Дитяча місія. Україна”, протягом І півріччя 2020 року проведено 3 благодійних акції з вручення продуктових наборів для 150 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Заходи відвідали та отримали солодощі 450 дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У період карантинних заходів управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювалася робота щодо забезпечення найнеобхіднішим сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. Залучено до співпраці ВОБФ “Дитяча місія. Україна”, мережа магазинів “Домашній”, супермаркети “Торба”, “Наш край”. Адресно відвідано та вручено продуктові набори 706 сім’ям. У межах роботи Кабінету екстреної допомоги забезпечено речами першої необхідності 40 сімей. |
| 7. | Соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; | Упродовж першого півріччя 2020 року інформаційно-роз’яснювальною роботою щодо матеріальної, соціальної, юридичної та психологічної підтримки охоплено 520 сімей учасників АТО. Також, упродовж 2020 року: - в рамках співпраці з Волинським обласним благодійним фондом “Дитяча місія. Україна”, 36 сімей учасників АТО були адресно забезпечені продуктовими наборами; - 70 дітей переглянули музично-інтеграційний імпровіз “Новий рік на поріг” за участю творчих колективів культурно-мистецького центру “Красне” та отримали солодкі подарунки; - проведено новорічне свято для 450 дітей з сімей учасників АТО та ООС у Палаці культури м. Луцька. Діти переглянули різдвяну виставу “На крилах любові” від творчої студії Наталії Журавльової. Усі діти отримали солодкі подарунки від Луцької міської ради; - 15 дітей взяли участь у майстер-класі із декорування посуду для освячення води на Водохреще; - 35 дітей взяли участь у мистецькому проєкті “Різдвяна майстерня”. Спеціалістами управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді охоплено соціальною роботою 69 сімей внутрішньо переміщених осіб, в них - 110 дітей. У рамках роботи Кабінету екстреної допомоги 89 сімей учасників АТО та сімей внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу одягом та взуттям. |
| 8. | Соціальна та психологічна адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; | Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в 10-11 класах загальноосвітніх шкіл м. Луцька, реалізовано соціальний проєкт “Частинка добра”. Він спрямований на допомогу дітям особливої долі, досягнення професійного та особистісного успіху. Під час заходу діти отримали солодкі новорічні подарунки та пледи із логотипом “Луцьк- приємне відкриття” від Луцької міської ради. Проведено Різдвяні зустрічі для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу у межах мистецького проєкту “Різдвяна майстерня”. З нагоди новорічно-різдвяних свят проведено музично-інтеграційний імпровіз “Новий рік на поріг”. Захід відбувся у культурно-мистецькому центрі “Красне”. 50 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримали солодкі подарунки. Протягом першого півріччя спеціалісти управління соціальних служб для сім’ї та молоді працювали з 119 опікунами/піклувальниками та 144 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім’ях. |
| 9. | Проведення соціальної роботи з сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами, сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованої на творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля, відпочинку та спілкування дітей і молоді з обмеженими фізичними можливостями | У звітному періоді соціальною роботою було охоплено 917 сімей де один чи кілька членів мають інвалідність. Для 88 дітей з інвалідністю організовано було ряд благодійних заходів (проведено музично-інтеграційний імпровіз “Новий рік на поріг,” організовано виставку дитячих художніх робіт у рамках конкурсу “Зимовий Луцьк”, проведено Новорічне паті для вихованців громадських організацій “Батьків дітей з психофізичними порушеннями у розвитку “Повір у себе” і т. п.) з врученням новорічних подарунків від німецьких партнерів благодійного фонду “Дитяча місія. Україна” – Humedica. З метою інтеграції дітей та молоді з особливими потребами у суспільне життя через самообслуговування, творчість та самореалізацію у 2020 році продовжувалася робота спеціалізованого формування “Інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з інвалідністю” у межах якого проводилися заняття для вихованців ГО “Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку”, ГО “Центр реабілітації осіб з інвалідністю “Джерело життя”, ГО “Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектру “Янголята”, ГО батьків дітей з психофізичними порушеннями у розвитку “Повір у себе”. Танцювальний колектив “Соняшник” громадської організації “Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку” взяв участь в ХІV Міжнародному фестиваліконкурсі “Україна єднає світ”, який проходив у місті Києві. |
| 10. | Проведення Конкурсу соціальних проєктів, спрямованих на вирішення проблем сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах | У 2020 році оголошено Конкурс соціальних проєктів (було подано 8 заяв) спрямованих на вирішення проблем сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах для інститутів громадянського суспільства, (бюджет конкурсу 80,0 тис.грн.) з наданням фінансування проєктів з бюджету міської територіальної громади. За результатами якого переможцями визнано 4 проєкти, які подані 4 інститутами громадянського суспільства, а саме: - громадська організація “Ресурсний центр “Кольорова капустинка” (проєкт “Дискусійний клуб “Книга для особливої мами”); - громадська організація “Інклюзивні студії”( проєкт “Тріада успіху: діти-батьки педагоги”); - благодійна організація “Благодійний фонд “Діти здорові” (проєкт “Лікарняний клоун”); - волинське обласне відділення міжнародного благодійного фонду “Молодь з місією” (проєкт “LytskFamili Fest-ONLINE”). Одним із найцікавішим є проєкт “Лікарняний клоун” - націлений на допомогу дітям, які лікуються в медичних закладах. Сміхотерапія — це один із найпопулярніших видів сучасної арт — терапії, що застосовується для лікування дітей та дорослих. Завдання клоуна — це відволікати пацєнтів, особливо маленьких, від хвороб, медичних проблем, лікарняних клопотів Крім того, за допомогою позитивних емоцій і сміху вдається підвищити рівень ендорфінів (гармонів радості), які зміцнюють імунну систему. На Україні такі проєкти започаткували такі міста, як: Київ, Харків, Рівне, Одеса, Дніпро. Укладено договори про співпрацю з реалізації вказаних соціальних проєктів (між громадськими організаціями та управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді). |
| 11. | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) | За 6 місяців звітного року 17 дітям надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 14 влаштовано під опіку/піклування, 3 у державні заклади та 4 дітей усиновлено. Також протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей обстежено умови проживання 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовлено 15 висновків про стан утримання, навчання та виховання дітей у сім'ях опікунів. |
| 12. | Активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у дитячому середовищі | Станом на 30.06.2020 на обліку у службі у справах дітей перебувало 113 дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, з них: 87 проживають у сім'ях, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 20 дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, 6 дітей перебувають на обліку як такі, що зазнали насилля. Знято з профілактичного обліку 36 дітей, з них -25 - через виправлення ситуації у сім'ї, 1 - у зв'язку зі зміною місця проживання, 4 - з досягненням повноліття, 5 - з набуттям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 1 - у зв'язку із засудженням. Представлено інтереси 91 дитини у суді, з них: - під час розгляду кримінальних справ - 29; - під час розгляду цивільних справ - 62. Направлено 9 матеріалів (справ) до Луцького ВП ГУНП у Волинській області для оформлення протоколів за ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання своїх обов`язків щодо виховання та утримання дітей). |
| 13. | Запобігання соціальному сирітству | Службою у справах дітей проведено: 150 виховних та попереджувально - виховних заходів, 260 індивідуальних профілактичних бесід, 88 індивідуальних консультацій. Обстежено умови проживання 165 дітей, які проживають у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. З батьками обговорено питання щодо належного виконання свої обов’язків, недопущення вживання спиртних напоїв, оформлення різних видів соціальних пільг та допомог, на які сім’ї мають право та попереджено про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків і т.д. |
| 14. | Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у випадку відсутності родичів, знайомих, які могли б взяти їх під опіку, розглядається питання щодо влаштування дітей у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Працівники служби у справах дітей, в межах своїх повноважень, надають консультації громадянам щодо створення та функціонування прийомної сім'ї . |
| 15. | Надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціально-правової допомоги, в тому числі матеріальної | Протягом звітного періоду проведено 30 рейдів вулицями міста, в ході яких виявлено 10 дітей, 6 з яких влаштовані у притулок для дітей служби у справах дітей Волинської ОДА, 4 дитини влаштовані у заклад охорони здоров'я. Після проведеної роботи з родинами працівниками служби у справах дітей підготовлено 6 висновків про доцільність повернення дітей в сім'ю на виховання, діти взяті на облік як такі, що самовільно залишають місце постійного проживання та навчання. Надано матеріальну допомогу 18 дітям на суму 7,0 тис. грн. |
| 16. | Забезпечення створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Здійснення інформаційної діяльності, спрямованої на популяризацію сімейних форм виховання; | В місті Луцьку функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховується 5 дітей -сиріт (вул. Кравчука, 28). Також на території міста проживає 5 прийомних сім’ї, де виховуються діти - сироти та 1 сім’я, яка проживає в с. Прилуцьке. |
| 17. | Допомога у вирішенні соціально-побутових питань дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах | При встановленні опіки/піклування працівниками служби вивчаються всі проблеми та потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т. ч. вивчається питання забезпечення їх житлом. Опікунів зобов'язано при досягнення дітьми 16 років, при потребі, ставити на квартирний облік для отримання житла у позачерговому порядку або соціального житла. Обстежено умови проживання 165 дітей, які проживають у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. |
| 18. | Проведення святкових заходів з врученням продуктових наборів дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, до Міжнародного дня захисту дітей, до дня Святого Миколая | Під час проведення благодійної акції “Творімо добро дітям” дітям вручено продуктові набори до міжнародного Дня захисту дітей (залучено 50 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, використано 8, 8 тис. грн). |
| 19. | Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; | Опікунів зобов'язано при досягнення дітьми 16 років, при потребі, ставити їх на квартирний облік для отримання житла у позачерговому порядку. Станом на 30.06.2020 на обліку у виконавчому комітеті для отримання житла перебуває 3 дитини-сироти та 14 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 20.. | Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, проведення ремонтних робіт у житлі, яке належить даній категорії дітей. | Згідно міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017- 2021 роки (передбачено бюджету міської територіальної громади 400,0 тис.грн), у І півріччі 2020 року розпочато ремонтні роботи у квартирі соціального призначення (Щусєва,18, кв. 70) та надано 1 квартиру (Черняховського,1,кв. 121) особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. |

2.6. Культура

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміцнення матеріальної бази культурно-мистецької інфраструктури Луцької міської територіальної громади, впровадження заходів з енергозбереження у закладах культури | Задля підвищення якості мистецьких послуг закладами культури протягом першого півріччя 2020 року здійснено такі види робіт: поточний ремонт та модернізацію навчальних класів у музичних і художній школах міста (319,0 тис. грн), проведено частковий ремонт даху будівлі Палацу культури (49,5 тис.грн), виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху Палацу культури (113,8 тис. грн), розпочато капітальний ремонт покрівлі музичної школи № 2 (виготовлено ПКД, придбано матеріали – 503,4 тис. грн), облаштовано літні читальні зали при бібліотечних закладах (укомплектовано столами, кріслами, мольбертами на суму 10,3 тис.грн). В рамках співпраці із Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО тривали роботи з утеплення фасаду музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена (1 298,5 тис. грн) та модернізації будівлі художньої школи (утеплено фасад будівлі, відремонтовано дах, встановлено 104 енергоощадних вікна, 7 590,0 тис. грн, зроблено відмощення навкого будівлі, в планах - заміна дашків, ремонт “входів” у приміщення, встановлення пандусу). Протягом звітного періоду тривали роботи із добудови музичної школи № 3 (збудовано новий корпус, де буде облаштована концертна зала та 8 навчальних класів, проведено внутрішні роботи (використано 2489, 5 тис. грн). Встановлено енергоощадні лампи у музичних школах міста (34 шт. на суму 1,7 тис. грн) Також у звітному періоді було придбано для: - музичних шкіл: комп’ютерне та звукотехнічне обладнання (42,0 тис. грн), музичні інструменти (219,1 тис. грн), концертне вбрання для творчих колективів (76,8 тис. грн); - клубних закладів: концертне взуття для зразкового аматорського ансамблю народного танцю “Волиняночка” (89,6 тис. грн), концертні костюми для учасників народного аматорського духового оркестру (88,1 тис. грн), комп’ютерну техніку (для культурно-мистецького центру “Красне” і будинку культури м-ну Вересневе на суму 45,0 тис. грн); - бібліотечних закладів: комп’ютерну техніку (45,0 грн), меблі (314,0 тис.грн). Збільшено мережу закладів культури Луцької міської територіальної громади на 3 одиниці за рахунок приєднання Прилуцького будинку культури та бібліотек сіл Дачне і Прилуцьке. |
| 2. | Проведення культурно-мистецьких заходів у різних частинах Луцької міської територіальної громади, збільшення кількості клубних та бібліотечних формувань | Протягом першого півріччя проведено 1045 культурно-мистецьких та культурологічних заходів. Протягом січня-березня відбулися традиційні фестивалі “Різдво у Луцьку”, “Різдвяні піснеспіви”, фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”, Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю “Різдвяні зірочки 2020”, заходи з відзначення річниці від дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка. У зв’язку із введенням карантинних обмежень у березні - червні форматі онлайн проведено фестиваль “Великдень у Луцьку”, заходи з відзначення Дня Європи, Дня пам’яті та примирення, Дня Матері, Міжнародного дня захисту дітей, до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії тощо. З метою активізації творчого процесу та творчої самореалізації учнів мистецьких шкіл реалізовано 10 творчих конкурсів та мистецьких проєктів: “3D/DітиDіDистанційно”, “Для тих, хто живе музикою”, “ChildrenSing/Співають Діти”, “Я люблю фортепіано”, “Скрипковий ключ”, організовано 58 онлайн майстер-класів відомих музикантів, співаків та художників. Загальна сума видатків на організацію культурно-мистецьких заходів склала 509, 4 тис. грн. Кількість клубних формувань збільшилось на 4 одиниці (до 58) . |
| 3. | Облік та паспортизація об’єктів історико-культурної спадщини, проведення заходів щодо їх збереження та популяризації | Реалізовано проєкт “Тиждень відкритих пам’яток Луцька” до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць та Дня пам’яток історії та культури. Рішенням міської ради від 17.06.2020 № 83/4 затверджено Програму обліку об’єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади у 2020-2022 роках (фінансовий ресурс Програми становить 540,0 тис. грн). Укладено 6 охоронних договорів з користувачами пам’яток історико-культурної спадщини. |
| 4. | Проведення заходів міжнародного статусу, сприяння участі творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади у міжнародних мистецьких заходах | У звітному періоді проведено Міжнародний фестиваль “Різдво у Луцьку” за участі фольклорних колективів з Білорусі, Польщі, та регіонів України; декламаторський конкурс в рамках Українсько - Польських зустрічей майстрів слова. Творчі колективи музичної школи №1 взяли участь у ХІХ фестивалі колядок і щедрівок над Бугом-Влодава 2020 (м. Влодава, Польща) та у заході “Вечір колядок та щедрівок” (м. Воля Ухруська, Польща). Учні музичних шкіл взяли участь та здобули перемогу у престижних міжнародних мистецьких конкурсах, що відбувалися у дистанційному форматі, серед яких: фестиваль-конкурс “Балтійські зорі”, музичний конкурс “Ямаха запрошує”, фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості “Сяйво талантів”, фестиваль-конкурс “Україна єднає світ”, багатожанровий інтернет-конкурс “SAMOCVITY”, Golden Time Distant Festival та ін |
| 5. | Реалізація заходів у рамках Програми Ради Європи “Інтеркультурні міста” | В рамках Програми “Інтеркультурні міста” було проведено: історичну годину “Пам’ять про Голокост єврейського населення Волині” у Волинському краєзнавчому музеї. XIIІ Декламаторський конкурс польської поезії і прози для мешканців), презентацію казки про інклюзію у центральній бібліотеці для дітей; концерт до 210-ї річниці від дня народження польського композитора і піаніста Фридерика Шопена у музичній школі №1 імені Фридерика Шопена. Спеціалісти департаменту культури взяли участь у вебінарі з питань гентрифікації та взаємодії в громадському просторі за Програмою РЄ “Інтеркультурні міста” також в онлайн-дискусії “Як владі та ГО втілити проєкт за підтримки ЄС: успішні кейси” і т.п. |
| 6. | Створення презентаційно-промоційних матеріалів про культурний потенціал Луцької міської територіальної громади | Створено вебсайти мистецьких шкіл, оновлено вебсайт Палацу культури міста Луцька (http://culture.lutsk.ua/), створено онлайн платформу “Culture_online”, “Фейсбук–спільноту культурабезкарантину, бібліотекабезкарантину” . |
| 7. | Залучення громадських осередків сфери культури до реалізації спільних культурно-мистецьких проєктів, підтримка творчих ініціатив | У рамках співпраці з громадськими організаціями сектору культури, окремими митцями, реалізовано авторські проєкти співачки Т. Ціхоцької “Коляда з Тетяною Ціхоцькою”, художниці Т. Мялковської “проСвіт”. Спільно з громадськими організаціями “Волинський оберіг” та “Рукотвори Волині” реалізовано проєкт “Різдвяна майстерня”. Бібліотеки міста активно співпрацювали з літературно-мистецькими студіями “Без меж” та “Зорі над Стиром”, ГО “Мистецьке об'єднання “Стендаль”, ГО “Ліга українських письменників імені Павла Чубинського”, ГО “Рукотвори Волині” щодо популяризації української книги, літератури рідного краю та організації змістовного дозвілля користувачів з метою популяризації сучасного прикладного мистецтва. |

2.7. Туризм

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції, створення промороликів про Луцьку міську територіальну громаду | Виготовлено у звітному періоді: “календар подій”-1000 шт., постери -4 шт, кулькові ручки з логотипом - 200 шт. банери - 9 шт., сітілайти для соціальної реклами - 6 шт., карти-схеми Луцька -5000 шт., інформаційна табличка “Пашквіль” - 1 шт. |
| 2. | Участь у міжнародних та національних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах та представлення туристичного потенціалу Луцької міської територіальної громади | З метою представлення туристичного потенціалу міста працівники управління туризму міської ради взяли участь у міжнародній туристичній виставці “ADVENTUR 2020” у м. Вільнюс (Литва), форумі гідів у м. Львів, практичному семінарі з презентації результатів дослідження князівського роду Сангушків у м. Хелм (Республіка Польща), онлайн конференції “Продюсування культурних та туристичних ініціатив, культурний менеджмент”, онлайн конференції “Маркетинговий менеджмент”, онлайн презентації ініціативи “Міста України - відновимо український туризм разом”. |
| 3. | Підтримка і розвиток проєкту “Луцький кликун” | Одним із давніх та загадкових символів Луцька є кликун. Ці міські слуги, які зараз зайняли видні місця у найцікавіших куточках нашого міста, несуть за собою чимало цікавих історій. Сьогодні у місті Луцьку є декілька скульптурків стилізованих маленьких кликунців. Зокрема фігури кликунів встановлено було біля КП “Центр туристичної інформації та послуг, Братського мосту, залізничного вокзалу, корпусу СНУ, Будинку культури та “Сонячного годинника”, а також на території зоопарку та в замку Любарта. Розпочато ритуал сурмління та проголошення Кликуном важливих для міста подій з В’їзної вежі Луцького замку. Виготовлено артистичне взуття для Луцького кликуна. |
| 4. | Розміщення інформаційно-промоційних статей про Луцьку міську територіальну громаду у спеціалізованих виданнях | Інформаційно-промоційні статті про Луцьку міську територіальну громаду розміщено в газеті “День”, на вебпорталі “Zruchno.Travel”, в соціальній мережі “Facebook” та “Instagram”, а також на туристичних сайтах міст Київ, Одеса, Кам'янець-Подільський, інтернетпорталах “Discover Destination UA”, “Bigmedia”, www.life.pravda.com.ua . |
| 5. | Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів | Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів у звітному періоді не проводилися у зв’язку із пандемією коронавірусу . |
| 6. | Проведення семінарів для представників готельного та ресторанного бізнесу із залученням експертів національного та міжнародного рівня | Проведення семінарів для представників готельного та ресторанного бізнесу із залученням експертів національного та міжнародного рівня у звітному періоді не проводилися у зв’язку із пандемією коронавірусу. |
| 7. | Проведення заходів в рамках промоції події 1429 року – З’їзду європейських монархів у місті | Протягом звітного періоду були проведені публічні лекції на теми: “Луцький з'їзд європейських володарів 1429 рік: задум і втілення”, “Наслідки Луцького з’їзду або чим завершились коронаційні змагання 1429 -1430 роки.”, “З'їзд чи конгрес: що насправді відбувалось у Луцьку в січні 1429 року”. З метою підведення підсумків відзначення 590-ої річниці з'їзду європейських монархів у місті Луцьку та початком роботи над концепцією відзначення 600 - ої річниці даної події, відбулося засідання організаційного комітету (лютий 2020). |

2.8. Фізична культура та спорт

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів міжрегіонального та міжнародного рівня у галузі фізичної культури та спорту | У звітному періоді було проведено 51 спортивний захід, а саме: міжнародний футбольний турнір на кубок ФК “Адреналін” серед дітей “Аdrenalin Christmas Cup 2020”, всеукраїнський турнір з гандболу “Lutsk open 2020 серед юнаків, ХVІІІ всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті загиблих воїнів-афганців, всеукраїнський турнір з сумо “Кубок Любарта”, турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка, всеукраїнський турнір з бразильського джиу-джитсу “Lutsk open 2020 GI”, ХХІХ міжнародний волейбольний турнір серед дівчат “Волинь зустрічає друзів-2020 та ін. На проведення заходів використано 239,0 тис. грн . |
| 2. | Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з різних видів спорту серед усіх верств населення | Протягом першого півріччя було проведено 110 міських спортивно-масових заходів (4 973 учасники), на організацію яких використано 21,4 тис. грн: загальноміська акція “Ранкова гімнастика для всіх”, фестивалі спорту в різних мікрорайонах міста за місцем проживання; спортивно-масові заходи в рамках акції “Спортивна зима”, змагання з тенісу настільного; турнір з міні-футболу “Весняний кубок-2020”, фестиваль “Спортивна сім'я” серед сімей, де є діти з особливими потребами, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та ін . |
| 3. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд Луцької міської територіальної громади у змаганнях різного рівня, підтримка обдарованих спортсменів | Збірні команди міста Луцька взяли участь у 13 змаганнях різного рівня (всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської на призи ГО “Сарненської федерації боротьби”, відкритий кубок Рівненської області з кйокушинкай карате, всеукраїнські змагання з біатлону, змагання за програмою обласної спартакіади “Волинь спортивна-2020” з тенісу настільного, легкоатлетичного кросу). Витрачено на змагання 40,5 тис. грн. Виплачено щомісячні стипендії 20 кращим спортсменам міста на суму 384,0 тис. грн. |
| 4. | Модернізація, реконструкція, капітальні ремонти та будівництво спортивних об’єктів та інших видів робіт (за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян) | У звітному періоді виготовлено проєктно - кошторисну документацію на капітальний ремонт 4-х спортивних майданчиків (пр. Соборності, 25б, вул. Володимирська, 95а, вул. Гордіюк, 43/45, пр. Молоді, 4) та перераховані аванси підряднику, який розпочав ремонт 3-х майданчиків: на вул. Володимирській, 95а, на вул. Гордіюк, 43/45 та на пр. Молоді, 4, всього на суму 768,0 тис. грн. У звітному періоді було встановлено глядацькі сидіння на суму 130,7 тис. грн на мультифункціональному спортивному майданчику для занять та змагань з баскетболу на вул Глушець. |

2.9. Охорона навколишнього природного середовища

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану благоустрою річок, створення водоохоронних зон | Виконувалися роботи з розчистки русла р. Стир від повалених, аварійних дерев . |
| 2. | Очищення русла річки Стир від повалених дерев, догляд за прибережною захисною смугою з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки | Проведено роботи з розчищення русла ПП “Річковий порт Луцьк” на суму 376,3 тис. грн, очищено русло р. Стир від повалених та аварійних дерев на проміжку від вул. Яровиця - вул. Ковельська - СТ “Спартак”. |
| 3. | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок (Сапалаївка, Жидувка, Омеляник) в межах Луцької міської територіальної громади | Проведено викошування бур’янів та розчистка прибережної смуги р. Жидувка та р. Сапалаївка ПП “ЦентрБуд” на загальну суму 24,5 тис. грн. Також в рамках загальноміських толок очищено від заторів, побутового сміття та сухого гілля 12 км прибережної захисної смуги даних річок. |
| 4. | Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Жидувка | В рамках загальноміських толок, які проходили 5 та 13 червня впорядковано частину заплави р. Жидувка. Прибрано ділянки від побутового сміття, викошено бур’яни, очищено від порослі та самонасіву на площі близько 4 га. |
| 5. | Реконструкція біологічних ставків на каналізаційно-очисних спорудах Луцької міської територіальної громади | Розпочато очищення від осаду двох біологічних ставків площею 5,8 га. Загальна вартість робіт 8,5 млн. грн. В поточному році заплановано освоїти 1,3 млн. грн, з бюджету міської територіальної громади - 1,1 млн грн, 0,2 млн грн - з обласного бюджету. |
| 6. | Дослідження водойм у с. Прилуцьке з метою відновлення їх водності | Відповідно до угоди між Ковельським міжрайонним управлінням водного господарства та Луцькою міською радою (31 березня 2020 року № 94) виконано перший етап робіт на суму 15,0 тис. грн. Загальна вартість робіт 85,3 тис. грн. Пробурено 3 сверловини. |
| 7. | Придбання обладнання для моніторингу якості атмосферного повітря та проведення наукових досліджень | У звітному періоді тривала підготовка тендерної пропозиції щодо придбання обладнання для моніторингу якості атмосферного повітря та проведення наукових досліджень вартістю 250,0 тис. грн. |
| 8. | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на газоспалювальному обладнанні місцевих підприємств | Проведено режимно - налагоджувальні роботи газоспалювального обладнання на підприємствах міста, зокрема, ДКП “Луцьктепло” виконало робіт на суму 167,0 тис. грн, ДП “АСЗ № 1” АТ “АК ‘БМ” - на 148,8 тис. грн. |
| 9. | Реконструкція вентиляційної системи, придбання та встановлення пилогазоочисного устаткування місцевими підприємствами | ПАТ “СКФ Україна” придбало та встановило пилогазоочисне устаткування вартістю 429,0 тис. грн. |
| 10. | Ведення моніторингу показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних та пересувних джерел забруднення місцевими підприємствами | Ведення моніторингу (лабораторні дослідження) показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних та пересувних джерел забруднення здійснили такі підприємства міста, як: ДП “АСЗ № 1” АТ “АК “БМ” та ПАТ “СКФ Україна” виконано робіт на суму 6,1 тис. грн. |
| 11. | Утилізація промислових відходів, облаштування та вдосконалення існуючих майданчиків для тимчасового зберігання відходів, придбання обладнання для роздільного збору відходів місцевими підприємствами | Утилізацію промислових відходів підприємства міста здійснюють постійно. У звітному періоді такі підприємства, як ПАТ “СКФ Україна” провело утилізацію відходів на суму 170,4 тис грн, ДП “АСЗ № 1” АТ “АК “БМ” на суму 23,2 тис. грн. |
| 12. | Проведення заходів із озеленення Луцької міської територіальної громади, збереження і утримання територій, об’єктів природно-заповідного фонду | За власні кошти комунальних закладів освіти у звітному періоді було придбано та висаджено 120 шт. дерев і 17 кущів. Національним університетом біоресурсів та природокористування України ПП “Луцькземресурс” проведено топогеодезичну зйомку земельної ділянки на вул. Шопена для оформлення документів землекористування під ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Платан західний” (6,4 тис. грн). |
| 13. | Проведення заходів з утримання та збереження територій парків, скверів, пляжів | Розпочато інвентаризацію зелених насаджень загального користування на електронній платформі “Inspectree” (електронна система для інвентаризації і управління міськими зеленими насадженнями). Проведено експериментальну обробку 33 шт. дерев породи гіркокаштан кінський від шкідника мініючої молі. В разі успішного результату експерименту, роботи будуть продовжені восени 2020 року. Проведено перший етап обробки території парків міста від кліщів та комарів на суму 16,5 тис. грн |
| 14. | Проведення заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища | З метою поліпшення стану довкілля, благоустрою і озеленення, активізації природоохоронної роботи та екологічної просвіти у червні було проведено загальноміську акцію “Ековесна -2020”. До участі у природоохоронних заходах були долучені громадські, релігійні, політичні, молодіжні громадські організації. 13 червня стартувала акція “Чистоліто 2020”. У різних мікрорайонах міста, суботнього дня багатьох лучан об’єднала важлива та корисна ініціатива - наведення ладу у парках, скверах, зонах відпочинку, прибережних смугах та інших локаціях Луцька. До загальноміського прибирання територій долучилися представники міської влади, депутати, трудовий колектив міської ради, облдержадміністрації, обласного центру зайнятості, торгово-промислової палати, викладачі та вихованці спортивних шкіл, закладів загальної середньої освіти, багатьох інших установ, підприємств та організацій міста, учнівська та студентська молодь, а також велика кількість небайдужих лучан. Акцію “Чистоліто-2020” проводили у різних локаціях міста. Її учасники протягом двох днів прибирали 18 забруднених зон, серед яких - Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки, парк 900-річчя Луцька, сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської, Теремнівські ставки, прибережна смуга річки Жидувка у мікрорайоні ЛПЗ, оглядовий майданчик на вулиці Гірній, схили заплави річки Стир, майданчик біля альтернативного інтеграційного простору “Гармидер ангар-stage”, що на вулиці Залізничній, маєток Габрієли Запольської на території Прилуцького старостинського округу, сквер Героїв Майдану. Спільними зусиллями лучани очистили від сміття велику ділянку прибережної смуги річки Стир. |
| 15. | Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики | У звітному періоді було виготовлено постери для 5 бігбордів до проведення Всеукраїнської акції “Озеленення країни”. Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.06.2020 № 267-1 “Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами на період розміщення інформації про проведення екологічної акції “Чистоліто-2020” було зобов’язано комунальне підприємство “Луцькреклама” забезпечити власним коштом розробку макету, друк та розміщення постерів. Загальна вартість виготовлення постерів склала 3,2 тис. грн. |

2.10. Цивільний захист населення, техногенна безпека

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення належного протипожежного стану підприємств, установ та закладів комунальної власності Луцької міської територіальної громади (облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах освіти, культури та охорони здоров’я, обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти, доукомплектація комунальних дошкільних навчальних закладів протипожежним інвентарем | Контролюючими органами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області у звітному періоді систематично перевірялися усі навчальні заклади та заклади охорони здоров’я м. Луцька. Складено відповідні акти та приписи. |
| 2. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, як об’єктів нерухомого майна усіх форм власності | Фонд захисних споруд цивільного захисту у м. Луцьку складається з 62 сховищ, загальною місткістю 20 316 осіб, та 35 протирадіаційних укриттів, загальною місткістю 7 165 осіб. Облік фонду захисних споруд цивільного захисту ведеться у відповідності до вимог керівних документів. У звітному періоді в м. Луцьку проінвентаризовано 69 захисних споруд. Не проведена технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна на 27 приватних підприємствах через відсутність коштів у балансоутримувачів, зокрема на: ПАТ “Енко”, ПАТ “Луцьккомунмаш”, ПАТ “Електротермометрія”, ТзОВ “Вог рітейл”, ПрАТ “Волтекс”, Луцький гуманітарний інститут, ВАТ “Каскад Продакшин”, ТзОВ “Торговий дім Любарт”, ПАТ “Волиньголовпостач”, ТзОВ “ВКФ Меблі”, СМП “Луцькагробуд”, ПрАТ “Луцьке АТП 10701”, ПАТ “Волиньдеревопром” ТзОВ “Полімер” та ін. Усі захисні споруди міської комунальної власності проінвентаризовані. |
| 3. | Подальше вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту | Просвітницько-інформаційні статті щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій друкувалися в газеті “Луцький замок”. Також у закладах освіти організовувалися тематичні виставки, конкурси постерів за тематикою “Цивільний захист”. Постійно оновлювались інформаційно-довідкові куточки цивільного захисту. В ЦНАП організовано роботу консультаційного пункту через показ слайдів, відеороликів для населення, яке відвідує установу. В закладах освіти організовувалися тематичні виставки, конкурси постерів з тематики цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. |
| 4. | Створення матеріального резерву для оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій | Розпорядженням міського голови від 31.03.2016 № 171 “Про створення матеріальних резервів” затверджений порядок створення і використання місцевого резерву та номенклатура обсягів (матеріальний резерв - запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі - матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів). Відповідно до обсягів в номенклатурі, між Луцькою міською радою та закладами торгівлі укладено договори щодо зберігання підприємцями запасів продуктів харчування, товарів та доставки їх до місця виникнення надзвичайних ситуацій. В першому півріччі використано 655,0 тис. грн на придбання деззасобів та взуття для пожежників. |
| 5. | Розвиток та удосконалення системи оповіщення населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій | Оповіщення керівного складу міста та міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій здійснює група оперативного реагування міської ради “15-80” Для оповіщення населення в м. Луцьку встановлено 10 електросирен. В місті знаходиться один радіовузол на 9 800 радіоточок. Організовано систему оповіщення населення через ретрансляційні точки рекламної фірми “Бренд-борд” (11 точок в різних мікрорайонах міста). В листопаді 2020 року заплановано проведення комплексної перевірки системи оповіщення “Сигнал – ВО”, де буде проконтрольовано хід включення системи оповіщення, проходження сигналів, які доводяться до керівництва міста. |
| 6. | Організація рятування людей на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади в літній період у визначених місцях масового відпочинку | У місті Луцьку є 2 санкціонованих пляжів - центральний у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та пляж на Теремнівських ставках. Організовано роботу двох рятувальних постів в місцях масового відпочинку громадян на р. Стир (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі (з 01.06.2020 — 31.08 2020). Роботу рятувальних постів організовано шляхом чергування на них 3-х матросів-рятувальників одночасно з режимом роботи з 10:00 до 20:00 год. щоденно. Плавці-рятувальники пройшли відповідне навчання та мають посвідчення рятувальника. Пости забезпечені рятувальним майном у відповідності до вимог “Типових правил охорони життя людей на водних об’єктах України”. |
| 7. | Додаткові заходи під час карантину. | На час оголошеного карантину пов’язаного із поширенням коронавірусної інфекції, у місті було організовано роботу комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До комісії увійшли керівники виконавчих органів міської ради та представники усіх силових підрозділів міста (Служби безпеки України, Луцького відідлу поліції ГУНП у Волинській області, Луцького міськрайонного відділу УДСНС України у Волиснькій обалсті та ін). На щоденних засіданнях комісії обговорювались питання пов’язані із епідеміологічною ситуацією у місті (аналіз ситуації із захворюваннями на СОVID-19, порушення карантинних обмежень, впровадження протиепідемічних заходів, перевірки дотримання самоізоляції громадянами, які повернулися до нашого міста з-за кордону і т.п). У звітному періоді за результатами окремих рішень комісії було підготовлено 9 проєктів рішень міської ради щодо встановлення, а також послаблення карантинних обмежень на території м. Луцька та населених пунктах Прилуцького старостинського округу. |

3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

3.1. Житлово-комунальне господарство

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санітарне утримання та озеленення проспектів, вулиць і майданів Луцької міської територіальної громади | Санітарне прибирання та зимове утримання вулиць Луцької міської територіальної громади відбувалось відповідно до режимів та графіків, затверджених на умовах тендерних закупівель. У І півріччі на санітарне прибирання у бюджеті міської територіальної громади передбачено 6 779,9 тис. грн, використано 6 041,6 тис. грн, на зимове утримання з бюджету виділено 919,3 тис. грн, витрачено 738,3 тис. грн, залишок коштів в сумі 181,0 тис. грн буде використано згідно договірних зобов’язань у ІІ півріччі. В галузі озеленення міських територій виконано робіт на суму 4 865,3 тис. грн. зокрема: - видалено 15 аварійних дерев на вулицях міста, викошено газонів загальною площею 1 478703 м2 та обстрижено 725 029,98 м2 живої огорожі; - проведено формувальну обрізку крон 433 дерев, висаджено 79 646 шт. однорічних квітів, 1 055 шт. багаторічних та ін. |
| 2. | Обслуговування пляжних територій у частині благоустрою. | Виконано комплекс робіт поточного характеру щодо відкриття пляжного сезону (викошування трави, поточний ремонт пляжного обладнання і т. п.). Здійснюється періодичний контроль за станом якісних показників води та грунту (ДУ “Волинський обласний лабораторний центр, Волі 55). Витрати на заходи склали 30,6 тис.грн. |
| 3. | Утримання фонтанного господарства. | Фонтанами у місті Луцьку опікується комунальне підприємство “Луцькводоканал”. Протягом звітного періоду у світкові та вихідні дні працювали 5 фонтанів: два на пр-ті Волі, на пр-ті Президента Грушевського, на вул. Лесі Українки, на вул. Глушець та насосна станція в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Вартість послуг з утримання, використання електроенергії та води склала 74,7тис. грн. Щоб додатково залучити кошти, на підприємстві ввели нову послугу – “фонтан на замовлення”. Скористатися якою, можна у будь-який зручний час із 10.00 до 22.00 години, звернувшись до підприємства. Орієнтовна вартість послуги – від 200,0 грн до 667,0 грн за годину роботи одного фонтану. Також замовити роботу фонтанів можна у сервісному центрі Evoda за адресою пр. Соборності, 25. |
| 4. | Гуманізація поводження з тваринами (відлов бродячих тварин). | На виконання заходів Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки, виділено 1240,0 тис. грн. Цільові бюджетні призначення на зазначений вид робіт - 300,0 тис. грн (послуги з відлову, масової стерилізації, вакцинації безпритульних тварин, лікування, транспортні витрати, витрати на продукти харчування і т.д.). |
| 5. | Водовідведення дощових і талих вод з території міста. | На відведення дощових і талих вод з території міста витрачено 945,3 тис. грн (прочищення зливової мережі міста, ремонт колодязів, відновлення решіток, прочищення зливової мережі) дані наведено у Додатку 1. |
| 6. | Ремонт об’єктів та елементів благоустрою міста. | Перелік об’єктів та елементів благоустрою міста на яких було проведено поточний ремонт наведено у Додатку 2. |
| 7. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії та реконструкція теплових мереж житлових будинків (на умовах співфінансування з мешканцями). | В першому півріччі 2020 року укладено три договори на реконструкцію системи опалення з влаштуванням вузла обліку теплової енергії в житлових будинках на вул. Винниченка, 47, пр. Грушевського, 22 та пр. Перемоги, 21 на загальну суму 269,6 тис. грн, з них: 188,3 тис. грн - фінансування з бюджету міської територіальної громади, а 81,3 тис. грн - співфінансування мешканців будинків. Проведення робіт заплановано на друге півріччі 2020 року. |
| 8. | Капітальний ремонт ліфтів, покрівель, інженерних мереж (на умовах співфінансування з мешканцями міста). | Відповідно до Програми капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки, протягом звітного періоду виконано ремонт 18-ти ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років (Додаток 3). Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку на бульварі Дружби Народів, 8, на умовах співфінансування, на загальну суму 253,8 тис. грн (177,8 тис. грн кошти бюджету міської територіальної громади, а 76,1 тис. грн співфінансування мешканців будинку). Окрім того, в першому півріччі укладено ще дві угоди на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків № 43 та № 45 на вул. Гордіюк на загальну суму 410,6 тис. грн, (287,3 тис. грн – кошти бюджету міської територіальної громади, 123,2 тис. грн - сума співфінансування мешканців). |
| 9. | Проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ на території м. Луцька (на умовах співфінансування). | В першому півріччі 2020 укладено 19 угод на проведення капітальних ремонтів інженерних мереж в житлових будинках на пр. Соборності, 1; вул. Федорова, 2; вул. Федорова, 5,пр. Відродження,45, вул. Козакова, 1, пр. Соборності, 20А, вул. Вороніхіна, 15, вул. Федорова, 6, вул. Гордіюк, 31, вул. Конякіна, 12Б, пр. Молоді, 21, пр. Соборності, 33, вул. Конякіна,15, вул. Чорновола, 2Б, вул. Г. Артемовського,16, вул. Кравчука,2, вул. Кравчука,4; вул. Кравчука, 3 та пр. Соборності 12 на загальну суму 6 369,4 тис. грн (4 432,7 тис. грн фінансування з бюджету міської територіальної громади, 1 936,7 тис. грн - сума співфінансування мешканців). Дані роботи заплановано провести в другому півріччі 2020 року. Проведено капітальний ремонт мощення житлового будинку на пр. Грушевського, 18 на загальну суму 150,5 тис. грн (105,4 тис. грн сума фінансуваня з бюджету міської територіальної громади, 45,2 тис. грн сума співфінансування мешканців). |
| 10. | Відшкодування частини відсотків кредитів та тіла кредиту на впровадження заходів енергозбереження в житлових будинках ОСББ та ЖБК (встановлення ІТП, влаштування вікон, утеплення фасадів). | Відшкодування частини тіла кредиту та відсотків за залученими кредитами для ОСББ та ЖБК м. Луцька відбувається в межах дії Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК м. Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки (далі – Програма). Бюджет Програми становить 14,0 млн грн (бюджетом міської територіальної громади на 2020 рік передбачено 14,0 млн грн). У звітному періоді за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади фактично відшкодовано 1 029,2 тис. грн (51 кредитниий договір). За ІІ розділом вказаної Програми для ОСББ відшкодовується частина суми кредиту, залученого на впровадження у будинках енергоефективних заходів, у розмірі до 30 % від виконаних робіт. У звітному періоді щодо 216-ти кредитних договорів відшкодовано з бюджету міської територіальної громади 2055,9 тис. грн. |
| 11. | Вдосконалення системи поводження з відходами шляхом впровадження роздільного збору сміття на території міста та повний перехід на контейнери для збору твердих побутових відходів типу “євро”. | Здійснюються організаційно-практичні заходи щодо забезпечення сортування твердих побутових відходів за їх видами для переробки та утилізації. Проведено роботи щодо капітального ремонту контейнерного майданчику для збору твердих побутових відходів з облаштуванням 4 металевих навісів на суму 69,0 тис. грн. З метою належного інформування населення м. Луцька про заходи та процеси з організації сортування твердих побутових відходів в ЗМІ забезпечено розміщення відповідних інформаційних матеріалів. Крім того, працівниками ЖКП міста розміщено відповідні інформаційні матеріали щодо роздільного збору твердих побутових відходів на дошках оголошень прибудинкових територій. |
| 12. | Будівництво, реконструкція, поточний та капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста, в тому числі турнікетного, пішохідного та транспортного огородження, мережі зливової каналізації. | У звітному періоді за рахунок проведення поточного ремонту приведено у належний стан 73 об’єкти вулично-дорожньої мережі міста. Сума виконаних робіт разом з вартістю виготовлення проєктно-кошторисної документації становить 7 596,3 тис. грн (Додаток 4). Площа відновлення твердого покриття ‒ 13 096,6 м2. Виконано капітальний ремонт 2 об’єктів (капітальний ремонт тротуару на вулиці Івана Франка (від вулиці Шевченка до вулиці Затишної), капітальний ремонт пішохідних доріжок в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки (додаткові роботи). Сума виконаних робіт разом із вартістю виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведенням технічного нагляду склала 1 638,3 тис. грн . Площа відновлення твердого покриття ‒ 464,4 5м2. |
| 14. | Капітальний ремонт прибудинкових територій. | Завершено капітальний ремонт 2-х прибудинкових територій: вулиці Наливайка, 4, проспекту Молоді, 17а, 17б, 19 - проспекту Соборності, 13а, 13б на загальну суму 10 124 тис. грн. Площа відновлення твердого покриття - 10426м2. |
| 15. | Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення об’єктів світлофорного господарства міста. | Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста. Сума виконаних робіт разом із вартістю виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведенням технічного нагляду становить 3 161,1 тис.грн (Додатки 5, 6). Встановлено 144 нових світильників. |
| 16. | Запровадження автоматизованого управління керування світлофорними об’єктами та зовнішнім освітленням. | Відповідно до Програми покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька відбувся тендер на капітальний ремонт світлофорних об’єктів (від вул. Задворецької до вул. Купріна) у м. Луцьку (номер в системі Prozorro: UA-2019-05-17-000554-c). Переможцем визначено КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло”. Вартість робіт ‒ 11 890,0 тис. грн. У звітному періоді завершено роботи на 12 об’єктах (3 728,9 тис. грн) ще на 12 об’єктах роботи виконано частково. Вартість робіт з технічного нагляду становить 64,0 тис. грн. |
| 17. | Поховальна справа (утримання кладовищ, поховання одиноких громадян, чергування катафалка) | На утриманні Луцької міської територіальної громади перебуває 5 кладовищ (на вул. Рівненській, Потебні, Чернишевського, Володимирській та в с. Гаразджа), 3 братські могили (на вул. Теремнівській, Львівській, Василя Мойсея (меморіал)), 3 місця увіковічення пам’яті загиблих (Гнідавська гірка, Сестринське на вул. Потебні, Єврейське на Вересневому). На їх обслуговування, чергування автокатафалка та захоронення одиноких громадян видатки склали 2 478,7 тис. грн. Також, у звітному періоді на території кладовищ були здійснені роботи щодо видалення аварійних та потенційно-небезпечних дерев, всього виконано робіт на суму 194,8 тис. грн. |
|  | Заходи, які впровадженні під час карантину | В місті Луцьку є 1630 багатоквартирних будинків різної форми власності. У цих будинках налічується 3015 під’їздів. З метою запобігання поширенню масових інфекційних захворювань на території Луцької міської територіальної громади та відповідно до протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної ситуації, проводилися заходи із дизинфекції та санітарної обробки під’їздів житлових будинків та доріг міста. Зокрема із резервного фонду бюджету міської територіальної громади виділено: - ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”1 450 тис. грн на закупівлю деззасобів (розчину) для доріг міста та всіх житлово-комунальних підприємств і ОСББ; - 300,0 тис. грн житлово - експлуатаційним підприємствам для придбання матеріалів (костюмів, респіраторів, розприскувачів і т.д); - 50,0 тис. грн Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування (придбання захисних костюмів, рукавичок, засобів дезінфекції для працівників ритуальних послуг). У м. Луцьку є 215 км. асфальтованих доріг. Для дезінфекційної обробки асфальтного покриття вулиць було залучено два спецавтомобілі ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”, які працювали щоденно (періодичність обробки однієї і тієї вулиці два рази в тиждень). На день проводилася обробка приблизно 35 - 45 км. вулиць. Дизінфекція під’їздів проводилась силами працівників ЖКП № 2, 3, 7, 11, ТзОВ “МЖК”, ЖЕК № 8 ЖБК та силами ОСББ міста. Дезинфікуючий розчин вказаним підприємствам доставлявся на місце розташування підприємств, а для ОСББ видавався згідно списку (пункт роздачі на вул. Теремнівській, 68, із розрахунку 10,0 л на один під’їзд). |

3.2. Транспортна інфраструктура

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Придбання 30 нових низькопідлогових тролейбусів за проєктом “Міський громадський транспорт України”. | 27 квітня 2020 року між Луцькою міською радою та ДП “Автоскладальний завод № 1 АТ Автомобільна Компанія Богдан Моторс” підписано контракт на поставку 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включно із запасними частинами та витратними матеріалами, а також набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та пов'язаних із цим послуг. Кредит у розмірі 4,9 млн євро для оновлення парку громадського транспорту міста надається у рамках проєкту “Міський громадський транспорт України” (UUPTP) Європейським інвестиційним банком. |
| 2. | Модернізація та реконструкція контактної мережі. | Протягом 6 місяців 2020 року відремонтовано спецчастину контактної мережі “перехрестя” (Київський майдан, Автозавод, готель “Лучеськ”, вул. Червоного Хреста, ТЦ “Глобус”), спецчастину контактної мережі “сходна стрілка” (вул. Володимирська, Площа Героїв Майдану, вул. Червоного Хреста), спецчастину контактної мережі “автоматична стрілка” (вул. Ковельська поблизу будівлі “ПАККО”), натяжні ізолятори контактної мережі (280 шт.), проведено обрізку, вивіз і утилізацію гілок в охоронній зоні контактної мережі (вул. Львівська, просп. Молоді, вул. Рівненська, вул. Глушець, вул. Дубнівська, просп. Василя Мойсея) на загальну суму 48,5 тис. грн. |
| 3. | Оновлення зупинок громадського транспорту за проєктом “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька”. | Через портал державних закупівель Prozorro у травні було оголошено тендер на закупівлю та встановлення розумних зупинок у місті, які матимуть сучасний дизайн, дерев’яні лавки, контейнери для роздільного збору сміття, внутрішнє освітлення, комплект відеоспостереження, електронне інформаційне табло для відображення часу прибуття громадського транспорту. Кошти в розмірі 3,66 млн грн надані Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Engagement Global gGmbH за проєктом “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька”. |
| 4. | Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту та її розвиток на території Луцької міської територіальної громади. | У першому півріччі внесено зміни в схеми руху автобусів за маршрутами: - № 9 “Теремнівська — Вересневе” (продовжено до мікрорайону Вересневе); - № 10 “Шота Руставелі — Академія рекреаційних технологій та права” (замінено вулицю Бенделіані на вулицю Окружну); - № 26 “Вишків – Рівненська” (внесено зміни в частині руху по вулицях і проспектах: Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська); - № 32 “Вересневе — с. Липини” (продовжено до с. Липини). Також проведено конкурси залучення перевізників на автобусні маршрути №№ 3,6, 9,11,22а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 32. |
| 5. | Впровадження та удосконалення автоматизованої системи обліку оплати проїзду на пасажирському транспорті. та покращення транспортної логістики в місті. | У звітному періоді укладені договори про організацію та обслуговування електронних систем з 12 перевізниками міського електро - та автотранспорту. Обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду функціонує у 47 тролейбусах, 167 автобусах, а також додатковий комплект обладнання встановлено на території КП “Луцьке підприємство електротранспорту” для проведення навчань та тестувань. Оператором електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” забезпечено функціонування 40 терміналів з продажу та поповнення електронних квитків. У першому півріччі оновлено мобільний додаток Citycard Lutsk, а саме: додано можливість здійснення оплати за проїзд за допомогою технології NFC, надано доступ до перегляду руху коштів по електронним квиткам, як пластикового варіанту, так і згенерованого у додатку. Відкрито особистий кабінет на порталі citycard net з можливістю відслідковування таких даних про громадський транспорт як рух онлайн, графіки руху транспорту, перегляд балансу та руху коштів за електронним квитком. Розробникам програмного забезпечення надано “api-доступ” до місцеположення транспортних засобів згідно даних, згенерованими в АСООП. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оновлено набір “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу. |
|  | Заходи, які були додатково впроваджені під час карантину |  |
|  | Перевезення працівників медичних закладів. | Перевізниками міста залучено 35 автобусів для забезпечення перевезень працівників медичних закладів. У березні були розроблено логічні маршрути для оптимального підвезення до місць праці та повернення до місць проживання. За кожним медичним закладом були закріплені окремі транспортні засоби, що унеможливило перебування одночасно в салоні працівників різних лікарень (1 543,5 тис. грн). |
| . | Заходи з захисту від поширення захворюваності. | Усі водії автобусів були забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками, дезінфекторами. У кожному транспортному засобі проводилась дезінфекція шляхом вологого прибирання салону, протирання поручней. КП “Луцьке підприємство електротранспорту” визначило пункти, де протягом дня відповідальними особами підприємства проводиться дезінфекція поручней, сидінь, підлоги у тролейбсах. Це райони КРЗ, ГПЗ, Вересневе, Київський майдан. |
|  | Заходи з перевезення пасажирів під час карантину. | Відповідно до рішення міської ради від 29.05.2020 № 80/1 “Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 №72/4 “Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу та з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19” з 01.06.2020 відновлено роботу громадського транспорту. Дозволено перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Громадянам дозволено перебувати в громадському транспорті лише в засобах індивідуального захисту, зокрема у респіраторах або у захисних масках. |

3.3. Містобудівна політика

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція КЗ “Луцька музична школа № 3” на вул. Гнідавській, 65. | Переможець торгів – ТзОВ “Альфа Буд Захід”.Всього на об’єкті виконано робіт на загальну суму 6 385,3 тис. грн У звітному періоді виконано робіт на загальну суму 2 489,5 тис. грн. Роботи на об’єкті продовжуються. |
| 2 | Капітальний ремонт фасадів Луцької міської дитячої поліклініки на пр-ті Волі, 3 А в м. Луцьку | Згідно договору на закупівлю робіт за державні кошти підрядником є Приватне підприємство “Ефект”. Всього на об’єкті виконано обсяг робіт на загальну суму 2 830,40 тис. грн. У звітному періоді на цьому об’єкті роботи не виконувались. |
| 3 | Розроблення схеми планування території Луцької міської територіальної громади | Роботи щодо розробки схеми планування території Луцької міської територіальної громади у звітному періоді не проводилися. Однак, оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території, прилеглої до Луцького замку. Так, обиратимуть кращий варіант концепції облаштування території, що зв’язує парк та Старе місто. Там повинні бути зелені насадження, дитячі майданчики, при цьому допускається торгівля продовольчими товарами за умови належного оформлення і дотримання санітарних вимог. Можлива торгівля сувенірами, облаштування парковки, різноманітні атракції, що будуть цікаві лучанам і гостям міста. Загалом, за результатами І туру на конкурс подано 19 робіт. У зв’язку із оголошенням карантину на невизначений термін, громадське обговорення в звичному форматі не відбулося. Тому запрошують всіх долучитися до обговорення конкурсних робіт у соціальній мережі “Фейсбук”, сторінка “Архітектурні конкурси Луцьк”. Триває II тур конкурсу (відібрано 6 робіт). Результати конкурсу будуть відомі у вересні - жовтні 2020 року. Призовий фонд конкурсу становить 200,0 тис. грн, який розділять між трьома першими призовими місцями. |
| 4. | Розроблення та затвердження детальних планів території забудови районів Луцької міської територіальної громади | Протягом звітного періоду проводилася постійна робота (переговорна) з проєктними організаціями щодо детальних планів території. |
| 5. | Розвиток містобудівного кадастру. | У першому півріччі проведено часткову реконструкцію міської геодезичної мережі з прив’язкою до системи УСК-2000 (система координат, яка є обов’язковою при застосуванні Державної геодезичної референцної системи координат під час здійснення всіх видів робіт із землеустрою) та перевирівнювання всієї міської геодезичної мережі, прив’язки міської геодезичної мережі Луцької міської територіальної громади до Державної геодезичної мережі, створення каталогів координат і висот у системі координат УСК-2000 та МСК-07 (УСК-2000 Волинської області), як основи будівельної сітки міста, побудови трансформаційного поля для переведення інформації із місцевої системи координат м. Луцька, утвореної від СК-42 і систему координат МСК-07 (УСК-2000 Волинської області). |

3.4. Енергозбереження та енергоефективність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення інструментальних обстежень будівель бюджетних закладів в яких були впроваджені заходи з енергозбереження та з високим питомим споживання енергоносіїв | У І півріччі було проведено обстеження закладу дошкільної освіти № 19, навчально-виховного комплексу № 9, загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 25, навчально-виховного комплексу № 26, Луцького ліцею № 27, Луцької художньої школи. Метою обстежень є контроль за раціональним використанням енергоносіїв. Дані заклади були обрані через впровадження у них заходів з енергозбереження по проєкту “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька” для порівняння стану об’єктів та споживання енергоносіїв до і після впровадження. Іншим критерієм було високе споживання енергоносіїв у зазначених закладах. |
| 2. | Розширення бази об’єктів моніторингу споживання енергоносіїв закладів бюджетної сфери із використанням системи онлайн моніторингу “ЕнергоПлан” | У базу об’єктів моніторингу із використанням онлайн системи “ЕнергоПлан” додано об’єкти Прилуцького старостинського округу (прилуцький ліцей № 29, прилуцький заклад дошкільної освіти “ясла - садок “№ 42). |
| 3. | Впровадження проєкту “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька” у співпраці з НЕФКО | Луцька міська рада спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО реалізовує проєкт “Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька”. Проєктом передбачається утеплення фасадів, дахів, встановлення ІТП, ізоляція трубопроводів, заміна вікон та дверей, модернізація системи освітлення у 34 бюджетних закладах. Переважну більшість об’єктів проєкту складають будівлі шкіл та дитячих садків. Реалізація проєкту у цих будівлях є пріоритетом для міста і додатково має високу показовість заходів. Ці будівлі відвідує велика кількість мешканців міста, вони знаходяться у всіх районах міста і мають великий вплив на формування поведінки ощадливого способу використання енергоресурсів. В результаті реалізації проєкту буде досягнуто економії у розмірі 17,3 млн грн/рік. Загальна кількість зекономленої теплової енергії становитиме 10 618 Гкал/рік, електричної енергії – 639 027 кВт*год./рік, природного газу – 1 665 361 м3/рік. Загальна кількість зменшення викидів CO2 – 4 282 т/рік. Період окупності проєкту становитиме приблизно 11 років. Завершено роботи щодо модернізації системи освітлення, встановлення кухонного обладнання у частині освітніх закладів міста. Замінено труби централізованого теплопостачання у Луцькому ліцеї № 28. Замінено вікна, утеплено дах у Луцькій художній школі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву плавання, Палаці учнівської молоді, Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена. Розпочато утеплення фасадів у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву плавання, Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, Палаці учнівської молоді. Завершується утеплення Луцької художньої школи. Утеплено покрівлі у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 11 – колегіумі та загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 16. Замінено вікна у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 – колегіумі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів №16, навчально-виховному комплексі № 9. Утеплено фасади у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 – колегіумі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів №16. Триває заміна покрівлі та утеплення фасадів у навчально-виховному комплексі № 9. Розпочато роботи з утеплення фасадів та покрівель, заміні вікон у навчально-виховному комплексі загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 – ліцеї, навчально-виховному комплексі загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 24 – технологічному ліцеї, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 15. Встановлено 20 ІТП у освітніх закладах міста. Також, у межах даного проєкту НЕФКО замінено вікна на сучасні, енергоощадні у навчально-виховному комплексі № 26, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 25, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 2, Луцькому ліцеї № 28. Завершується утеплення дахів у загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 25, навчально-виховному комплексі № 26 (басейні), загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 2 (актовому залі), навчально-реабілітаційному центрі та утеплення фасаду у навчально-реабілітаційному центрі, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 25, Луцькому ліцеї № 28. Оголошені тендери на впровадження енергозберігаючих заходів по Лоту 4 (заклади дошкільної освіти №3, №9, №10, №32, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу) та Лоту 6 (заклади дошкільної освіти № 5, № 7, № 11, № 20, навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей). |
| 4. | Забезпечення виконання положень “Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ”. | На офіційному сайті Луцької міської ради в розділі “Про місто”-”Економіка міста”-”Інвестору”-”Об’єкти енергосервісу” розміщена інформація для зацікавлених осіб щодо впровадження енергосервісу в бюджетних установах. Управлінням освіти Луцької міської ради укладено договори з ТОВ “ЕСКО ЮА” на впровадження заходів з енергозбереження у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 6, закладах дошкільної освіти №23, 24, 35, 36, дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 40, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 3, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20, загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 12. В системі онлайн моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетних установах змінено подання показників засобів обліку з щодекадного на дворазове в тиждень. Організовано оперативне реагування на ненормоване підвищення споживання енергоносіїв в установах. Енергоменеджери установ постійно залучаються до участі у семінарах, навчаннях з питань енергоефективності та енергозбереження. Відділом з енергозбереження проводяться інструментальні обстеження закладів бюджетної сфери для виявлення наднормативного споживання енергоносіїв та перевірки якості виконаних робіт з енергомодернізації. |

3.6. Правила благоустрою міста та громадський порядок

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за станом благоустрою території міста, а саме: за сезонним очищенням міста від снігу та листя, недопущення спалювання сміття на території міста та появі стихійної реклами, за порядком вигулу домашніх тварин, викидами сміття та зливання нечистот, недопущенням паркування на зелених зонах. | Впродовж звітного періоду постійно проводилась ефективна робота у сфері дотримання Правил благоустрою м. Луцька, здійснювався контоль: - за розміщенням реклами та оголошень у невизначених для цього місцях (складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП); - щодо заборони засмічення територій міста (складено 32 протоколи щодо адміністративного правопорушення за ст. 152 КупАП); - за паркуванням автотранспортних засобів у не відведених для цього місцях – зелених зонах, тротуарах тощо (складено 260 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП); - щодо заборони звалювання гілля, відходів, листя, деревини, землі, снігу у невизначених для цього місцях, складування будівельних матеріалів за межами будівельних майданчиків (складено 25 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП); - за незаконним влаштуванням городів, неналежним утриманням об’єктів благоустрою, порушенням правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями тощо (складено 31 протокол щодо адміністративних правопорушень за ст. 150, 152 КУпАП). В результаті перевірки дотримання вимог Правил утримання тварин у м. Луцьку складено 44 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 154 КУпАП, зокрема, за вигул собак у невстановлених місцях (дитячих майданчиках, територіях навчальних закладів тощо). Інспекторами департаменту муніципальної варти також приділялася увага виявленню фактів несанкціонованого зливу стоків та нечистот до міської каналізаційної мережі на території міста. За звітний період складено 3 протоколи за порушення ст. 152 КупАП. |
| 2. | Проведення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та конструкцій. | Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Луцької міської ради прийнято 32 рішення про демонтаж 32 незаконно встановлених тимчасових споруд на території міста. Основна увага була зосереджена на демонтажі торгових контейнерів з ринку “Центральний” на вул.Глушець, 1. Департаментом муніципальної варти надавалась допомога підприємцям, які виявили бажання добровільно вивезти свої кіоски з ринку (колишня територія КП Луцькі ринки та ФОП Пахолка Л.П.). Всього на “Новий ринок”, що розташований на вулиці Боженка, було перевезено 244 об’єкти. |
| 3. | Здійснення контролю за недопущенням незаконної торгівлі, проведення відповідних рейдів на території міста, ліквідація стихійної торгівлі. | З метою недопущення утворення стихійних ринків на території міста та дотримання правил торгівлі, інспекторами департаменту муніципальної варти організовано щоденні чергування на вулицях м. Луцька (Глушець, Замкова, Кравчука, Конякіна, Львівська, проспектах Соборності, Президента Грушевського, Відродження). За розміщення об’єктів торгівлі у невстановлених місцях та торгівлю з рук, порушення правил торгівлі на ринках, на громадян було складено 183 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152, 159, 160 КУпАП. З метою виконання рішення міської ради від 20.04.2011 № 9/23 “Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів” (заборона продажу алкогольних напоїв в нічний час) проводилися регулярні перевірки закладів торгівлі. У звітному періоді було зафіксовано 46 випадків продажу алкоголю в нічний час, складено відповідні адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Проводилась робота щодо виявлення фактів торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук (продаж “сурогату”). За даними фактами у звітному періоді складено 25 протоколів за ч. 3 ст. 156 КУпАП та 3 протоколи за ч. 4 ст. 156 КУпАП за повторне виявлення таких фактів. |
| 4. | Забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. | Протягом першого півріччя 2020 року на території міста забезпечувалися правопорядок, охорона прав, свобод і законних інтересів територіальної громади, дотримання Правил благоустрою міста, запобігання вчиненню правопорушень та їх зупинення, зокрема шляхом проведення постійних чергувань, патрулювань, охорони громадського порядку на об’єктах з масовим скупченням людей. Регулярно здійснювалося піше та вело патрулювання територій парків, скверів, пляжів на території міста. Також, в зв’язку запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території Луцької міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, проводилася профілактична та роз’яснювальна робота із підприємствами, установами, організаціями та громадянами щодо дотримання карантинних заходів. |
| 5. | Здійснення фіксації порушень громадянами правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів | За I-ше півріччя 2020 року винесено 8573 повідомлення про постанову за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, з яких вже оплачено 6190 повідомлень на загальну суму 1 488,3 тис. грн. |
| 6. | Становлення та впровадження систем відеонагдяду та відеоспостереження на території Луцької міської територіальної громади, відповідно до Програми “Про затвердження міської комплексної програми “Безпечне місто” від 16.06.2019 № 58/56 (передбачено на 2020 рік фінансування у розмірі 25,0 млн грн). | В першому півріччі 2020 року було проведено процедура закупівлі робіт з “Будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку для систем відеоспостереження та оповіщення в Центральному парку імені Лесі Українки”. Переможець - ТзОВ ”Інженіринг-Аналітика”. Підприємство виконало роботи в повному обсязі. Загальна вартість всіх робіт склала 1 430, 9 тис. грн. Також було розроблено проєктно- кошторисну документацію (25,0 тис. грн) на “Будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку імені Лесі Українки”, на основі якої будуть здійснені роботи щодо будівництва системи відеоспостереження в Центральному парку міста. Проведено геотопографічну зйомку земельної ділянки на вул Глушець, на загальну суму 23,4 тис. грн. |

4. Розвиток електронного урядування.

Адміністративна політика

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток системи електронного документообігу | Проводилася постійна робота щодо подальшого розвитку системи електронного документообігу (вносилися зміни, проводилося оновлення системи електронного документообігу). |
| 2. | Розвиток та модернізація офіційного вебсайту Луцької міської ради, відкритих даних, розвиток мережі передачі даних | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, розпорядження міського голови від 11.07.2019 № 294 "Про відкриті дані Луцької міської ради", виконавчі органи Луцької міської ради представляють набори даних, опубліковані у формі відкритих даних. Дані оприлюднені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. |
| 3. | Модернізація засобів інформатизації | Постійно проводилася модернізація засобів інформатизації (заміна старого обладнання, дооснащення робочих місць засобами комунікації). |
| 4. | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | У звітному періоді тривали роботи з впровадження комплексної системи захисту інформації (доступ до реєстру територіальної громади та тих, які вимагають постійного захисту шляхом закупівлі захищених ключів). |
| 5. | Автоматизація процесів кадрового забезпечення, державної реєстрації, фінансового забезпечення | Технічна підтримка системи “ВЕБ кадри”здійснюється на постійній основі. |
| 6. | Розвиток інформаційних систем, сучасних систем комунікації з громадськістю, аналітичних систем | Триває процес впровадження нових інформаційних систем, а саме: система моніторингу якості повітря, система обліку зелених насаджень міста . |
| 7. | Максимальне розширення спектру адміністративних послуг місцевого значення, замовлення та отримання яких можна здійснювати за допомогою використання всесвітньої глобальної комп’ютерної мережі “Інтернет” та інших засобів; | Існує декілька спектрів адміністративних послуг місцевого значення, замовлення та отримання яких можна здійснювати за допомогою використання всесвітньої глобальної комп’ютерної мережі “Інтернет” та інших засобів. Зокрема, у звітному періоді, понад 470 сімей скористались сервісом “єМалятко”( єМалятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну). Луцьк друге місто в Україні де у 2020 році запрацювала ця комплексна послуга (перше м. Харків). Через портал “Дія”(онлайн-сервіс державних послуг) державними реєстраторами ЦНАП здійснено 2645 реєстраційних дій (внесення змін про ФОП, відкриття ФОП). В рамках програми “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), яка спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращити взаємодію влади та громадян створено Портал електронних сервісів Волині (www.eservices.volyn.ua). На Порталі розміщена інформація про всі ЦНАП Волинської області. Адміністративні послуги на Порталі розміщені за класифікатором життєвих ситуацій. Також серед переваг Порталу варто відокремити: - наявність посилань на адміністративні послуги, які надаються в електронному вигляді на інших інформаційних ресурсах, а саме ресурси Мін’юсту, Держгеокадастру, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, Мінсоцполітики та ін.; - можливість попереднього он-лайн запису в електронну чергу; - наявність інструментів зворотнього зв’язку; - наявність версії Порталу для людей з порушенням зору. Окрім цього, створено можливість замовлення довідок, витягів, копій рішень шляхом надсилання підписаних кваліфікованим електронним підписом заяв на поштову скриньку poslygu@cnap.ukr.net. Протягом січня - червня 2020 року до депаратменту ЦНАП звернулось 98 315 суб’єктів звернень, надано 51 294 адміністративні послуги. За надання адміністративних послуг у період з 01.01.2020 до 30.06.2020 до бюджету Луцької міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 5 324,3 тис. грн. Станом на звітний період у департаменті ЦНАП задекларовано 457 послуги 64-х суб’єктів надання адміністративних послуг, з них: - 265 послуг 24-ох виконавчих органів міської ради; - 19 послуг трьох комунальних підприємств; - 21 послуги 4-ох структурних підрозділів облдержадміністрації; - 139 послугівт17-ти територіальних органів центральних органів виконавчої влади; - 13 інформаційно-консультаційних послуг 13-ти установ, організацій, фондів. У період карантину ЦНАП не зупиняв свою діяльність. Однак, дотримуючись протиепідеміологічних заходів, спектр послуг та години обслуговування було змінено. Адміністраторів ЦНАП забезпечено антисептичними засобами, медичними масками та рукавичками, а також захисними щитками. З початку запровадження карантинних заходів, призупинено надання окремих послуг, зокрема з реєстрації транспортних засобів та оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також інформаційно-консультаційних послуг представниками установ, організацій, фондів в приміщенні ЦНАП. Надання послуг з реєстрації бізнесу було переведено в електронний формат через портал “Дія” (Дія — це один портал, де можна отримати всі послуги онлайн: швидко, зручною Дія — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні). Обслуговування відвідувачів ЦНАП організовано було з дотриманням усіх санітарних норм та вимог. |
| 8. | Популяризація серед населення з обмеженими фізичними можливостями надання адміністративних послуг за моделлю “мобільного адміністратора” | Серед населення з обмеженими фізичними можливостями набуло популярності надання адміністративних послуг за моделлю “мобільного адміністратора.” У зв’язку з запровадженням карантинних заходів, даний метод обслуговування населення у звітному періоді було призупинено. |
| 9. | Відкриття філії департаменту ЦНАП у приміщенні, що на проспекті Соборності, 18. | Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 26.12.2018 № 875-1 затверджено проєктну документацію за проєктом “Реконструкція (пристосування) палацу урочистих подій під філію департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку Луцької міської ради на проспекті Соборності, 18 в м. Луцьку” в сумі 79 992,3 тис. грн відповідно до експертного звіту ДП “Укдержбудекспертиза” від 11.12.2018 № 16-2805-18 із техніко-економічними показниками. Укладено договір на розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції приміщення РАЦС з ФОП Єскарьов А. В., який став переможцем конкурсу з відбору проєктних рішень реконструкції приміщення РАЦС. Проєктно-кошторисну документацію виготовлено згідно з договором підряду на розроблення проєктної документації від 18.06.2018 № 09052018. Згідно порядку, вказані документи подано на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Очікується, що введення в експлуатацію сучасної філії департаменту ЦНАП дасть змогу надавати адміністративні послуги майже двом тисячам громадян упродовж одного робочого дня. |
| 10. | Впровадження сіті-боту для інформування жителів Луцької міської територіальної громади про адміністративні послуги ЦНАП, ремонтні роботи на мережах опалення, гарячого та холодного водопостачання, газопостачання, електромереж тощо. | Для забезпечення можливості населення міста отримувати повідомлення щодо планових чи аварійних відключень світла, газу чи води за вказаним адресатом у звітному періоді проваджено ІТ-сервіс у вигляді сіті-боту “Назар” Також, кожен мешканець може одразу отримати інформацію про причини тієї чи іншої ситуації, терміни усунення аварійних відключень тощо. Вказавши свою адресу, є можливість постійно отримувати повідомлення стосовно окремо взятого будинку. За допомогою бота лучани відправляли заявки у випадках відсутності води, світла, при виникненні непередбачуваних ситуацій у комунальній сфері. Також працівники комунальних підприємств оперативно отримували всю інформацію щодо звернень лучан. Сервіс діє одночасно на месенджерах viber та telegram, тому будь-хто може підключитися до city-botа та поставити запитання представникам комунальних служб, аби дізнатися про терміни ліквідації тієї чи іншої аварій. Місто Луцьк стало четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс. |
| 11. | Створення контактного центру. | У звітному періоді контактний центр не створений через відсутність фінансування, проте, працівниками департаменту ЦНАП вивчався успішний досвід реалізації програм зі створення контактного центру в інших містах України. |

Директор департаменту економічної політики                                                                                                                      Борис СМАЛЬ