Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми з благоустрою міста Луцька на 2018-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу  (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість) тис. грн. | Очікуваний результат |
| 1 | Послуги в галузі озеленення територій | Роботи з належної експлуатації зелених насаджень: посадка квітів, дерев, кущів, стрижка газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, формувальна обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків тощо | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 12 000,00  15 600,00  20 780,00 | покращення естетики міського середовища, психо-емоційного стану лучан і гостей міста |
| 2 | Послуги з утримання кладовищ та об’єктів меморіальної слави, чергування катафалка, поховання одиноких громадян | Утримання кладовищ: охорона, освітлення, прибирання території, косіння трави, догляд за безрідними могилами, очищення доріжок від снігу та посипання доріжок піском у зимовий період, очищення поверхонь пам’ятників від нашарування сольових сполук, відновлення написів тощо | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 3 000,00  3 900,00  5 070,00 | належне утримання кладовищ та меморіальних комплексів |
| Цілодобове чергування катафалка: забезпечення вивезення трупів, виявлених на території міста | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 433, 20  600,00  732,11 | вирішення питань у поховальній справі |
| Поховання одиноких громадян | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 50,00  70,00  84,50 | дотримання принципів моралі |
| Видалення сухостійних дерев на кладовищах | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 200,00  260,00  338,00 | безпека експлуатації кладовищ |
| 3 | Послуги з утримання фонтанів та вічного вогню | - утримання фонтанів | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 303,70  394,81  850,00 | покращення комфортності  територій міста |
| - придбання води для фонтанів | 2018  2019  2020 | 250,00  325,00  422,50 |
| - придбання електроенергії для фонтанів | 2018  2019  2020 | 250,00  325,00  422,50 |
| - придбання газу для вічного вогню | 2018  2019  2020 | 1,00  1,30  5,00 |
| 4 | Оренда землі | Оренда землі для комунальних потреб міста | 2018  2019  2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 2 000,00  2 600,00  3 380,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| 5 | Послуги із санітарного утримання міста | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 500,00  1 950,00  2 535,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони) | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 17 000,00  22 100,00  28 730,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| Лабораторне дослідження води, ґрунту пляжних територій, миття зупинок пасажирського транспорту | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 80,00  200,00  260,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| Вивезення безгосподарних твердих побутових відходів | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 500,00  1 950,00  2 535,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| Відлов бродячих тварин | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 198,00  200,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| Придбання контейнерів для збору побутових відходів типу „ЄВРО” | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 870,00  1131,00  1470,30 | забезпечення санітарних  вимог |
| 6 | Ремонтні роботи | Проведення обстежень, експертної оцінки, виготовлення проектної та кошторисної документації з подальшим здійсненням ремонтних робіт на об’єктах благоустрою міста:  - поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходи, об’єкти та елементи благоустрою історико-культурної спадщини та меморіальної слави, монументальні споруди, пам’ятники, містки, огорожі тощо)  - капітальний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (зупинки транспорту, споруди інженерного захисту територій, східці, місточки через річки, покриття газонів на вулицях міста, тощо)  - реконструкція об’єктів та елементів благоустрою, систем життєзабезпечення територій місць відпочинку та перебування громадян (пляжі, кладовища, водопровідні мереж тощо)  - нове будівництво об’єктів благоустрою | 2018  2019  2020  2018  2019  2020  2018  2019  2020  2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 430,00  1 859,00  2 416,70  3 000,00  17250,00  25 000 ,00  -  1 000,00  3 000,00  -  1 500,00  5 000,00 | належна експлуатація об’єктів та елементів благоустрою міста |
| 7 | Модернізація фонтанів міста та насосної станції на дамбі р. Стир | Модернізація обладнання | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | -  1 000,00  1 300,00 | покращення комфортності проживання |
| 8 | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів (об’єкти благоустрою, елементи благоустрою міста, об’єкти історико-культурної спадщини тощо) | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 100,00  200,00  400,00  , | дотримання вимог чинного законодавства |
| 9 | Придбання малих архітектурних форм/споруд | Придбання малих архітектурних форм/споруд (навіси на зупинки, сміттєзбірники, лави, квіткові вази тощо) | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00  1 200,00  2 000,00 | покращення комфортності  проживання населення |
| Придбання дитячого та спортивного ігрового обладнання в замін зношеного та експлуатаційно-непридатного на території міста | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00  1 200,00  1 500,00 | покращення комфортності  проживання населення |
| 10 | Відведення дощових і талих вод | Відведення дощових і талих вод з території міста | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 600,00  2 080,00  3 704,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| 11 | Утримання рекреаційних територій | Забезпечення належної експлуатаційної придатності об’єктів рекреаційного призначення | 2018  2019  2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 3 000,00  3 900,00  5 070,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| 12 | Новорічне та Різдвяне оформлення міста | Оформлення новорічних ялинок, місць проведення новорічних та різдвяних заходів | 2018  2019  2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00  780,00  1014,00 | забезпечення культурних потреб лучан |
| Придбання новорічної та різдвяної атрибутики тощо | 2018  2019  2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 40,00  400,00  400,00 | забезпечення культурних потреб лучан |
| 13 | Інші видатки | Видатки з прибирання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, виготовлення меморіальних дощок тощо | 2018  2019  2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 400,00  520,00  2 000,00 | Забезпечення інших потреб з благоустрою |
| 14 | Разом по роках | Заходи | 2018  2019  2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 51 005,90  84 496,11  119 419,61 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 15 | **Всього за Програмою** | | | | | **255 921,62** |  |

Осіюк 773150