Додаток 1

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

# Ресурсне забезпечення міської Програми розвитку

# Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2021 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Загальний обсяг фінансування, тис. грн.. | У тому числі за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,у тому числі: | 259756,0 | 7584,0 | 3272,0 | 13500,0 | 2500,0 | 82682,286 | 150217,714 |
| 2. | коштів бюджету міста | 93856,0 | 7584,0 | 3272,0 | 13500,0 | 2500,0 | 16964,027 | 50035,973 |
| 3. | Європейський Інвестиційний Банк. Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством.  | 165900,0 |  |  |  |  | 65718,259 | 100181,741 |

Додаток 2

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

**Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники**

 **Луцького підприємства електротранспорту на 2016 – 2021 роки.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з\п | Напрям діяльності | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Джерела та обсяги фінансування, тис.грн |
| Кошти бюджету міста | Європейський Інвестиційний Банк. Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством |
| 1 | Технічне переоснащення підприємства, систем диспетчерського контролю, сповіщення пасажирів та оплати проїзду | Автоматизована система оплати проїзду:  - програмне забезпечення, розгортання ЦБД , навчання персоналу , розробка методичної документації та звітності;-валідатори ручні для кондукторів. | 2016 | Виконавчий комітет Луцької міської радиЛуцьке підприємство електротранспорту | 1052,0 |  |
| 1248,0 |  |
| GPS-моніторинг: - пусконаладжувальні роботи по розгортанню системи включно з загальним доступом, мобільнимидодатками танавчанні персоналу;- встановлення обладнання супутникового спостереження в рухомий склад підприємства. | 2016 | 76,0 |  |
|  208,0 |  |
| Система сповіщення пасажирів:- встановлення обладнання в рухомому складі підприємства та налаштування маршрутів для автоматичного оголошення зупинок | 2017 | 772,0 |  |
| 2. | Оновлення парку тролейбусів | Придбання БК тролейбусів | 2018 | Виконавчий комітет Луцької міської радиЛуцьке підприємство електротранспорту | 10000 |  |
| Заміна фізично зношених тролейбусів (6 одиниць щороку) |  |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 9964,027 | 49818,259 |
| 2021 | 50035,973 | 100181,741 |
| Проведення капітального ремонту тролейбусів  (8 одиниць щороку) | 2016 | 2500,0 |  |
| 2017 | 2500,0 |  |
| 2018 | 2500,0 |  |
| 2019 | 2500,0 |  |
| 2020 | 2500,0 |  |
| 3. | Оновлення контактної мережі | Будівництво та реконструкція нових тролейбусних ліній | 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1500,0 | 7200,0 |
| Реконструкція контактної мережі | 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1800,0 | 8700,0 |
| Придбання мідного проводу | 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 | 1000,0 |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1200,0 |  |
| 4. | Капітальний ремонт та реконструкція будівель | Капітальний ремонт покрівлі над виробничими приміщеннями | 2016 | Луцьке підприємство електротранспорту, управління капітального будівництва | 1500,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| Реконструкція покриття мийки | 2016 | 400,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів | 2016 | 600,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
|  |  | Всього по джерелах фінансування тис.грн. | 93856,0 | 165900,0 |
| **Всього:** |  | **259756,0** |  |  |
| **в тому числі за джерелами фінансування та за роками:** | 2016 рік | **7584,0** | 7584,0 |  |
| 2017 рік | **3272,0** | 3272,0 |  |
| 2018 рік | **13500,0** | 13500,0 |  |
| 2019 рік | **2500,0** | 2500,0 |  |
| 2020 рік | **82682,286** | 16964,027 | 65718,259 |
| 2021 рік | **150217,714** | 50035,973 | 100181,741 |