Додаток

до рішення міської ради

__________№_________

Програма

«Впровадження транскордонного проєкту

“Нове життя старого міста: ревіталізація  пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста, департамент культури, департамент фінансів та бюджету, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 ‒ 2021 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1 178,699 тис. євро (38 780,895 тис. грн) середній курс євро відповідно до InforEuro 2018 ‒ 2020 роках, прогнозований курс на 2021 рік 1 євро ‒ 33,91 грн |
|  | у тому числі: |  |
| 7.1. | - кошти інших джерел (грант транскордонного проєкту) | 861,921 тис. євро (27 339,836 тис. грн)* |
|  | - співфінансування транскордонного проєкту (10% від бюджету заходів Бенефіціара та тимчасове покриття 16,66% грантових коштів) - дофінансування транскордонного проєкту | 287,288 тис. євро (10 441,059 тис. грн) 29, 490 тис. євро (1 000,000 тис. грн) |

* Додатково до цього, частина грантових коштів у розмірі 172,362 тис. євро буде перерахована Донором після затвердження ним фінального фінансового звіту проєкту відповідно до умов Грантового договору.

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька” (далі ‒ Програма) розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV, Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III та постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153 в рамках реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та покращення справ зі збереженням та популяризацією культурного надбання, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» (далі ‒ проєкт), який підготовлено виконавчим комітетом Луцької міської ради (Головний Бенефіціар) спільно із Адміністрацією міста Люблін Республіки Польща (Бенефіціар) в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 ‒ 2020 (далі – ПТС ПБУ), та рекомендовано до фінансування з коштів Європейського Союзу.

В рамках зазначеного проєкту передбачається проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток архітектури національного значення ‒ монастиря єзуїтів  (охоронний № 77/3) та оборонної башти з муром (охоронний № 1010) – в місті Луцьк та низка заходів щодо ревіталізації зазначених пам’яток, розвитку транскордонного співробітництва, промоції туристичного потенціалу міста Луцьк.

Потреба реалізації вказаного проєкту обумовлена необхідністю проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури в місті Луцьку, передбачених у проєкті, враховуючи швидкі темпи розвитку туристичної галузі Луцька, зростання зацікавленості пам’ятками культурної спадщини як основними об’єктами, що визначають привабливість туристичних зон та маршрутів.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», збереження та відкриття для відвідувачів комплексу пам’яток архітектури національного значення в місті Луцьку: монастир єзуїтів та оборонна башта (башта князів Чорторийських) з муром.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проєктів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем ревіталізації пам’яток архітектури. Транскордонний проєкт «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», що буде впроваджуватися у 2018 ‒ 2020 роках, допоможе відкрити для відвідувачів унікальні пам’ятки історії старого Луцька.

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного проєкту очікуються наступні результати:

- відкриття для туристів нового туристичного об’єкту в Старому місті Луцька, яким буде башта Чорторийських, частина оборонного муру та впорядкована біля них територія з відремонтованим фасадом монастиря єзуїтів;

- створення музею лицарства і середньовічних часів в окремих приміщеннях башти Чорторийських та експозиції у підвалах монастиря із мультимедійними засобами;

- підвищення обізнаності жителів польсько-українського прикордоння про туристичний потенціал міста Луцьк через створення промоційного тізера про місто та його ротацію, виготовлення та розповсюдження промоційних буклетів: «Люблін – Луцьк: міська фортифікація», «Легенди Любліна і Луцька», «Башта князів Чорторийських»;

- збільшення кількості відвідувачів пам'яток історії в місті Луцьку;

- поглиблення співпраці з побратимським містом Люблін Республіки Польща;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Програма покликана реалізувати наступні завдання:

- збереження від руйнації пам’яток архітектури національного значення в Старому місті Луцька, які становлять значну історичну цінність;

- залучення грантових коштів у розвиток галузі туризму та культури міста Луцьк;

- відкриття у Старому місті Луцька нових креативних локацій, які становитимуть інтерес для внутрішніх та зовнішніх туристів, будуть цікавими місцями для проведення наукових і мистецьких заходів.

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після її завершення.

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Гомонець 777 995