Додаток

до рішення міської ради

_______________ № ________

ПРОГРАМА

впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Департамент муніципальної варти |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент муніципальної варти |
| 5. | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, підприємці, територіальна громада, управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1700,0 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
| 7.1 | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 1700,0 тис. грн |
| 7.2 | коштів інших джерел | - |

1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Благоустрій Луцької міської територіальної громади – один із пріоритетних напрямів її розвитку. Протягом останніх десятиліть через відсутність належного контролю, на території громади розміщується значна кількість незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та різноманітних конструкцій (торгові кіоски, металеві гаражі, дерев’яні сараї, паркани та огорожі, обмежувачі руху автотранспорту тощо).

Зазначені об’єкти встановлені з порушенням Правил благоустрою міста Луцька, Правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, Земельного Кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Слід зазначити, що впродовж багатьох років незаконно встановлені малі архітектурні форми, тимчасові споруди, металеві та дерев’яні конструкції захаращують місто і громаду в цілому, створюють непривабливий вигляд, закривають фасади історичних будівель, обмежують зелені зони, прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики тощо. Часто такі споруди розміщені з грубим порушення законодавства, зокрема, розміщуються на підземних комунікаціях, зелених зонах, тротуарах, обабіч проїжджих частин міста без дозвільних документів та сплати за користування земельними ділянками.

Активна робота щодо демонтажу незаконних об’єктів проводиться департаментом муніципальної варти з жовтня 2015 року, після того як дані повноваження були передані департаментом житлово-комунального господарства міської ради. За цей час в громаді демонтовано понад 2900 тимчасових споруд та конструкцій (гаражі, тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності – кіоски, літні майданчики, торгові павільйони, сараї, паркани, обмежувачі руху автотранспорту тощо) силами департаменту муніципальної варти, а також власниками добровільно. Проте, проблема законного розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм та різноманітних конструкцій і на сьогоднішній день продовжує бути актуальною з наступних причин:

1) до департаменту муніципальної варти постійно надходять звернення від громадян, підприємств, установ та організацій щодо перевірки законності та демонтажу тимчасових споруд та конструкцій на території громади, що в свою чергу є індикатором актуальності даної проблеми;

2) потреба у здійсненні контролю за розміщенням та функціонуванням тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, адже такі споруди розміщуються відповідно до комплексних схем розміщення тимчасових споруд на певний термін;

3) продовженням роботи щодо перенесення ринку «Центральний» та очищення території перед замком Любарта з метою її подальшого впорядкування;

4) розміщення та території громади самовільно встановлених гаражів, сараїв, огорож та інших конструкцій, які мають неналежний зовнішній вигляд та створюють незручності для інших мешканців;

5) створення Луцької міської територіальної громади та приєднання до міста Луцька нових населених пунктів;

6) потреба у можливості оперативно реагувати на факти самовільного розміщення тимчасових споруд (приклад: у 2019 році підприємцями самовільно було влаштовано на вул. Словацького біля готелю України виїзну ярмарку та розміщено кілька десятків торгових палаток, 2019 року підприємцем самовільно було встановлено кіоск з продажу шаурми спочатку на вул. Лесі України, потім на вул. Львівській, що викликало велике невдоволення мешканців міста).

З 2015 року департаментом муніципальної варти велась активна робота щодо впорядкування на території міста тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (кіоски, торгові павільйони, літні майданчики тощо). Адже, не так давно на вулицях міста десятками розміщувались кіоски, власники яких роками не сплачували жодних коштів до міського бюджету за їх функціонування, багато тимчасових споруд взагалі ніколи не мали дозвільних документів. Зовнішній вигляд багатьох торгових об’єктів повертав усіх нас в далекі 90-ті роки минулого століття. Рішенням виконавчого комітету від 06.12.2018 № 804-1 затверджено Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька. Рішенням виконавчого комітету від 21.01.2020 № 34-1 затверджено нові Комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах вулиць міста Луцька. Відповідно до комплексних схем, усі тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності, які наразі вже встановлені поділено на три категорії: ті що можуть функціонувати надалі, ті що підлягають демонтажу після закінчення дії дозвільних документів, ті що розміщені без відповідних дозвільних документів та підлягають демонтажу.

Завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради вдалось провести роботу щодо впорядкування на території міста тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, в тому числі і у відповідність до затверджених комплексних схем. Незаконні споруди були демонтовані, на заміну старим кіоскам прийшли нові із сучасним зовнішнім виглядом, суттєво зросли надходження до міського бюджету від розміщення торгових об’єктів.

Разом з тим, потреба у здійсненні контролю за розміщенням та функціонуванням тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності відповідно до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд залишається актуальною. Окрім того, міською радою було розпочато роботу по заміні старих зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами на нові та сучасні.

Поширеним явищем є самовільно встановлені огорожі та паркани, які використовуються жителями міста, як правило, для загородження городів та інших земельних ділянок. Такі конструкції через свій зовнішніх вигляд (арматурні сітки, колючі дроти, будівельні матеріали, старі поломані штахети) негативно впливають на естетичний вигляд міста. Часто зустрічаються випадки, коли за допомогою парканів та огорож громадяни у власних цілях відгороджують земельні ділянки комунальної власності.

Біля житлових будинків в місті зустрічаються самовільно встановлені дерев’яні конструкції – сараї, більшість з яких знаходиться в занедбаному стані, оскільки встановлювались ще в середині минулого століття. Такі об’єкти негативно впливають на благоустрій міста. Багато таких конструкцій розміщується на вулицях Дубнівській та Ківерцівській в місті Луцьку.

Поширені випадки, коли жителі обласного центру самовільно встановлюють різні обмежувачі на внутрішньо квартальних проїздах багатоповерхових будинків (стовпці, бетонні блоки, клумби тощо). Встановлення на проїжджій частині дороги будь-яких обмежувачів руху перешкоджає доїзду бригад екстреної медичної допомоги та пожежно-рятувальної техніки до місця виклику в законом встановлений термін.

2. Визначення мети

Метою Програми є демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд, малих архітектурних форм, металевих і дерев’яних конструкцій на території Луцької міської територіальної громади для забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць населених пунктів Луцької міської територіальної громади, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Звільнення земельних ділянок комунальної форми власності від незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій з метою ефективного їх використання. Впорядкування розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Реалізація у 2021 році завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади буде сприяти виконанню делегованих повноважень департаменту муніципальної варти в сфері покращення благоустрою в територіальній громаді, зокрема, проведення:

- контролю за розміщенням тимчасових споруд, металевих і дерев’яних конструкцій, гаражів, сараїв, кіосків, МАФів, парканів, шлагбаумів, обмежувачів руху на території громади;

- демонтажу тимчасових споруд, що розміщені з порушенням Правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька, затверджених рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 06.12.2018 № 804-1.

З метою проведення демонтажних робіт департаментом муніципальної варти укладатиметься відповідний договір про надання послуг із суб’єктом господарювання, який матиме відповідну техніку, інструменти та кваліфікованих працівників. З метою зберігання демонтованих об’єктів департаментом муніципальної варти також укладатиметься відповідний договір із суб’єктом господарювання, який матиме відповідний майданчик (територію).

Демонтовані тимчасові споруди, малі архітектурні форми, конструкції будуть перевозитись на майданчик для тимчасового зберігання та передаватимуться відповідальній особі на зберігання. Дані об’єкти видаватимуться власнику або його представнику після написання відповідно заяви, оплати ним збитків, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання. Якщо власник споруди протягом 30 календарних днів не звернеться до департаменту муніципальної варти або не вчинить дій щодо її повернення (не оплатить до бюджету міської територіальної громади кошти, які були затрачені на демонтаж та зберігання), така споруда утилізовується шляхом здачі на металобрухт. Кошти від утилізації перераховуватимуться на цільовий фонд бюджету міської територіальної громади.

Демонтовані металеві паркани, огорожі, стовпці, запірні планки, шлагбауми, юніпаркери тощо утилізовуватимуться шляхом здачі на металобрухт протягом 15 днів з дати демонтажу.

З метою зменшення навантаження на бюджет міської територіальної громади та у зв’язку з відсутністю потреби зберігати дерев’яні сараї, дерев’яні паркани, такі об’єкти можуть перевозитись після демонтажу на сміттєзвалище або вторинну переробку.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1 до Програми).

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі реалізації заходів протягом року, шляхом внесення змін до бюджету міської територіальної громади.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік заходів, завдань Програми та напрями використання коштів наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент муніципальної варти та на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Секретар міської ради						          Юрій БЕЗПЯТКО

Сиротинська 722 861

Додаток 1

до Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

Ресурсне забезпечення

Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території

Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2021 рік | Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів усього, у тому числі: | 1700,0 | 1700,0 |
| 1.1 | бюджет Луцької міської територіальної громади | 1700,0 | 1700,0 |
| 1.2 | коштів інших джерел | - | - |

Сиротинська 722 861

Додаток 2

до Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд,  металевих та дерев’яних конструкцій на території Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Напрямки діяльності, пріоритетні завдання | Перелік заходів Програми | Терміни виконання заходу | Виконавці | Джерело фінансува-ння | Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання, тис. грн | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виявлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій які розміщені без відповідної дозвільної документації | Визначення тимчасових споруд, які встановлені без паспорта прив’язки та договорів оренди землі | Протягом року | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів, департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - | Моніторинг розміщення тимчасових споруд та металевих і дерев’яних конструкцій |
|  |  | Оперативне реагування на встановлені факти шляхом складання | Протягом року | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу- вання | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | протоколів про адміністративне правопорушення |  |  |  |  |  |
|  |  | Обробка інформації та підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо демонтажу | Протягом року | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів, департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - |  |
| 2. | Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій які розміщені без відповідної дозвільної документації | Організація та проведення демонтажу | Протягом року | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет Луцької міської територі-альної громади | 1400,0 | Відновлення порушеного благоустрою на території Луцької міської територіаль-ної громади |
|  |  | Зберігання тимчасових споруд (гаражів, кіосків тощо) та конструкцій | Тимчасові споруди – не менше 30 календарних днів, конструкції (паркани, стовпці тощо) – до 15 днів | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет Луцької міської територі-альної громади | 200,0 |  |
|  |  | Повернення власнику об’єктів після відшкодування витрат на демонтаж та зберігання | Протягом року | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Не потребує фінансу-вання | - |  |
|  |  | Утилізація не витребуваних об’єктів демонтажу шляхом здачі на металобрухт | Протягом року (тимчасові споруди – не раніше як за 30 днів з дати демонтажу, конструкції – протягом 15 днів з дати демонтажу) | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Не потребує фінансу-вання | - |  |
| 3. | Відновлення благоустрою після демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та конструкцій | Прибирання та вивіз сміття, яке залишається після проведення демонтажу | Протягом року/після проведення демонтажу | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет Луцької міської територі-альної громади | 100,0 | Відновлення порушеного благоустрою |
|  |  | Всього: |  |  |  | 1700,0 |  |

Сиротинська 722 861