Додаток 2

до програми «Впровадження проєкту

«Використання екологічних і розумних технологій

у системі громадського транспорту

міста Луцька»

Напрями діяльності та заходи програми

«Впровадження проєкту

“Використання екологічних і розумних технологій

у системі громадського транспорту міста Луцька”»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупівля та встановлення розумних зупинок і розумних табло, забезпечення їх функціонування | 1.1. Закупівля та встановлення 9 «розумних зупинок» громадського транспорту 1.2. Закупівля та встановлення 22 «розумних табло» 1.3. Закупівля серверу (відео реєстратора для збереження відеоконтенту з камер відеоспостереження) 1.4. Організація підключення розумних зупинок і розумних табло до мережі інтернет | 2019-2021 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2019 – 50,00 2020 – 0,00 2021 – 340,00 | Користувачі послуг громадського транспорту будуть інформовані про час прибуття транспорту на зупинки. Інформація, що надходитиме з камер відео спостереження, буде збережена на сервері. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2019 – 0,00 2020 – 0,00 2021 – 6 540,96 |  |
| 2. | Покращення компетенцій | 2.1. Поїздка експертів транспортної сфери міста Луцька до краю Ліппе 2.2. Організація навчань для водіїв та перевізників | 2019-2021 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2019 – 0,00 2020 – 46,48 2021 – 23,00 | Експерти транспортної сфери міста Луцька отримають нові знання, запозичать досвід німецьких колег. Водії та перевізники отримають знання щодо нових можливостей, які пропонує проєкт, щодо якісного надання транспортних послуг, ввічливого ставлення до пасажирів. |
| 3. | Розробка стратегічного документу | Розробка Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року | 2019-2021 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2019 – 0,00 2020 – 65,50 2021 – 0,00 | Буде розроблена дорожня карта розвитку транспортної сфери. |
| 4. | Управління проєктом, промоція | 4.1. Поїздки експертів краю Ліппе до міста Луцьк з метою супроводу реалізації проєкту та консультування підготовки Стратегії 4.2. Оплата перекладацьких послуг 4.3. Виготовлення промоційних матеріалів, відео, розробка вебсайту 4.4. Фарбування 20 тролейбусів та їх ознакування промоційними закликами 4.5. Проведення аудиту проєкту 4.6. Адміністративні витрати та покриття ризиків | 2019-2021 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2019 – 4,68 2020 – 5,00 2021 – 480,00 | Якісно реалізований проєкт, якісно підготовлена Стратегія. Підтримка належної комунікації між партнерами, якісно підготовлена звітність по проєкту німецькою та українською мовами. Користувачі послуг громадського транспорту будуть проінформовані про можливості, які пропонує проєкт. |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 54,68 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 116,98 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 7 383,96 |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 7 555,62 |

Гомонець 777 995