Додаток

до рішення  міської ради

_____________№___________

ПРОГРАМА

розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018 –2022 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 6. | Учасники Програми | Комунальні підприємства, виконавчі органи Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018 –2022 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 2373576,4 тис. грн. |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1 | коштів бюджету міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів | 2373576,4 тис. грн. |
| 8.2 | коштів інших джерел (кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом) |  |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зростання автомобільного парку та підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до виникненню затримок в транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищенню загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростанню аварійності на вулично-дорожній мережі. Тому гостро стоїть питання відновлення пропускної здатності існуючої вулично-дорожньої мережі міста за рахунок вдосконалення організації дорожнього руху.

Програма розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади (далі – Програма) розрахована на 2018–2022 роки. Програма визначає основні напрямки розвитку вуличної-дорожньої мережі міської територіальної громади (далі – ВДМ), вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури та упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства. В ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також, внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

2. Визначення мети.

Метою Програми є покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

3. Обґрунтування шляхів і засобів, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань і заходів.

Розв’язання проблеми здійснюватиметься за такими напрямками:

- втілення Комплексної схеми організації дорожнього руху (далі – КСОР);

- розвиток мережі вулиць та доріг на основі загальної паспортизації;

- покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки ВДМ;

- підвищення експлуатаційної якості ВДМ шляхом впровадження прогресивних проектних рішень та сучасних технологій;

- розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- удосконалення управління ВДМ.

Ресурсне забезпечення наведено у додатку 2  до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники.

Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники наведено у додатку 3  до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, залучення до виконання Програми в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування здійснює департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток  № 1 до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018–2022 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансу- вання., тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 248869,4 | 310007,0 | 360850,0 | 668000,0 | 785850,0 | 2373576,4 |

Додаток № 2 до Програми

| №№ з\п | Напрям діяльності (пріоритетне завдання) | Перелік заходів Програми | Термінн викон. | - Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн. у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі міста. | Перелік вулиць, що потребують реконструкції визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. | 2019-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2019 | 4500,0 |  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць,приведення їх геометричних параметрів та технічних характерис-тик у відповідність до ви-мог діючих правил, норм і стандартів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 35000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 5500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 50000,0 |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | Перелік вулиць, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 80000,0 |  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць,приведення їх тех-нічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 100000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 120000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 300000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 355000,0 |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт прибудин-кових територій | Перелік прибудинкових територій, що потребують ремонту, визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний | 2018 | 65000,0 |  | Підвищення комфортності проживання мешканців міста. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 80000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 90000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 100000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджети | 2022 | 110000,0 |  |  |  |
| 4. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста. | Завдання поточного ремонту об’єктів до-рожнього господарства полягає у підтри-манні їх транспортно-експлу-атаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, а також у постійному догля-ді за проїжджою частиною, шляхопрово-дами, іншими інженерними спорудами і комунікаціями, утриманні їх у чистоті і порядку, виявленні перешкод для учасни-ків дорожнього руху та забезпечення їх усунення. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 30010,0 |  | Покращення доступності мешканців та гостей міста шляхом ліквідації ямковості, влаштування щебеневого покриття з напівпросочуван-ням бітумом на вулицях з незначною інтенсивністю руху транспорту, а також влаштування пішохідних доріжок та тротуарів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 35500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 40000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 120000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 140000,0 |  |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів. | Перелік мостів та шляхопроводів., що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 16000,0 |  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей штучних споруд, приве-дення їх геометричних параметрів та технічних характеристик у відповід-ність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 13000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 30000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 30000,0 |  |  |  |
| 6. | Поточний ремонт мостів, шляхопро-водів та транс-портного огоро-дження | Дрібний та середній ремонти та фарбування колесовідбою, металевого хвилястого профілю, перильного та бар’єрного огородження та інше. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюдже міської територіальної громади | 2018 | 1272,0 |  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей, забезпечення видимості та покращення естетичного вигляду. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2050,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3500,0 |  |  |  |
| 7. | Будівництво та реконструкція об’єктів світло-форного госпо-дарства міста. | Будівництво нових світлофорних об’єктів в місцях із значною інтенсивністю руху транспорту та пішоходів, а також заміну застарілого обладнання на інших світлофорних об’єктах із можливістю зміни програм керування в залежності від пори доби та днів неділі. Планується будівництво СО на перехрестях: вул.Конякіна-вул.Федорова, вул.Конякіна-проїзд на вул. Кравчука, вул. Окружна, просп.Відродження–вул.Максима Криво-носа (с.Липини) та реконструкція СО на перехресті вул.Червоного Хреста - вул. Ковельська | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 4200,0 |  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1600,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3500,0 |  |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт об’єктів світлофорного господарства міста. | Заплановані роботи на перехрестях: вул. Львівська – вул.Потебні, вул. Рівненська-вул. Теремнівська та інших місцях за необхідності. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2018 | 1050,0 |  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 8500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  |  |
| 9 | Експлуатація мереж зовніш-нього освітлення міста та світло-форних об’єктів | Заміна ламп зовнішнього освітлення та пускорегулювальної апаратури в світильниках, ремонт (заміна) сві-тильників, розфазування світильників, ремонт кабельних ліній, монтаж муфти з’єднувальної, вимірювання опору ізоляції кабеля, ремонт та заміна запобіжників у ШУ, ремонт ШУ, зняття показників лічильників, комплексний ТО та інше. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2018 | 8000,0 |  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 12000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 15000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 16000,0 |  |  |  |
| 10. | Будівництво мереж зовнішньо-го освітлення міста. | Влаштування зовнішнього освітлення в місцях, де воно відсутнє. | 2018-2020 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської терито-ріальної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 3000,0 |  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 11000,0 |  |  |  |
| 11. | Реконструкція мереж зовнішньо-го освітлення. | Заміна світильників із лампами роз-жарювання на сучасні енергозберігаючі та заміна старих електропроводів без ізоляції, що часто виходять з ладу, на самонесучий ізольований провід. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 | 3031,4 |  | Зменшення енергоспожи-вання, покращення освітлення вулиць міста. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 15000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 15000,0 |  |  |  |
| 12. | Встановлення та обслуговування дорожніх знаків. | Встановлення дорожніх знаків проводиться у випадку зміни організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста та на виконання вимог управління патрульної поліції у м. Луцьку. Обслуговування дорожніх знаків включає в себе роботи по заміні дорожніх знаків, які не відповідають вимогам ДСТУ, миття дорожніх знаків, вирівнювання і фарбування стійок дорожніх знаків. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2018 | 800,0 |  | Покращення інформатив-ності учасників дорожнього руху, зниження аварійності. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  |  |
| 13. | Нанесення та по-новлення дорож-ньої розмітки. | На вулицях, де покриття проїзної частини перебуває в доброму стані планується нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на інших – спеціальною фарбою. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2018 | 2500,0 |  | Покращення інформатив-ності учасників дорожньо-о руху, зниження аварійності, збільшення пропускної здатності. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 3500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 4000,0 |  |  |  |
| 14. | Запровадження автоматизованого управління керу-вання світлофор-ними об’єктами та зовнішнім освітленням. | Будівництво центрального пункту управління керування світлофорними об’єктами та зовнішнім освітленням. | 2018-2020 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади | 2018 | 1000,0 |  | Підвищення швидкості сполучення, зменшення затримок та витрат пального, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, зниження аварійності. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |  |  |
| 15 | Будівництво, ре-конструкція та ка-пітальний ремонт мережі зливової каналізації. | Будівництво нової, реконструкція та капітальний ремонт існуючої мережі | 2018-2020 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 | 5000,0 |  | Вирішення проблем щодо підтоплення території міста. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 10000,0 |  |  |  |
| 16 | Експлуатація мереж зливової каналізації | Періодичне очищення оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану. | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 2500,0 |  | Нормальне функціонування зливової каналізації забезпе-чить збільшення терміну експлуатації вулично-шляхо-вої мережі міста та інженер-них споруд на ній. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |  |  |
| 17 | Паспортизація вулиць та інженерних споруд . | Виготовлення паспортів вулиць, майданів та штучних споруд, які знаходяться в міській комунальній власності. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 | 400,0 |  | Проведення інвентаризації, покращення планування ремонтів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  |  |
| 18 | Проектування комплексної схеми організації руху | Завершення проектування комплексної схеми організації руху | 2018 | ХНДУ | Міський бюджет | 2018 | 400,0 |  | Удосконалення регулюван-ня транспортними та пішо-хідними потоками, опти-мізація пасажирських перевезень. |  |
| 19 | Зимове утримання доріг | Зимове утримання вулично-дорожньої мережі включає в себе очищення її від снігу та наледі. Оброблення проїжджої частини та тротуарів протиожеледними матеріалами: піщано-соляною, щебенево-соляними сумішами та сіллю. | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 8200,0 |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану до-рожньої мережі і приведен-ня її у відповідність із ви-могами нормативних доку-ментів. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 9250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |  |  |
| 20 | Поточний ремонт прибудинкових територій. | Ремонт прибудинкових територій на яких не заплановані капітальні ремонти і стан яких загрожує безпеці, життю та здоров’ю громадян | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади. | 2018 | 1056,0 |  | Приведення тротуарів та при проїзної частини прибудин-кових територій у належний стан. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 8000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 9000,0 |  |  |  |
| 21 | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових територій в темну пору доби. | 2018-2022 | Особи, що найняті за | Бюджетміської територіальної громади | 2018 | 8000,0 |  | Покращення комфортності пересування та проживан-ня, зниження аварійності та вуличної злочинності. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 11000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 22000,0 |  |  |  |
|  | територій |  |  | угодою |  | 2022 | 23000,0 |  |  |  |
| 22 | Влаштування та ремонт елементів безпеки. | Встановлення сфер, стовпчиків та інше з метою запобігання заїзду транспортних засобів на тротуари, пішохідні доріжки, посадкові майданчики, тощо. | 2019-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2019 | 470,0 |  | Підвищення безпеки дорожнього руху, запобігання скоєння ДТП. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  |  |
| 23 | Встановлення, ре-монт та фарбуван-ня турнікетного огородження. | Встановлення нового огородження, ремонт та фарбування наявного огородження. | 2021-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 | 1500,0 |  | Підвищення безпеки дорожнього руху, попередження скоєння ДТП. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  |  |
| 24 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту. | Приведення посадкових майданчиків у належний стан, встановлення павільйонів. | 2021-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2021 |  | 2500,0 |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення комфортності для пасажирів |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2800,0 |  |  |
| 25 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту. | Поточний ремонт посадкових майданчиків, миття та фарбування павільйонів, тощо. | 2021-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 | 1000,0 |  |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення комфортності для пасажирів |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1500,0 |  |  |  |
| 26 | Розробка схем організації дорожнього руху | Розробка схем ОДР на вулицях, де такі схеми відсутні, внесення змін в наявні схеми ОДР. | 2018-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2021 | 500,0 |  |  | Зміна організації дорожнього руху з метою підвищення безпеки дорожнього руху, уникнення заторів та ін. |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 550,0 |  |  |  |
| 27 | Капітальний та поточний ремонти об’єктів інфраструктури | Інші непередбачувані роботи та ліквідація наслідків аварійних ситуацій (провали та просадки дорожнього покриття, ліквідація аварій на інженерних мережах, де відсутній власник та ін.) | 2021-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 | 3000,0 |  |  | Швидка ліквідація наслід-ків аварійних ситуацій та відновлення безпечних умов для учасників дорожнього руху. |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3000,0 |  |  |  |
| 28 | Реконструкція мосту через р. Стир на вул. Шевченка | Розширення проїзної частини, будівництво нової пішохідної частини, заміна огородження та освітлення. | 2021-2022 | Особи, що найняті за угодою | Бюджет міської територі-альної громади, обласний та дер-жавний бюджети | 2021 | 20000,0 |  |  | Зниження аварійності, підвищення пропускної здатності покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 5000,0 |  |  |  |