- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ

Луцької міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2021–2022 р.р.

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 64 житлових будинках, площею 5493 м2, замінити 403 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2021 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 54 під’їздів житлових будинків | 10.10.2021 |  |
| 1.3. | Підготувати 1369 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2021 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 185 будинках, системи гарячого водопостачання у 141 будинку та централізованого опалення у 187 будинках | 10.10.2021 |  |
| 1.5. | Виконати ремонт електрощитових у 112 житлових будинках | 10.10.2021 |  |
| 1.6. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 24 будинках | 10.10.2021 |  |
| 1.7. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 10.10.2021 |  |
| 1.8. | Підготувати 6 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 10.10.2021 |  |
| 2. ДКП “Луцьктепло” (Скорупський І.А.) |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт котла № 2 котельні на вул. Декабристів, 29 | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт дахових котелень на вул. Гордіюк, 20а, вул. Кравчука, 11б | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт 47-и центральних теплових пунктів (ЦТП), 7-и індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 47-и котелень | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 130,490 км та провести капітальний ремонт 1,681 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж, в тому числі заміна 0,237 км трубопроводів на попередньо ізольовані (в двотрубному вимірі) | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2019-2020 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести промивку теплових мереж після ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.8. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |  |
| 2.9. | Провести роботи з обслуговування та підготовки до опалювального сезону індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | до 01.10.2021 |  |
| 2.10. | Провести модернізацію 19 котлів в котельнях: вул. Вавилова, 6; вул. Декабристів, 29; вул. Володимирська, 100; вул. Вороніхіна, 15а; вул. Задворецька, 13; вул. Арцеулова, 3а; вул. Загородня, 3а; вул. Конякіна, 24к; вул. Боженка, 32; пр-т Відродження, 15б | до 01.10.2021 |  |
| 2.11. | Провести влаштування індивідуальних теплових пунктів у 170-и житлових будинках | до 01.10.2021 |  |
| 2.12. | Встановити лічильники обліку теплової енергії в котельнях: вул. Володимирська, 10б; вул. Конякіна, 24к; вул. Даньшина,10б; | до 01.10.2021 |  |
| 2.13. | Провести встановлення комерційних приладів обліку з теплопостачання у 46-и житлових будинках | до 01.10.2021 |  |
| 2.14. | Провести капітальний ремонт теплової камери ТК-9 по вул. Потебні, 52 | згідно з графіком |  |
| 2.15. | Провести реконструкцію теплового вузла (заміна запірної арматури Ду 400-500): - ВТ-38 на вул. Бенделіані; - ВТ-33 на бульварі Дружби Народів; - ВТ-38 на пр-ті Соборності; | згідно з графіком |  |
| 3. КП „Луцькводоканал” (Гуменюк В.М.) |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,050 км |  | 15.11.2021 |
| 3.2. | Провести встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (90 од.) |  | 15.11.2021 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (386 м2) |  | 15.10.2021 |
| 3.4. | Виконати заміну люків (50 од.) |  | 15.11.2021 |
| 3.5. | Виконати заміну пожежних гідрантів (15 од.) |  | 15.11.2021 |
| 3.6. | Провести заміну засувок (20 од.) |  | 15.11.2021 |
| 3.7. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (120 од.) |  | 15.11.2021 |
| 3.8. | Виконати демонтаж ВРК (3 од.) |  | 15.11.2021 |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” (Пуц В.В.) |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2021 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2021 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2021 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2021 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2021 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2021 |  |
| 4.7. | Відремонтувати середнім ремонтом 8 тролейбусів | 01.12.2021 |  |
| 5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” (Мазін В.В.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (60 од.) | 01.10.2021 |  |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (500 од.) | 01.10.2021 |  |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2021 |  |
| 5.4. | Виправити металеві опори (10 од.) | 01.10.2021 |  |
| 5.5. | Провести перетяжку повітряних ліній (5 км ) | 01.10.2021 |  |
| 5.6. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2021 |  |
| 5.7. | Заміна неізольованих повітряних ліній (3 км ) | 01.10.2021 |  |
| 5.8. | Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (43 шт.) | 01.10.2021 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство „Луцькспецкомунтранс” (Марценюк В.В.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 1500 т. піщано-соляної суміші та 2000 т. щебенево-соляної суміші та 2000 т. солі для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2021 |  |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць Луцької міської територіальної громади | 01.10.2021 |  |
| 6.3. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2021 |  |
| 6.4. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2021 |  |
| 6.5. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2021 |  |
| 7. КП „Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування” (Цетнар В.П. ) |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2021 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2021 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2021 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2021 |  |
| 8. Департамент культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести повірку засобів обліку теплової енергії, газу, холодної та гарячої води у міських закладах культури |  | 01.10.2021 |
| 8.2. | Провести поточні ремонти у закладах культури |  | 01.10.2021 |
| 8.3. | Виконати капітальний ремонт покрівель у Луцькій музичній школі № 2 та Луцькій музичній школі № 3 |  | 01.10.2021 |
| 9. Управління освіти (Лещенко З.Б.) |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2021 |  |
| 9.2. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 1, 7, 28, 29, 30, 32, 37, 39 КДЮСШ №1, ЗДО № 12, 18, 42, 46, 48 | 15.09.2021 |  |
| 9.3. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2021 |  |
| 9.4. | Провести заходи з енергозбереження в ЗЗСО № 10, гімназія № 4, ЗДО № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 32, 33, 36, 38 | 01.10.2021 |  |
| 9.5. | Провести роботи з встановлення твердопаливних котлів в ЗЗСО № 35 | 01.10.2021 |  |
| 9.6. | Виконати поточний ремонт системи опалення (гідротехнічне очищення системи) в ЗЗСО № 1, 19, 24, 30, 35, 36, 37, 39 | 01.10.2021 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я (Лотвін В.О.) |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2021 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2021 |  |
| 10.3. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2021 |  |
| 10.4. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2021 |  |
| 10.5. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2021 |  |
| 10.6. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2021 |  |
| 10.7. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2021 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій ВЕРБИЧ

Осіюк 773 150