Додаток

до рішення міської ради

___________№________

Програма

розвитку та збереження зелених насаджень

Луцької міської територіальної

громади на 2021-2025 роки

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцький міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Витяг з протоколу засідання виконавчого комітету міської ради від 20.01.2021 №1 |
| 3. | Розробник Програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури Луцької міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ екології міської ради, департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради, комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька», суб’єкти господарювання (керуючі компанії, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, інші установи та організації незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи), які надають послуги з управління та обслуговування житлового фонду міста |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи та організації, що провадять діяльність зі створення та догляду за зеленими насадженнями, відповідальні балансоутримувачі зелених насаджень, а також переможці процедури закупівлі робіт та послуг з ремонту об’єктів благоустрою відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021–2025 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет міської територіальної громади, кошти підприємств, установ та організацій, власників, орендарів та користувачів земельних ділянок; інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 120 160,0 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 9.1. | коштів бюджету міської територіальної громади | 120 105,0 тис. грн |
| 9.2. | коштів інших джерел | 55,0 тис. грн |

Вступ

Програма розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 №105, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2018 № 6-1 «Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання у новій редакції».

Під час розробки Програми використані матеріали та пропозиції департаментів, управлінь і комунальних підприємств Луцької міської ради, органів виконавчої влади, наукових установ міста та України, громадськості, звіт про Комплексний екологічний аудит міста, проведений ТзОВ «Науковий парк «Чорнобиль» (2020 р.), звіт про Стратегічну екологічну оцінку генерального плану міста Луцька (2020 р.).

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах бурхливої урбанізації та збільшення кількості міського населення зелені насадження наближають міське екологічне середовище до природного, сприяють його оздоровленню та стабілізації, поліпшують мікроклімат вулиць та доріг, зменшують забрудненість повітряного басейну, ґрунту й води токсичними речовинами, знижують рівень шуму.

Зелені насадження міста пройшли тривалий етап формування. Формування дендрофлори міста Луцька безпосередньо залежало від комплексу історичних етапів становлення самого міста, тому науковці виділяють п’ять основних етапів, що відтворюють весь генезис системи озеленення. Перший (середина 18 ст.-1939 р.) та третій (1951-1990 рр.) періоди характеризуються інтенсивним розвитком: відбулося створення великої кількості парків та впровадження в озеленення значної кількості інтродукованих видів. Під час другого (1940-1950 рр.) та четвертого (1991-1999 рр.) етапів відбувається деградація та знищення зелених зон міста. Сучасний п’ятий період (від 2000 р.) виокремлюється значним впровадженням екзотичних видів, але переважно на присадибних ділянках, тоді як у загальноміському озелененні очевидними є проблеми зі збереженням існуючих насаджень та поступовим зменшенням площі зелених зон (від 160 до 135 га за офіційними даними).

Результати обстеження зелених насаджень уздовж вулиць міста являють невтішну картину стосовно розподілу дерев як за категоріями стану, так і за видовим складом. Перш за все, треба зазначити, що асортимент деревних рослин вулиць досить бідний. Дендрологічне різноманіття насаджень спеціального, обмеженого та загального користування представлене 33 родинами, 66 родами, 108 видами, 1 підвидом та 26 сортами. У цілому 73% насаджень – це інтродуковані види, і лише 27% - аборигенні. У насадженнях спеціального призначення переважають такі види деревних рослин: гіркокаштан, липа дрібнолиста, береза повисла, що разом становить 76-93% від загальної кількості рослин. За результатами аналізу насаджень загального користування: на головних площах найпоширеніші: туя західна колоновидна – 24,5%, верба повисла – 14,4%, клен гостролистий та каштан по 10,8%. У скверах найчастіше зустрічаються: ялина колюча – 33,6%, липа дрібнолиста – 14,2, туя західна – 8,8 %, а в парках – липа дрібнолиста, каштан, береза, верба біла, клен гостролистий, ялина звичайна, що разом за кількістю становить 56,4%.

Найбільше видова подібність прослідковується у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, парку ім. 900-річчя м.Луцька та на Меморіалі Вічної Слави. Максимальна різноманітність насаджень на вулицях Ковельській, Гулака-Артемовського, Коперника, проспекті Волі. Мінімальні індекси – на проспектах Василя Мойсея та Відродження, вулицях Набережній та Привокзальній. Максимальні індекси різноманіття у вуличних посадках є свідченням хаотичного та безсистемного озеленення.

Загалом, у насадженнях міста переважають дерева віком 41-50 років, зокрема показник їхнього прояву становить 16-43 % від загальної кількості рослин, у межах 51-60 років – 11-35%, 31-40 років – 8-30% деревних рослин. Наведені показники варіюють залежно від груп насаджень за функціональними ознаками.

Площа зелених насаджень загального користування в  м.Луцьку 135 га, одна з найменших в Україні, однією з причин цього є найменша площа обласного центру серед інших обласних центрів України, недосконалою застарілою статистикою, яка не відповідає результатам обліку зелених насаджень (за результатами вже проведеного обліку площа зелених насаджень загального користування 235,7 га).

У розділі 9 «Містобудівне формування зеленої зони» генерального плану міста Луцька зазначено, що зелені насадження загального користування (а це парки, сквери, бульвари, ботанічні сади, сади житлових районів, лісопарки, набережні та інші насадження, які мають вільний доступ для відпочинку) займають площу 135 га, що становить 41% нормативної площі 325 га для існуючої чисельності населення. При цьому на 1 мешканця міста припадає 6,6 м2 насаджень при нормі 16,0 м2..

Зазначена нормативна площа зелених насаджень на 1 мешканця в 16,0м2  визначена не правильно.

Територія міста Луцька відноситься до лісостепової зони. Згідно ДБН 360-92** для міст з кількістю населення  100-1000 тис. чол. ( в Луцьку станом на 01.01.2019 проживало 217,3 тис. чол.) для лісостепової зони площа озеленених територій загального користування становить 11 м2.

Враховуючи, що в місті Луцьку підприємства І і ІІ класу шкідливості відсутні (І клас – це підприємства хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні, металургійні комбінати, алюмінієві і плавильні заводи ; ІІ клас – підприємства цементні, акумуляторні, гіпсові, вапнякові, азбестові), а також відсутній залізничний вузол (пункт перетину або примикання декількох залізничних ліній (мінімум в трьох напрямках), ряд пов'язаних сполучними ходами станцій, що працюють за єдиною технологією), а є лише залізнична станція, наведені норми загальноміських озеленених територій не збільшуються і на 1 мешканця міста повинні становити 11 м2.

Станом на 01.01.2021 на 1 мешканця міста припадає 10,86 м2 насаджень при нормі 11,0 м2..

Ще однією причиною є виникнення проблем зменшення площ зелених насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку з малими обсягами фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового оформлення, використання багаторічних квітів, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців дерев.

Дерев з низькою життєздатністю та фаутних максимальний показник (64,1%) зафіксовано у насадженнях обмеженого користування (території навчальних, медичних закладів, промислових підприємств тощо); у насадженнях спеціального призначення (водоохоронні зони, смуги відведення автодоріг) – 28,4%, а найменше (22,2%) – у насадженнях загального користування (парки, сквери).

У дендрофлорі міста виявлено значне поширення дереворуйнівних грибів; хвороб листків та ентомошкідників.

Більшість досліджених видів, які виступають едифікаторами міських фітоценозів міста, є середньодекоративними; високодекоративними зафіксовано лише 4 види: робінія звичайна, горобина звичайна, кінський каштан звичайний, верба повисла.

Всі досліджені види листяних рослин характеризуються тривалим вегетаційним періодом (190-235 діб) та відносною морозостійкістю.

Також доцільно звернути увагу на максимальне зменшення зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого господарства.

Серед насаджень, які ростуть на вулицях міста, зустрічається велика частка дерев із механічними пошкодженнями стовбура і скелетних гілок транспортом та іншими технічними засобами, пошкодження дерев внаслідок непрофесійного догляду, проведення обрізки.

В озелененні вулиць переважають рядові посадки дерев у лунки в зонах тротуарів, поруч із проїжджою частиною. Умови зростання дерев у таких насадженнях надзвичайно складні, оскільки вони обумовлюються самостійною чи спільною дією численних негативних факторів: забрудненістю повітряного середовища пилом і газами, неправильним добором порід до умов середовища, обмеженим обсягом живлення рослин та виносом без поповнення поживних речовин, недостатньою аерацією ґрунту внаслідок зниження його фізичних властивостей, погіршення умов діяльності ґрунтових мікроорганізмів, накопиченням продуктів розпаду коренів, гнилісних процесів тощо.

Специфіка умов зростання деревних рослин у вуличних насадженнях безумовно сприяє поширенню збудників хвороб і ентомошкідників. У зв'язку з недостатнім фінансуванням, відсутністю визначених балансоутримувачів лісопарки знаходяться у захаращеному стані, що сприяє розповсюдженню шкідників.

Озеленені ділянки житлових територій, складаються з внутрішньоквартальних прибудинкових смуг.

Насадження житлових районів забудови 80-90 років 20 ст. (40-го, 40-го А, Б, 33-го) різнорідні, характеризуються багатим асортиментом в основному фруктових дерев, але втрачають естетичний вигляд, бо період заселення цих житлових масивів супроводжувався активною «самодіяльністю» мешканців, внаслідок чого було допущено безсистемність і загущеність посадок (як правило, висаджувались фруктові дерева та кущі).

Житлові масиви 60-70 років мають бідніший асортимент порід, але більше зустрічаються декоративні види та й менше загущені (Привокзальний район, Центр, р-н вул.Стрілецької).

Центральні житлові райони історичної частини міста (Центр, Гнідава, Кічкарівка, Ківерцівська, Львівська, Вишків) мають менший процент озеленення зеленими насадженнями загального користування та спеціального призначення. Часто ці зелені насадження досягли граничного віку і потребують заміни. Але їх заміна майже неможлива у зв’язку з тим, що ширина проїжджої частини вулиць і тротуарів не відповідає чинним будівельним нормам (ДБН), вони дуже вузькі, і це створює неможливість висадження зелених насаджень, оскільки вони стають причиною недостатньої освітленості у житлових приміщеннях, пошкоджують лінії комунікацій. При тому, незначна кількість насаджень загального користування компенсується великою кількість зелених насаджень на присадибних ділянках, де звичайно переважають фруктові дерева.

Житлові масиви нової забудови (55 мікрорайон, нова забудова вздовж вул. Карпенка-Карого, новобудова на вул. Яровиця, житловий масив «Супер нова» та інші) через ущільнення забудови часто взагалі позбавлені можливості формування та розвитку зеленої зони на прибудинкових територіях.

Насадження спеціального призначення, такі як санітарно-захисні смуги великих промислових підприємств у зв’язку із економічним занепадом 90-2000-х років та переорієнтацією виробництв, втратили своє значення, а відповідно і балансоутримувачів (зелені зони біля колишнього заводу виробів з пластмас, ПАТ «ЕНКО», насадження вздовж вул.Карбишева, вул.Конякіна-Гущанська). Їх догляд та утримання перекладено на єдине спеціалізоване підприємство в даній галузі це КП «Парки та сквери м.Луцька», яке не в змозі наявними засобами (людські, фінансові, матеріально-технічні) повноцінно доглядати та утримувати збільшені площі зелених насаджень, що перейшли по класифікації до зелених насаджень загального користування.

Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти міста, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природним біофільтром повітря, води і ґрунтів, акумулює техногенні викиди.

Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи зі створення спеціалізованого управлінського підрозділу з організації та планування робіт, моніторингу та контролю за зеленими насадженнями міської територіальної громади, підбір сучасного асортименту, оновлення існуючих зелених насаджень, створення нових об’єктів зеленого будівництва (парків, скверів, набережних, бульварів, луго- та гідропарків), зелених зон житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних та чагарникових рослин.

2. Визначення мети

Мета Програми – повернути місту статус найбільш «зеленого» та дружнього до довкілля міста шляхом проведення комплексу заходів зі створення, відновлення, охорони та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високо-декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища та змін клімату насаджень. Для цього важливо мати чіткий план дій щодо впорядкованого, а не хаотичного, збільшення зелених зон і насаджень та передбачити на це відповідні кошти. Реалізація цих заходів, окрім естетичного аспекту, допоможе значно покращити екологічну ситуацію та створити комфортне середовище для жителів громади.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Розвиток структури зелених насаджень міста передбачає урахування наявних природних умов та ландшафтних особливостей при максимальному збереженні існуючої житлової та громадської забудови.

Програмою передбачено збільшення зелених насаджень як в районах житлової та громадської забудови, так і в межах інших господарських зон міста. Площі зелених насаджень передбачається поповнювати цінними в декоративному і біологічному відношенні породами у відповідності з рекомендаціями порайонного асортименту зелених насаджень. На перспективу передбачається розширення територій рекреаційного використання за рахунок створення нових паркових та рекреаційних зон на річках та водоймах в місті і поза його межами. Створення паркових, спортивно-оздоровчих та лугопаркових рекреаційних зон слугуватиме збільшенню зелених зон загального користування. Розміщення об’єктів рекреаційного призначення передбачає значний відсоток ландшафтного озеленення території, що сприятиме збагаченню видового складу зелених насаджень, ґрунтово-рослинного покриву та збагаченню біорізноманіття.

Крім рекреаційно-оздоровчого значення зелені насадження в місті виконують санітарно-гігієнічну та ґрунтозахисну роль. Для підвищення екологічної ролі рослинності необхідне та передбачено Програмою здійснення подальшого озеленення територій промислових, комунальних і транспортних зон, а також  закріплення ділянок крутосхилів.

Раціональна і достатня структура зелених насаджень, одночасно формуючи ландшафтно-композиційні та екологічні зони міста, сприятиме оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню рівня його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

Створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, сквери), розширення мережі рекреаційних установ та створення місць короткочасного відпочинку, спортивних зон позитивно вплине на загальні умови життя та зменшення ризиків для здоров'я населення. Планувальними рішеннями нового генерального плану міста Луцька передбачено розширення ландшафтно-рекреаційних та озеленених територій - з 393,3 до 428,6 га, у тому числі зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари) – з 215,4 до 288,0 га.

Потреба посадки зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади наведена у додатку 3 до Програми.

Протягом 2021-2022 рр. частина заходів Програми будуть фінансуватись в рамках інших цільових бюджетних програм, зокрема   Комплексної програми  охорони навколишнього природного середовища Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020№2/7 та «Програма з благоустрою Луцької міської територіальної громади на 2018-2022 роки» затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 №2/49.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Можна виділити наступні основні напрямами Програми:

- проведення обліку, інвентаризації та паспортизації зелених насаджень Луцької міської територіальної громади;

- створення нових об’єктів зеленого будівництва;

- проведення відновлюючих посадок  та компенсаційного озеленення на місцях видалених насаджень;

- розробка проектів озеленення із застосуванням сучасних практик та інноваційних підходів;

- впорядкування процедур утримання та догляду за зеленими насадженнями;

- широке залучення громадськості до співпраці в галузі догляду, створення та збереження зелених насаджень, пропагування їх виключної ролі в покращенні стану довкілля та збереженні його цілісності.

Завдання та заходи Програми наведено в додатку  2 до Програми.

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій Луцької міської територіальної громади є збільшення площ зелених зон та розширення рекреаційних можливостей існуючих зелених зон  за рахунок максимального озеленення. Ефективність Програми полягає в тому, що виконання заходів надасть можливість створити нові зелені зони, озеленити житлові квартали нової та існуючої забудови, упорядкувати вже існуючі сквери та парки, надасть змогу відновити естетично-виховні функції зеленої зони.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- покращити якісні та кількісні показники зелених насаджень до нормативних;

- забезпечити озеленення невпорядкованих територій;

- визначити земельні ділянки, які придатні для створення об’єктів благоустрою зеленого господарства, прийняти міською радою рішення про визначення їх меж та надання їм статусу зеленої зони;

- провести облік зелених насаджень територіальної громади з метою встановлення їхніх кількісних та якісних характеристик, що дасть можливість повно та всебічно планувати заходи з озеленення та утримання зелених насаджень на наступні роки та створити онлайн-карту зелених насаджень з розміщенням на порталі відкритих даних Луцької міської територіальної громади;

- забезпечити якісне озеленення на прибудинкових територіях житлових будинків;

- залучити мешканців населених пунктів до проведення акцій з озеленення;

- провести омолодження парків, скверів, алей шляхом заміни новими насадженнями на місцях видалених;

- забезпечити максимальне та ефективне озеленення міста, поліпшити якість довкілля в місті Луцьку, сприяти адаптації міста до змін клімату.

| Індикатори ефективності виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники виміру | Одиниця вимірювання | Результативний показник/ роки |  |  |  |  |
| 1. | Затрат |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 | загальна площа зелених насаджень | га |  |  |  |  |  |
| 1.2 | обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень | тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1.3 | обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту зелених насаджень | тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1.4 | обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень | тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1.5 | обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою | тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1.6 | загальна кількість об’єктів, що потребує інвентаризації | од. |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукту |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом | га |  |  |  |  |  |
| 2.2 | загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести капітальний ремонт | од. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт (видалення дерев) | од. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень | од. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Кількість висаджених дерев | од. |  |  |  |  |  |
| 3. | Ефективності | грн |  |  |  |  |  |
| 3.1 | середня вартість утримання 1 га зелених насаджень | тис. грн |  |  |  |  |  |
| 3.2 | середня вартість капітального ремонту 1 од. зелених насаджень (дерев) | грн |  |  |  |  |  |
| 3.3 | середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень (видалення дерева) | грн |  |  |  |  |  |
| 3.4 | середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень | грн |  |  |  |  |  |
| 4. | Якості | % |  |  |  |  |  |
| 4.1 | питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень | % |  |  |  |  |  |
| 4.2 | динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту (видалення) зелених насаджень, у порівнянні до проведених (видалених) у попередньому році | % |  |  |  |  |  |
| 4.3 | питома вага кількості об’єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень, до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації | % |  |  |  |  |  |

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності виконавців Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснюють  відділ екології та департамент житлово-комунального господарства міської ради. При необхідності вони вносять пропозиції щодо її коригування.

Інформацію про стан виконання заходів Програми та досягнення показників її результативності відділ екології надає постійній комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради                                                             Юрій БЕЗПЯТКО

Лисак 724 160

Додаток 1

до Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

# Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та збереження зелених насаджень

Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

| ## № з/п | ## Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання (для довгострокових програм) |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 375,0 | 10470,0 | 36435,0 | 36440,0 | 36440,0 | 120160,0 |
| 1.1 | бюджет міської територіальної громади, всього: в т.ч. міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 370,0 50,0 | 10460,0 210,0 | 36425,0 175,0 | 36425,0 175,0 | 36425,0 175,0 | 120105,0 755,0 |
| 1.2 | власні кошти підприємств, установ, організацій | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 55,0 |
| 1.3 | інші кошти | - | - | - | - | - | - |

Лисак 724 160

Додаток 2

до Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

Напрями діяльності  та заходи

Програми розвитку та збереження зелених насаджень

Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| №з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Виконавці/ розпорядник коштів | Терміни виконання | Загальна вартість заходу/ розподіл коштів по роках, тис. грн | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Збереження зелених насаджень | Виготовлення та затвердження документації проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків і скверів міської громади, в яких затверджені межі з присвоєнням відповідного статусу | Управління земельних ресурсів, КП “Парки та сквери м.Луцька”/ виконавчий комітет, ДЖКГ | 2021 2022 2023 2024 2025 | 320,0/ 120,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | бюджет міської територіальної громади | Підготовка рішень міської ради про затвердження проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж парків та скверів: Парк культури та відпочинку ім. 900-річчя м. Луцька, сквер на пр-т Відродження (біля будинку профспілок) на 2021. Інші парки та сквери, межі яких затверджені |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Визначення земельних ділянок, які є придатними до створення об’єктів міського зеленого господарства, і прийняття міською радою рішень про надання їм статусу зеленої зони та визначення меж | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів, КП “Парки та сквери м.Луцька” | 2021-2025 | Коштів не потребує |  | На територіях сіл, селищ, старостинського округу Луцької міської територіальної громади визначити по 2-3 нових об’єктів зеленого будівництва та підготовка рішень |
|  |  | Проведення обліку та інвентаризації зелених насаджень | ДЖКГ, відділ екології, підприємства, установи та організації, балансоутримувачі зелених насаджень/ виконавчий комітет, ДЖКГ | 2022 2023 2024 2025 | 400,0/ 100,0 100,0 100,0 100,0 | бюджет міської територіальної громади, фонд ОНПС | Створення реєстру зелених насаджень, створення бази даних з використанням автоматизованої інформаційної системи “Inspektree”. Виготовлення інвентаризаційних документів на об’єкти зеленого господарства. |
|  |  | Створення реєстру стародавніх дерев та проведення заходів щодо їх догляду та можливого присвоєння статусу об’єкта ПЗФ місцевого значення | Відділ екології | 2022 | 40,0/ 40,0 | фонд ОНПС | Збереження природної спадщини. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Догляд та утримання зелених насаджень | Догляд за деревами, чагарниками, газонами та квітниками (поливання, внесення добрив, обробка проти шкідників та хвороб, видалення омели, формування крон дерев та чагарників, видалення пнів) | Виконавці робіт (послуг), визначені за результатами проведеної процедури закупівлі/ДЖКГ | 2023 2024 2025 | 45000,0/ 15000,0 15000,0 15000,0 | бюджет міської територіальної громади | Забезпечення належного стану зелених насаджень. Поліпшення естетики міського середовища. |
|  |  | Проведення поточного та капітального ремонтів об’єктів зеленого господарства (парків та скверів) | Виконавці робіт (послуг), визначені за результатами проведеної процедури закупівлі/ДЖКГ | 2022 2023 2024 2025 | 40000,0/ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 | бюджет міської територіальної громади | 2021 р. - реконструкція скверів “Авіаторів”, скверу біля 26 школи, скверу на пр. Відродження (біля профспілок), сквер на пр.Молоді-пр. Відродження |
|  |  | Видалення аварійних, сухостійних дерев та чагарників | Виконавці робіт (послуг), визначені за результатами проведеної процедури закупівлі/ДЖКГ | 2023 2024 2025 | 3000,0/ 1000,0 1000,0 1000,0 | бюджет міської територіальної громади, фонд ОНПС | Зменшення ризику для життя та здоров’я людей, пошкодження майна. Попередження поширення захворювань зелених насаджень. Поліпшення естетики міського середовища. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Збільшення кількості зелених насаджень | Збільшення площ зелених насаджень по районах міста з присвоєнням відповідного статусу та затвердженням меж | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів, КП “Парки та сквери м.Луцька”, ДЖКГ | 2021-2025 | Бюджетних коштів не потребує |  | На перспективу передбачено створення нових парків, скверів та зелених зон загального користування загальною площею 83,6 га. Перспективна забезпеченість населення міста зеленими насадженнями загального користування -13 м2/ особу. (згідно змін до Генерального плану) |
|  |  | Озеленення вздовж смуг відведення автомобільних доріг | ДЖКГ | 2021 2022 2023 2024 2025 | 500,0/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | бюджет міської територіальної громади | Траса Вишків-Жидичин, вул.Дубнівська, вул. Ківерцівська поворот на с. Прилуцьке, вул. Карбишева, вул. Володимирська та ін. |
|  |  | Озеленення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм міста | Відділ екології | 2021-2025 | Бюджетних коштів не потребує |  | Озеленення за рахунок самосійних саджанців, в розрахунку висаджування по 200-300 шт. саджанців в рік. |
|  |  | Створення зелених санітарно-захисних зон промислових підприємств | Будуть встановлені відповідно до потреби | 2021-2025 | Бюджетних коштів не потребує | Власні кошти балансо-утримувачів | Зменшення негативного впливу (викидів, шуму) на міський простір |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Озеленення санітарно-захисних зон промислових (виробничих) майданчиків комунальних підприємств міста | Комунальні підприємства | 2021-2025 | Бюджетних коштів не потребує | Власні кошти балансоутримувачів, інші кошти | Озеленення територій та санітарно-захисних зон КП “Ласка” на вул. Мамсурова, каналізаційно-очисних споруд КП “Луцькводоканал” на вул. Селищній, територія КП “Луцький зоопарк” (в нових межах), територія полігону ТПВ |
|  |  | Озеленення дворових територій багатоквартирних будинків | ОСББ | 2021-2025 | Бюджетних коштів не потребує | Власні кошти суб’єктів господарювання | Збільшення кількості зелених насаджень, покращення якості довкілля, мікроклімату тощо |
|  |  | Озеленення територій навчальних закладів, установ культури, соціальної сфери, медичних закладів | Департамент освіти, управління охорони здоров’я, департаменти культури та соціальної політики/виконавчий комітет | 2021 2022 2023 2024 2025 | 250,0/ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | фонд ОНПС, власні кошти суб’єктів господарювання | Збільшення кількості зелених насаджень, покращення якості довкілля, мікроклімату тощо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Висаджування дерев, чагарників та створення газонів; доповнення у разі відпаду дерев та чагарників | ДЖКГ, КП “Парки та сквери м.Луцька”, відділ екології | 2021 2022 2023 2024 2025 | 500,0/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | бюджет міської територіальної громади | Збільшення кількості зелених насаджень, покращення якості довкілля, мікроклімату. Відновлення втрачених насаджень у рядових посадках та алеях, покращення естетики міського середовища. На 2021 рік - підсадка дерев (Термнівські ставки, сквер “Зоряний”, сквер на майдані Злуки, на вул. Шопена, Винниченка, Ківерцівській). Підсаджування в Центральному парку імені Лесі Українки, в орнітологічному заказнику “Пташиний гай” та ін. |
|  |  | Відновлення існуючих та влаштування нових квітників | Виконавці робіт (послуг), визначені за результатами проведеної процедури закупівлі | 2023 2024 2025 | 30 000,0/ 10000,0 10000,0 10000,0 | бюджет міської територіальної громади | Збільшення загальної площі озеленених територій, покращення естетики міського простору |
|  |  | Насадження «зелених парканів» навколо відкритих літніх кафе та стоянок автомобілів | Cуб’єкти господарювання балансоутримувачі об’єктів благоустрою | За потреби, відповідно до проєктів | Відповідно до проєктів | власні кошти суб’єктів господарювання | Створення нових форм озеленення міського простору, збільшення загальної площі озеленених територій, покращення естетики міського простору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Влаштування нових форм ландшафтного благоустрою (вертикальне озеленення, мобільне озеленення, екопарковки тощо) | ДЖКГ, суб’єкти господарювання балансоутримувачі об’єктів благоустрою | За потреби, відповідно до проєктів | Відповідно до проєктів | бюджет міської територіальної громади, власні кошти суб’єктів господарювання | Створення нових форм озеленення міського простору, збільшення загальної площі озеленених територій, покращення естетики міського простору |
| 4. | Науково-дослідницький напрямок та культурно-просвітницька діяльність | Створення ботанічних куточків з високодекоративними насадженнями на територіях закладів дошкільної освіти | Департамент освіти, відділ екології/ виконавчий комітет | 2022 2023 2024 2025 | 95,0/ 20,0 25,0 25,0 25,0 | Фонд ОНПС, інші кошти | ЗДО №22 в 2022 р.; ЗДО №23 в 2023 р. ЗДО №32 в 2024 р. ЗДО №25 в 2025 р. |
|  |  | Відновлення території колишнього ботанічного саду на вул. Шопена | Виконавці робіт (послуг), визначені за результатами проведеної процедури закупівлі, відділ екології/ ДЖКГ | 2023-2025 | Відповідно до проєкту | бюджет міської територіальної громади | Створення на місці колишнього ботанічного саду ВНУ ім. Лесі Українки природно-заповідного об’єкта місцевого значення пл.2,3 га із поповненням колекції декоративних рослин |
|  |  | Створення та розбудова ботанічного саду на вул. Потебні | ВНУ ім. Лесі Українки | 2024-2025 | Відповідно до проєкту | Інші кошти | Створення науково-методичного центру інтродукції, збереження, збагачення біологічного різноманіття рослин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Проведення екологічних акцій (прибирання зелених зон, садіння дерев тощо) | Відділ екології, ДЖКГ, департамент освіти, громадські організації/виконавчий комітет | Щороку |  | Інші кошти | Формування відповідального ставлення людей до природи. |
|  |  | Проведення навчань для підвищення фахового рівня виконавців послуг з обрізки зелених насаджень | КП “Парки та сквери м.Луцька” | 2021 2022 2023 2024 2025 | 55,0/ 5,0 10,0 10,0 15,0 15,0 | Власні кошти | Підвищення фахового рівня спеціалістів, які проводять формувальну та санітарну обрізку, лікування та догляд за зеленими насадженнями. Впровадження сучасних досягнень арбористики в практику догляду за зеленими насадженнями в Луцькій міській територіальній громаді |
|  |  | Проведення спільно з представниками громадськості заходів (семінарів, тренінгів тощо) з метою пропагування серед мешканців міста важливості збереження та збільшення кількості зелених насаджень | Відділ екології, громадські організації | Щороку | Бюджетних коштів не потребує | - | Поширення знань про роль зелених насаджень у містах та населених пунктах (захисну, кліматотворчу, ландшафтно-архітектурну тощо). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Участь у програмах міжнародного співробітництва, зовнішніх заходах з питань розвитку, збереження та утримання зелених насаджень | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, відділ екології, КП “Парки та сквери м.Луцька” | 2022-2025 | Бюджетних коштів не потребує | Інші кошти | Обмін досвідом в галузі зеленого будівництва, залучення додаткових коштів, використання кращих міжнародних практик при створені та догляді за зеленими насадженням міської громади |

Лисак 724 160

Додаток 3

до Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

Потреба посадки зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади

| № з/п | Назва та адреса об'єкту | Порода дерев (кущів) | Кількість, шт | Сума, грн | Рік посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вул. Глушець | липи (маломіри) | 10 | 30 000 | 2021 |
| 2 | пр-т Волі (“Каскад водоспадів”) | клен червоний катальпа сакура | 5 5 4 | 40 000 40 000 32 000 | 2021 |
| 3 | майдан Київський | липа клен червоний тюльпанове дерево бобівник сакура | 5 5 4 4 5 5 | 40 000 40 000 32 000 32 000 40 000 40 000 | 2021 |
| 4 | вул. Рівненська | липи каштан | 4 4 | 32 000 32 000 | 2022 |
| 5 | пр-т Перемоги | каштан | 4 | 32 000 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Меморіал Слави на пр-ті Василя Мойсея | катальпа ялина береза клен червоний | 5 4 4 5 | 40 000 32 000 32 000 40 000 | 2022 |
| 7 | сквер Всіх Святих Землі Волинської на пр-ті Соборності | липа катальпа клен червоний дуб звичайний | 5 5 5 5 | 40 000 40 000 40 000 40 000 | 2022 |
| 8 | вул. Дубнівська | липа | 20 | 160 000 | 2023 |
| 9 | вул. Писаревського | липа | 25 | 50 000 | 2023 |
| 10 | вул. Ківерцівська | липа | 30 | 240 000 | 2024 |
| 11 | сквер “Зоряний”, вул. Лесі Українки | бобівник сакура | 4 4 | 32 000 32 000 | 2024 |
| 12 | сквер на вул. Лесі Українки, 18-24 | липа береза | 3 2 | 24 000 16 000 | 2024 |
| 13 | майдан Братський міст | клен червоний бобівник | 4 3 | 32 000 16 000 | 2024 |
| 14 | сквер на вул. Ранкова – Цукрова | липа (маломіри) клен (маломіри) бобівник сакура | 5 5 5 5 | 10 000 10 000 10 000 10 000 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | пр-т Молоді, 11-13 | ялина сакура липа бобівник клен червоний | 5 5 5 5 5 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | 2025 |
| 16 | транспортна розв'язка Винниченка – Василя Мойсея | липа катальпа | 3 2 | 24 000 16 000 | 2025 |
| 17 | транспортна розв'язка на пр-ті Соборності | латальпа клен червоний липа | 5 3 5 | 40 000 24 000 40 000 | 2025 |
| 18 | сквер “Луцькплапстмас” на вул. Рівненській | ялина липа катальпа бобівник клен слива декоративна ліщина плакуча | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | 2025 |
| 19 | вул. Данила Галицького | слива декоративна ліщина плакуча | 3 2 1 | 24 000 16 000 8 000 | 20225 |
|  | Всього |  | 306 | 2 120 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | с. Боголюби, (пам'ятник загиблим воїнам односельчанам) | туя | 10 | 20 000 | 2021 |
| 21 | с. Іванчиці (пам'ятник загиблим воїнам односельчанам) | туя | 6 | 12 000 | 2021 |
| 22 | с. Забороль вул. Володимирська (центральна площа) | ялина блакитна | 1 | 8 000 | 2021 |
| 23 | с. Сьомаки, вул. Шкільна (біля будинку культури) | ялівець туя | 25 25 | 100 000 50 000 | 2022 |
| 24 | с. Одеради вул. Центральна (меморіальний комплекс) | туя | 40 | 80 000 | 2022 |
| 25 | с. Шепель, вул. Миру (дитячий майданчик) | Береза ялина | 10 10 | 20 000 20 000 | 2022 2022 |
| 26 | с. Кульчин (центральна площа ) | сакура | 50 | 100 000 | 2022 |
| 27 | с. Озерце (біля клубу) | бузок барбарис спірея туя | 5 10 5 20 | 10 000 5 000 2 500 40 000 | 2022 2022 2022 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | с. Клепачів (біля гімназії) | лаванда спірея рокитник форзиція жимолость вейгела будлея дейція троянди іберіс | 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 | 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 5 000 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 29 | с. Прилуцьке вул. Ківерцівська, 37 б (КЗ ЗСО “Луцький ліцей № 29 ЛМР” | барбарис ялівець бруслина дерен дейція гортензія самшит троянди | 8 10 8 8 4 12 20 30 | 16 000 20 000 4 000 4 000 2 000 6 000 10 000 15 000 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 30 | с. Прилуцьке вул. Ківерцівська, 35 а (адмінбудівля Прилуцького старостинського округу) | троянди магнолія | 20 2 | 10 000 16 000 | 2021 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | с. Дачне вул. Молодіжна, 30 (КЗ “Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 42 ЛМР” | яблуня алича фундук смородина малина | 6 3 6 6 6 | 6 000 3 000 6 000 3 500 3 500 | 2021 2021 2021 2021 2021 |
| 32 | с. Прилуцьке вул. Жовтнева, 4 (будинок культури) | самшит туя | 40 20 | 20 000 40 000 | 2022 2022 |
| 33 | с. Прилуцьке вул. Жовтнева, 10 (амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 6 | ялина ялівець спірея лапчатка гортензія туя | 2 10 4 20 50 30 | 16 000 5 000 2 000 2 000 25 000 60 000 | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 |
| 34 | с. Брище вул. Миру, 54 ( біля будинку культури) | яблуні | 10 | 20 000 | 2023 |
| 35 | смт Рокині (біля будинку культури) | туя | 5 | 10 000 | 2022 |
| 36 | смт Рокині вул. Шкільна, 5 (дитячий садочок) | туя | 30 | 60 000 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | с. Сирники, вул. Комка /(біля будинку культкри) | яблуня груша абрикос вишня черешня персики туї бузок | 3 1 2 2 2 2 10 3 | 1 500 500 2 000 2 00 2 000 2 000 20 000 1 500 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 38 | с. Княгининок, вул. Соборна, 77 (біля приміщення старостату) | Самшит піон деревовидний ялівець ялина блакитна туя бересклет барбарис | 5 5 4 1 8 8 3 | 2 500 1 000 2 000 8 000 16 000 4 000 1 500 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 39 | с. Княгининок, вул. Соборна, 92 (біля дитячого садочка) | ялівець сосна вишня яблуня черешня туя самшит | 2 5 2 2 2 10 20 | 1 000 10 000 2 000 2 000 2 000 20 000 10 000 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | с. Милуші, вул. Тарасова (біля будинку культури) | мікробіота модрина ялівець ялина блакитна туя самшит бересклет кипарисовник еріка трав'яниста магнолія гібіскус бадан товстолистий яблуня бузок | 5 5 10 2 20 10 10 5 10 5 5 5 5 3 | 2 500 10 000 5 000 16 000 40 000 5 000 5 000 10 000 5 000 40 000 10 000 10 000 10 000 6 000 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
|  | Всього |  | 899 | 1 190 700 |  |
|  | Разом |  | 1205 | 3 310 700 |  |

Лисак 724 160