Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________№_________

Програма

розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 4. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 6. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022–2024 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 59 700,0 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 59 700,0 тис. грн |
| 8.2 | коштів інших джерел | - |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Парки та сквери – невід’ємна складова відпочинкового комплексу, що відноситься до зелених насаджень загального користування. У місті Луцьку на сьогоднішній день існує п’ять парків загальною площею 118,29 га, один лугопарк – 9,51 га, дві рекреаційні зони – 10,51 га, 33 сквери – 13,34 га.

На сьогодні розвиток парків та скверів, інших озеленених територій міської територіальної громади є одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування. Розвиток парків та скверів, інших озеленених територій необхідно розглядати в контексті загального розвитку національної культури, містобудування, зеленого будівництва, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.

Розробка Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на сьогодні зумовлена необхідністю переглянути функції парків, створити сприятливі умови для їх діяльності, розробити нормативні акти, спрямовані на закріплення статусу парків, як осередків культурного дозвілля та розпочати поетапну розбудову та реконструкцію інфраструктури парків та скверів, інших озеленених територій.

2. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є забезпечення належного утримання зелених насаджень, розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків та скверів, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, організації культурного дозвілля мешканців міської територіальної громади, з врахуванням різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, особи з інвалідністю тощо).

Охорона, збереження існуючих та створення нових парків та скверів, утримання їх у здоровому стані, створення та формування стійких до несприятливих умов урбанізованого середовища насаджень повинні бути одним з пріоритетів містобудівної політики наступних років.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

З метою обліку існуючих зелених насаджень, згідно з Інструкцією з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226, необхідно:

- провести інвентаризацію парків та скверів і скласти паспорт об’єкта благоустрою на кожний об’єкт паркового господарства;

- створити детальний таксаційний опис Центрального парку імені Лесі Українки та парку імені 900-річчя міста Луцька з розбивкою на виділи по складових та функціональних ознаках, з подальшим внесенням змін і коректив після проведення рубок, догляду, капітального ремонту або реконструкції для чіткого планування робіт і моніторингу якісного та кількісного стану насаджень;

- розробити детальний поетапний план реконструкції існуючих та створити нові парки з підготовкою проєктів, у яких мають бути враховані елементи благоустрою (алеї, сходи, МАФ, мости тощо), елементи озеленення (рокарії, альпійські гірки, групи дерев тощо) з урахуванням і короткострокового і тривалого композиційного вирішення як окремих частин так і парку в цілому; при видовому і породному підборі слід також враховувати не лише декоративно-естетичні характеристики, а й відповідність до ґрунтово-кліматичних умов та стійкість до антропогенного навантаження.

Для підвищення декоративності дерев і чагарників потрібно застосовувати усі складові агротехнічних технологій створення та догляду насаджень. Процес утримання об'єктів садово-паркового господарства є комплексним і включає в себе догляд за деревами, чагарниками, живоплотами, квітниками, внесення органічних та мінеральних добрив, захист насаджень від шкідників і хвороб.

Показники обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1) впровадження принципово нового порядку функціонування парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади з метою переосмислення їх ролі у культурному житті та належного задоволення дозвільних потреб громадян;

2) визначення статусу та напрямку розвитку парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади, приведення у відповідність до сучасних вимог;

3) ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) сприяння якісному приведенню в належний технічний стан зон відпочинку, споруд, пішохідних доріжок тощо.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька».

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Феденчук 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022–2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Обсяги коштів ,які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання Програми |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 59 700,0 |  |
| 1.1 | бюджету Луцької міської територіальної громади. | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 59 700,0 |  |

Феденчук 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022–2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку та утримання парків та скверів,

інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | Екологічний напрямок | Посадка деревно-чагарникової рослинності | 2022-2024 роки | Департамент житлово-комунального господарства | бюджет Луцької міської територіальної громади | 200,0 | 200,0 | 300,0 | Створення кормової бази для птахів, збагачення видового складу деревно-чагарникової рослинності. |
|  |  | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води. |
|  |  | Боротьба з бур'яном – алергеном |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Знищення небезпечних бур'янів – алергенів. |
| 2 | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет Луцької міської територіальної громади | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | Придбання міні трактора 50 КС з навісним обладнанням, поливально-мийної машини, автобуса, тримерів, бензопил, мотокіс, висоторіза, газонокосарок для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються. |
|  |  | Встановлення бюветів з прокладанням мережі |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0 | Влаштування комфортного перебування відвідувачів у місцях відпочинку на території парку |
| 3 | Утримання територій | Утримання територій скверів по угодах | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет Луцької міської територіальної громади | 600,0 | 600,0 | 700,0 | Забезпечення належного утримання та обслуговування майна територіальної громади, повноцінна реалізація функцій озеленених територій. |
|  |  | Влаштування компостних ям |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Для збагачення ґрунту гумусом і подальшого підживлення зелених насаджень. |
|  |  | Прибирання територій із застосуванням антильоду (боротьба з ожеледицею) |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 500,0 | Забезпечення належного утримання доріжок та алей у зимовий період. |
|  |  | Видалення буреломних та вітровальних дерев |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 400,0 | Забезпечення належного санітарного та привабливого вигляду територій. |
|  |  | Видалення сухостійних та фаутних дерев |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями |
|  |  | Видалення самосіву та порослі |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | Забезпечення належного санітарного вигляду парків, скверів. |
|  |  | Косіння газонів |  |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | Забезпечення естетичного вигляду відповідно до вимог та норм. |
|  |  | Очищення площ від порубочних решток та сухого хмизу, гілля, що впало |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення доведення до належного закінченого естетичного вигляду територій. |
|  |  | Санітарне прибирання парків | 2022-2024 роки | КП "Парки та сквери м. Луцька" | бюджет Луцької міської територіальної громади | 8 200,0 | 8 900,0 | 9 700,0 | Забезпечення належного санітарного утримання, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів інших озеленених територій. Можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів. Можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів інших озеленених територій. Проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування дозволяє винести в натуру, побачити конкретні межі –зафіксувати їх і захистити від зазіхань, в першу чергу, забудовників. Визначити цільове призначення – "рекреація, відпочинок". |
| Всього по Програмі: |  |  |  |  |  | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 |  |

Феденчук 250 292