Додаток 4

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва об’єкта | Виконання,  тис. грн |
|
|
| 1. | Капітальний ремонт вулиці Івана Богуна в селі Прилуцьке Луцької міської територіальної громади *(роботи завершено)* | 3 876,1 |
| 2. | Капітальний ремонт пішохідної доріжки на проспекті Молоді (парна сторона) *(роботи в стадії завершення)* | 1 378,7 |
| 3. | Капітальний ремонт вулиці Ківерцівська *(роботи в стадії завершення)* | 2 567,6 |
| 4. | Капітальний ремонт проспекту Соборності (від вулиці В’ячеслава Чорновола до вулиці Кравчука) *(роботи в стадії завершення)* | 2 778,4 |
| 5. | Капітальний ремонт проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану в місті Луцьк Волинської області (коригування) *(роботи тривають)* | 2 213,8 |
| 6. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації | 297,4 |
| 7. | Технічний нагляд за проведенням робіт | 118,3 |
|  | Всього: | 13 230,3 |

Смаль 777 955