Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади

на 2018-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу  (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансу-  вання (вартість)  тис. грн. | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Послуги в галузі озеленення територій | Роботи з належної експлуатації зелених насаджень: посадка квітів, дерев, кущів, косіння газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, формувальна обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків, тощо | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи,  найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 12 000,00  15 600,00  20 780,00  34 000,00  38 000,00 | покращення естетики міського середовища, психо-емоційного стану лучан і гостей міста |
| 2 | Послуги з утримання кладовищ та об’єктів меморіальної слави, чергування катафалка, поховання одиноких громадян | Утримання кладовищ: охорона, освітлення, прибирання територій, косіння трави, догляд за безрідними могилами, очищення доріжок від снігу та посипання доріжок | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3 000,00  3 900,00  5 070,00  7 000,00  8 000,00 | належне утримання кладовищ та меморіальних комплексів |
| Цілодобове чергування катафалка: забезпечення вивезення померлих, виявлених на території Луцької міської територіальної громади | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 433,20  600,00  732,11  7 000,00  7 500,00 | вирішення питань у поховальній справі |
| Поховання одиноких громадян | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 50,00  70,00  84,50  100,00  120,00 | дотримання принципів моралі |
| Видалення сухостійних дерев на кладовищах | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 200,00  260,00  338,00  200,00  220,00 | безпека експлуатації кладовищ |
| 3 | Послуги з утримання фонтанів, насосної станції та Вічного вогню | -утримання фонтанів та насосної станції | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 303,70  394,81  850,00  1250,00  1450,00 | Покращення комфортності територій міста |
| -придбання води для фонтанів | 2018  2019  2020  2021  2022 | 250,00  325,00  422,50  300,00  320,00 |
| -придбання електроенергії для фонтанів та насосної станції | 2018  2019  2020  2021  2022 | 250,00  325,00  422,50  450,00  480,00 |
| -придбання газу для Вічного вогню | 2018  2019  2020  2021  2022 | 1,00  1,30  5,00  300,00  320,00 |
| 4 | Оренда землі | Оренда землі для комунальних потреб міста | 2018  2019  2020  2021  2022 |  |  | 2 000,00  2 600,00  3 380,00  2 000,00  2 000,00 | забезпечення санітарних вимог |
| 5 | Послуги із санітарного утримання міста | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1 500,00  1 950,00  2 535,00  3 300,00  3 600,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони) | 2018  2019  2020  2021  2022 | 17 000,00  22 100,00  28 730,00  30 000,00  32 000,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Лабораторне дослідження води, ґрунту пляжних територій | 2018  2019  2020  2021  2022 | 80,00  200,00  260,00  100,00  110,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Вивезення безгосподарських твердих побутових відходів | 2018  2019  2020  2021  2022 | 1 500,00  1 950,00  2 535,00  8 000,00  9 000,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Відлов бродячих тварин | 2018  2019  2020  2021  2022 | 198,00  200,00  -  -  - | забезпечення санітарних вимог |
| Придбання контейнерів для збору побутових відходів | 2018  2019  2020  2021  2022 | 870,00  1 131,00  1 470,30  4 160,00  4 500,00 | забезпечення санітарних вимог |
| 6 | Ремонтно-будівельні роботи | Проведення обстежень, експертної оцінки,  -виготовлення проєктної та кошторисної документації з подальшим здійсненням ремонтних та будівельних робіт на об’єктах благоустрою міста;  -поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходи, монументальні споруди, пам’ятники, лавки, пляжне обладнання, туристичне ознакування, тощо);  -капітальний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (споруди інженерного захисту територій, сходи, контейнерні майданчики, місточки через річки, покриття газонів на вулицях міста, тощо);  -реконструкція об’єктів благоустрою (Алея почесних поховань, місця поховань (кладовища),пляжі, тощо)  -нове будівництво об’єктів благоустрою. | 2018  2019  2020  2021  2022  2018  2019  2020  2021  2022  2018  2019  2020  2021  2022  2018  2019  2020  2021  2022  2018  2019  2020  2021  2022 | особи,  найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  1000,00  650,00  1 430,00  1 859,00  2 416,70  3 500,00  3 700,00    3 000,00  17 250,00  25 000,00  20 000,00  22 000,00  -  1 000,00  3 000,00  4 500,00  4 800,00  -  1 500,00  5 000,00  5 000,00  5 600,00 | Покращення комфортності проживання |
| 7 | Модернізація фонтанів міста та насосної станції на дамбі р. Стир | Модернізація обладнання | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  1 000,00  1 300,00  -  - | покращення комфортності  проживання |
| 8 | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів (об’єкти благоустрою, елементи благоустрою міста) | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 100,00  200,00  400,00  1 000,00  1 100,00 | дотримання вимог чинного законодавства |
| 9 | Придбання малих архітектурних форм/споруд | Придбання малих архітектурних форм/споруд (лавки, смітники, квіткові вази, стенди, туристичні вказівники, навіси на контейнерні майданчики, тощо) | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 600,00  1 200,00  2 000,00  3 000,00  3 200,00 | покращення комфортності  проживання населення |
| Придбання дитячого ігрового обладнання в замін зношеного та експлуатаційно-непридатного на території міста | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 600,00  1 200,00  1 500,00  2 000,00  2 200,00 | покращення комфортності  проживання населення |
| Придбання меморіальних дощок | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  100,00  150,00 | увічнення пам’яті |
| Придбання аншлагів на перейменовані вулиці | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  50,00  75,00 | Покращення стану адресного господарства |
| 10 | Відведення дощових і талих вод | Відведення дощових і талих вод з території міста | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1 600,00  2 080,00  3 704,00  4 500,00  5 000,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| 11 | Утримання рекреаційних територій | Забезпечення належної експлуатаційної придатності об’єктів рекреаційного призначення | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3 000,00  3 900,00  5 070,00  6 500,00  6 900,00 | забезпечення санітарних  вимог |
| 12 | Святкові оформлення міста | Оформлення новорічних ялинок, місць проведення новорічних та різдвяних заходів, святкове оформлення міста до Дня Незалежності та Дня міста, тощо | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької  міської територіальної громади | 600,00  780,00  1 014,00  600,00  640,00 | забезпечення культурних потреб лучан |
| Придбання новорічно-різдвяної та святкової атрибутики, тощо | 2018  2019  2020  2021  2022 | департамент житлово-комунального господарства | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 40,00  400,00  400,00  520,00  560,00 | забезпечення культурних потреб лучан |
| 13 | Інші видатки | Видатки з прибирання водоохоронних зон та прибережних смуг, виготовлення меморіальних дощок та інше | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 400,00  520,00  2 000,00  2 200,00  2 400,00 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 14 | Зимове утримання вулиць, доріг | Очищення проїзної частини та тротуарів від снігового покрову та льоду, їх обробка протиожеледними матеріалами | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  6 000,00  6 400,00 | належне утримання вулиць та доріг |
| 15 | Мережа зливової каналізації | Обслуговування мережі: періодичне очищення оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану та поточний ремонт | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  4 500,00  4 800,00 | належне утримання вулиць та доріг |
| Будівництво нової, реконструкція і капітальний ремонт існуючої мережі | 2018  2019  2020  2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | -  -  -  10 000,00  10 600,00 | належне утримання вулиць та доріг |
| 16 | Поводження з побутовими відходами (ТПВ) | Захоронення твердих побутових відходів (пересипка та обваловка полігону ТПВ в  с. Брище Луцького району) | 2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 2 560,00  1 700,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Реконструкція полігону ТПВ, с.  Брище Луцького району | 2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 10 000,00  10 600,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Реконструкція старої частини полігону для збору ТПВ в  c. Брище (з рекультивацією земельного покрову) | 2021  2022  2023 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 50 000,00  50 000,00  50 000,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Реконструкція полігону ТПВ з розширенням | 2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 40 000,00  40 000,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Будівництво підземних контейнерних майданчиків закритого типу | 2021  2022 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1 000,00  1 100,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Утримання сміттєсортувальної лінії | 2021  2022 | особи, які перемогли в торгах | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 6 900,00  7 300,00 | забезпечення санітарних вимог |
| Нове будівництво полігону для збору ТПВ | 2021 | особи, які перемогли в торгах  особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3000,00 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 17 | Санітарне утримання об’єктів | Санітарне утримання об’єктів (мобільні кабіни)  Утримання громадської вбиральні в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки  Утилізація шин | 2021  2022 | особи, які перемогли в торгах | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 665,00  270,00 | Забезпечення  санітарних  вимог |
| 18 | Розрахунок фінансової підтримки комунальних підприємств, які припиняють діяльність у липні-вересні 2021 р. по ДЖКГ | Видатки на заробітну плату КП «Господарник с.Жидичин»  Видатки на заробітну плату КП «Забороль»  Видатки на заробітну плату виробниче управління ЖКГ с.Княгининок Луцького району Волинської області  Видатки на заробітну плату КП «Рокині» | 2021 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1461,356 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 19 | Послуги з поліпшення благоустрою міста | Виконання робіт по влаштуванні розумних зупинок в місті Луцьку | 2021 | особи, які перемогли в торгах  особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3000,00 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 20 | Оплата послуг інших організацій | Експертиза інженерних мереж водогону приєднаних громад | 2021 | особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 45,00 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 21 | Утримання водних об'єктів | Очищення меліоративних каналів | 2021 | особи, які перемогли в торгах  особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1000,000 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 22 | Благоустрій міста | Капітальний ремонт площі Героїв Майдану на проспекті Соборності у м. Луцьку  Капітальний ремонт скверу біля НВК №26 по вул.Кравчука в м.Луцьку | 2021 | особи, які перемогли в торгах  особи, найняті за угодою | бюджет  Луцької міської територіальної громади;обласний та державний бюджет | 27 000,000 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 23 | Разом по роках | Заходи | 2018  2019  2020  2021  2022  2023 | департамент житлово-комунального господарства | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 51 005,90  84 496,11  120 419,61  319 757,359  298 945,00  50000,00 | забезпечення вимог чинного законодавства |
| 24 | Всього за Програмою | | | | | 924 623,979 |  |

Микола Осіюк 773 150