Додаток

до рішення міської ради

_______________№_____

ПАСПОРТ

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 4. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, відділ обліку та звітності, Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2021–2023 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 310,500 89 тис. євро (10 696,13 тис. грн*) |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 66,330 тис. євро (2 284,93 тис. грн*) |
| 6.2. | коштів інших джерел | 244,17089 тис. євро (8 411,2 тис. грн*) |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

Програма «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”» розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток Луцької міської територіальної громади (далі – Луцької МТГ).

Програма розроблена для реалізації міжнародного проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді», який впроваджується краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина (Головний партнер) та виконавчим комітетом Луцької міської ради (Партнер) в рамках Програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти – NAKOPA 2020» та рекомендований до фінансування з коштів Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яке представлене Engagement Global gGmbH/Сервісною службою «Міста в єдиному світі».

У 2020 році спільно фахівцями виконавчого комітету Луцької міської ради та адміністрації краю Ліппе (ФРН) було напрацьовано проєктну заявку, яку подано на конкурс проєктів Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Проєкт пройшов конкурсний відбір та був рекомендований до співфінансування з грантових коштів в межах програми NAKOPA 2020. Міжнародний проект, а відтак і Програма спрямована на вирішення таких проблем:

- недостатньо раціональне поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді;

- недостатня обізнаність населення з необхідністю та методами компостування;

- постійне збільшення обсягу відходів, які захоронюються на полігоні в с. Брище, в т.ч. за рахунок органічних відходів;

- застарілі технології очищення фільтрату, який утворюється в результаті розкладання органічних відходів та накопичення атмосферних опадів на полігоні для збору твердих побутових відходів в с. Брище Луцької міської територіальної громади.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація міжнародного проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді» зокрема забезпечення співфінансування його заходів, що є обов’язковою умовою для  залучення міжнародної технічної допомоги за умовами програми NAKOPA.

Мета міжнародного проєкту, який буде реалізовано у 2021–2023 роках:  налагодження ефективної системи управління органічними відходами у Луцькій МТГ та вдосконалення процесу очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТПВ у с. Брище.

3. Засоби розв’язання проблеми

Впровадження грантових проєктів є дієвим механізмом для залучення позабюджетних коштів у розвиток громади.

В рамках проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді» передбачається закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні для збору твердих побутових відходів у с. Брище, закупівля та встановлення в місцевих навчальних закладах компостерів для утилізації органічних відходів, розробка концепції управління органічними відходами для Луцької міської територіальної громади, а також проведення заходів промоційного характеру, які мають на меті підвищити рівень обізнаності та екологічної свідомості жителів Луцької МТГ, зокрема мешканців приватних будинків, школярів та інших зацікавлених осіб щодо важливості правильного поводження з органічними відходами та користі від компостування.

Грантовий проєкт є можливістю залучення додаткових небюджетних ресурсів для здійснення комплексної реконструкції старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище в частині закупівлі обладнання  для очищення фільтраційних стоків.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань та заходів Програми

Задля досягнення мети у Програмі заплановані завдання і заходи, для реалізації яких передбачені бюджетні та грантові кошти, визначені показники досягнення результатів. До основних завдань та заходів Програми належать:

- розвиток інфраструктури Луцької МТГ в сфері поводження з органічними відходами (закупівля і встановлення обладнання для очистки фільтрату та  компостерів);

- стратегічне вдосконалення системи управління органічними відходами Луцької МТГ (розробка Концепції управління органічними відходами);

- адміністрування проєкту, інформаційно-промоційні заходи.

Детальна інформація наведена у Додатку 2 до Програми.

5. Індикатори для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми

За умови якісної реалізації Програми, а відповідно – міжнародного проєкту очікується:

- закупівля та інсталяція обладнання для очистки фільтрату –                  1 комплект;

- закупівля та встановлення компостерів на території шкіл Луцької   МТГ – 20 одиниць;

- покращення санітарного та епідемічного благополуччя жителів тих населених пунктів Луцької МТГ, що територіально наближені до полігону ТВП – близько 10 тис. осіб;

- підвищення екологічної свідомості населення Луцької МТГ, зокрема щодо важливості правильного поводження з органічними відходами та користі від компостування – близько 245 тис. осіб;

- вдосконалення системи управління відходами шляхом розробки концепції управління органічними відходами для Луцької МТГ – 1 документ;

- поглиблення співпраці з побратимським краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина – 3 візити.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль та координацію за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності. Впровадження заходів здійснюватиметься у  співпраці з департаментом житлово-комунального господарства та відділом екології Луцької міської ради, Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс».

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Секретар міської ради                                                                 Юрій БЕЗПЯТКО

Гомонець 777 995

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування | 2021 рік |  | 2022 рік |  | 2023 рік |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тис. євро) | (тис. грн*) | (тис. євро) | (тис. грн*) | (тис. євро) | (тис. грн*) | (тис. євро) | (тис. грн*) |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 185,76063 | 6399,08 | 124,74026 | 4297,05 | 310,50089 | 10696,13 |
| - коштів бюджету громади | 0,00 | 0,00 | 64,15467 | 2210,00 | 2,17533 | 74,94 | 66,33000 | 2284,94 |
| - коштів інших джерел | 0,00 | 0,00 | 121,60596 | 4189,08 | 122,56493 | 4222,12 | 244,17089 | 8411,20 |

*Розрахунки здійснено відповідно до курсу 1 євро = 34,4480 грн, як зазначено у Грантовому договорі, підписаному між адміністрацією краю Ліппе (ФРН) та грантодавцем.

Гомонець 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень

у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативні показники (планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Розвиток інфраструктури Луцької міської територіальної громади в сфері поводження з органічними відходами | 1.1. Закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 1 475,93 2023 р. – 0,00 | На полігоні для збору ТПВ у с. Брище Луцького району буде встановлено обладнання для очистки фільтрату, що забезпечить покращення санітарного та епідемічного стану навколишнього середовища (1 комплект). Закуплене та встановлене обладнання стане частиною проєкту з рекультивації полігону для збору ТПВ у с. Брище. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2022 р. – 4 189,08 2023 р. – 4 222,12 |  |
|  |  | 1.2. Закупівля та встановлення компостерів на території шкіл Луцької МТГ. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 137,79 | На території шкіл Луцької громади буде встановлено 20 компостерів для органічних відходів |
| 2. | Стратегічне вдосконалення системи управління органічними відходами | 2.1. Розробка Концепції управління органічними відходами на території Луцької МТГ до 2027 року. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 | бюджет громади | 2022 р. – 103,37 | Буде розроблено Концепцію управління органічними відходами на території Луцької МТГ. |
| 3. | Адміністрування проєкту, промоція | 3.1. Управління проєктом | УМСПД, ДЖКГ | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 284,43 2023 р. – 74,93 | Якісно реалізовано проєкт, якісно розроблено Концепцію управління органічними відходами. Налагоджено комунікацію з партнерами, якісно підготовлено звітність з проєкту німецькою та українською мовами. |
|  |  | 3.2. Проведення інформаційно- промоційних заходів, обмінних візитів | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 | бюджет громади | 2022 р. – 208,48 | Перейнято позитивний досвід партнерів – відбудеться 3 обмінних візити. Проведено 3 тематичні пропорційні кампанії та практичні навчання у 20-ти школах Луцької МТГ. |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  | 2022: 6 399,08 тис. грн 2023: 4 297,05 тис. грн |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  | Бюджет громади: 2 284,93 тис. грн Грантові кошти: 8 411,2 тис. грн |  |
| Гомонець 777 995 |  |  |  |  |  |  |  |