Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 5. | Учасники (виконавці програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у  тому числі:  - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 1395,0 тис. грн. |

**1. Аналіз поточної ситуації**

Згідно з Указом Президента України від 22.02.2010 №209/2010 «Про створення національного природного парку «Цуманська пуща» лісове господарство на площі 188,1 га віднесено (без вилучення) до Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».

Територіально знаходиться у північно-західній частині села Кульчин.

Відповідно до рішення Жидичинської сільської ради від 21.04.2016 №5/8 землі лісогосподарського призначення були передані у постійне користування комунальному підприємству «Господарник» Жидичинської сільської ради.

Оскільки КП «Господарник» знаходиться в процесі ліквідації, лісові насадження планується передати у постійне користування комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» для утримання лісових насаджень відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», лісового кодексу України, Закону України про природно-заповідний фонд України).

Програми на сьогодні потребує фінансування та зумовлена необхідністю належного утримання лісових насаджень, їх збереження, відтворення і комплексного використання лісових ресурсів.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку лісів Луцької міської територіальної громади, безперервне їх відновлення та розвиток деревостанів, подібних з породами, структурою і динамікою до природних лісів відповідних умов місцезростання, формування різновікових мішаних лісів, забезпечення належної охорони та захисту лісів від самовільних рубок, лісових пожеж та інше.

**3.** **Засоби розв’язання проблеми**

З метою обліку існуючих насаджень необхідно провести:

- базове лісовпорядкування на площі 188,1 га, а саме привести у відповідність документи, які дають право на об’єми робіт, виготовити картографічний матеріал, виготовити проєкт організації та розвитку лісового господарства;

* провести лісопатологічне обстеження деревостанів у відповідності до

вимог Санітарних правил в лісах України;

* зробити науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща».
* скласти перелік санітарно-оздоровчих міроприємств на території переданого лісу.

Ресурсне забезпечення Програми, наведено в Додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

Основними завданнями Програми є:

- інтенсифікація робіт з відновлення лісів;

- охорона та забезпечення лісових ресурсів;

- утримання лісової охорони;

- проведення протипожежних робіт.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у Додатку 2 до Програми.

**5. Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми.**

Програма сприятиме реалізації завдань у сфері комунального лісового господарства, забезпечить задоволення потреб мешканців громади в лісових ресурсах. Результативні показники наведені у Додатку 2 до Програми.

**6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми. Звіт про виконання Програми.**

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми функцій щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

# Ресурсне забезпечення

**Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | Роки | | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 481,0 | 453,0 | 461,0 | 1 395,0 |
|  | -кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 481,0 | 453,0 | 461,0 | 1 395,0 |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Напрями діяльності  та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024  рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 35,0 | - | - | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт:  1)виготовлення картографічного матеріалу-3 плани- 5,0 тис. грн; 2)виготовлення проєкту організації та розвитку лісового господарства-  1 проект -30,0 тис. грн  Виконавець робіт- Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому,  вітровалу на площі 30,0 га  (1 раз на рік) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання  робіт з оздоровлення лісів, державним спеціалізованим підприємством «Лісозахист» для отримання Акту на право проведення об’єму робіт. |
| 3 | Утримання лісової охорони : з/пл. одніє штатної одиниці, придбання спецодягу, організація пункту зосередження протипожежного інвентаря, виготовлення протипожежних плакатів, тощо | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 273,0 | 301,0 | Забезпечення збереження лісів:  1)Заробітна плата однієї штатної одиниці:  **2022р**.-190,0тис.грн.  **2023р**.-195,0тис.грн.  **2024р**. - 223,0 тис.грн.  2)Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для однієї штатної одиниці:  **2022р**.-10,0тис.грн.  **2023р**.-10,0тис.грн.  **2024р.** -10,0 тис. грн.  3)Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря :  **2022р**.-15,0 тис.грн ( ранцевий вогнегасник-2 шт; лопати-15шт; аптечка-1 шт; відра-10шт.);  **2023р**.-15,0тис.грн.(бензопила-1шт; лопати-10шт; сокира-3шт; граблі-5шт; бідон для питної води-1шт; кухлі-5шт;)  **2024р** -15,0 тис.грн (спецрукавиці-20шт; ранцевий вогнегасник-1шт; відра-10шт; аптечка-1шт.)  4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів:  **2022р**.-11,0тис.грн; 200л.  **2023р**.-11,0тис.грн; 200л.  **2024р** -11,0 тис. грн; 200л.  4)Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать,  встановлення протипожежних плакатів:  **2022р**.-7,0 тис.грн (встановлення альтанки для відпочинку-1шт; виготовлення протипожежних плакатів-5шт).  **2023р**.-7,0 тис.грн ( фарбування, ремонт, догляд за альтанкою та плакатами; облаштування місць для розведення багать-3шт).  **2024р**. -7,0 тис.грн (встановлення альтанки для відпочинку-1шт; виготовлення протипожежних плакатів-5шт; догляд за місцями відпочинку).  5)Ремонт доріг протипожежного призначення:  **2022р**.-5,0тис.грн  (1,0км.-підсипання грунтом, грейдерування);  **2023р**.-5,0тис.грн  (1,0 км.-підсипання грунтом, грейдерування);  **2024р**. -5,0 тис.грн  (1,0 км.-підсипання грунтом, грейдерування).  6)Створення мінералізованих смуг (1,5 км) плугом ПКЛ-70 та догляд  за ними (3,0 км) щорічно:  **2022р**.-15,0 тис.грн  **2023р**.-15,0 тис.грн  **2024р**. -15,0 тис.грн  7)Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу(0,7га/10м.куб.)  щорічно:  **2022р**.-15,0тис.грн.  **2023р**.-15,0тис.грн.  **2024р**. -15,0 тис.грн. |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»:  **2022р**.-15,0 тис.грн.  **2023р**.-15,0 тис.грн.  **2024р** -15,0 тис.грн.  Виконавець робіт - Волинський національний університет. |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка), | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 145,0 | 125,0 | Формування та оздоровлення лісів.  **2022рік:**  - освітлення 1,1га (вік дерев до 10років)-3,0 тис.грн.  - прочищення 1,2 га (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис.грн.  - прорідження 2,5га (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн.  - прохідна рубка 3,2га (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис.грн  - вибіркові санітарні рубки 30,0га -98.0тис.грн  - плата за використання природних ресурсів (450 м.куб.)- 20 тис.грн.  **2023рік:**  - освітлення 1,1 га (вік дерев до 10 років)-4,0 тис.грн.  - прочищення 1,2 га (вік дерев від11 до 20 років)- 5,0 тис.грн.  - прорідження 2,5га(вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн.  -прохідна рубка 3,2га(вік дерев від 41 і більше років)-10,0 тис.грн.  - вибіркові санітарні рубки 30,0га -98.0 тис.грн.  - плата за використання природних ресурсів (450 м.куб.)- 20 тис.грн.  **2024рік:**  - освітлення 1,1 га (вік дерев до 10 років)-4,0 тис.грн.  - прочищення 1,2 га(вік дерев від11 до 20 років)- 5,0 тис.грн.  - прорідження 2,5га (вік дерев від21 до 40 років)- 8,0 тис.грн.  - прохідна рубка 3,2га(вік дерев від 41 і більше років)-10,0 тис.грн.  - вибіркові санітарні рубки 30,0га -98.0тис.грн.  - плата за використання природних ресурсів (450 м.куб.)- 20 тис.грн. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 453,0 | 461,0 |  |

Михалусь 250 292