Додаток

до рішення міської ради

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 5. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 59 700,0 тис. грн |

1. **Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Парки та сквери – невід’ємна складова відпочинкового комплексу, що відноситься до зелених насаджень загального користування.

На сьогодні розвиток парків та скверів, інших озеленених територійміської територіальної громади є одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування. Розвиток парків та скверів, інших озеленених територій необхідно розглядати в контексті загального розвитку національної культури, містобудування, зеленого будівництва, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.

Розробка Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на сьогодні зумовлена необхідністю переглянути функції парків, створити сприятливі умови для їх діяльності, розробити нормативні акти, спрямовані на закріплення статусу парків, як осередків культурного дозвілля та розпочати поетапну розбудову та реконструкцію інфраструктури парків та скверів, інших озеленених територій.

**2. Визначення мети Програми**

Головною метою Програми є забезпечення належного утримання зелених насаджень, розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків та скверів, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, організації культурного дозвілля мешканців міської територіальної громади, з врахуванням різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, особи з інвалідністю тощо).

Охорона, збереження існуючих та створення нових парків та скверів, утримання їх у здоровому стані, створення та формування стійких до несприятливих умов урбанізованого середовища насаджень повинні бути одним з пріоритетів містобудівної політики наступних років.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

З метою обліку існуючих зелених насаджень, згідно з Інструкцією з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226, необхідно:

- провести інвентаризацію парків та скверів і скласти паспорт об’єкта благоустрою на кожний об’єкт паркового господарства;

- створити детальний таксаційний опис Центрального парку імені Лесі Українки та парку імені 900-річчя міста Луцька з розбивкою на виділи по складових та функціональних ознаках, з подальшим внесенням змін і коректив після проведення рубок, догляду, капітального ремонту або реконструкції для чіткого планування робіт і моніторингу якісного та кількісного стану насаджень;

- розробити детальний поетапний план реконструкції існуючих та створити новіпарки з підготовкою проєктів, у яких мають бути враховані елементи благоустрою (алеї, сходи, МАФ, мости тощо), елементи озеленення (рокарії, альпійські гірки, групи дерев тощо) з урахуванням і короткострокового і тривалого композиційного вирішення як окремих частин так і парку в цілому; при видовому і породному підборі слід також враховувати не лише декоративно-естетичні характеристики, а й відповідність до ґрунтово-кліматичних умов та стійкість до антропогенного навантаження.

- утримання парків, скверів та інших озеленених територій здійснювати відповідно до Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Для підвищення декоративності дерев і чагарників потрібно застосовувати усі складові агротехнічних технологій створення та догляду насаджень. Процес утримання об'єктів садово-паркового господарства є комплексним і включає в себе догляд за деревами, чагарниками, живоплотами, квітниками, внесення органічних та мінеральних добрив, захист насаджень від шкідників і хвороб.

Показники обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

Основними завданнями Програми є:

1) впровадження принципово нового порядку функціонування парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади з метою переосмислення їх ролі у культурному житті та належного задоволення дозвільних потреб громадян;

2) визначення статусу та напрямку розвитку парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади, приведення у відповідність до сучасних вимог;

3) ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) сприяння якісному приведенню в належний технічний стан зон відпочинку, споруд, пішохідних доріжок тощо.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми**

Програма сприятиме реалізації завдань у сфері утримання парків та скверів, інших озеленених територій, забезпечить задоволення потреб мешканців громади та гостей у відпочинкових зонах.

Результативні показники наведені у Додатку 2 до Програми.

**6. Координація та контроль за виконанням Програми. Звіт про виконання Програми.**

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяги коштів ,які планується залучити на виконання Програми,  тис. грн | Етапи виконання Програми | | | | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  | |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 59 700,0 | |
|  | - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади. | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 59 700,0 | |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань , заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | Екологічний напрямок | Посадка деревно-чагарникової рослинності | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 200,0 | 200,0 | 300,0 | Висадження деревно-чагарникової рослинності:  **2022 рік**-  - 40 штук дерев листяних порід;  - 60 шт. дерев хвойних порід;  - 200 штук кущі;  **2023 рік** -  - 35 штук дерев листяних порід;  - 50 штук дерев хвойних порід;  - 150 штук кущі;  **2024 рік**-  - 40 штук дерев листяних порід;  -60 штук дерев хвойних порід;  -320 штук кущі; |
| Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води:  **2022 рік** - 50га.  **2023 рік** - 50га.  **2024 рік -** 50га. |
| Боротьба з бур'яном – алергеном | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Знищення небезпечних бур'янів – алергенів.  **2022 рік**- 4,5га.  **2023 рік**- 4,5га.  **2024 рік-** 4,5га. |
| 2 | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | Придбання техніки для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються:  **2022 рік**-  - поливально-мийної машини;  - транспорт для перевезення робітників;  - тримерів 3шт.;  -бензопил 1шт.;  - висоторіза 1шт.;  -газонокосарок 2шт.;  -мотоблок 1 шт.;  -навісне обладнання для посипання сумішами 1 шт;  -автомобіль вантажо-пасажирський 1шт.;  -повітродувний пристрій 2 шт.;  **2023рік:**  - бобкат з комплектом обладнання;  -трактор з комплектом навісного обладнання;  - косарка міні-трактор;  - трицикл в комплекті;  - тримерів 5шт;  - бензопил 2шт;  -мотоножниці 2шт; **2024 рік:**  -Легковий автомобіль;  -оприскувач тракторний з комплектуючими;  -вантажний автомобіль самоскид;  -тримерів 5 шт;  -бензопил 3 шт;  -повітродувний пристрій 3шт;  -дископлуг до трактора;  -вантажний самоскид;  -деревоподрібнююча машина;  -вантажний бус;  -навісне обладнання до тракторів. |
|
| Встановлення бюветів з прокладанням мережі | 300,0 | 300,0 | 0 | Влаштування комфортного перебування відвідувачів у місцях відпочинку на території парку :  **2022 рік -** 5штук;  **2023 рік -** 5штук; |
| 3 | Утримання територій | Утримання територій скверів по угодах | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 600,0 | 600,0 | 700,0 | Забезпечення належного утримання та обслуговування майна територіальної громади, повноцінна реалізація функцій озеленених територій. |
| Влаштування компостних ям | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Збагачення ґрунту гумусом і подальшого підживлення зелених насаджень:  **2022-2024 роки -**  Облаштування місць під компостні ями об’ємом 200 м.кв., придбання мінеральних і мікробіологічних добрив, робота трактора з мульчером, підгортання, перелопачення. |
| Прибирання територій із застосуванням антильоду (боротьба з ожеледицею) | 400,0 | 400,0 | 500,0 | Забезпечення належного утримання доріжок та алей у зимовий період:  **2022-2024 роки-**  Вартість реагентів, вартість виконання робіт.  . |
| Видалення буреломних та вітровальних дерев | 300,0 | 300,0 | 400,0 | Забезпечення належного санітарного та привабливого вигляду територій:  **2022 рік** - 100 штук;  **2023 рік** - 80штук;  **2024 рік** - 90 штук. |
| Видалення сухостійних та фаутних дерев | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями:  **2022 рік** - 300 штук;  **2023 рік** - 250 штук;  **2024 рік** - 200 штук. |
| Видалення самосіву та порослі | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | Забезпечення належного санітарного вигляду парків, скверів:  **2022 рік** - 20га;  **2023 рік** - 18га;  **2024 рік** - 15га. |
| Косіння газонів | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | Забезпечення естетичного вигляду відповідно до вимог та норм:  **2022 рік** - 200га;  **2023 рік** - 180га;  **2024 рік** - 200га. |
| Очищення площ від порубочних решток та сухого хмизу, гілля, що впало | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення доведення до належного закінченого естетичного вигляду територій. |
|  |  | Санітарне прибирання парків | 2022-2024 роки | КП "Парки та сквери м. Луцька" | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 8 200,0 | 8 900,0 | 9 700,0 | Забезпечення належного санітарного утримання, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення | 2022-2024 роки | ДЖКГ | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів інших озеленених територій. Можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів. Можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів інших озеленених територій. Проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування дозволяє винести в натуру, побачити конкретні межі –зафіксувати їх і захистити від зазіхань, в першу чергу, забудовників. Визначити цільове призначення – "рекреація, відпочинок":  **2022-2024 роки:**  - Реконструкція зелених зон- 600,0 тис.  грн. щорічно  - Розробка технічної документації-400,0 тис. грн., щорічно. |
| Всього по Програмі: | | | | | | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 |  |

Михалусь 250 292