Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма розвитку електронного урядування та інформатизації**

**у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2022 роки**

1. ПАСПОРТ програми розвитку електронного урядування та інформатизації виконавчих органів Луцької міської ради на 2020-2022 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 2. | Розробник Програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 5. | Учасники програми | виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, громада міста |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020-2022 рік |
| 6.1. | Етапи виконання  (для довгострокових програм) | 2020 рік - 1600,00 тис.грн  2021 рік - 3630,18 тис.грн  2022 рік - 7204,70 тис.грн |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 12434,88тис грн |
| 7.1. | коштів міського бюджету | 12434,88 тис грн |
| 7.2. | коштів інших джерел\* | \* |

Примітка.

\* - у разі виграшу відповідного конкурсу, оголошеного структурами Європейського Союзу, громадськими організаціями тощо, обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Підставами для розробки Програми є:

- Нормативні Акти України – закони України "Про національну програму інформатизації", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про доступ до публічної інформації", Концепція розвитку електронного врядування та Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні;

- державні цільові, міські та інші програми;

**-** впровадження цифрових технологій у виконавчих органах міської ради.

Інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства. Впровадження інформаційних технологій здійснюється шляхом створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Електронне урядування (далі – е-урядування) — форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

Технології е-урядування вже давно використовуються і успішно функціонують у багатьох країнах світу. Нові технології здатні зміцнити демократію, даючи широкі можливості для забезпечення прозорості та більш відповідальних стосунків між владою та громадою. Влада повинна використовувати новітні інформаційні технології, для того, щоб наділяти громадян реальними можливостями критично вивчати діяльність влади і впливати на її рішення і дії.

Найважливішим напрямом у сфері електронного урядування є електронні послуги, саме вони стосуються кожного громадянина, тому переведення послуг в електронну форму є важливим завданням для влади.

У місті відсутній єдиний телекомунікаційний простір, не сформована єдина інфраструктура міжвідомчого обміну даними в електронній формі, використовуються не стандартизовані формати даних та протоколи обміну. Відсутній механізм автоматичного збору даних та аналітична обробка даних. Саме цей аспект гальмує розвиток електронних послуг та надання інформації мешканцям різними комунікаційними каналами.

На сьогодні Виконавчий комітет Луцької міської ради має достатньо високий рейтинг серед міст України у сфері е-врядування:

1. Впроваджена система електронного документообігу (СЕД) АСКОД, яка призначена для автоматизації управління документами і процесами виконавчих органів Луцької міської ради. Електронний документообіг встановлено та функціонує в усіх виконавчих органах міської ради. СЕД за результатами експлуатації постійно вдосконалюється та розширюються її функціональні можливості. Обмін документами відбувається виключно в електронній формі, налагоджений обмін документами з комунальними підприємствами міста та старостинськими округами. Перехід на безпаперовий документообіг не тільки спростив та прискорив розгляд документів, а також дає значний економічний ефект завдяки зменшенню використання паперу. В паперовій формі зберігаються лише документи, які мають тривалий термін зберігання і в одному примірнику.

2. Всі нормативно-правові акти виконавчих органів міської ради (розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету та міської ради, регуляторні акти, протоколи засідань, порядки денні тощо створюються у СЕД. Налагоджене автоматичне вивантаження цих документів на офіційний вебсайт Луцької міської ради <https://www.lutskrada.gov.ua/documents>.

3. В департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” з початку функціонування введена система електронного документообігу, що дає можливість проведення аналітичних досліджень щодо кількості, якості наданих послуг та стимулює до подальшого вдосконалення надання послуг та переведення їх в електронний формат.

4. На офіційному вебсайті є можливість подання електронного звернення до міської ради, а також можливість надання звернення до депутатів міської ради, що значно спрощує спілкування громадян з посадовцями та депутатами.

5. Офіційний сайт Луцької міської ради <https://www.lutskrada.gov.ua/> був оновлений, він має зручний сучасний інтерфейс та надає можливість отримати електронні сервіси.

6. Для покращення надання послуг мешканцям громади з використанням Інтернет технологій функціонує окремий розділ офіційного вебсайту щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг <https://www.lutskrada.gov.ua/departments/departament-cnap-lutsk> , що дозволяє:

- отримати інформацію про послуги, що надаються в Центрі надання адміністративних послуг (переглянути інформаційні картки послуг, завантажити електронний варіант бланків заяв та інших установчих документів, що потрібні для подання документів);

- записатися у чергу Центру надання адміністративних послуг;

- отримати он-лайн консультацію.

7. Функціонує загальноміська електронна черга дітей на вступ до дошкільних навчальних закладів <http://old.lutskrada.gov.ua/reyestraciya-do-dnz>.

8. Функціонує платформа електронної демократії <https://e-dem.ua/>, яка вміщує декілька електронних сервісів: електронні петиції, бюджет участі, електронні консультації, відкрите місто, що значно спрощує залучення громадян до прийняття рішень та вирішення проблем.

9. Для покращення комунікації з мешканцями міста та швидкого реагування на події, що виникають в різних сферах життєдіяльності, та інформування громадян про події, які відбуваються в громаді, запроваджений контакт-центр Луцької міської територіальної громади.

10. В рамках програми “Безпечне місто” функціонує сервер обробки відео потоку з ip-камер міста та встановлено програмне забезпечення, що дозволяє переглядати відео потік з камер міста з метою швидкого реагування на нештатні ситуації в місті.

11. Створена мережа Луцької міської ради: побудована структурована кабельна система, яка об’єднала декілька будівель. Мережа є масштабованою та дає можливість при потребі підключати інші об’єкти. Створення мережі покращило якість надання послуг, збільшилась пропускна спроможність, підвищилась безпека роботи в мережі, зменшилась кількість відмов мережевого обладнання. Завдяки цим змінам покращилась продуктивність роботи виконавчих органів Луцької міської ради.

Виконання Програми дасть змогу запровадити єдину концепцію розвитку електронного урядування у виконавчих органах міської ради та продовжити роботу щодо створення електронних сервісів для громадян за технологією Smart city, використання сучасних цифрових технологій для покращення взаємодії бізнесу, влади та громадян, підвищення прозорості роботи публічних інституцій міської територіальної громади.

**2. Зазначення стратегічних та оперативних цілей**

Програма розроблена на виконання стратегічних цілей розвитку міста Луцька до 2030 року:

Стратегічна ціль І. Відкритість міста, підтримка та розвиток місцевого бізнесу:

операційна ціль:

2) впровадження технологій Smart City для покращення взаємодії бізнесу, влади та громадян, підвищення прозорості роботи публічних інституцій міста.

Стратегічна ціль ІІ. Сучасне міське господарство:

операційні цілі:

2) вдосконалення експлуатації міської інфраструктури на основі відкритих даних;

14) покращення екологічного стану міста.

**3. Визначення мети Програми**

Головна мета Програми – розвиток електронного урядування задля досягнення європейських стандартів якості електронних послуг, електронної демократії, відкритості та сприяння створенню сучасної цифрової інфраструктури громади:

- підвищення якості та доступності електронних послуг, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;

- підвищення якості управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності виконавчих органів міської ради;

- забезпечення оперативного доступу до публічної інформації та відкритих даних, розширення доступу до цієї інформації та популяризація використання відкритих даних;

- надання можливості безпосередньої участі громади у процесах підготовки проєктів рішень, які приймаються, із застосуванням сучасних технологій та популяризація таких можливостей серед жителів громади.

Стратегічними завданнями з розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах міської ради є:

- створення умов для надання електронних послуг юридичним та фізичним особам у дистанційно інтегрованому вигляді з використанням всесвітньої глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та інших засобів;

- модернізація технологій управління із застосуванням аналітичних систем обробки даних;

- сприяння всебічному застосуванню інформаційних технологій в різних галузях (освіта, медицина, транспорт тощо).

**4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів**

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- залучення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради установ, організацій, закладів, які беруть участь у процесах життєдіяльності громади;

- розвиток та широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до відкритої інформації;

- застосування сучасних технологій для інформування про діяльність виконавчих органів Луцької міської ради й надання електронних послуг;

- надання електронних послуг на основі єдиної інфраструктури інформаційної взаємодії з фізичними та юридичними особами;

- сприяння створенню цифрової інфраструктури громади із застосуванням сучасних технологій Smart city

- створення єдиної системи резервування даних.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, викладена у додатку 1 до Програми, але буде визначатись залежно від обсягів бюджету Луцької міської територіальної громади.

Програма має плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток електронного урядування та інформатизації, які будуть включатись до бюджету Луцької міської територіальної громади. Обсяг фінансування Програми уточнюється в установленому порядку у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності, в установленому порядку, вносяться пропозиції про продовження терміну реалізації Програми.

**5. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

Перелік заходів та завдань Програми зазначений у додатку 2 до Програми.

Основними завданнями Програми є:

- створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради (п.п. 2, 5, 8, 9, 15 додатку 2 сприяють розширенню взаємодії виконавчих органів та комунальних підприємств міста);

- впровадження елементів концепції Smart City: технології інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів та поліпшити комунікацію і порозуміння з громадою (п.18 додатку 2, в якому передбачено залучення виконавчих органів, комунальних підприємств та основних постачальників послуг для громадян до інформаційних систем, які сприяють розвитку електронних сервісів та сучасних каналів комунікації з громадянами — чат-боти, п.20 додатку 2 — це кошти на впровадження сучасних інформаційних систем, а саме управління зеленими насадженнями в місті, розвиток сервісів для громадян в туристичній, комунальній та екологічній сфері).

Особлива увага має приділятись секторам управління громадою: енергозабезпечення, охорона здоров’я, транспорт, “електронна влада”, суспільне життя, саме на це направлене виконання цільових програм Луцької міської ради, які мають окреме фінансування і не передбачені цією Програмою. В кожній з цих галузей можуть бути впроваджені інноваційні розробки, що здешевлять та оптимізують використання ресурсів.

Очікувані результати від реалізації Програми:

- розширення переліку нормативно-правових актів для автоматичного вивантаження на офіційний сайт, а саме нормативних актів, що стосуються кадрового забезпечення;

- вдосконалення механізму пошуку документів;

- вдосконалення системи електронного документообігу, розширення кола користувачів;

- створення середовищ для проведення дистанційних навчань, конференцій, нарад;

- вдосконалення процесів резервного копіювання та швидкого відновлення працездатності систем у разі виникнення відмов;

- підвищення рівня безпеки та захисту інформації та дотримання політики безпеки інформаційних систем;

- розвиток сфери відкритих даних та розбудови їх екосистеми;

- вдосконалення інформаційних систем: розширення кола користувачів системи контакт-центру задля швидкого реагування на проблеми та своєчасного сповіщення про події мешканців громади за допомогою міського бота, автоматизація процесів у сфері екології, міської інфраструктури, урядування за допомогою сучасних інформаційних систем.

**6. Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми**

Результативні показники виконання Програми описані в Додатку 2 до Програми розвитку електронного урядування та інформатизації виконавчих органів Луцької міської ради на 2020-2022 роки.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. Звіт про виконання Програми**

Координація та контроль за виконанням Програми здійснює управління інформаційно-комунікаційних технологій та постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Управління інформаційно-комунікаційних технологій звітує щодо виконання Програми на вимогу вище вказаної комісії та надає щоквартальні звіти департаменту економічної політики.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2022 роки

1. Ресурсне забезпечення

\_Програма розвитку електронного урядування та інформатизації

у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2022 роки

(назва програми)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми  (для довгострокових програм) | | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2020р. | 2021р. | 2022р. |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1600,00 | 3630,18 | 7204,70 | 12434,88 |
| - коштів бюджету громади | 1600,00 | 3630,18 | 7204,70 | 12434,88 |
| - коштів обласного бюджету |  |  |  |  |
| - коштів державного бюджету |  |  |  |  |
| - коштів інших джерел |  |  |  |  |
| Всього: | | |  | 12434,88 |

Король 777 999

Додаток 2

до Програми розвитку

електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2022 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах

Луцької міської ради на 2020-2022 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання | Фінансування | | Результативні показники  (фактичні/планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела | Обсяги тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Створення системи резервування даних | Впровадження єдиного сховища інформації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Можливість швидкого відновлення інформації із централізованого сховища даних (% втрати даних) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 400,00 |
| 2 | Розвиток системи електронного документообігу | Технічна підтримка, оновлення, додаткові ліцензії | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 324,00 | Покращення взаємодії виконавчих органів у сфері діловодства  (безперебійна робота, кількість користувачів системи) |
| 2021 рік | 593,50 |
| 2022 рік | 650,00 |
| 3 | Розвиток та модернізація офіційного вебсайту Луцької міської ради, виконання вимог щодо відкритих даних | Технічна підтримка | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 60,00 | Використання сучасних технологій для інформування мешканців громади та користування електронними сервісами (кількість користувачів, відвідувачів сайту) |
| 2021 рік | 42,00 |
| 2022 рік | 50,00 |
| 4 | Легалізація програмного забезпечення | Закупівля та перехід на ліцензійне програмне забезпечення | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 27,05 | Виконання вимог законодавства України у сфері авторського права (100% ліцензійного ПЗ) |
| 2021 рік | 257,17 |
| 2022 рік | 200,00 |
| 5 | Розвиток мережі передачі даних | Створення нових об’єктів мережі передачі даних | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Інтеграція інформаційних ресурсів, оптимізація процесів обміну даними (кількість модернізованих об'єктів мережі) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 200,00 |
| 6 | Модернізація засобів інформатизації | Заміна застарілого обладнання, закупівля нових засобів інформатизації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 497,14 | Забезпечення сучасними засобами комп’ютерної, оргтехніки та мережевого обладнання (зниження % застарілої техніки, кількість модернізованих робочих місць) |
| 2021 рік | 1773,08 |
| 2022 рік | 1810,00 |
| 7 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | Послуги з розробки технічного завдання на створення КСЗІ | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Виконання вимог законодавства України у сфері захисту інформації (наявність сертифікату КСЗІ) |
| 2021 рік | 0 |
|  | 570,00 |
| 8 | Розвиток інформаційної системи міського реєстру територіальної громади | Заходи з оновлення та розширення можливостей | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Департамент державної реєстрації | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 303,20 | Автоматизація процесів ведення реєстру та надання послуг (кількість е-послуг із застосуванням реєстру тергромади) |
| 2021 рік | 78,20 |
|  | 250,00 |
| 9 | Технічна підтримка геопорталу відкритих даних | Забезпечення функціонування геопорталу | Управління містобудування та архітектури Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Розвиток геопорталу Луцької міської ради, автоматизація процесу отримання геоданих (збільшення серверних потужностей) |
|  | 0 |
| 2021 рік | 150,00 |
| 10 | Технічна підтримка комп’ютерного та офісного обладнання | Послуги з відновлення та заправка принтерів та копіювальних апаратів,з ремонту комп’ютерної техніки, послуги з аварійного відновлення | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 120,00 | Підтримка процесів автоматизації надання послуг (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 89,00 |
| 2022 рік | 150,00 |
| 11 | Розвиток систем зв’язку | Встановлення цифрової АТС | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Модернізація систем зв’язку (застосування ІР-телефонії) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 622,50 |
| 12 | Застосування сучасних мультимедійних технологій для покращення візуалізації інтерактивних матеріалів | Послуги з встановлення мультимедійного обладнання у залі засідань Луцької міської ради | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Покращення візуалізації інтерактивних матеріалів |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 100,00 |
| 13 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет | Телекомунікаційні послуги | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 82,00 | Забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет |
| 2021 рік | 67,75 |
| 2022 рік | 150,00 |
| 14 | Забезпечення захисту інформації | Придбання антивірусного програмного забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Дотримання вимог захисту інформації (запобігання втрати інформації, зменшення випадків інцидентів у сфері захисту інформації) |
| 2021 рік | 220,14 |
| 2022 рік | 227,00 |
| 15 | Автоматизація процесів кадрового забезпечення | Технічна підтримка Кадри WEB , додаткові ліцензії | Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Відділ кадрової роботи | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Забезпечення ефективного кадрового забезпечення виконавчих органів міської ради (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 250,00 |
| 16 | Технічна підтримка засідань сесій міської ради та виконавчого комітету | Технічна підтримка системи “Віче” | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 71,61 | Забезпечення роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 24,97 |
| 2022 рік | 55,00 |
| 17 | Автоматизація процесів державної реєстрації | Закупівля ПЗ “Зберігач інвентарних справ” для департаменту державної реєстрації та ПЗ “Реєстр архівних (реєстраційних справ) для департаменту державної реєстрації | Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Департамент державної реєстрації | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Автоматизація ведення архівних справ та їх інвентаризації в департаменті державної реєстрації (% оцифрованих архівних документів) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 400,00 |
| 18 | Розвиток сучасних каналів комунікації (Smart city – електронні сервіси для громадян) | Технічна підтримка сіті-бот “Назар” | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 60,00 | Впровадження та розвиток міського сіті-бота (кількість користувачів системи, кількість вирішених проблем) |
| 2021 рік | 65,00 |
| 2022 рік | 65,00 |
| 19 | Автоматизація процесів фінансового забезпечення | Технічна підтримка “Дебет плюс”, інтеграція процесів кадрового та фінансового забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Відділ обліку та звітності Відділ кадрової роботи та нагород | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 55,00 | Ефективне фінансового забезпечення виконавчих органів міської ради (безперебійна робота, кількість оновлень) |
| 2021 рік | 33,02 |
| 2022 рік | 55,00 |
| 20 | Розвиток інформаційних систем (впровадження сучасних інструментів управління містом, створення цифрової інфраструктури в рамках концепції Smart city) | Створення АРІ для обміну даними, розвиток відкритих даних, розвиток систем комунікації з жителями громади | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Автоматизація процесів обміну інформацією, створення відкритих даних, застосування цифрових технологій для покращення процесів комунікації (кількість нових інформаційних систем, АРІ взаємодій) |
| 2021 рік | 386,35 |
| 2022 рік | 900,00 |

Король 777 999

Додаток 3

до Програми розвитку електронного урядування

та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 - 2022 роки

Звіт про виконання цільових програм Луцької міської територіальної громади у 2020 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми | Рішення про затвердження Програми, про внесення змін | Потреба  у фінансуванні на 2020 рік , всього | В тому числі за джерелами фінансування, тис.грн: | | | | Затверджено рішенням про бюджет (зі змінами) на реалізацію заходів Програми на 2020 рік | | | | Головний розпорядник коштів.  Виконавці Програми | Фактичні обсяги фінансування | | | | | Виконання (фактично профінансовано від потреби %) | Виконання результативних показників (планові/фактичні) |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Інші кошти | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Інші кошти |
| 1 | Програма розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 -2021 роки | Р-ня ЛМР від 24.12.2019 № 68/61,від 23.12.2020 №2/11 | **7 099,74** |  |  | 7099,74 |  | **1 600,00** |  |  | 1 600,00 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | **1600,00** |  |  | 1600,00 |  | 22,54 | Забезпечення функціонування системи електронного документообігу. Підтримка працездатності та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради/ Легалізація ПЗ — закупівля 5 ліцензій Microsoft Розширення кількості ліцензій ПЗ СКУД з 1000 до 3000. Оновлено ПЗ Реєстру тергромади. Забезпечено криптозахист. Забезпечено безперебійну роботу комп’ютерної та офісної техніки. Забезпечено роботу сіті-бота “Назар” — кількість користувачів — 3000. |
|  | **Всього:** |  | **7 099,7** | **0** | **0** | **7 099,7** | **0** | **1 600,0** | **0** | **0** | **1 600,0** |  | **1 600,0** | **0** | **0** | **1 600,0** | **0** | **22,54** |  |

Звіт про виконання цільових програм Луцької міської територіальної громади у 2021 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми | Рішення про затвердження Програми, про внесення змін | Потреба  у фінансуванні на 2020 рік , всього | В тому числі за джерелами фінансування, тис.грн: | | | | Затверджено рішенням про бюджет (зі змінами) на реалізацію заходів Програми на 2021 рік | | | | Головний розпорядник коштів.  Виконавці Програми | Фактичні обсяги фінансування | | | | | Виконання (фактично профінансовано від потреби %) | Виконання результативних показників (планові/фактичні) |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Інші кошти | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет ЛМТГ | Інші кошти |
| 1 | Програма розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 -2021 роки | Р-ня ЛМР від 24.12.2019 № 68/61,від 23.12.2020 №2/11  Зміни до Програми - Рішення міської ради від 24.12.2019 №68/61 м. Луцьк | **9 530,9** |  |  | 9530,9 |  | **3 630,2** |  |  | 3 630,2 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | **3630,18** |  |  | 3630,18 |  | 38,09 | Забезпечення функціонування системи електронного документообігу.  Підтримка працездатності та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради.  Легалізація ПЗ — закупівля 2 серверних ліцензій Microsoft та ліцензії для управління базами даних Контакт-центру.  Забезпечено роботу Реєстру тергромади.  Забезпечено безперебійну роботу комп’ютерної та офісної техніки.  Забезпечено роботу сіті-бота “Назар” — кількість користувачів збульшена до 4566.  Оновлено парк комп’ютерної техніки: 18 моноблоків, 35 ПК, 35 моніторів, забзпечено безперебійне живлення серверу — 1 ББЖ |
|  | **Всього:** |  | **9 530,9** | **0** | **0** | **9 530,9** | **0** | **3 630,2** | **0** | **0** | **3 630,2** |  | **3630,18** | **0** | **0** | **3630,18** | **0** | **38,09** |  |

Король 777 999