Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**«Впровадження транскордонного проєкту**

**“Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності,  управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності,  управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста,  департамент культури, департамент фінансів та бюджету, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 ‒ 2022 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1 238,857 тис. євро  (38 916,762 тис. грн)  при середньому курсі євро відповідно до InforEuro у 2018 ‒ 2021 рр. та прогнозованому курсі на 2022 рік 1 євро ‒ 33,33 грн |
|  | у тому числі: | |
| 7.1. | - кошти інших джерел (грант  транскордонного проєкту) | 861,921 тис. євро  (26 292,956 тис. грн)\* |
| - співфінансування транскордонного проєкту (не менше 10% від бюджету заходів Бенефіціара та тимчасове покриття 16,66% грантових коштів)  - дофінансування транскордонного проєкту | 359,674 тис. євро  (11 987,939 тис. грн)  17,262 тис. євро  (635,867 тис. грн) |

\* Додатково до цього, частина грантових коштів у розмірі 172,362 тис. євро буде перерахована Донором після затвердження ним фінального фінансового звіту проєкту відповідно до умов Грантового договору.

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Програма «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька” (далі ‒ Програма) розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV, Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III та постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153 в рамках реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та покращення справ зі збереженням та популяризацією культурного надбання, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» (далі ‒ проєкт), який підготовлено виконавчим комітетом Луцької міської ради (Головний Бенефіціар) спільно із Адміністрацією міста Люблін Республіки Польща (Бенефіціар) в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 ‒ 2020 (далі – ПТС ПБУ), та рекомендовано до фінансування з коштів Європейського Союзу.

В рамках зазначеного проєкту передбачається проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток архітектури національного значення ‒ монастиря єзуїтів (охоронний № 77/3) та оборонної башти з муром (охоронний № 1010) – в місті Луцьк та низка заходів щодо ревіталізації зазначених пам’яток, розвитку транскордонного співробітництва, промоції туристичного потенціалу міста Луцьк.

Потреба реалізації вказаного проєкту обумовлена необхідністю проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури в місті Луцьку, передбачених у проєкті, враховуючи швидкі темпи розвитку туристичної галузі Луцька, зростання зацікавленості пам’ятками культурної спадщини як основними об’єктами, що визначають привабливість туристичних зон та маршрутів.

**2.** **Визначення мети Програми**

Метою Програми є успішна реалізація транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», збереження та відкриття для відвідувачів комплексу пам’яток архітектури національного значення в місті Луцьку: монастир єзуїтів та оборонна башта (башта князів Чорторийських) з муром.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань**

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проєктів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем ревіталізації пам’яток архітектури. Транскордонний проєкт «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», що буде впроваджуватися у 2018 ‒ 2022 роках, допоможе відкрити для відвідувачів унікальні пам’ятки історії старого Луцька.

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного проєкту очікуються наступні результати:

- відкриття нового туристичного об’єкту в Старому місті Луцька, яким буде башта Чорторийських, частина оборонного муру та впорядкована біля них територія з відремонтованим фасадом монастиря єзуїтів;

- створення музею лицарства і середньовічних часів в окремих приміщеннях башти Чорторийських та експозиції у підвалах монастиря із мультимедійними засобами;

- підвищення обізнаності жителів польсько-українського прикордоння про туристичний потенціал міста Луцьк через створення промоційного тізера про місто та його ротацію, виготовлення та розповсюдження промоційних буклетів: «Люблін – Луцьк: міська фортифікація», «Легенди Любліна і Луцька», «Башта князів Чорторийських»;

- збільшення кількості відвідувачів пам'яток історії в місті Луцьку;

- поглиблення співпраці з побратимським містом Люблін Республіки Польща;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

**4.** **Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники**

Програма покликана реалізувати наступні завдання:

- збереження від руйнації пам’яток архітектури національного значення в Старому місті Луцька, які становлять значну історичну цінність;

- залучення грантових коштів у розвиток галузі туризму та культури міста Луцьк;

- відкриття у Старому місті Луцька нових креативних локацій, які становитимуть інтерес для внутрішніх та зовнішніх туристів, будуть цікавими місцями для проведення наукових і мистецьких заходів.

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

**5.** **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після її завершення.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Гомонець 777 995

Додаток 1

до програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»

**Ресурсне забезпечення**

**програми «Впровадження транскордонного проєкту**

**“Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | | **Усього витрат на виконання Програми**  **(тис. грн)** |
| **I**  **2018 рік**  **(тис. грн)** | **II**  **2019 рік**  **(тис. грн)** | **IIІ**  **2020 рік**  **(тис. грн)** | **IV**  **2021 рік**  **(тис. грн)** | **V**  **2022 рік**  **(тис. грн)** |
| Обсяг ресурсів загалом | 262,249 | 5660,876 | 19709,670 | 11507,407 | 1776,560 | 38916,762 |
| у тому числі: | | | | | | |
| кошти бюджету міської територіальної громади зі співфінансування проєкту | 262,249 | 1745,77 | 7848,04 | 355,32 | 1776,560 | 11987,939 |
| кошти бюджету міської територіальної громади з дофінансування проєкту | 0 | 0 | 0 | 635,867 | 0 | 635,867 |
| кошти інших джерел | 0 | 3915,106 | 11861,63 | 10516,22 | 0 | 26292,956 |

\* Додатково до цього, частина грантових коштів у розмірі 172,362 тис. євро буде перерахована Донором після затвердження ним фінального фінансового звіту проєкту відповідно до умов Грантового договору.

Гомонець 777 995

Додаток 2

до програми «Впровадження транскордонного

проєкту “Нове життя старого міста:

ревіталізація пам'яток історико-культурної

спадщини Любліна і Луцька”»

**Напрями діяльності та заходи**

**програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста:**

**ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрям**  **діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Строк**  **виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)** | **Очікуваний**  **результат** |
| 1. | Реставрація пам'яток архітектури національного значення польсько-литовської доби в місті Луцьк | 1.1. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень монастиря єзуїтів (охоронний № 77/3):  - реставрація бокового фасаду монастиря, оборонного муру;  - спорудження входу в підземну частину монастиря;  - роботи в окремих приміщеннях підземних галерей.  1.2. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень оборонної башти з муром (охоронний №1010):  - внутрішні роботи в цокольних приміщеннях башти;  - зовнішні реставраційні роботи.  1.3. Благоустрій території пам'яток. | 2018–2022 рр. | Виконавчий комітет  Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,0  2019 р. – 620,799  2020 р. – 6990,600  2021 р. – 508,517  2022 р. – 0,00 | Відкриття нових об'єктів туристичного інтересу в місті Луцьк.  Збільшення кількості відвідувачів пам’яток історії в місті Луцьк. |
| грантові кошти | 2018 р. – 0,00  2019р. – 3915,106  2020р. – 11861,630  2021р. – 7 683,533  2022 р. – 0,00 |
| 2. | Створення музею лицарства і середньовічних часів у місті Луцьк | 2.1. Облаштування музею лицарства і середньовічних часів у цокольних приміщеннях башти Чорторийських (закупівля виставкового обладнання, мультимедійних пристроїв тощо).  2.2. Облаштування музейної експозиції в підвалах монастиря єзуїтів (закупівля виставкового обладнання, голограми привида, воскової фігури монаха). | 2018–2022 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,00  2019 р. – 0,00  2020 р. – 0,00  2021 р. – 127,350  2022 р. – 1523,560 | Створення нового туристичного об'єкту, збільшення кількості туристів у Луцьку та часу їх перебування у місті; сприяння розвитку у місті клубів історичної реконструкції та Волинського осередку Федерації середньовічного бою. |
| грантові кошти | 2018 р. – 0,00  2019 р. – 0,00  2020 р. – 0,00  2021 р. – 2832,687  2022 р. – 0,00 |
| 3. | Промоційно-інформаційна кампанія, культурні та мистецькі заходи | 3.1. Виготовлення промоційних продуктів про місто Луцьк та про проєкт: туристичний тізер та його ротація, буклети, сувеніри, аудіо-екскурсія та ін. | 2018–2022 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 5,654  2019 р. – 131,550  2020 р. – 36,200  2021 р. – 301,140  2022 р. – 83,000 | Підвищення рівня обізнаності лучан та гостей міста про реалізацію проєкту; поширення інформації про нові об'єкти туристичного інтересу. |
| грантові кошти | - |
| 3.2. Проведення спільних заходів з Адміністрацією міста Люблін:  - Міжнародна конференція «Досвід ревіталізації та промоції історичної та культурної спадщини» в місті Луцьк;  - участь митців та артистів з Луцька у двох едиціях Фестивалю Легенд у місті Люблін. |  |  | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 23,160  2019 р. – 281,926  2020 р. – 74,000  2021 р. – 48,500  2022 р. – 0,00 | Підвищення рівня залучення науковців у справу ревіталізації пам’яток історії;  промоція української культури і традицій за кордоном. |
| грантові кошти | - |
| 4. | Адміністрування проєкту | 4.1. Організаційне забезпечення роботи команди проєкту:  - оплата праці команди проєкту (менеджер, асистент, спеціаліст з розрахунків);  - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей Керуючого комітету;  - придбання комп'ютерної техніки;  - оплата зовнішнього аудиту;  - офісні витрати та ін. | 2018–2022 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 233,435  2019 р. – 711,495  2020 р. – 747,240  2021 р. – 5,680  2022 р. – 170,000 | Забезпечення належної роботи команди проєкту та комунікації з партнерами і грантодавцем. |
| грантові кошти | - |

Гомонець 777 995