Додаток 1

до Програми автоматизованої

системи обліку оплати проїзду

в громадському транспорті

Луцької міської територіальної

громади на 2020–2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті

Луцької міської територіальної громади на 2020–2024 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 866,00 | 495,00 | 700,00 | 450,00 | 450,00 | 2961,00 |
|  | у тому числі коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 866,00 | 495,00 | 700,00 | 450,00 | 450,00 | 2961,00 |

Віктор Главічка 777 986

Додаток 2

до Програми автоматизованої

системи обліку оплати проїзду

в громадському транспорті

Луцької міської територіальної

громади на 2020–2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду

в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020–2024 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Термін виконання | Обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення електронними квитками осіб, яким надано право пільгового проїзду | Видача електронних квитків особам, яким надано право пільгового проїзду. Відшкодування втрат оператору електронних систем від виготовлення електронних квитків персоніфікованих пільгових та учнівських. | Управління транспорту та зв'язку, департамент соціальної політики, управління освіти, департамент фінансів та бюджету, оператор електронних систем | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 716,00 | Правове забезпечення реалізації Програми. |  |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 325,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 280,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 280,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 280,00 |  |  |
| 2. | Проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт | Інформування населення щодо отримання електронних квитків, способів поповнення та використання (у засобах масової інформації, друк буклетів, листівок). | Управління транспорту та зв'язку, відділ інформаційної роботи | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 0,00 | Поінформованість жителів та гостей міста щодо функціонування АСООП. |  |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 20,00 |  |  |
| 3. | Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста | Відображення даних з АСООП, забезпечення зв’язку між інформаційними табло та сервером АСООП з даними прибуття транспорту в режимі онлайн (послуги доступу до інтернет-мережі). Ремонту та обслуговування розумних зупинок та розумних табло. Виготовлення та розміщення друкованих схем і розкладів руху на зупинках міста. | Управління транспорту та зв'язку, департамент фінансів та бюджету, оператор електронних систем | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 150,00 | Зменшення часу очікування на зупинках громадського транспорту. Підвищення якості надання транспортних послуг міським пасажирським транспортом. Підтримки результатів міжнародного грантового проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька». |  |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 400.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 150,00 |  |  |

Віктор Главічка 777 986