Додаток 2

до розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підвищення рівня готовності захисних споруд цивільного захисту

для укриття населення Луцької міської територіальної громади

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Примітка** |
| 1. | Робочій групі провести обстеження приміщень, які можуть бути використані в якості захисних споруд цивільного захисту: споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (далі –СПП та НУ).  Під час обстеження приміщень особливу увагу звернути на: технічний стан несучих огороджувальних конструкцій, гідроізоляції, санітарний, протипожежний стан приміщення, шляхи евакуації зі споруди, можливість дообладнання входів до приміщень трапами для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | до  15 травня  2022  року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  департамент житлово-комунального господарства,  Луцьке районне управління ГУ ДСНС України в області |  |
| 2. | За результатами обстеження приміщень, які можуть бути використані як захисні споруди СПП та НУ, скласти акти обстежень | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  Луцьке районне управління ГУ ДСНС України в області |  |
| **№ з/п** | **Зміст** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Примітка** |
| 3. | Провести засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі − ТЕБ та НС), на яких прийняти рішення щодо включення до фонду захисних споруд, придатних для укриття населення, приміщень для використання їх у якості захисних споруд СПП та НУ, поставити завдання власникам (балансоутримувачам) приміщнь щодо їх очищення (у разі необхідності), приведення їх у належний санітарний та протипожежний стан, установлення (оновлення у разі необхідності) визначених нормативними документами покажчиків руху та інформаційних табличок на входах до захисних споруд, відпрацювати плани приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| 4. | Після прийняття рішення міської комісії ТЕБ та НС щодо включення придатних приміщень до фонду захисних споруд для використання, скласти зведені відомості захисних споруд цивільного захисту СПП та НУ Луцької міської територіальної громади | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| 5. | Розмістити на офіційному сайті Луцької міської ради, у засобах масової інформації, публічних місцях, на дошках оголошень у під’їздах багатоквартирних будинків інформацію про місця | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту |  |
| **№ з/п** | **Зміст** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Примітка** |
|  | розташування всіх придатних (готових або обмежено готових) захисних споруд, пам’ятки для мешканців про порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, порядок укриття населення в захисних спорудах, правила зайняття захисних споруд та перебування в них |  | населення,  Луцьке районне управління ГУ ДСНС України в області,  департамент житлово-комунального господарства,  голови ОСББ |  |
| 6. | Оновити книги обліку захисних споруд СПП та НУ Луцької міської територіальної громади за формою, визначеною додатком 5 до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| 7. | Відпрацювати плани приведення в готовність захисних споруд на території Луцької міської територіальної громади для укриття та захисту населення в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також від дії засобів ураження в особливий період | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| 8. | Надіслати управлінню з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації в електронному вигляді інформацію про облік захисних споруд СПП та НУ Луцької міської територіальної громади для їх включення до обласного фонду захисних споруд | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| **№ з/п** | **Зміст** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Примітка** |
| 9. | Робочій групі з обстеження фонду захисних споруд провести огляди сховищ та протирадіаційних укриттів, розташованих на території Луцької міської територіальної громади, про що скласти акти оцінки стану готовності на кожну захисну споруду | до  15  травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  Луцьке районне управління ГУ ДСНС України в області |  |
| 10. | Організувати роботу з балансоутримувачами захисних споруд з оформленням ними документів для виключення з обліку фонду захисних споруд, поставлених на облік з порушенням, відсутніх як об’єкти нерухомого майна або які набули аварійного стану, утримання та використання яких технічно неможливе та/або економічно недоцільне | постійно | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  Луцьке районне управління ГУ ДСНС України в області |  |
| 11. | Проінформувати Головне управління ДСНС України у Волинській області про виконані заходи | до  31 травня  2022 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |

Заступник міського голови Ірина ЧЕБЕЛЮК

Кирилюк 720 087