Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

2022-2023 років

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів | Термін виконання | |
| **1. Житлово-експлуатаційні підприємства** | | | |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 49 житлових будинках, площею 2496 м2, замінити 417 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2022 | |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 34 під’їздів житлових будинків | 10.10.2022 | |
| 1.3. | Підготувати 1201 під’їзд житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2022 | |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 113 будинках, системи гарячого водопостачання у 95 будинках та централізованого опалення у 164 будинках | 10.10.2022 | |
| 1.5. | Виконати ремонт електрощитових у 102 житлових будинках | 10.10.2022 | |
| 1.6. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 20 будинках | 10.10.2022 | |
| 1.7. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 10.10.2022 | |
| 1.8. | Підготувати 2 одиниці тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 10.10.2022 | |
| **2. ДКП „Луцьктепло” (Скорупський І.А.)** | | | |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт дахової котельні на вул. Гордіюк, 20а | згідно з графіком | |
| 2.2. | Виконати поточний ремонт 44-х центральних теплових пунктів (ЦТП) та 43-х котелень | згідно з графіком | |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 131,6 км та провести капітальний ремонт 0,689 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж | згідно з графіком | |
| 2.4. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2021-2022 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком | |
| 2.5. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати | згідно з графіком | |
| 2.6. | Провести промивку теплових мереж після ремонту | згідно з графіком | |
| 2.7. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком | |
| 2.8. | Провести роботи з обслуговування та підготовки до опалювального сезону індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | до 01.10.2022 | |
| 2.9. | Провести модернізацію 6-и котлів в котельнях:  вул. Задворецька, 13;  вул. Загородня, 3а;  пр-т Відродження, 15б | до 01.10.2022 | |
| 2.10. | Провести влаштування індивідуальних теплових пунктів у 76-и житлових будинках | до 01.10.2022 | |
| 2.11. | Провести встановлення комерційних приладів обліку з теплопостачання у 85-и житлових будинках | до 01.10.2022 | |
| 2.12. | Провести капітальний ремонт теплової камери ТК-9 по вул. Потебні, 52 | згідно з графіком | |
| 2.13. | Провести реконструкцію теплового вузла (заміна запірної арматури Д-500):  - на вул. Єршова – 2 од.;  - на бульварі Дружби Народів – 1 од.;  - на пр-ті Соборності 2 од. | згідно з графіком | |
| **3. КП “Луцькводоканал” (Гуменюк В.М.)** | | | |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,152 км | | 15.11.2022 |
| 3.2. | Провести встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (110 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (426 м2) | | 15.11.2022 |
| 3.4. | Виконати заміну люків (80 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.5. | Виконати заміну пожежних гідрантів (12 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.6. | Провести заміну засувок (25 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.7. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.8. | Виконати демонтаж ВРК (5 од.) | | 15.11.2022 |
| 3.9. | Провести ремонт ПЛ-10 артезіанської свердловини в с. Рованці | | 15.11.2022 |
| 3.10. | Провести ремонт КТП артезіанської свердловини в с. Рованці | | 15.11.2022 |
| **4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” (Миронюк А.М.)** | | | |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.10.2022 | |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2022 | |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.10.2022 | |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.10.2022 | |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.10.2022 | |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2022 | |
| 4.7. | Відремонтувати середнім ремонтом 5 тролейбусів | 01.10.2022 | |
| **5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло”**  **(Мазін В.В.)** | | | |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (50 од.) | 01.10.2022 | |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (500 од.) | 01.10.2022 | |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2022 | |
| 5.4. | Виправити металеві опори (10 од.) | 01.10.2022 | |
| 5.5. | Провести перетяжку повітряних ліній (4 км) | 01.10.2022 | |
| 5.6. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2022 | |
| 5.7. | Заміна неізольованих повітряних ліній (0,5 км) | 01.10.2022 | |
| 5.8. | Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (43 шт.) | 01.10.2022 | |
| **6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Марценюк В.В.)** | | | |
| 6.1. | Заготовити 1600 т піщано-соляної суміші та 2000 т щебенево-соляної суміші та 2000 т солі для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2022 | |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць Луцької міської територіальної громади | 01.10.2022 | |
| 6.3. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 01.10.2022 | |
| 6.4. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2022 | |
| 6.5. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2022 | |
| **7. КП „Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування”**  **(Цетнар В.П.)** | | | |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 01.10.2022 | |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2022 | |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2022 | |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 01.10.2022 | |
| **8. Департамент культури (Гнатів Т.Ф.)** | | | |
| 8.1. | Провести повірку засобів обліку теплової енергії, газу, холодної та гарячої води у закладах культури | | 01.10.2022 |
| 8.2. | Провести інші необхідні заходи з метою належного функціонування закладів культури | | 01.10.2022 |
| **9. Департамент освіти (Бондар В.О.)** | | | |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 01.10.2022 | |
| 9.2. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 1, 7, 30, 32, 39 КДЮСШ №1, ЗДО № 12, 18, 46, 48 | 01.10.2022 | |
| 9.3. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2022 | |
| 9.4. | Провести заходи з енергосервісу в ЗЗСО № 3, 4, 7, 14, 18, 26, 27, КДЮСШ № 1, ЗДО № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 39 | 01.10.2022 | |
| 9.5. | Провести роботи з чистки димоходів у всіх закладах освіти | 01.10.2022 | |
| 9.6. | Виконати поточний ремонт та обслуговування запірної арматури в усіх закладах освіти | 01.10.2022 | |
| **10. Управління охорони здоров’я (Лотвін В.О.)** | | | |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2022 | |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2022 | |
| 10.3. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2022 | |
| 10.4. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2022 | |
| 10.5. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2022 | |
| 10.6. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2022 | |
| 10.7. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2022 | |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Осіюк 773 150