Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік заходів щодо покращення екологічного стану водойм та дотримання вимог природоохоронного законодавства при користуванні землями водного фонду на території Луцької міської територіальної громади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання заходу | Термін виконання |
| 1. | Виготовити проєкт встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річки Омеляник (за межами м. Луцька)  | відділ екології | 2023 р. |
| 2. | Виготовити проєкт встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річки Чорногузка (в межах території Луцької МТГ, ліва сторона) | відділ екології | 2024 р. |
| 3. | Виготовити проєкт встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річки Серна (в межах с. Буків, с. Іванчиці) | відділ екології | 2025 р. |
| 4. | Винести в натуру межі прибережних захисних смуг річок та водойм на території громади | відділ екології | 2024-2025 рр. |
| 5. | Виготовити паспорти водних об’єктів, які можуть бути надані в оренду (36 шт.) | департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2022-2025 рр. |
| 6. | Тримати на постійному контролі дотримання вимог природоохоронного законодавства орендарями водних об’єктів (наявність дозволів на спецводокористування, проєктів землеустрою щодо встановлення прибережних смуг та водоохоронних зон, розміщення споруд, дотримання договірних зобов’язань, сплати орендної плати, дотримання правил загального водокористування тощо) | департамент муніципальної варти, департамент бюджету, фінансів та аудиту, Державна екологічна інспекція у Волинській області, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | постійно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Виготовити та встановити інформаційні та охоронні знаки встановленого зразка для означування водних об’єктів  | відділ екології | 2022-2024 |
| 7. | Забезпечити прибирання засмічення та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в межах прибережних смуг водних об’єктів | ДЖКГ | постійно |
| 8. | Забезпечити розчищення русел річок, меліоративних систем від засмічення та замулення  | відділ екології, ДЖКГ | відповідно до розроблених проєктів |
| 9. | Забезпечити належне утримання територій прибережних захисних смуг річок та інших водойм (обкошування берегів, видалення самосійних дерев та чагарників, видалення аварійних дерев) | відділ екології, ДЖКГ | постійно |
| 10. | Організувати дослідження якості води у водоймах (ставки, озера, водосховища), які використовуються для рекреації та любительського рибальства | відділ екології, КП “Луцькводоканал” | за потребою |
| 11. | Налагодити співпрацю із науковцями місцевих ВУЗів з метою дослідження екологічного стану водойм | відділ екології | постійно |
| 12. | Організувати проведення екологічних акцій, толок із широким залученням громади до впорядкування водойм та прибережних територій | відділ екології, департамент молоді та спорту | щорічно |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Лисак 724 608