Зобов’язання КП «Луцькводоканал»

щодо досягнення ефективності реалізації

річного інвестиційного плану використання коштів

у першому році плану розвитку на 2022 рік (в новій редакції)

- . Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, завдяки реалізації заходів із:

- заміни ділянки водопровідної мережі d 600 мм загальною протяжністю 785 м пог. на пр-ті Відродження до вул. Єршова;

- заміна водопровідної мережі d 600 мм загальною протяжністю 120 м пог. на вул. Дубнівській, 41 в м. Луцьку;

- скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль d 100 мм протяжністю 387 м пог. Луцької ОТГ;

- реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки;

- придбання та заміни промивного насосу на Гнідавській станції знезалізнення;

- придбання та заміни насосного агрегату, елементів обв’язки на артезіанській свердловині № 35А;

- придбання та заміна насосного та іншого технологічного обладнання на НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, Дубнівській, 12В, Гордіюк, 10, Кравчука, 19, Кравчука, 26Г, Соборності, 3Д, Соборності, 16А, Соборності, 19Б, Соборності, 29, Соборності, 20Д,  Арцеулова, 3, Гордіюк, 43А, Соборності, 44 в м. Луцьку;

- придбання та встановлення насосних агрегатів на КНС № 7 та повітродувно-мулової НС очисних споруд каналізації м. Луцька;

- придбання та встановлення механічних решіток в грабельних  відділеннях  КНС            № 1 в м. Луцьку;

- заміна каналізаційної мережі d 200 мм загальною протяжністю 42 м пог. за адресою: м. Луцьк, б-р Дружби Народів, 13;

- реконструкція каналізаційного колодязя за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка кут вул. Ковельська;

- заміна 2-х одиниць запірної арматури на майданчиках водопідготовки.

- Забезпечення надійного електропостачання, водопостачання/водовідведення, завдяки реалізації заходів із:

- придбання та заміни трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на 11-ти артезіанських свердловинах;

- придбання установки для випробування кабелів та апаратури підвищеної напруги.

- Підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків, завдяки реалізації заходів із:

- проєктування та початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (далі - ОСК);

- закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК;

- впровадження обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК;

- капітальний ремонт радіальних відстійників №№ 3, 4, 5 на ОСК;

- Забезпечення провадження та розвитку інформаційних технологій, завдяки реалізації заходів із:

- придбання обладнання та впровадження системи SCADA.

- Забезпечення технологічного обліку ресурсів, завдяки реалізації заходів із:

- придбання та заміни засобів обліку води на артезіанських свердловинах, обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації.

- Забезпечення модернізації транспортних засобів спеціального призначення, завдяки реалізації заходів із:

- придбання самоскиду вантажопідйомністю 12 т, спецавтомобілів для АВР бригад та відділів обслуговування засобів обліку і роботи з дебіторами;

- придбання 5-ти одиниць спецтехніки, у тому числі: 2 (дві) пересувних ремонтних майстерні-фургони), самоскид, колісний екскаватор, автокран-маніпулятор.

7. Забезпечення дотримання належних умов праці, вимог техніки безпеки та охорони праці, завдяки реалізації заходів із:

- придбання спеціального устаткування для укріплення котлованів, траншей.

Директор                                                                                                      Віктор ГУМЕНЮК