Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 5. | Учасники (виконавці програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі:  - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади. | 2 905,0 тис. грн. |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток1

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

# Ресурсне забезпечення

**Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | Роки | | | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн. |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 2 905,0 |
|  | -кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 2 905,0 |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Напрями діяльності  та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024  рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому,  вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання  робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони :  з/пл. штатних працівників, придбання спецодягу, організація пункту зосередження протипожежного інвентаря, виготовлення протипожежних плакатів, тощо | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | Забезпечення збереження лісів:  1)Заробітна плата штатних працівників:  **2022р**.-190,0тис.грн.  **2023р**.-563,0тис.грн.  **2024р**. - 590,0 тис.грн.  2)Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони:  **2022р**.-10,0тис.грн.  **2023р**.-30,0тис.грн.  **2024р.** -30,0 тис. грн.  3)Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря :  **2022р**.-15,0 тис.грн.  ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра);  **2023р**.-30,0тис.грн.  (бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;)  **2024р** -30,0 тис.грн.  (спецрукавиці; ранцевий вогнегасник; відра; аптечка.)  4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів:  **2022р**.-11,0 тис.грн;  **2023р**.-13,0тис.грн;  **2024р** -15,0 тис. грн;  4)Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать,  встановлення протипожежних плакатів:  **2022р**.-7,0 тис.грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів).  **2023р**.-40,0 тис.грн.  ( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту).  **2024р**. -35,0 тис.грн.  (догляд за рекреаційною зоною, місцями для розведення багать, місцями для паркування: ремонт, відновлення, фарбування).  5)Ремонт доріг протипожежного призначення:  **2022р**.-5,0 тис.грн.  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2023р**.-10,0 тис.грн  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2024р**. -10,0 тис.грн  (підсипання грунтом, грейдерування).  6)Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно:  **2022р**.-15,0 тис.грн  **2023р**.-15,0 тис.грн  **2024р**. -15,0 тис.грн  7)Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу  щорічно:  **2022р**.-15,0 тис.грн.  **2023р**.-15,0 тис.грн.  **2024р**. -15,0 тис.грн.  8)Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів:  **2023р**.-100,0 тис.грн.  **2024р**.-120,0 тис.грн. |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»:  **2022р**.-15,0 тис.грн.  **2023р**.-30,0 тис.грн.  **2024р** -30,0 тис.грн. |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 | Формування та оздоровлення лісів.  **2022рік:**  -освітлення (вік дерев до 10років)-3,0 тис. грн.  -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис.грн.  -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн.  -прохідна рубка (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис.грн  - вибіркові санітарні рубки -98.0тис.грн.  -плата за використання природних ресурсів -20 тис.грн.  **2023рік:**  -освітлення (вік дерев до 10 років)-3,0 тис.грн.  -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис.грн.  -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн.  -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис.грн.  - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис.грн.  -плата за використання природних ресурсів -35 тис.грн.  **2024рік:**  -освітлення (вік дерев до 10 років)-5,0 тис.грн.  -прочищення  (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн.  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис.грн.  -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис.грн.  - вибіркові санітарні рубки -150.0тис.грн.  -плата за використання  природних ресурсів - 40 тис.грн. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 |  |

Михалусь 250 292