Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА**

**«Безпечне місто Луцьк» на 2022–2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент муніципальної варти Луцької міської ради |
| 2. | Розробник програми | Департамент муніципальної варти Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробники програми | - |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Департамент муніципальної варти Луцької міської ради |
| 5. | Учасники програми | Підприємства, установи, організації міста незалежно від форми власності, підприємці, громадськість міста, Головне управління Національної поліції у Волинській області, Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління стратегічних розслідувань у Волинській області |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022–2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 90 000,00 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 65 000,00 тис. грн |
| 7.2. | коштів державного/обласного бюджету | 25 000,00 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Чіпак 722 861

Додаток 1

до Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк»

на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2022-2024 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми | Загальний обсяг фінансу-вання,(тис. грн) |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Обсяг фінансовий ресурсів всього, у тому числі: | 5 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 |
| коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 5 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| коштів державного/обласного бюджету | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |

Чіпак 722 861

Додаток 2

до Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2022-2024 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

 Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2022–2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва завдання** | **Назва заходи** | **Виконавці** | **Терміни виконання** | **Фінансування** | **Результативний показник (фактичні/****планові)** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн** |
| 1. | Розроблення проєктної документації для нових проєктів | 1.1.Виготовлення проєктної документації для проєктів: «Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження у місті Луцьку»: 1) на вулиці Лесі Українки та прилеглих до неї вулицях; 2) на вулицях: Шопена, Івана Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Нестора Бурчака, Потапова, Ярощука, Степана Бандери, Коперника; проспектах: Василя Мойсея та Перемоги;3) на вулицях Станіславського, Грабовського, Потебні, Гнідавська, Бенделіані, Мамсурова та бульварі Дружби Народів;4) на території історико-культурного заповідника «Старе місто»;5) камери в населених пунктах Луцької міської територіальної громади (Княгининок, Зміїнець, Рокині, Боголюби, Забороль, Жидичин, Кульчин, Прилуцьке та інші) | Департамент муніципальної варти, підрядна організація  | I півріччя2023 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 800,00 | Розробка проєктної документації для 5-7 проєктів |
| 2 | Будівництво нових сегментів міської комплексної системи відеоспостереження | 2.1. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку по вулицях Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого та проспектах Молоді, Соборності, Відродження | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | I півріччя 2022 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громадиДержавний/обласний бюджет | 37 400,0010 000,00 | Будівництво 22 кілометрів нових ВОЛЗ |
| 2.2. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспектах Соборності та Молоді | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023 року | Встановлення 54 камер відеоспостереження |
| 2.3. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспекту Відродження | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | II півріччя 2022 року | Встановлення 42 камер відеоспостереження |
| 2.4. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулицях Домни Гордіюк, Карбишева, Єршова | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023 року | Встановлення 52 камер відеоспостереження |
| 2.5. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку з встановленням камер відеоспостереження в мікрорайоні «Вересневе» | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023 року | Встановлення 65 камер відеоспостереження |
| 2.6. Будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулиці Рівненській та на Київському майдані | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023 року | Встановлення43 камер відеоспостереження |
|  | 2.7. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження по проспекту Волі та прилеглих до нього вулицях у місті Луцьку | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023 року | Встановлення 195 камер відеоспостереження |
| 2.8. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження на території історико-культурномого заповідника «Старе місто» | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Встановлення 124 камер відеоспостереження |
| 2.9. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження в населених пунктах Луцької міської територіальної громади  | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Встановлення 100 камер відеоспостереження |
| 2.10. Будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку для систем відеоспостереження та оповіщення в парку 900-річчя м.Луцька, парках та скверах Луцької міської територіальної громади, на території меморіального комплексу «Меморіал Вічної Слави» | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Встановлення 120 камер відеоспостереження |
| 2.11. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулицях Станіславського, Грабовського, Потебні, Гнідавська, Бенделіані, Мамсурова та бульварі Дружби Народів | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Встановлення 80-100 камер відеоспостереження |
| 3 | Впровадження інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики для системи «Безпечне місто Луцьк» | 3.1. Створення «хмарної» платформи збору, аналітичної обробки та накопичення відеоданих системи відеоспостереження та відеоаналітики | Департамент муніципальної варти, підрядна організація  | I півріччя 2023 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 11 000,00 | Інтеграція в «хмарну» платформу 600 камер та «SMART-пристроїв» |
| Державний/обласний бюджет | 3 000,00 |
| 3.2. Придбання додаткових ліцензій для підключення нових камер до «хмарної» платформи | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 4 000,00 | Інтеграція в «хмарну» платформу 600 камер та «SMART-пристроїв» |
| Державний/обласний бюджет | 3 000,00 |
| 4 | Розбудова системи інтелектуального відеоспостереження «Безпечне місто» із застосуванням технологій «SMART City» | 4.1. Встановлення систем відеоспостереження у ЗЗСО, ДНЗ, закладах охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади і підключення їх до системи «Безпечне місто Луцьк» | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | I півріччя 2024 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 4 000,00 | Встановлення 200 камер відеоспостереження |
| 4.2. Встановлення додаткових SMART-зупинок по місту.Встановлення «розумних» табло, «Острівків безпеки» та Системи оповіщення | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2023–2024 року | Державний/обласний бюджет | 2 000,00 | Встановлення 10 «Острівків безпеки» та 30 «SMART» -зупинок/табло |
| 5 | Забезпечення функціювання комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» | 5.1. Планове обслуговування камер відеоспостереження та мережевого обладнання; відновлення каналів зв’язку та обладнання комплексної системи відеоспостереження після аварій | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2022–2024 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 2 000,00 |  |
| 5.2. Надання послуг передачі даних провайдерами  | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2022–2024 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 800,00 |  |
|  | 5.3. Будівництво нового Центру управління кризовими ситуаціями в місті Луцьку | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Протягом 2022–2024 року | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 5 000,00 |  |
| Державний/обласний бюджет | 7 000,00 |  |
|  Всього за роками, у тому числі: | 90 000,00 |  |
|  Всього за джерелами фінансування, у тому числі: | Бюджет Луцької міської терито-ріальної громади | 65 000,00 |  |
|  | Державний/обласний, бюджет | 25 000,00 |  |

Чіпак 722 861