Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**«Впровадження транскордонного проєкту**

**“Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності,  управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності,  управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста,  відділ охорони культурної спадщини, департамент фінансів та бюджету, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 ‒ 2023 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 39 416,762 тис. грн |
|  | у тому числі: | |
| 7.1. | - кошти інших джерел (грант  транскордонного проєкту) | 26 292,956 тис. грн |
| - співфінансування транскордонного проєкту (не менше 10% від бюджету заходів Бенефіціара та тимчасове покриття 16,66% грантових коштів)  - дофінансування транскордонного проєкту | 11 987,939 тис. грн  1 135,867 тис. грн |

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань**

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проєктів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем ревіталізації пам’яток архітектури. Транскордонний проєкт «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», що буде впроваджуватися у 2018 ‒ 2023 роках, допоможе відкрити для відвідувачів унікальні пам’ятки історії старого Луцька.

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного проєкту очікуються наступні результати:

відкриття нового туристичного об’єкту в Старому місті Луцька, яким буде башта Чорторийських, частина оборонного муру та впорядкована біля них територія з відремонтованим фасадом монастиря єзуїтів;

створення музею лицарства і середньовічних часів в окремих приміщеннях башти Чорторийських та експозиції у підвалах монастиря із мультимедійними засобами;

підвищення обізнаності жителів польсько-українського прикордоння про туристичний потенціал міста Луцьк через створення промоційного тізера про місто та його ротацію, виготовлення та розповсюдження промоційних буклетів: «Люблін – Луцьк: міська фортифікація», «Легенди Любліна і Луцька», «Башта князів Чорторийських»;

збільшення кількості відвідувачів пам'яток історії в місті Луцьку;

поглиблення співпраці з побратимським містом Люблін Республіки Польща;

підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до програми.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Вінцюк 777 905

Додаток 1

до Програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»

**Ресурсне забезпечення**

**Програми «Впровадження транскордонного проєкту**

**“Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | | **Етапи виконання Програми** | | | | | | **Усього витрат на виконання Програми**  **(тис. грн)** |
| **I**  **2018 рік**  **(тис. грн)** | **II**  **2019 рік**  **(тис. грн)** | **IIІ**  **2020 рік**  **(тис. грн)** | **IV**  **2021 рік**  **(тис. грн)** | **V**  **2022 рік**  **(тис. грн)** | **VI**  **2023 рік**  **(тис. грн)** |
| Обсяг ресурсів загалом | | 262,249 | 5 660,876 | 19 709,670 | 11 507,407 | 1 776,560 | 500,0 | 39 416,762 |
|  | у тому числі: | | | | | | | |
| кошти бюджету міської територіальної громади зі співфінансування проєкту | | 262,249 | 1 745,77 | 7 848,04 | 355,32 | 1 776,560 | 0 | 11 987,939 |
| кошти бюджету міської територіальної громади з дофінансування проєкту | | 0 | 0 | 0 | 635,867 | 0 | 500,0 | 1 135,867 |
| кошти інших джерел | | 0 | 3 915,106 | 11 861,63 | 10 516,22 | 0 | 0 | 26 292,956 |

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження транскордонного

проєкту “Нове життя старого міста:

ревіталізація пам'яток історико-культурної

спадщини Любліна і Луцька”»

**Напрями діяльності та заходи**

**Програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста:**

**ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрям**  **діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Строк**  **виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)** | **Очікуваний**  **результат** |
| 1. | Реставрація пам'яток архітектури національного значення польсько-литовської доби в місті Луцьк | 1.1. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень монастиря єзуїтів (охоронний № 77/3):  - реставрація бокового фасаду монастиря, оборонного муру;  - спорудження входу в підземну частину монастиря;  - роботи в окремих приміщеннях підземних галерей.  1.2. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень оборонної башти з муром (охоронний №1010):  - внутрішні роботи в цокольних приміщеннях башти;  - зовнішні реставраційні роботи.  1.3. Благоустрій території пам'яток. | 2018-2021 рр. | Виконавчий комітет  Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,0  2019 р. – 620,799  2020 р. – 6990,600  2021 р. – 508,517  2022 р. – 0,00  2023 р. – 0,00 | Відкриття нових об'єктів туристичного інтересу в місті Луцьк.  Збільшення кількості відвідувачів пам’яток історії в місті Луцьк. |
| грантові кошти | 2018 р. – 0,00  2019р. – 3915,106  2020р. – 11861,630  2021р. – 7 683,533  2022 р. – 0,00  2023 р. – 0,00 |
| 2. | Створення музею лицарства і середньовічних часів у місті Луцьк | 2.1. Облаштування музею лицарства і середньовічних часів у цокольних приміщеннях башти Чорторийських (закупівля виставкового обладнання, мультимедійних пристроїв тощо).  2.2. Облаштування музейної експозиції в підвалах монастиря єзуїтів (закупівля виставкового обладнання, голограми привида, воскової фігури монаха). | 2018-2023 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,00  2019 р. – 0,00  2020 р. – 0,00  2021 р. – 127,350  2022 р. – 1523,560  2023 р. – 245,00 | Створення нового туристичного об'єкту, збільшення кількості туристів у Луцьку та часу їх перебування у місті; сприяння розвитку у місті клубів історичної реконструкції та Волинського осередку Федерації середньовічного бою. |
| грантові кошти | 2018 р. – 0,00  2019 р. – 0,00  2020 р. – 0,00  2021 р. – 2832,687  2022 р. – 0,00  2023 р. – 0,00 |
| 3. | Промоційно-інформаційна кампанія, культурні та мистецькі заходи | 3.1. Виготовлення промоційних продуктів про місто Луцьк та про проєкт: туристичний тізер та його ротація, буклети, сувеніри, аудіо-екскурсія та ін. | 2018-2023 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 5,654  2019 р. – 131,550  2020 р. – 36,200  2021 р. – 301,140  2022 р. – 83,000  2023 р. – 150,00 | Підвищення рівня обізнаності лучан та гостей міста про реалізацію проєкту; поширення інформації про нові об'єкти туристичного інтересу. |
| грантові кошти | - |
| 3.2. Проведення спільних заходів з Адміністрацією міста Люблін:  - Міжнародна конференція «Досвід ревіталізації та промоції історичної та культурної спадщини» в місті Луцьк;  - участь митців та артистів з Луцька у двох едиціях Фестивалю Легенд у місті Люблін. |  |  | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 23,160  2019 р. – 281,926  2020 р. – 74,000  2021 р. – 48,500  2022 р. – 0,00  2023 р. – 0,00 | Підвищення рівня залучення науковців у справу ревіталізації пам’яток історії;  промоція української культури і традицій за кордоном. |
| грантові кошти | - |
| 4. | Адміністрування проєкту | 4.1. Організаційне забезпечення роботи команди проєкту:  - оплата праці команди проєкту (менеджер, асистент, спеціаліст з розрахунків);  - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей Керуючого комітету;  - придбання комп'ютерної техніки;  - оплата зовнішнього аудиту;  - офісні витрати та ін. | 2018-2023 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 233,435  2019 р. – 711,495  2020 р. – 747,240  2021 р. – 5,680  2022 р. – 170,000  2023 р. – 105,00 | Забезпечення належної роботи команди проєкту та комунікації з партнерами і грантодавцем. |
| грантові кошти | - |

Вінцюк 777 995