Додаток

до рішення міської ради

________________№_________

Програма поточних, капітальних ремонтів історичних вхідних дверей, вікон та балконів будинків у місті Луцьку на 2021-2023 роки «Автентичний Луцьк»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Депутат міської ради Білан А.В. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | – |
| 3. | Розробник Програми | Депутат міської ради Білан А.В. |
| 4. | Співрозробник Програми | Відділ охорони культурної спадщини |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства, відділ охорони культурної спадщини |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, відділ охорони культурної спадщини, виконавчі органи міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2023 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 4 340,0 тис. грн |
| 8.1 | у тому числі: коштів з бюджету Луцької міської територіальної громади | 2022 рік - 800,0 тис. грн 2023 рік – 3 000,0 тис. грн |
| 8.2 | коштів інших джерел | 2022 рік – 240,0 тис. грн 2023 рік – 300,0 тис. грн |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Однією із актуальних проблем Луцької міської територіальної громади залишається збереження історико-культурної спадщини та відновлення автентичності об’єктів на будинках культурної спадщини місцевого значення в центральній частині міста.

Підставою для розроблення Програми є існування проблеми на рівні міста, розв’язання якої потребує залучення коштів бюджету Луцької міської територіальної громади та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Затвердження Програми сприятиме проведенню невідкладних капітальних, або поточних ремонтних робіт автентичних вхідних дверей, вікон та балконів, що знаходяться в історичній та центральній частині міста Луцька та їх збереженню цих об’єктів в належному автентичному вигляді.

- Поточні, капітальні ремонтні роботи вхідних автентичних дерев’яних дверей планується за адресами наведеними у таблиці 1, які є автентичними та історично цінними, а тому потребують поточного, капітального ремонту:

Таблиця 1

| № з/п | Адреси ремонтів об’єктів | Повна вартість робіт, сума (тис. грн) | Об’єкти ремонтів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Словацького,1 (міська комунальна власність) | 149,0 | вхідні двері |
| 2 | вул. Крилова, 3 | 99,0 | вхідні двері |
| 3 | вул. Кривий Вал, 32 (міська комунальна власність) | 149,0 | вхідні двері |
| 4 | вул. Лесі Українки, 7 | 80,0 | вхідні двері |
| 5 | вул. Ковельська, 18. | 99,0 | вхідні двері |

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є збереження автентичних дверей, вікон, а також балконів на об’єктах культурної спадщини в історичній та центральній частині міста. Створення об’єктів туристичної привабливості міста Луцька.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади (Додаток 2 до Програми).

Частка співфінансування на ремонт дерев’яних дверей становить 70% - місто, 30% - власник; вікон: 60% - місто, та 40 % - власник; балконів: 70% - місто, 30% - власник.

Загальний обсяг фінансових надходжень включає витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Таким чином, за попередніми розрахунками передбачаються витрати у 2022-2023 роках на проведення капітального ремонту автентичних дверей, які зазначені в таблиці 2:

Таблиця 2

| № з/п | Адреса ремонтів об’єктів | Об’єкти ремонтів | Вартість робіт, сума тис.грн | Обсяг фінансування з бюджету міської територіальної громади тис.грн | Кошти власників будинків, жителів міста тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Словацького,1 | вхідні двері | 149,0 | 149,0 | - |
| 2. | вул. Крилова, 3 | вхідні двері | 99,0 | 69,3 | 29,7 |
| 3. | вул. Кривий Вал, 32 | вхідні двері | 149,0 | 149,0 | - |
| 4. | вул. Лесі Українки, 7 | вхідні двері | 80,0 | 80,0 | - |
| 5. | вул. Ковельська, 18 | вхідні двері | 99,0 | 69,3 | 29,7 |
|  | Всього: | - | 576,0 | 516,6 | 59,4 |

Також за попередніми розрахунками у 2023 році передбачаються витрати на капітальні, поточні ремонтні роботи балконів розміщених на фасадній частині будинків, що виходять на проспект Волі, або центральних вулиць міста, з коштів місцевого бюджету в сумі 2 мільйона гривень.

Перелік об’єктів, які підпадають в участь в Програмі.

Автентичні двері: вул. Лесі Українки, 7; вул. Гаврилюка, 17; вул.Коновальця 3 та 5 (житлові казарми); вул. Пушкіна, 7; вул. Будівельників, 6; вул. Ярощука, 17 (нова назва – вул. Сергія Тимошенка); проспект Волі, 4, 10; Гайдамацька, 3; вул. Євгена Сверстюка, 15; вул. Кривий Вал 27 та 16; Романюка, 5; вул. Лесі Українки, 23; вул. Галшки Гулевичівни, 6 – орієнтовно 20 об’єктів.

Віконна рама на вул. Сенаторки Левчанівської, 5.

4. Перелік завдань, заходів Програми формується згідно з Додатком 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Програма підлягає перегляду та коригуванню щороку в залежності від кількості поданих звернень лучан.

Контроль за витрачанням коштів Програми здійснюється департаментом фінансів, бюджету та аудиту та постійними комісіями міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності та з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Контроль за розглядом та виконанням звернень громадян, щодо фінансування за рахунок коштів передбачених на заходи Програми, здійснюється відділом охорони культурної спадщини та постійною комісією міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Контроль за ходом виконання ремонтних робіт здійснює відділ охорони культурної спадщини та повноважені особи від постійної депутатської комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності та автор Програми.

Прийом заявок від мешканців міста на проведення капітальних, поточних або капітальних ремонтних робіт автентичних дверей, вікон та балконів здійснює відділ охорони культурної спадщини у встановлені ними термінами. Відповідно відділ охорони культурної спадщини на підставі підтвердження, що дані вхідні двері чи вікна, також балкони мають відношення до об’єктів культурної спадщини місцевого значення чи є автентичними, погоджуватимуть звернення громадян та порядок виконання робіт постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії. Доповідає співрозробник Програми – керівник відділу охорони культурної спадщини.

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Білан

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми поточних, капітальних ремонтів історичних вхідних дверей, вікон та балконів будинків у місті Луцьку на 2021-2023 роки «Автентичний Луцьк»

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього в т. ч.: | 1 040,0 | 3 300,0 | 4 340,0 |
| 1.1. | - кошти бюджету ЛМТГ | 800,0 | 3 000,0 | 3 800,0 |
| 1.2. | - кошти інших джерел | 240,0 | 300,0 | 540,0 |

Білан

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього по Програмі |  | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1. | Проведення невідкладних реставраційних робіт, поточних або капітальних ремонтних робіт автентичних вхідних дверей, вікон та балконів | 1. Реставраційні, поточні або капітальні ремонтні роботи автентичних дверей, вікон та балконів | 2022-2023 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет ЛМТГ, кошти з інших джерел | Всього, у тому числі: | 4 340,0 | 1 040,0 | 3 300,0 | Збереження та проведення реставраційних або поточних ремонтних робіт автентичних вхідних дверей, вікон та балконів на об’єктах культурної спадщини ЛМТГ та створення об’єктів туристичної привабливості міста. Також ремонт та утримання в належному стані балконів на вулицях міста, де проводиться комплексний та капітальний ремонт вулиць та проспектів |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет ЛМТГ | 3 800,0 | 800,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 540,0 | 240,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2. Ведення реєстру відреставрованих.капітально відремонтованих автентичних дверей, вікон та балконів | 2022-2023 | Департамент житлово-комунального господарства | - | - | - | - | - |  |

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми поточних, капітальних ремонтів історичних вхідних дверей, вікон та балконів будинків у місті Луцьку на 2021-2023 роки «Автентичний Луцьк»