Додаток 5

Перелік інвестиційних проєктів, які реалізовували у 2022 році

| № з.п | Назва проєкту | Кредитори, грантодавці, партнери | Основні заходи проєкту | Загальна вартість | Сума позичкових / грантових коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області (в рамках Проєкту «Міський громадський транспорт України І» (2019–2022) | Європейський інвестиційний банк, Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України | Поставлено 17 нових тролейбусів, запасні частини й обладнання для ремонту й обслуговування рухомого складу. Виконано поставку усіх 29 з заявлених тролейбусів. Триває узгодження можливості фінансування будівництва відрізка контактної мережі на вул. Окружній та вул. Станіславського за рахунок грантових коштів Європейського інвестиційного банку (155,0 тис. євро). | 5,9 млн євро | Кредит: 4,36 млн євро Грант: 155,0 тис. євро |
| 2 | Оновлення тролейбусного парку міста Луцька (в рамках Проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» (2021–2022) | Європейський інвестиційний банк, Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України | Підпроєкт Луцької міської ради включено до проєктної пропозиції для фінансування Європейським інвестиційним банком. Заходи проєкту передбачають закупівлю 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу. | 6,85 млн євро | Кредит: 5,35 млн євро |
| 3 | Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк (2014-2022) | Європейський банк реконструкції та розвитку Фонд E5P, Фонд Чистих Технологій | У звітному періоді завдяки економії коштів отримано і змонтовано додатково 76 ІТП, на які отримано грантові кошти у сумі 532,3 тис. євро. Досягнуто домовленості про отримання додаткового грантового фінансування в сумі 400,0 тис. євро, в межах якого буде встановлено 20 додаткових ІТП на суму 270 тис. євро та впроваджено «Систему моніторингу та диспетчеризації (SCADA)» (лот № 7) вартістю 130 тис. євро. Оціночний звіт першого етапу тендеру за даним лотом направлено на погодження ЄБРР. | 16,0 млн євро | Кредит: 10,0 млн євро Грант: 4,4 млн євро |
| 4 | Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк (в рамках «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») | Європейський інвестиційний банк, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство фінансів України | Підписано угоду про передачу коштів позики, узгоджено довгостроковий план інвестицій та проведено тендер на закупівлю спеціальних транспортних засобів для обслуговування систем водопостачання та водовідведення. | 13,93 млн євро | Кредит: 11,75 млн євро |
| 5 | Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення міста Луцька (2021–2022) | Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Фонд E5P | У звітному періоді отримано 2,43 млн грн кредиту для заміни технологічного обладнання 43 підвищувальних станцій міста Луцька, організації комерційного обліку водопостачання в багатоквартирних житлових будинках та технічне переоснащення каналізаційних помпових станцій. | 2,0 млн євро | Кредит: 1,6 млн євро. Грант: 0,2 млн євро, 0,2 мл євро співфінансува-ння |

Смаль 777 955