Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань , заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | Екологічний напрямок | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою | 2022-2024 роки | ДЖКГ,  КП «Парки  та сквери м.Луцька» | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 500,0 | 500,0  \_\_\_\_\_\_\_ | 500,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води: |
| Боротьба з бур'яном – алергеном | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Знищення небезпечних бур’янів-алергенів |
| 2 | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | 2022-2024 роки | ДЖКГ,  КП «Парки та сквери м.Луцька» | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | Придбання техніки для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються:  **2022 рік**-  - бобкат з комплектом обладнання;  -транспорт для перевезення робітників;  - тримери,  - бензопили,  - висоторіз, газонокосарка;  -мотоблок.;  - навісне обладнання для посипання сумішами;  - автомобіль вантажо-пасажирський;  - повітродувний пристрій;  **2023рік:**  - поливально-мийної машини;  - трактор з комплектом навісного обладнання;  - косарка міні-трактор;  - трицикл в комплекті;  - тример;  - бензопила ;  - мотоножниці ;  **2024 рік:**  - легковий автомобіль;  - оприскувач тракторний з комплектуючими;  - вантажний автомобіль самоскид;  - тримери;  - бензопили;  - повітродувний пристрій;  - дископлуг до трактора;  - деревоподрібнююча машина;  - вантажний бус;  - навісне обладнання до тракторів. |
|
| 3 | Благоустрій та утримання територій  парків та скверів | Санітарне прибирання, очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою,  в тому числі :  - витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату;  - витрати на закупівлю предметів та матеріалів для виконання робіт з благоустрою;  - витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів;  - витрати на придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту, тракторної техніки, техніки та інструменту для догляду за зеленими насадженнями;  -витрати на технічний огляд та ремонт машин,  механізмів та устаткування;  - оплата видатків із благоустрою населених пунктів;  - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  - придбання канцелярських товарів,  дезінфікуючих та миючих засобів;  - придбання засобів пожежогасіння та оплата послуг з перезарядки вогнегасників;  - придбання будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів, та господарських товарів;  - інформаційні послуги;  - послуги з ремонту техніки, інвентаря;  - оплата комунальних  послуг (в тому числі електроенергія, водопостачання, вивезення твердих побутових відходів та сміття);  - витрати на охорону праці;  -сплата податку на землю. | 2022-2024 роки | ДЖКГ,  КП "Парки та сквери м. Луцька" | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 13 900,0 | 14 900,0 | 16 400,0 | - здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій парків та скверів у належному стані, їх санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів,  інших природних комплексів і об’єктів рекреаційного  природоохоронного  призначення;  -повноцінна реалізація  функцій озеленених територій ;  -забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями;  -належне обслуговування майна територіальної громади;  - забезпечення комплексного виконання завдань з благоустрою територій, безперебійної роботи підприємства та його розвиток. |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція, капітальний ремонт зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення. | 2022-2024 роки | ДЖКГ  КП "Парки та сквери м. Луцька | бюджет  Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів, інших озеленених територій;  -можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів;  -можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів, інших озеленених територій;  -проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування;  - винесення в натуру меж, їх захист від зазіхань забудовників;  -визначення цільового  призначення – "рекреація, відпочинок";  - реконструкція зелених зон; |
| **Всього по Програмі:** | | | | | | **18 600,0** | **19 700,0** | **21 400,0** |  |

Михалусь 250 292