|  | Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| --- | --- |

Інформаційна картка ліцензіата

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА (станом на 01.01.2023 р.)

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Луцькводоканал» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 |
| Форма власності | комунальна |
| Місцезнаходження | вул. Дубнівська, 26, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43010 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор: Гуменюк Віктор Миколайович |
| Телефон, факс, е-mail | Тел. (0332) 28-40-00 факс (0332) 28-40-10 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ | централізоване водопостачання та водовідведення Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 397 від 28.03.2017 р. (безстроково) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 163 089,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 416 313,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 32 692,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 5 789,00 |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ.

| Цілі інвестиційної програми | - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання; - впровадження низки першочергових проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів; - збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів; - впровадження та розвиток інформаційних технологій; - підвищення якості надання послуг; - підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища; - модернізація застарілого та зношеного обладнання. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Виконано роботи по: - встановленню обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька, - реконструкції ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області, - капітальному ремонту каналізаційного колектора по вул. Кравчука, 44 в м. Луцьку - виготовленню ПКД та отримання експертного звіту по об’єктах: 1) Реконструкція ділянки водогону протяжністю по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області, 2) Реконструкція ділянки водогону протяжністю від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку Волинської області, 3) Реконструкція ділянки водогону протяжністю від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку Волинської області, 4) Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області, 5) Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку, 6) Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу), 7) Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу), Отримано комерційні пропозиції на: - реконструкцію ділянки водогону протяжністю по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку, - реконструкцію ділянки водогону протяжністю від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку, - реконструкцію ділянки водогону протяжністю від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку, - реконструкцію трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2), - реконструкцію ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку, - реконструкцію системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу), - реконструкцію системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу), - технічне переоснащення 7-ми артезіанських свердловин, - придбання насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення 8-ми НС 3-го підйому в м. Луцьку, - придбання 35-ти один. запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки, - капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в с. Сьомаки, Одеради та Городок Луцької ОТГ, - організацію технологічного обліку води на 10-ти артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних, - впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го та 2-го підйомів води, - придбання обладнання для осушування повітря на станціях знезалізнення майданчиків водопідготовки, - технічне переоснащення 14-ти КНС у м. Луцьку, - впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, - придбання та заміну застарілого комп'ютерного обладнання та периферії, - реконструкцію грабельних відділень КНС № 2, 5 в м. Луцьку - на стадії закупівлі робіт та послуг, проєктування, визначення переможців впровадження заходів тощо в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком, зокрема: 1) Реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки (проєктування), 2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку (проєктування), 3) Реконструкція очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) (проєктування), 4) Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів та ОСК; 5) Придбання спецтехніки (очікування надходження), 6) Закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК (придбано обладнання). |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - заміна ділянок водогонів d 600 мм загальною протяжністю 1934 м пог., - заміна водопровідної мережі d 200 мм протяжністю 321 м пог., - заміна каналізаційної мережі d 1000 мм протяжністю 252 м пог., - заміна каналізаційної мережі d 800 мм протяжністю 54 м пог., - придбання та заміна насосних агрегатів, елементів обв’язки на артезіанських свердловинах № 18А, 23, 29, 30, 31, 32, 40, - придбання та заміна насосного та іншого технологічного обладнання на НС 3-го підйому по вул. Стрілецькій, 27А, Словацького, 12А, Кременецькій, 24Д, Карпенка-Карого, 11Б, Ветеранів, 17, Молоді, 5В, Липовецькій, 10В, Сагайдачного, 2А в м. Луцьку, - придбання та заміна засобів обліку води на 10-ти артезіанських свердловинах, - заміна 35-ти один. запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки, - реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2), - реконструкцію системи водопостачання в с. Брище з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) та в смт Рокині - продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу), - капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в с. Сьомаки, Одеради та Городок Луцької ОТГ, - впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го та 2-го підйомів води, - придбання обладнання для осушування повітря на станціях знезалізнення 3-х майданчиків водопідготовки, - технічне переоснащення КНС № 1, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, - впровадження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, - заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії, - встановлення механічних решіток в грабельних відділеннях КНС № 2, 5, - початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК), - оновлення автомобільного парку підприємства, - закупівля сучасного лабораторного обладнання в лабораторію ОСК. |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн (без ПДВ): | 129 800,71 |
| --- | --- |
| власні кошти | 34 972,76 |
| позичкові кошти | 94 845,95 |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) | 29,9 |
| заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби | 0,1 |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 1,7 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 3,3 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 18,3 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 30,6 |
| інші заходи | 16,1 |

- ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 1 470,71 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 61% |
| Дисконтований період окупності | 2,00 |
| Індекс прибутковості | 0,012 |

Директор КП «Луцькводоканал»                                                          Віктор ГУМЕНЮК