Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та суб’єкти господарювання незалежно від форм власності |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018–2024 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  | 4 672 189,40 тис. грн |
|  у тому числі: |  |
| 8.1 | коштів бюджету міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів | 4 672 189,40 тис. грн |
| 8.2 | коштів інших джерел (кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом) |  |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Осіюк 773 150

Додаток № 1 до Програми

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної**

**громади на 2018-2024 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього  | 241 419,40  | 310 070,00  | 352 050,00  | 669 500,00  | 807 400,00  | 1 050 900,00 | 1 240 850,00 | 4 672 189,40  |

Осіюк 773 150

 Додаток № 2

до Програми

**Напрями діяльності, завдання та заходи**

**Програми розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної**

**громади на 2018-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№з\п | Напрям діяльності (пріоритетне завдання) | Перелік заходів Програми | Термінивиконання | 1. Виконавці
 | Джерелафінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.у тому числі: | Очікуваний результат |
| 1 | Реконструкція вулично-дорожньої мережі  | Перелік вулиць, що потребують реконструкції визначається відповідним рішенням Луцької міської ради.  | 2019-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2019 |  4 500,00  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць, приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, нормі стандартів. |
| 2020 |  35 000,00  |
| 2021 |  5 500,00  |
| 2022 |  1 000,00  |
| 2023 |  1 000,00  |
| 2024 | 3 000,00 |
| 2 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі | Перелік вулиць, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2018 |  80 000,00  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць, приведення їх технічних  |
| 2019 |  100 000,00  |
| 2020 |  120 000,00  |
| 2021 |  300 000,00  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  355 000,00  | характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
| 2023 |  400 000,00  |
| 2024 | 400 000,00 |
| 3 | Капітальний ремонт прибудинкових територій | Перелік прибудинкових територій, що потребують ремонту, визначається відповідним рішенням Луцької міської ради.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2018 |  65 000,00  | Підвищення комфортності проживання мешканців міста. |
| 2019 |  80 000,00  |
| 2020 |  90 000,00  |
| 2021 |  100 000,00  |
| 2022 |  110 000,00  |
| 2023 |  150 000,00 |
| 2024 | 175 000,00  |
| 4 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього господарства полягає у підтриманні їх транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, а також у постійному догляді за проїжджою частиною, шляхопроводами, іншими інженерними спорудами і комунікаціями, утриманні їх у чистоті і порядку, виявленні перешкод для учасників дорожнього руху та забезпечення їх усунення.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2018 |  30 010,00  | Покращення доступності мешканців та гостей міста шляхом ліквідації ямковості, влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумом на вулицях з незначною інтенсивністю руху транспорту, а також влаштування пішохідних доріжок та тротуарів. |
| 2019 |  35 500,00  |
| 2020 |  40 000,00  |
| 2021 |  120 000,00  |
| 2022 |  140 000,00  |
| 2023 |  150 000,00  |
| 2024 | 250 000,00 |
| 5 | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів | Перелік мостів та шляхопроводів, що потребують ремонту визначається при періодичних обстеженнях | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та  | 2018 |  16 000,00  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей штучних споруд, приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
| 2019 |  13 000,00  |
| 2020 |  3 000,00  |
|  |  |  |  |  | державний бюджети | 2021 |  30 000,00  |
| 2022 |  30 000,00  |
| 2023 |  50 000,00  |
| 2024 | 50 000,00 |
| 6 | Поточний ремонт мостів, шляхопроводів та транспортного огородження | Дрібний та середній ремонти та фарбування колесовідбою, металевого хвилястого профілю, перильного та бар’єрного огородження та інше.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  1 272,00  | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей, забезпечення видимості та покращення естетичного вигляду. |
| 2019 |  2 050,00  |
| 2020 |  1 100,00  |
| 2021 |  3 000,00  |
| 2022 |  3 500,00  |
| 2023 |  4 000,00 |
| 2024 | 6 000,00  |
| 7 | Будівництво та реконструкція об’єктів світлофорного господарства | Будівництво нових світлофорних об’єктів в місцях із значною інтенсивністю руху транспорту та пішоходів, а також заміну застарілого обладнання на інших світлофорних об’єктах із можливістю зміни програм керування в залежності від пори доби та днів неділі.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2018 |  4 200,00  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
| 2019 |  2 500,00  |
| 2020 |  1 600,00  |
| 2021 |  3 000,00  |
| 2022 |  15 000,00  |
| 2023 |  15 000,00 |
| 2024 | 15 000,00  |
| 8 | Капітальний ремонт об’єктів  | Заміна застарілого обладнання на світлофорних об’єктах із можливістю зміни програм керування в залежності | 2018-2024 | Особи,що найняті | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  1 050,00  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
| 2019 |  8 500,00  |
|  | світлофорного господарства |  від пори доби та днів неділі.  |  | за угодою |  | 2020 |  450,00  |  |
| 2021 |  2 000,00  |
| 2022 |  3 000,00  |
| 2023 |  4 000,00 |
| 2024 | 4 000,00  |
| 9 | Експлуатація мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів | Заміна ламп зовнішнього освітлення та пускорегулювальної апаратури в світильниках, ремонт (заміна) світильників, розфазування світильників, ремонт кабельних ліній, монтаж муфти з’єднувальної, вимірювання опору ізоляції кабелів, ремонт та заміна запобіжників у ШУ, ремонт ШУ, зняття показників лічильників, комплексний ТО та інше. | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  8 000,00  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
| 2019 |  10 000,00  |
| 2020 |  12 000,00  |
| 2021 |  15 000,00  |
| 2022 | 20 000,00  |
| 2023 | 25 000,00 |
| 2024 | 28 000,00  |
| 10 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення | Влаштування зовнішнього освітлення в місцях, де воно відсутнє. | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2018 |  3 000,00  | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
| 2019 |  4 000,00  |
| 2020 |  5 000,00  |
| 2021 |  10 000,00  |
| 2022 |  22 000,00  |
| 2023 |  30 000,00 |
| 2024 | 30 000,00  |
| 11 | Реконструкція мереж зовнішнього  | Заміна світильників із лампами розжарювання на сучасні енергозберігаючі та заміна старих | 2018-2024 | Особи,що найнят | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  3 031,40  | Зменшення енергоспоживання, покращення  |
| 2019 |  4 800,00  |
|  | освітлення |  електропроводів без ізоляції, що часто виходять з ладу, на самонесучий ізольований провід. |  | і за угодою |  | 2020 |  5 000,00  | освітлення вулиць міста. |
| 2021 |  15 000,00  |
| 2022 |  20 000,00  |
| 2023 |  25 000,00 |
| 2024 | 25 000,00  |
| 12 | Встановлення та обслуговування дорожніх знаків | Встановлення дорожніх знаків проводиться у випадку зміни організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі та на виконання вимог управління патрульної поліції.Обслуговування дорожніх знаків включає в себе роботи по заміні дорожніх знаків, які не відповідають вимогам ДСТУ, миття дорожніх знаків, вирівнювання і фарбування стійок дорожніх знаків. | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  800,00  | Покращення інформативності учасників дорожнього руху, зниження аварійності. |
| 2019 |  1 000,00  |
| 2020 |  1 200,00  |
| 2021 |  1 500,00  |
| 2022 |  4 000,00  |
| 2023 |  4 500,00  |
| 2024 | 5 000,00 |
| 13 | Нанесення та поновлення дорожньої розмітки | На вулицях, де покриття проїзної частини перебуває в доброму стані планується нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на інших – спеціальною фарбою.  | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджетміської територіальної громади | 2018 |  2 500,00  | Покращення інформативності учасників дорожнього руху, зниження аварійності, збільшення пропускної здатності. |
| 2019 |  3 000,00  |
| 2020 |  2 500,00  |
| 2021 |  3 500,00  |
| 2022 |  4 000,00  |
| 2023 |  5 000,00 |
| 2024 | 5 000,00  |
| 14 | Запровадження автоматизованого управління  | Будівництво центрального пункту управління керування світлофорними об’єктами та зовнішнім освітленням. | 2018-2020 | Особи,що найняті | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  1 000,00  | Підвищення швидкості сполучення,  |
| 2019 |  8 000,00  |
|  | керування світлофорними об’єктами та зовнішнім освітленням. |  |  | за угодою |  | 2020 |  5 000,00  | зменшення затримок та витрат пального, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, зниження аварійності. |
| 2021 |  -  |
| 2022 |  -  |
| 2023 |  - |
| 2024 | -  |
| 15 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зливової каналізації | Будівництво нової, реконструкція та капітальний ремонт існуючої мережі | 2018-2020 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  5 000,00  | Вирішення проблем щодо підтоплення території міста. |
| 2019 |  8 000,00  |
| 2020 |  10 000,00  |
| 2021 |  -  |
| 2022 |  -  |
| 2023 |  - |
| 2024 | -  |
| 16 | Експлуатація мереж зливової каналізації | Періодичне очищення оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану. | 2018-2020 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  2 500,00  | Нормальне функціонування зливової каналізації забезпечить збільшення терміну експлуатації вулично-шляхової мережі міста та інженер-них споруд на ній. |
| 2019 |  3 500,00  |
| 2020 |  3 000,00  |
| 2021 |  -  |
| 2022 |  -  |
| 2023 |  - |
| 2024 | ***-***  |
| 17 | Паспортизація вулиць та інженерних споруд | Виготовлення паспортів вулиць, майданів та штучних споруд, які знаходяться в міській комунальній власності. | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  400,00  | Проведення інвентаризації, покращення планування ремонтів. |
| 2019 |  500,00  |
| 2020 |  500,00  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  1 000,00  |  |
| 2022 |  1 000,00  |
| 2023 |  1 000,00 |
| 2024 | 1 000,00  |
| 18 | Проєктування комплексної схеми організації руху | Завершення проектування комплексної схеми організації руху | 2018 | ХНДУ | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  400,00  | Удосконалення регулювання транспортними та пішохідними потоками, оптимізація пасажирських перевезень. |
| 2019 |  -  |
| 2020 |  -  |
| 2021 |  -  |
| 2022 |  -  |
| 2023 |  -  |
| 2024 | 1 500,00 |
| 19 | Зимове утримання доріг | Зимове утримання вулично-дорожньої мережі включає в себе очищення її від снігу та наледі. Оброблення проїжджої частини та тротуарів протиожеледними матеріалами: піщано-соляною, щебенево-соляними сумішами та сіллю.  | 2018-2020 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  8 200,00  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої мережі і приведення її у відповідність із вимогами нормативних документів. |
| 2019 |  9 250,00  |
| 2020 |  2 500,00  |
| 2021 |  -  |
| 2022 |  -  |
| 2023 |  - |
| 2024 | - |
| 20 | Поточний ремонт прибудинкових територій | Ремонт прибудинкових територій на яких не заплановані капітальні ремонти і стан яких загрожує безпеці, життю та здоров’ю громадян | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  1 056,00  | Приведення тротуарів та при проїзної частини прибудинкових територій у належний стан. |
| 2019 |  1 500,00  |
| 2020 |  2 500,00  |
| 2021 |  8 000,00  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  25 000,00  |  |
| 2023 |  100 000,00 |
| 2024 | 100 000,00  |
| 21 | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових територій | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових територій в темну пору доби. | 2018-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2018 |  8 000,00  | Покращення комфортності пересування та проживання, зниження аварійності та вуличної злочинності. |
| 2019 |  10 000,00  |
| 2020 |  11 000,00  |
| 2021 |  22 000,00  |
| 2022 | 30 000,00  |
| 2023 | 35 000,00  |
| 2024 | 35 000,00 |
| 22 | Влаштування та ремонт елементів безпеки | Встановлення сфер, стовпчиків та інше з метою запобігання заїзду транспортних засобів на тротуари, пішохідні доріжки, посадкові майданчики, тощо. | 2019-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2019 |  470,00  | Підвищення безпеки дорожнього руху, запобігання скоєння ДТП. |
| 2020 |  700,00  |
| 2021 |  1 500,00  |
| 2022 |  2 000,00  |
| 2023 |  2 500,00 |
| 2024 | 2 500,00  |
| 23 | Встановлення, ремонт та фарбування турнікетного огородження | Встановлення нового огородження, ремонт та фарбування наявного огородження. | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 |  1 500,00  | Підвищення безпеки дорожнього руху, попередження скоєння ДТП |
| 2022 |  2 000,00  |
| 2023 |  3 000,00 |
| 2024 | 3 500,00  |
| 24 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | Приведення посадкових майданчиків у належний стан, встановлення павільйонів. | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 |  2 500,00  | Забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення комфортності для пасажирів |
| 2022 |  5 000,00  |
| 2023 |  25 000,00 |
| 2024 | 25 000,00  |
| 25 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту | Поточний ремонт посадкових майданчиків, миття та фарбування павільйонів, тощо. | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 |  1 000,00  | Забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення комфортності для пасажирів |
| 2022 |  1 500,00  |
| 2023 |  6 000,00 |
| 2024 | 6 000,00  |
| 26 | Розробка схем організації дорожнього руху | Розробка схем ОДР на вулицях, де такі схеми відсутні, внесення змін в наявні схеми ОДР. | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 |  500,00  | Зміна організації дорожнього руху з метою підвищення безпеки дорожнього руху, уникнення заторів та ін. |
| 2022 |  1 500,00  |
| 2023 |  2 000,00  |
| 2024 | 1 000,00 |
| 27 | Капітальний та поточний ремонти об’єктів інфраструктури | Інші непередбачувані роботи та ліквідація наслідків аварійних ситуацій (провали та просадки дорожнього покриття, ліквідація аварій на інженерних мережах, де відсутній власник та ін.) | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2021 |  3 000,00  | Швидка ліквідація наслідків аварійних ситуацій та відновлення безпечних умов для учасників дорожнього руху. |
| 2022 |  3 000,00  |
| 2023 |  3 000,00  |
| 2024 | 3 000,00 |
| 28 | Реконструкція мосту через р. Стир на вул. Шевченка | Розширення проїзної частини, будівництво нової пішохідної частини, заміна огородження та освітлення. | 2021-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади, обласний та державний бюджети | 2021 | 20 000,00  | Зниження аварійності, підвищення пропускної здатності покращення безпеки та комфортності руху. |
| 2022 | -  |
| 2023 |  -  |
| 2024 | 55 000,00 |
| 29 | Будівництво боллардів | Відгородження пішохідної зони та тротуару від автомобілів – не дають змогу пересуватися та паркуватися на них. | 2022-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2022 |  2 000,00 | Забезпечення безпеки руху пішоходів |
| 2023 |  2 000,00  |  |
| 2024 | 2 000,00  |  |
| 30 | Капітальний ремонт боллардів | Ремонт боллардів після механічних пошкоджень | 2022-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2022 |  500,00  | Забезпечення безпеки руху пішоходів |
| 2023 |  500,00  |
| 2024 | 750,00 |
| 31 | Поточний ремонт та обслуговування боллардів | Ремонт та утримання боллардів на належному техніко-експлуатаційному стані | 2022-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2022 |  400,00  | Забезпечення безпеки руху пішоходів |
| 2023 |  400,00 |
| 2024 | 600,00  |
| 32 | Експлуатація вулично-дорожньої мережі | Забезпечення та збереження технічно справного і естетичного стану, підвищення транспортно-експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів і споруд вулично-дорожньої мережі | 2022-2024 | Особи,що найнятіза угодою | Бюджет міської територіальної громади | 2022 | 6 000,00  | Надійне функціонування вулично-дорожньої мережі будь-якої пори року і за будь-яких погодних умов |
| 2023 | 7 000,00  |
| 2024 | 8 000,00 |

Осіюк 773 150