Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**підтримки комунального підприємства «Луцькводоканал»**

**на 2024–2025 роки**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Луцькводоканал»  (далі – КП «Луцькводоканал») |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства  Департамент економічної політики |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Луцькводоканал, департамент житлово-комунального господарства |
| 5. | Учасники Програми | Департамент економічної політики, КП «Луцькводоканал» |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2025 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 242 500,0 тис. грн |
| в тому числі: |  |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 242 500,0 тис. грн |

1. **Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Програма підтримки комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2024–2025 роки (далі – Програма) є аналогічною за своїм змістом Програмі підтримки КП «Луцькводоканал» на 2023 рік, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2022 № 37/66.

При цьому у проєкті Програми цілі, мета та заходи не змінюються, а саме, виділені кошти будуть направлені виключно на забезпечення діяльності з надання послуг з водопостачання та водовідведення та покриття збитків від неї, як компенсація витрат підприємства. Адже на сьогодні, важливим завданням Луцької міської ради залишається забезпечення безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення і надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення споживачам комунального підприємства «Луцькводоканал».

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Відповідно до цього ж закону питне водопостачання – діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання є підприємства питного водопостачання, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основними принципами у сфері питного водопостачання та водовідведення є: першочерговий та обов’язковий захист навколишнього природного середовища; пріоритетність питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування; гарантоване першочергове забезпечення питною водою населення для задоволення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб.

Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи водовідведення, спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод визначає Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод».

В Україні практично усі населені пункти використовують системи централізованого водопостачання та водовідведення, комплекси, споруди та об’єкти відповідно до законодавства.

В процесі експлуатації цих об’єктів можливі різні види впливу на навколишнє природне середовище: вплив на територію, вплив на рівень поверхневих вод, забруднення річок та водойм за рахунок скидів речовин, що шкодять довкіллю, в зв’язку з недотриманням споживачами гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у стоках.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є:

виконання зобов’язань перед кредиторами згідно сплати заборгованості за минулі періоди (розподіл електричної енергії) та вчасне виконання зобов’язань перед бюджетом (сплата поточного ПДВ);

нове будівництво, реконструкція мереж водопостачання в м. Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади;

реконструкція мереж водовідведення в м. Луцьку;

співфінансування проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк»;

придбання спеціалізованої техніки для збирання та транспортування зневодненого мулу з очисних споруд каналізації;

очищення від осаду стічних вод мулових карт, відкритого майданчика КОС, біологічних ставків, з подальшим вивезенням осаду на відстань не більше 25 км. Знезараження очищених мулових карт;

реконструкція станції ІІ підйому Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26;

капітальний ремонт фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул Дубнівська, 26;

капітальний ремонт резервуару об'ємом 2 тис.м. куб. Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул Дубнівська, 26;

технічний нагляд.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечення сталого функціонування підприємства та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Реалізація завдань і заходів Програми забезпечить можливість для ефективного здійснення Луцькою міською радою державної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг на території громади та виконання нею повноважень по забезпеченню соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення необхідними енергоносіями; вирішення питань водопостачання та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води, надасть територіальній громаді право належним чином володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй.

1. **Визначення мети**

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства, обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; розширенню і модернізації діючих потужностей, зменшенню втрат води в мережах, покращенню якості обслуговування споживачів, підтримці реалізації та співфінансування заходів, передбачених проєктом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк», своєчасному виконанню договірних зобов’язань (розрахунок за розподіл електричної енергії), покриттю ПДВ.

1. **Засоби розв’язання проблеми**

З метою надійного забезпечення питною водою мешканців м. Луцька та Луцької міської територіальної громади, зважаючи на те, що стан існуючих мереж водопостачання та водовідведення є ветхим, для підприємства вкрай необхідно здійснити реалізацію такого заходу, як нове будівництво, реконструкція мереж водопостачання в м. Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади.

Щорічно, на мережах водопроводу та каналізації відбувається ≈ 760 аварій, 25-30% з яких потребують ліквідації із проведенням земляних робіт, що в подальшому призводить до необхідності проведення відновлення благоустрою і дорожнього покриття та, відповідно, додаткових значних фінансових витрат для підприємства. В зв’язку з цим важливою є реалізація такого заходу, як реконструкція мереж водовідведення в м. Луцьку.

Також, з метою забезпечення безперебійного та цілодобового надання послуг з водопостачання та водовідведення вкрай необхідним є реалізація такого заходу, як комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцька у співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

У підприємства виникла заборгованість за послуги з розподілу електричної енергії у зв’язку в невідповідністю фактичної ціни за 1 кВт електроенергії та її вартості, закладеної в тарифі на водопостачання та водовідведення. Стягнення цієї заборгованості в примусовому порядку призведе до безумовного арешту грошових коштів підприємства, зупинки гарантованого першочергового постачання питної води населенню Луцької міської територіальної громади для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб; викличе неможливість придбання необхідних для проведення знезараження води матеріалів та реагентів. Саме з метою уникнення таких негативних наслідків надзвичайно важливою є фінансова підтримка КП «Луцькводоканал» у реалізації такого заходу, як погашення заборгованості за 2023 рік за послуги з розподілу електричної енергії.

Одним із основних завдань для підприємства є забезпечення у процесі його діяльності мінімізації неприємних запахів у межах санітарних зон КНС та зменшення негативного впливу шкідливих викидів у повітря, для чого необхідна реалізація цілого ряду передбачених Програмою заходів.

З метою забезпечення безперервності процесу транспортування зневодненого мулу з очисних споруд каналізації, для підприємства вкрай необхідно здійснити реалізацію такого заходу, як придбання спеціалізованої техніки для збирання та транспортування зневодненого мулу.

Реалізація такого заходу, як очищення від осаду стічних вод мулових карт, відкритого майданчика КОС, біологічних ставків, з подальшим вивезенням осаду на відстань не більше 25 км, знезараження очищених мулових карт безпосередньо спрямована на забезпечення покращення якісних показників стічних вод та зменшення негативного впливу шкідливих викидів у повітря.

Проведення реконструкції станції ІІ підйому Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26, дозволить комунальному підприємству «Луцькводоканал» ввести в експлуатацію напірні фільтри у кількості 10 штук з метою якісної очистки питної води від вмісту заліза.

Проведення капітального ремонту фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26, заплановано у Програмі з метою зменшення навантаження на станцію знезалізнення та проведення більш якісної очистки води від вмісту заліза.

З метою забезпечення стабільної, ритмічної роботи насосів, рівномірної подачі води, та, відповідно її рівномірної очистки комунальним підприємством «Луцькводоканал» заплановано у Програмі реалізацію протягом 2024 року такого заходу, як капітальний ремонт резервуару об'ємом 2 тис.м. куб. Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26.

Крім того, реалізація заходів Програми забезпечить прозору та ефективну процедуру використання бюджетних коштів, які спрямовуються для надання фінансової підтримки підприємству задля уникнення фінансових ризиків, що можуть негативно вплинути на стале функціонування КП «Луцькводоканал», зокрема на безперебійне забезпечення споживачів Луцької міської територіальної громади послугами з водопостачання та водовідведення.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

1. **Перелік завдань, заходів та результативні показники**

Основними завданнями Програми є моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення, покращення якісних показників стічних вод, супровід інвестиційних коштів.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

1. **Координація та контроль за виконанням Програми**

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми покладено на департамент житлово-комунального господарства, департамент економічної політики міської ради та КП «Луцькводоканал».

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Щоквартально підприємство надає інформацію відповідно до затвердженого Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Луцької міської територіальної громади для надання фінансової підтримки на покриття збитків від основної діяльності департаменту житлово-комунального господарства. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради на вимогу депутатів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Гуменюк 284 000

Додаток 1  
до Програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2024–2025 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки КП «Луцькводоканал»

на 2024–2025 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис.грн | 2024 рік | 2025 рік | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн |
| Обсяг фінансових ресурсів (коштів бюджету Луцької міської територіальної громади) | 217 500,0 | 25 000,0 | 242 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Гуменюк 284 000

Додаток 2  
до Програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2024–2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми підтримки КП «Луцькводоканал»

на 2024–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | Результативні показники  (фактичні/планові) |
| Джерела | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Забезпечення виконання зобов’язань зі слати податків | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 20 000.0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2. Погашення заборгованості за попередні періоди за послуги з розподілу електричної енергії | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 15 000.0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 3. Нове будівництво, реконструкція мереж водопостачання в м. Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 1 000,0 | Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Луцької міської територіальної громади |
| 4. Реконструкція мереж водовідведення в м. Луцьку | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 25 000.0 | Забезпечення якісним водовідведенням мешканців Луцької міської територіальної громади |
| 2. | Залучення та супровід інвестиційних проєктів | Співфінансування проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк» | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 40 000.0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк |
| 2025 | 20 000,0 |
| 3. | Покращення якісних показників стічних вод та поводження з мулом | 1. Придбання спеціалізованої техніки для збирання та транспортування зневодненого мулу з очисних споруд каналізації (трактор – 1 шт., причіп – 2 шт.) | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 6 500.0 | Забезпечення належного санітарно-екологічного стану в місті Луцьку |
| 2. Очищення від осаду стічних вод мулових карт, відкритого майданчика КОС, біологічних ставків, з подальшим вивезенням осаду на відстань не більше 25 км. Знезараження очищених мулових карт | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 9000.0 | Забезпечення належного санітарно-екологічного стану в місті Луцьку |
| 2025 | 5000.0 |
| 4. | Покращення якості та надійності системи водопідготовки в Луцькій міській територіальній громаді. Впровадження сучасних технологій водоочистки | 1. Реконструкція станції ІІ підйому Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 40 000.0 | Забезпечення якісною питною водою мешканців м. Луцька |
| 2. Капітальний ремонт фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 40 000.0 |
| 3. Капітальний ремонт резервуару об'ємом 2 тис.м куб. Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 20 000.0 |
| 4. Технічний нагляд | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет  ЛМТГ | 1 000.0 |
| Всього за роками, у тому числі: | | | | | |  | |
| 2024 | | | | | | 217 500.0 | |
| 2025 | | | | | | 25 000.0 | |
| Всього: | | | | | | 242 500.0 | |

Гуменюк 284 000