**Інформація**

**про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років**

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2023/2024 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 03.05.2023 № 247-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2023 проведена наступна робота.

**Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.**

**На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги з управління багатоквартирних будинків** станом на сьогоднішній день перебуває 575 житлових будинків.

Станом на 01.10.2023 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 144 будинках, гарячого водопостачання – у 96 будинках, холодного водопостачання – у 264 будинках.

Відремонтовано 62 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 37 будинках в кількості 47 од.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 54 будинку протяжністю 426 метрів. Відремонтовано поточним ремонтом 3.5 тис. м2 покрівель в 100 будинках.

Роботи по склінню слухових вікон на горищах та в підвальних приміщеннях, встановлення вхідних дверей та люків на горищах продовжуються.

Необхідно зазначити, що понад 50 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, із 679 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими 671 ОСББ, які обслуговують 715 будинків.

З метою впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду Луцької міської територіальної громади та економії енергоресурсів, зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2024 роки.

За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 7 кредитних договорах, а з початку програми їх було 72. На ці цілі передбачено 896,5 тис. грн. За другим розділом цієї Програми для 11 ОСББ на погашення кредитних договорів, залучених на впровадження енергоефективних заходів Пакету «Б» загальнодержавної програми «ЕНЕРГОДІМ», бюджетом громади передбачено10 001,585 тис. грн.

**Підприємством КП «Луцькводоканал»** виконано ряд заходів, а саме:

замінено 1,636 км аварійних ділянок водопровідних мереж;

замінено 0,252 км аварійних ділянок каналізаційних мереж;

замінено 43 люки;

замінено 36 засувок;

замінено 28 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;

замінено 3 пожежних гідранти та відремонтовано 48 гідрантів;

відремонтовано 122 водопровідно-каналізаційних колодязі;

проведено демонтаж 2 водорозбірних колонок, та 72 колонки відремонтовано;

виконано захист металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах площею 75 м2;

проведено реконструкцію покрівлі насосної станції ІІ підйому № 3 Дубнівського майданчика водопідготовки площею 316 м2 та ПНС по вул. Сагайдачного, 1;

відремонтовано покрівлі КНС №11 та комплексу гаражі-майстерні ОСК загальною площею 315,3 м2;

замінено вікона та двері на насосній станції ІІ підйому №3 Дубнівського майданчика водопідготовки;

замінено водогін Ø 500 мм по вул. Кравчука (від просп. Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26), загальною протяжністю 76 м.п. (підрядний спосіб);

замінено водогін Ø 450 мм від ГК «Стир» до заміненої ділянки в СТ «Маяк», загальною протяжністю 612 м.п. (підрядний спосіб);

проведено реконструкцію ділянки каналізаційного колектора Ø 600 мм по вул. Кравчука, 44, загальною протяжністю 54 м.п. (підрядний спосіб);

проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу);

Згідно заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду використано кошти в сумі 8568,38 тис. грн, з запланованих 9495,9 тис. грн.

**При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»** мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені такі роботи:

ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення – 30 шт.;

заміна та ремонт світильників зовнішнього освітлення – 600 шт.;

заміна і регулювання кронштейнів – 100 шт.;

виправлення металевих опор – 20 шт.;

фарбування металевих опор – 50 шт.;

перетяжка повітряних ліній – 4 км траси;

заміна голого проводу на самоізольований – 2,5 км;

очищення електричних мереж від гілок та накидів – 2,0 км;

ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – 43 шт.;

фарбування стійок світлофорних об’єктів – 25шт.

Всі заплановані заходи підприємством виконані на 100 %.

Виконано роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста: вул. Чернишевського, вул. Гнідавська, вул. Потебні. Вартість робіт склала – 2 198,17286 тис. грн.

**Капітальний ремонт вулиць міста:**

Капітальний ремонт проводиться на 9 об’єктах. Виконано робіт на суму 53 млн 494 тис. грн, зокрема:

асфальтування проїзних частин площею – 19 726 м 2;

мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 25 298 м 2.

**Капітальний ремонт прибудинкових територій міста:**

Капітальний ремонт проводиться на 15 прибудинкових територіях. Виконано робіт на суму 28 448,3 тис. грн, зокрема:

мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках площею – 10 488 м 2.

**Поточний ремонт вулиць та нанесення дорожньої розмітки:**

Проведено роботи з ліквідації аварійної ямковості на вулично-шляховій мережі Луцької міської територіальної громади.

Площа відновлення твердого покриття – 76 215 м².

Сума виконаних робіт становить 78 442,3 тис. грн.

**З метою забезпечення належного стану міської території в зимовий період 2023–2024 років, утримання території громади проводитиметься такою технікою**: ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» – 8 автомобілів посипально-відвалочних, 2 – навантажувача, 1 – грейдер, 9 – тракторів з щіткою і відвалом, 2 – самоскиди для вивезення снігу. Техніка знаходиться у технічно-справному стані та підготовлена для робіт з зимового утримання вулиць.

**Загалом 22 одиниці техніки**.

На складі ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» знаходиться 80 тон солі з антизлежувачем та 1200 тон суміші для обробки доріг. В подальшому сіль буде замовлятися по мірі необхідності і звільнення місця на складі для її зберігання.

Бюджетом громади на належне утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період 2023 року передбачено 5 996,2 тис.грн.

З метою швидкого реагування на погіршення погодних умов передбачається забезпечити цілодобове чергування служби оперативного реагування в Луцькій міській територіальній громаді та у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (сильні снігопади, ожеледь), підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств.

Директор департаменту

житлово-комунального

господарства Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко 773160

Роман Возняк

Іван Козак