Додаток 2

до Програми автоматизованої

системи обліку оплати проїзду

в громадському транспорті

Луцької міської територіальної

громади на 2020–2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду

в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Термін виконання | Обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення електронними квитками осіб, яким надано право пільгового проїзду | Видача електронних квитків особам, яким надано право пільгового проїзду. Відшкодування втрат оператору електронних систем від виготовлення електронних квитків персоніфікованих пільгових та учнівських. | Відділ транспорту, департамент соціальної політики, департамент освіти, департамент фінансів, бюджету та аудиту, оператор електронних систем | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 716,00 | Правове забезпечення реалізації Програми. |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 325,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 280,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 280,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 20,00 |  |
| 2. | Проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт | Інформування населення щодо отримання електронних квитків, способів поповнення та використання (у засобах масової інформації, друк буклетів, листівок). | Відділ транспорту, управління інформаційної роботи | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 20,00 | Поінформованість жителів та гостей міста щодо функціонування АСООП. |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 0,00 |  |
| 3. | Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста | Відображення даних з АСООП, забезпечення зв’язку між інформаційними табло та сервером АСООП з даними прибуття транспорту в режимі онлайн (Телекомунікаційні послуги). Послуги з технічного обслуговування розумних зупинок та підтримки програмного забезпечення. Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання. Виготовлення та розміщення друкованих схем і розкладів руху на зупинках міста. | Відділ транспорту, департамент фінансів, бюджету та аудиту, оператор електронних систем, підрядні організації | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2020 рік | 150,00 | Зменшення часу очікування на зупинках громадського транспорту. Підвищення якості надання транспортних послуг міським пасажирським транспортом. Підтримки результатів міжнародного грантового проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька». |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 400.00 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 700,00 |  |
| 4. | Організація проведення контролю за безготівковою оплатою проїзду | Оперативне управління та контроль за роботою груп контролерів | Залучений суб’єкт господарювання | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2022 рік | 1500,00 | Зменшення кількості пасажирів, які не оплатили або не зареєстрували проїзд у громадському транспорті. Підвищення якості надання транспортних послуг міським пасажирським транспортом. |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 2500,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 1500,00 |  |

Віктор Главічка 777 986