Додаток

 до рішення міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма розвитку електронного урядування та інформатизації**

**у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020**–**2024 роки**

1. ПАСПОРТ програми розвитку електронного урядування та інформатизації виконавчих органів Луцької міської ради на 2020–2024 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 2. | Розробник Програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 5. | Учасники програми | виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, громада міста |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020 – 2024 рік |
| 6.1. | Етапи виконання(для довгострокових програм) | 2020 рік – 1600,00 тис. грн2021 рік – 3630,18 тис. грн 2022 рік – 2676,00 тис. грн2023 рік – 2676,90 тис. грн2024 рік – 4626,00 тис. грн |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 15209,08 тис грн |
| 7.1. | коштів міського бюджету | 15209,08 тис грн |
| 7.2. | коштів інших джерел\* | \* |

Примітка.

\* - у разі виграшу відповідного конкурсу, оголошеного структурами Європейського Союзу, громадськими організаціями тощо, обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Король 777 999

Додаток 1

до Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020–2024 роки

1. Ресурсне забезпечення

\_Програма розвитку електронного урядування та інформатизації

у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020–2024 роки

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми(для довгострокових програм) | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1600,00 | 3630,18 | 2676,00 | 2676,90 | 4626,00 | 15209,08  |
| коштів бюджету громади | 1600,00 | 3630,18 | 2676,00 | 2676,90 | 4626,00 | 15209,08  |
| коштів обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| коштів державного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| коштів інших джерел |  |  |  |  |  |  |
| Всього: | 15209,08  |

Король 777 999

Додаток 2

до Програми розвитку

електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020–2024 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

 Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах

Луцької міської ради на 2020–2024 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання | Фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела | Обсяги тис. грн | Результативні показники(фактичні/планові) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Створення системи резервування даних | Впровадження єдиного сховища інформації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Можливість швидкого відновлення інформації із централізованого сховища даних (% втрати даних) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 200,00 |
| 2023 рік | 117,30 |
| 2024 рік | 70,00 |
| 2 | Розвиток системи електронного документообігу | Технічна підтримка, оновлення, додаткові ліцензії | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 324,00 | Покращення взаємодії виконавчих органів у сфері діловодства(безперебійна робота, кількість користувачів системи) |
| 2021 рік | 593,50 |
| 2022 рік | 615,37 |
| 2023 рік | 438,20 |
| 2024 рік | 697,54 |
| 3 | Розвиток та модернізація офіційного вебсайту Луцької міської ради, виконання вимог щодо відкритих даних | Технічна підтримка | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 60,00 | Використання сучасних технологій для інформування мешканців громади та користування електронними сервісами (кількість користувачів, відвідувачів сайту) |
| 2021 рік | 42,00 |
| 2022 рік | 40,00 |
| 2023 рік | 72,00 |
| 2024 рік | 84,00 |
| 4 | Легалізація програмного забезпечення | Закупівля та перехід на ліцензійне програмне забезпечення | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 27,05 | Виконання вимог законодавства України у сфері авторського права (100% ліцензійного ПЗ) |
| 2021 рік | 257,17 |
| 2022 рік | 0 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 100,00 |
| 5 | Розвиток мережі передачі даних | Створення нових об’єктів мережі передачі даних | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Інтеграція інформаційних ресурсів, оптимізація процесів обміну даними (кількість модернізованих об'єктів мережі) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 0 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 90,00 |
| 6 | Модернізація засобів інформатизації | Заміна застарілого обладнання, закупівля нових засобів інформатизації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 497,14 | Забезпечення сучасними засобами комп’ютерної, оргтехніки та мережевого обладнання (зниження % застарілої техніки, кількість модернізованих робочих місць) |
| 2021 рік | 1773,08 |
| 2022 рік | 268,00 |
| 2023 рік | 1036,83 |
| 2024 рік | 1160,00 |
| 7 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | Послуги з розробки технічного завдання на створення КСЗІ | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Виконання вимог законодавства України у сфері захисту інформації (наявність сертифікату КСЗІ) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 570,00 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 170,00 |
| 8 | Розвиток інформаційної системи міського реєстру територіальної громади | Заходи з оновлення та розширення можливостей | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Департамент державної реєстрації | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 303,20 | Автоматизація процесів ведення реєстру та надання послуг (кількість е-послуг із застосуванням реєстру тергромади) |
| 2021 рік | 78,20 |
| 2022 рік | 43,20 |
| 2023 рік | 43,20 |
| 2024 рік | 52,00 |
| 9 | Технічна підтримка геопорталу відкритих даних | Забезпечення функціонування геопорталу | Управління містобудування та архітектури Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Розвиток геопорталу Луцької міської ради, автоматизація процесу отримання геоданих (збільшення серверних потужностей) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 150,00 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 50,00 |
| 10 | Технічна підтримка комп’ютерного та офісного обладнання | Послуги з відновлення та заправка принтерів та копіювальних апаратів,з ремонту комп’ютерної техніки, послуги з аварійного відновлення | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 120,00 | Підтримка процесів автоматизації надання послуг (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 89,00 |
| 2022 рік | 104,85 |
| 2023 рік | 173,69 |
| 2024 рік | 185,00 |
| 11 | Розвиток систем зв’язку | Встановлення цифрової АТС, розвиток ІР телефонії | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Модернізація систем зв’язку (застосування ІР-телефонії) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 62,10 |
| 2023 рік | 69,00 |
| 2024 рік | 80,00 |
| 12 | Застосування сучасних мультимедійних технологій для покращення візуалізації інтерактивних матеріалів | Послуги з встановлення мультимедійного обладнання у залі засідань Луцької міської ради | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Покращення візуалізації інтерактивних матеріалів |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 0 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 100,00 |
| 13 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет | Телекомунікаційні послуги | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 82,00 | Забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет |
| 2021 рік | 67,75 |
| 2022 рік | 48,80 |
| 2023 рік | 20,68 |
| 2024 рік | 50,00 |
| 14 | Забезпечення захисту інформації | Придбання антивірусного програмного забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Дотримання вимог захисту інформації (запобігання втрати інформації, зменшення випадків інцидентів у сфері захисту інформації) |
| 2021 рік | 220,14 |
| 2022 рік | 13,06 |
| 2023 рік | 189,18 |
| 2024 рік | 230,00 |
| 15 | Автоматизація процесів кадрового забезпечення | Технічна підтримка Кадри WEB , додаткові ліцензії | Управління інформаційно-комунікаційних технологійВідділ кадрової роботи | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Забезпечення ефективного кадрового забезпечення виконавчих органів міської ради (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 250,00 |
| 2023 рік | 120,00 |
| 2024 рік | 642,00 |
| 16 | Технічна підтримка засідань сесій міської ради та виконавчого комітету | Технічна підтримка системи “Віче” | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 71,61 | Забезпечення роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету (безперебійна робота) |
| 2021 рік | 24,97 |
| 2022 рік | 55,00 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 50,00 |
| 17 | Автоматизація процесів державної реєстрації | Закупівля ПЗ “Зберігач інвентарних справ” для департаменту державної реєстрації та ПЗ “Реєстр архівних (реєстраційних справ) для департаменту державної реєстрації | Управління інформаційно-комунікаційних технологійДепартамент державної реєстрації | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Автоматизація ведення архівних справ та їх інвентаризації в департаменті державної реєстрації (% оцифрованих архівних документів) |
| 2021 рік | 0 |
| 2022 рік | 0 |
| 2023 рік | 0 |
| 2024 рік | 100,00 |
| 18 | Розвиток сучасних каналів комунікації (Smart city – електронні сервіси для громадян) | Технічна підтримка сіті-бот “Назар”, забезпечення роботи програми для організації відеоконференцій | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 60,00 | Впровадження та розвиток міського сіті-бота (кількість користувачів системи, кількість вирішених проблем) |
| 2021 рік | 65,00 |
| 2022 рік | 65,00 |
| 2023 рік | 79,50 |
| 2024 рік | 86,00 |
| 19 | Автоматизація процесів фінансового забезпечення | Технічна підтримка “Дебет плюс”, інтеграція процесів кадрового та фінансового забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологійВідділ обліку та звітностіВідділ кадрової роботи та нагород | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 55,00 | Ефективне фінансового забезпечення виконавчих органів міської ради (безперебійна робота, кількість оновлень) |
| 2021 рік | 33,02 |
| 2022 рік | 33,46 |
| 2023 рік | 40,00 |
| 2024 рік | 55,00 |
| 20 | Розвиток інформаційних систем (впровадження сучасних інструментів управління містом, створення цифрової інфраструктури в рамках концепції Smart city) | Створення АРІ для обміну даними, розвиток відкритих даних, розвиток систем комунікації з жителями громади | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0 | Автоматизація процесів обміну інформацією, створення відкритих даних, застосування цифрових технологій для покращення процесів комунікації (кількість нових інформаційних систем, АРІ взаємодій) |
| 2021 рік | 386,35 |
| 2022 рік | 157,16 |
| 2023 рік | 277,32 |
| 2024 рік | 574,00 |

Король 777 999