Додаток № 2 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми капітального ремонту житлового фонду

Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту в 30 будинках на рік) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 р. | 4 000,0 | Продовження термінів служби будинків |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 р. | 5 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р | 7 000,0 |  |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, (потреба по панельних будинках – 16 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 р. | 3 600,0 | Упорядкування зовнішнього вигляду будинків |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 3 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 р. | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 4 400,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 3 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт козирків входів житлових будинків (потреба 100 козирків). Ремонт вимощень житлових будинків | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 р. | 1 600,0 | Збереження конструкцій будинків, продовження термінів служби |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 2000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 р. | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 3000,0 |  |
| 4 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт та реконструкція внутрішньобуди-нкових інженерних мереж, заміна запірної арматури, встановлення загальнобудинкових засобів обліку комунальних послуг | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 р. | 5 600,0 | Збереження інженерних внутрішніх мереж, уникнення аварій, економія споживання комунальних послуг |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 р. | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 10 000,0 |  |
| 5 | Безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями, усунення наслідків надзвичайних ситуації | Влаштування пандусів в житлових будинках де проживають інваліди-візочники, з дотриманням вимог БНІП. Виконання необхідних робіт по усуванню наслідків надзвичайних ситуацій | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020 -2024 рр. | 3 000,0 | Створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 6 | Проектні, ремонтні роботи фасадів житлових будинків | Ремонт фасадів житлових будинків,визначених пам’ятниками культурної спадщини національного значення | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020 -2024 рр. | 5 000,0 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
| 7 | Переведення квартир на індивідуальне опалення при ліквідації неефективних котелень | Проектування та виконання робіт по загальнобудинкових ввідних газових та електричних мережах. Приєднання до електричних мереж | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020 -2024 рр. | 8 000,0 | Ліквідація підвальних котелень та неефективних ділянок тепломереж |
| 8 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів (потреба по графіку капремонту 120-135 ліфтів на рік) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 р. | 13 000,0 | Продовження терміну служби ліфтів |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 18 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 р. | 22 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 24 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 27 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 9 | Покращення технічних характеристик квартир міської комунальної власності | Капітальний ремонт квартир соціального призначення, квартир переданих в занедбаному стані, як звільнені та як відумерла спадщина (за рішенням комісії) | Департамент ЖКГ, за результатами комісійного обстеження | Бюджет територіальної громади | 2022 р. | 1 000,0 | Збереження квартир міської комунальної власності |
|  |  |  |  |  | 2023 р. | 1 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 1 300,0 |  |
| 10 | Переоцінка балансової вартості майна | Визначення та переоцінка балансової вартості об’єктів нерухомого майна міської комунальної власності для цілей бухгалтерського обліку | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2022-2024 рр. | 500,0 | Врахування вартості майна при обліку та передачі в оренду |

Осіюк 773 150