Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Напрями діяльності  та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024  рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому,  вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання  робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони та благоустрій територій комунального лісового господарства. | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | Забезпечення збереження лісів:  1) Заробітна плата штатних працівників:  **2022р**.-190,0 тис. грн  **2023р**.-563,0 тис. грн  **2024р**.- 590,0 тис. грн  2) Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони:  **2022р**.-10,0 тис. грн  **2023р**.-30,0 тис.грн  **2024р.** -5,0 тис. грн  3) Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря :  **2022р**.-15,0 тис. грн  ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра);  **2023р**.-30,0 тис. грн  (бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;)  **2024р** -30,0 тис. грн  (придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, протипожежних плакатів, аптечки.)  4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів:  **2022р**.-11,0 тис. грн  **2023р**.-13,0 тис.грн  **2024р** -15,0 тис. грн  5) Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать,  встановлення інформаційних плакатів:  **2022р**.-7,0 тис. грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів).  **2023р**.-40,0 тис. грн  ( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту).  **2024р**. -60,0 тис. грн  (благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування: -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю;  -придбання та встановлення шлагбаумів;  -комунальні послуги.  6) Ремонт доріг протипожежного призначення:  **2022р**.-5,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2023р**.-10,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2024р**. -10,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування).  7) Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно:  **2022р**. -15,0 тис. грн  **2023р**. -15,0 тис. грн  **2024р**. -15,0 тис.грн  8) Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу  щорічно:  **2022р**.-15,0 тис. грн  **2023р**.-15,0 тис. грн  **2024р**. -15,0 тис. грн  9) Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів:  **2023р**.-100,0 тис. грн  **2024р**.-120,0 тис. грн |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»:  **2022р**.-15,0 тис. грн  **2023р**.-30,0 тис грн  **2024р** -30,0 тис .грн |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство  «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 | Формування та оздоровлення лісів.  **2022рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10років) -3,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис. грн  - вибіркові санітарні рубки -98.0 тис.грн  -плата за використання природних ресурсів -20 тис. грн  **2023рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10 років)-3,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 і більше років)- 100,0 тис.грн  - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн  -плата за використання природних ресурсів -35 тис. грн  **2024рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10 років)-5,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис. грн  - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн  -плата за використання  природних ресурсів - 40 тис. грн |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 |  |

Михалусь 250 292