Додаток 2

 до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з\п | Напрями діяльності та заходи  | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство«Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт.  |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому, вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство«Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони та благоустрій територій комунального лісового господарства.  | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство«Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | Забезпечення збереження лісів:1) Заробітна плата штатних працівників:**2022р**.-190,0 тис. грн**2023р**.-563,0 тис. грн**2024р**.- 590,0 тис. грн2) Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони:**2022р**.-10,0 тис. грн**2023р**.-30,0 тис.грн**2024р.** -5,0 тис. грн3) Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря :**2022р**.-15,0 тис. грн ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра);**2023р**.-30,0 тис. грн(бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;)**2024р** -30,0 тис. грн(придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, протипожежних плакатів, аптечки.)4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів:**2022р**.-11,0 тис. грн **2023р**.-13,0 тис.грн **2024р** -15,0 тис. грн 5) Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать, встановлення інформаційних плакатів:**2022р**.-7,0 тис. грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів).**2023р**.-40,0 тис. грн( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту).**2024р**. -60,0 тис. грн(благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування: -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю; -придбання та встановлення шлагбаумів; -комунальні послуги. 6) Ремонт доріг протипожежного призначення:**2022р**.-5,0 тис. грн (підсипання грунтом, грейдерування);**2023р**.-10,0 тис. грн(підсипання грунтом, грейдерування);**2024р**. -10,0 тис. грн(підсипання грунтом, грейдерування).7) Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно:**2022р**. -15,0 тис. грн**2023р**. -15,0 тис. грн**2024р**. -15,0 тис.грн8) Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизущорічно:**2022р**.-15,0 тис. грн**2023р**.-15,0 тис. грн**2024р**. -15,0 тис. грн9) Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів:**2023р**.-100,0 тис. грн**2024р**.-120,0 тис. грн |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство«Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 |  Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»:**2022р**.-15,0 тис. грн**2023р**.-30,0 тис грн**2024р** -30,0 тис .грн |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка)  | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство«Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 |  Формування та оздоровлення лісів.**2022рік:**-освітлення (вік дерев до 10років) -3,0 тис. грн-прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн-прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн-прохідна рубка (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис. грн- вибіркові санітарні рубки -98.0 тис.грн-плата за використання природних ресурсів -20 тис. грн**2023рік:**-освітлення (вік дерев до 10 років)-3,0 тис. грн-прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн-прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн-прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)- 100,0 тис.грн- вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн-плата за використання природних ресурсів -35 тис. грн**2024рік:**-освітлення  (вік дерев до 10 років)-5,0 тис. грн-прочищення (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн-прорідження (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис. грн-прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис. грн- вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн-плата за використання природних ресурсів - 40 тис. грн |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 |  |

 Михалусь 250 292