Додаток 2

до Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади**

**на 2023-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела та обсяги фінансування | Результативні показники |
| Європейський інвестиційний банк, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, тис. грн  | Кошти бюджету громади, тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оновлення парку електротранспорту Луцької міської територіальної громади | Придбання тридцяти нових тролейбусів в рамках ПМГТУ 2 | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 24 913,61 | 23 200,0 | Оновлення рухомого складу |
| 2024 | 186 000,0 | 37 200,0 |
| 2025 | 45 800,0 | 9 160,0 |
| 2026 | 45 800,0 | 9 160,0 |
| 2027 | 13 000,0 | 2 600,0 |
| Оплата за придбані тролейбуси в рамках ПМГТУ 1 (після прийомки тролейбусів по закінченню гарантійного періоду) | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 11 603,13 | 2 510,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед постачальником |
| 2024 | 4 207,5 | 1 000,0 |
| 2. | Оновлення контактної мережі | Будівництво тролейбусної лінії, модернізація існуючих ліній та реконструкція поворотних стрілок | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Побудовані / відремонтовані елементи контактної мережі |
| 2024 | 7 100,0 | 3 000,0 |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: | 426 254,24 |
| 2023 рік | 62 226,74 |
| 2024 рік | 238 507,5 |
| 2025 рік | 54 960,0 |
| 2026 рік | 54 960 ,0 |
| 2027 рік | 15 600,0 |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: | 426 254,24 |
| бюджет громади | 87 830,0 |
| інші джерела | 338 424,24 |

Смаль 777 955