Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ПРОГРАМА

«Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень

у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами

у Луцькій міській територіальній громаді”»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | –  |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності  |
| 4.  | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності  |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, відділ обліку та звітності, Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021–2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  | 19 060,00 тис. грн |
| у тому числі: |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 7 460,00 тис. грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 11 600,00 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Вінцюк 777 995

Осіюк 773 150

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | І2021 рік | ІІ2022 рік | ІІІ2023 рік | IV2024 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) |
| Обсяг ресурсів загалом  | 0,00 | 160,00 | 17 220,00  | 1 680,00 | 19 060,00 |
| у тому числі: |
| 2. | кошти бюджету Луцької МТГ | 0,00 | 160,00 | 5 620, 00 | 1 680,00 | 7 460,00 |
| 3. | кошти інших джерел | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |

Вінцюк 777 995

Осіюк 773 150

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень

у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | Результативні показники(планові) |
| Джерела фінансування | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Розвиток інфраструктури Луцької міської територіальної громади в сфері поводження з органічними відходами | 1.1. Закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП«Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 0,002023 р. – 5 040,00 | На полігоні для збору ТПВ у с. Брище Луцького району буде встановлено обладнання для очистки фільтрату, що забезпечить покращення санітарного та епідемічного стану навколишнього середовища (1 комплект).Закуплене та встановлене обладнання стане частиною проєкту з рекультивації полігону для збору ТПВ у с. Брище |
| грантовікошти | 2022 р. – 0,002023 р. – 11 600,00 |
|  |  | 1.2. Закупівля та встановлення компостерів на території шкіл Луцької МТГ | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 0,002023 р. – 140,00 | На території шкіл Луцької громади встановлено 20 компостерів для органічних відходів |
| 1.3. Влаштування ділянки поводження з фільтратом згідно з проєктом «Реконструкція старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище (з рекультивацією земельного покрову)Луцького району Волинської області» | ДЖКГ | 2024 | бюджет громади | 1 500,00 | На полігоні для збору ТПВ у с. Брище Луцького району будутьзавершені роботи по влаштуванню ділянки поводження з фільтратом  |
| 2. | Стратегічне вдосконалення системи управління органічними відходами | 2.1. Розробка Концепції управління органічними відходами на території Луцької МТГ. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 0,002023 р. – 90,00 | Розроблено Концепцію управління органічними відходами на території Луцької МТГ. |
| 3. | Адміністрування проєкту, промоція  | 3.1. Управління проєктом, аудит | УМСПД, ДЖКГ | 2022-2024 | бюджет громади | 2022 р. – 160,002023 р. – 350,002024 р. – 180,00 | Якісно реалізовано проєкт, якісно розроблено Концепцію управління органічними відходами.Налагоджено комунікацію з партнерами, якісно підготовлено звітність з проєкту німецькою та українською мовами |
| 3.2. Проведення інформаційно- промоційних заходів, обмінних візитів, закупівля комплектів ферментів для компостування | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | Перейнято позитивний досвід партнерів – відбудеться 3 обмінних візити.Проведено 3 тематичні промоційні кампанії та практичні навчання у 20-ти школах Луцької МТГ |
| Всього за роками, у тому числі: | 2022: 160,00 тис. грн2023: 17 220,00 тис. грн2024: 1 680,00 тис. грн |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: | Бюджет громади: 7 460,00 тис. грнГрантові кошти: 11 600,00 тис. грн |

Вінцюк 777 995

Осіюк 773 150