- Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

- 2024/2025 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 44 житлових будинках, площею 1300 м2, замінити 191 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2024 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 23 під’їздів житлових будинків | 10.10.2024 |  |
| 1.3. | Підготувати 973 під’їзди житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2024 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 87 будинках, системи гарячого водопостачання у 64 будинках та централізованого опалення у 93 будинках | 10.10.2024 |  |
| 1.5. | Виконати ремонт електрощитових у 47 житлових будинках | 10.10.2024 |  |
| 1.6. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 17 будинках | 10.10.2024 |  |
| 2. ДКП “Луцьктепло” |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт дахової котельні на вул. Захисників України, 20а (заміна модуля нагріву) | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Виконати поточний ремонт 44 центральних теплових пунктів (ЦТП) та 43 котелень | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 128,9 км та провести капітальний ремонт 2,0 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2023/2024 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Провести промивку теплових мереж після ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |  |
| 2.8. | Провести роботи з обслуговування та підготовки до опалювального сезону індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | 01.10.2024 |  |
| 2.9. | Провести модернізацію 9 котлів в котельнях: вул. Банкова, 10г (котел № 1, 2, 3); вул. 8-го Березня, 3 (котел № 1, 2, 3); вул. Зоряна, 3а (котел № 2); вул. Ольги княгині, 15б (котел № 3); пр-т Відродження, 15б (котел № 3) | 01.10.2024 |  |
| 2.10. | Провести влаштування індивідуальних теплових пунктів у 20 житлових будинках | 01.10.2024 |  |
| 2.11. | Провести встановлення комерційних приладів обліку з теплопостачання у 14 житлових будинках | 01.10.2024 |  |
| 2.12. | Провести встановлення єдиного вузла обліку газу для дахових котелень: вул. Кравчука, 11б, 11в; вул. Героїв-добровольців, 4в, 4д | 01.10.2024 |  |
| 2.13. | Провести капітальний ремонт центральних теплових пунктів на бульв. Дружби Народів, 8а, 15б (заміна підігрівача на гаряче водопостачання) | згідно з графіком |  |
| 2.14. | Встановити системи моніторингу та дистанційного керування на 350 індивідуальних теплових пунктах | 01.10.2024 |  |
| 2.15. | Встановити обладнання водопідготовки в котельнях: вул. Володимирська, 1в; вул. Володимирська, 100б | 01.10.2024 |  |
| 2.16. | Встановити стабілізатори напруги в котельнях: вул. Володимирська, 100б; вул. Магістральна, 56 | 01.10.2024 |  |
| 2.17. | Провести заміну 15-ти мережевих насосів на 12-ти квартальних котельнях | 01.10.2024 |  |
| 2.18. | Провести заміну обладнання ГРУ на котельнях: вул. Ковельська, 68б; вул. Свободи, 29; вул. Вавилова, 6; вул. Ольги княгині, 15б; вул. Чернишевського, 114к; вул. 8-го Березня, 3 | 01.10.2024 |  |
| 2.19. | Виконати реконструкцію перепускних ліній на котлах квартальних котелень | 01.10.2024 |  |
| 2.20. | Провести автоматизацію центральних теплових пунктів: вул. Зоряна, 8а; вул. Героїв-добровольців, 4ж; вул. Кравчука, 26г, 19л; пр-т Соборності, 24б | 01.10.2024 |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,2 км |  | згідно з графіком |
| 3.2. | Провести встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (40 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (572 м2) |  | згідно з графіком |
| 3.4. | Виконати заміну люків (50 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.5. | Виконати заміну пожежних гідрантів (6 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.6. | Провести заміну засувок (30 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.7. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.8. | Виконати демонтаж ВРК (3 од.) |  | згідно з графіком |
| 3.9. | Провести заміну окремих ділянок водопровідних мереж довжиною 1,05 км |  | згідно з графіком |
| 4. КП “Луцьке підприємство електротранспорту” |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням “Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.10.2024 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.10.2024 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.10.2024 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.10.2024 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2024 |  |
| 5. КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (30 од.) | 01.10.2024 |  |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (500 од.) | 01.10.2024 |  |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2024 |  |
| 5.4. | Виправити металеві опори (30 од.) | 01.10.2024 |  |
| 5.5. | Провести фарбування металевих опор (50 од.) | 01.10.2024 |  |
| 5.6. | Провести перетяжку повітряних ліній (4 км) | 01.10.2024 |  |
| 5.7. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2024 |  |
| 5.8. | Здійснити заміну неізольованих повітряних ліній (5,5 км) | 01.10.2024 |  |
| 5.9. | Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (43 шт.) | 01.10.2024 |  |
| 5.10. | Виконати фарбування стійок світлофорних об’єктів (25 шт.) | 01.10.2024 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 1600 т піщано-соляної суміші, 2000 т щебенево-соляної суміші та 2000 т солі для посипання вулиць у зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць Луцької міської територіальної громади | 01.10.2024 |  |
| 6.3. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 6.4. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2024 |  |
| 6.5. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2024 |  |

| 7. КП “Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 01.10.2024 |  |
| 8. Департамент культури |  |  |  |
| 8.1. | Провести повірку засобів обліку теплової енергії, газу, холодної та гарячої води у закладах культури |  | 01.10.2024 |
| 8.2. | Провести поточний ремонт закладів культури |  | 01.10.2024 |
| 8.3. | Здійснити закупівлю твердого палива для обігріву сільських закладів культури |  | 01.10.2024 |
| 8.4. | Провести інші необхідні заходи з метою належного функціонування закладів культури |  | 01.10.2024 |
| 9. Департамент освіти |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 01.10.2024 |  |
| 9.2. | Провести поточний ремонт котельні ЗДО № 47 | 01.10.2024 |  |
| 9.3. | Провести капітальний ремонт котелень ЗЗСО № 29, 31, 37, 39 | 01.10.2024 |  |
| 9.4. | Провести поточний ремонт системи опалення ЗДО № 1, 3, 4, 10, 11, 22, 23, 31, 33 | 01.10.2024 |  |
| 9.5. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2024 |  |
| 9.6. | Провести роботи з чистки димоходів у всіх закладах освіти | 01.10.2024 |  |
| 9.7. | Виконати поточний ремонт та обслуговування запірної арматури у всіх закладах освіти | 01.10.2024 |  |
| 9.8. | Провести капітальний ремонт покрівлі ЗДО № 29 | 01.10.2024 |  |
| 9.9. | Провести поточний ремонт покрівлі ЗЗСО № 21 | 01.10.2024 |  |
| 9.10. | Виконати утеплення фасадів ЗДО № 1, 6, 8, 11, 17, 20, 23, 37 | 01.10.2024 |  |
| 9.11. | Провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в ЗЗСО № 3, 23, 24 та ЗДО № 11, 14, 23, 25, 33, 36 | 01.10.2024 |  |

| 10. Управління охорони здоров’я |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Забезпечення медичних закладів резервними джерелами електропостачання (за потреби) | 01.10.2024 |
| 10.2. | Створення необхідних запасів палива для забезпечення роботи генераторів (за потреби) | 01.10.2024 |
| 10.3. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2024 |
| 10.4. | Провести метрологічну повірку лічильників тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2024 |
| 10.5. | Провести перевірку системи охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів та гідрантів медичних закладів | 01.10.2024 |
| 10.6. | Провести підготовку снігоприбирального інвентарю та заготівлю посипкового матеріалу | 01.10.2024 |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельні та теплові пункти медичних закладів | 01.10.2024 |
| 10.8. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2024 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Осіюк 773 150