**Інформація**

 **про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років**

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 19.06.2024 № 319-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2024 проведена наступна робота.

**Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.**

**На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги з управління багатоквартирних будинків** станом на сьогодні перебуває 552 житлових будинки.

Станом на 01.10.2024 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 119 будинках, гарячого водопостачання – у 72 будинках, холодного водопостачання – у 103 будинках.

Відремонтовано 60 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 38 будинках у кількості 61 од.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 38 будинках протяжністю 357 метрів. Відремонтовано поточним ремонтом 2,44 тис. м2 покрівель в 97 будинках. Проведено косметичний ремонт 35 сходових кліток у 34 будинках.

Роботи по склінню слухових вікон на горищах та в підвальних приміщеннях, встановлення вхідних дверей та люків на горищах продовжуються.

Необхідно зазначити, що понад 60 % наявного житлового фонду на сьогодні передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 713 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими 705 ОСББ, які обслуговують 751 будинок.

З метою впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду Луцької міської територіальної громади та економії енергоресурсів, зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2024 роки.

За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 7 кредитних договорах. На ці цілі зареєстровано договори на суму 644,260 тис. грн. За другим розділом цієї Програми для ОСББ на погашення кредитних договорів, залучених на впровадження енергоефективних заходів Пакету “Б” загальнодержавної програми “ЕНЕРГОДІМ”, бюджетом громади передбачено10 000,0 тис. грн, з них відшкодовано 3 911,920 тис. грн для 3-х ОСББ, які завершили енергоощадні заходи у своїх будинках.

**Підприємством КП «Луцькводоканал»** виконано ряд заходів, а саме:

замінено 0,546 км аварійних ділянок водопровідних мереж;

замінено 0,181 км аварійних ділянок каналізаційних мереж;

замінено 25 люків;

замінено 37 засувок;

замінено 34 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;

замінено 5 пожежних гідрантів та відремонтовано 40 гідрантів;

відремонтовано 65 водопровідно-каналізаційних колодязів;

проведено демонтаж 1 водорозбірної колонки та відремонтовано 45 колонок;

виконано захист металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах площею 510 м2;

проведено заміну частини каналізаційного колектора Ø 600 мм на вул. Карпенка-Карого, протяжністю 450 пог. м (підрядний спосіб);

проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно з термінами експлуатації та пробігу);

Згідно з заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду використано коштів підприємства в сумі 1 102,89 тис. грн, з запланованих 5 773,0 тис. грн, також використано 17 875,2 тис. грн коштів місцевого бюджету на проведення робіт по заміні частини каналізаційного колектору на вул. Карпенка-Карого (орієнтовна проєктна вартість робіт 51 000, 00 тис. грн).

**При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»** мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені наступні роботи:

ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення – 30 шт.;

заміна та ремонт світильників зовнішнього освітлення – 500 шт.;

заміна і регулювання кронштейнів –100 шт.;

виправлення металевих опор – 30 шт.;

фарбування металевих опор – 50шт.;

перетяжка повітряних ліній – 4 км траси;

заміна проводу на самоізольований – 5,5 км;

очищення електричних мереж від гілок та накидів – 2,0 км;

ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – 43 шт.;

Всі заплановані заходи підприємством виконані на 100 %.

**Капітальний ремонт вулиць міста:**

Капітальний ремонт проводиться на 6 об’єктах.

Серед них: капітальний ремонт проїзду до будинків № 16, 20 з вулиці Кравчука; вулиці Кривий Вал (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної); проїзду до будинку № 11 з вулиці Грабовського; проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського Майдану; проїзду до будинків № 26, 26а з проспекту Відродження; проїзду до будинків № 16, 20 з вулиці Кравчука.

Виконано робіт на суму 6 млн 293 тис.748 грн, зокрема:

площа відновлення твердого покриття – 3 540,5 м 2.

**Капітальний ремонт прибудинкових територій міста:**

Капітальний ремонт проводиться на 5 прибудинкових територіях.

Серед них: капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Рівненській, 81-87; прибудинкових територій на вулиці Свободи (колишня Декабристів), 25, 25а, 27 та вулиці Романа князя (колишня Захарова), 5, 7; прибудинкової території по вулиці Рівненській, 1, 3, 5; прибудинкової території на вулиці Ківерцівській, 16.

Виконано робіт на суму 3 914,14 тис. грн, зокрема:

мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках площею – 2 218 м 2.

**Поточний ремонт вулиць та прибудинкових територій:**

Проведено роботи з ліквідації аварійної ямковості на вулично-шляховій мережі Луцької міської територіальної громади.

Площа відновлення твердого покриття – більше 50 000 м².

Сума виконаних робіт становить 51 240 тис. грн.

**З метою забезпечення належного стану міської території в зимовий період 2024/2025 років, утримання території громади проводитиметься наступною технікою**: ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» – 12 автомобілів посипально-відвалочних, 2 – навантажувача, 1 – грейдер, 10 – тракторів з щіткою і відвалом, 2 – самоскиди для вивезення снігу. Техніка знаходиться у технічно-справному стані та підготовлена для робіт з зимового утримання вулиць. Загалом 27 одиниць техніки.

На складі ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» знаходиться 364,49 тонн солі з антизлежувачем та 1500,0 тонн суміші для обробки доріг. Проведено конкурсні торги на закупівлю 560,0 тонн солі.

Бюджетом громади на належне утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період 2024/2025 року передбачено 6 704,00 тис. грн.

З метою швидкого реагування на погіршення погодних умов передбачається забезпечити цілодобове чергування служби оперативного реагування в Луцькій міській територіальній громаді та у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (сильні снігопади, ожеледь), підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств.

Директор департаменту

житлово-комунального

господарства Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко 773 160

Роман Возняк 773 162

Іван Козак 773 155