Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Програма**

**розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради,  КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 5. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2025 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у  тому числі:  - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 4 250,0 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022–2025 роки

# Ресурсне забезпечення

**Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства**

**Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки | | | | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 | 4 250,0 |
| 1.1 | бюджету Луцької міської територіальної громади | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 | 4 250,0 |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022–2025 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрями діяльності  та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | | | | Результативні показники |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024  рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | 250,0 | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому,  вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання  робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони та благоустрій територій комунального лісового господарства. | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | 870,0 | Забезпечення збереження лісів:  1) Заробітна плата  штатних працівників:  **2022р**.-190,0 тис. грн  **2023р**.-563,0 тис. грн  **2024р**.-590,0 тис. грн  **2025 р**.-708,0 тис. грн  2) Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони:  **2022р**.-10,0 тис. грн  **2023р**.-30,0 тис. грн  **2024р.** -5,0 тис. грн  **2025р**. - 0,0 тис. грн  3) Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря :  **2022р**.-15,0 тис. грн  ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра);  **2023р**.-30,0 тис. грн  (бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;)  **2024р.** -30,0 тис. грн  (придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, протипожежних  плакатів, аптечки.)  **2025р**. – 10,0 тис. грн.  (придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, аптечки.)  4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів:  **2022р**.-11,0 тис. грн  **2023р**.-13,0 тис. грн  **2024р.** -15,0 тис. грн  **2025р. -**12,0 тис. грн  5) Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать,  встановлення інформаційних плакатів:  **2022р**.-7,0 тис. грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів).  **2023р**.-40,0 тис. грн  ( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту).  **2024р**. -60,0 тис. грн  (благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування:  -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю;  -придбання та встановлення шлагбаумів;  -комунальні послуги.  **2025р**.- 30,0 тис. грн  благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування:  -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю;  -догляд за шлагбаумами;  -комунальні послуги;  -перекриття доріг шляхом створення земляних перешкод.  6) Ремонт доріг протипожежного призначення:  **2022р**.-5,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2023р**.-10,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування);  **2024р**. -10,0 тис. грн  (підсипання грунтом, грейдерування).  **2025р.** -10,0 тис.грн  (підсипання грунтом, грейдерування).  7) Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно:  **2022р**. -15,0 тис. грн  **2023р**. -15,0 тис. грн  **2024р**. -15,0 тис.грн  **2025 р**.- 5,0 тис. грн  8) Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу щорічно:  **2022р**.-15,0 тис. грн  **2023р**.-15,0 тис. грн  **2024р**. -15,0 тис. грн  **2025р.** – 5,0 тис. грн  9) Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів:  **2023р**.-100,0 тис. грн  **2024р**.-120,0 тис. грн  **2025р**.- 90,0 тис. грн |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»:  **2022р**.-15,0 тис. грн  **2023р**.-30,0 тис. грн  **2024р.** -30,0 тис. грн  **2025р. -**30,0 тис. грн |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка) | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 | 135,0 | Формування та оздоровлення лісів.  **2022рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10років) -3,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис. грн  - вибіркові санітарні рубки -98.0 тис.грн  -плата за використання природних ресурсів -20 тис. грн  **2023рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10 років)-3,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 і більше років)- 100,0 тис.грн  - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн  -плата за використання природних ресурсів -35 тис. грн  **2024рік:**  -освітлення  (вік дерев до 10 років)-5,0 тис. грн  -прочищення  (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн  -прорідження  (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис. грн  -прохідна рубка  (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис. грн  - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн  -плата за використання  природних ресурсів - 40 тис. грн.  **2025рік** – 135,0 тис. грн.  (прочищення, прорідження,  прохідна рубка,  вибіркові санітарні рубки).  -плата за використання  природних ресурсів. |
| 6 | Створення та утримання екологічної стежки  на території комунального лісового господарства. | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет  Луцької міської територіальної громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Наукове та естетичне використання лісових ресурсів:  - виготовлення та встановлення лісових меблів – лавок, стендів, тощо, по маршруту екологічної стежки;  - ремонт та догляд за лісовими меблями;  - придбання матеріалів, фарб для виконання робіт з благоустрою. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 |  |

Михалусь 250 292