Додаток

до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Комплексна програма охорони довкілля

Луцької міської територіальної

громади на 2022–2025 роки

**Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька міська рада |
| 3. | Розробник програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ екології Луцької міської ради, департамент житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації |
| 6. | Учасники програми | Виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022–2025 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  всього, у тому числі: | 96 264,0 млн. грн |
| 8.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 33 775,0 млн. грн |
| 9.2. | коштів інших джерел | 62 289,0 млн. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Лисак 724 160

Додаток 1

до Комплексної програми охорони

довкілля Луцької міської

територіальної громади

на 2022–2025 роки

1. Ресурсне забезпечення

Комплексної програми охорони довкілля

Луцької міської територіальної громади на 2022–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Роки | | | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 20341,0 | 34 496,0 | 20896,0 | 20531,0 | 96264,0 |
| коштів бюджету Луцької міської територіальної громади/  в т.ч. спецфонд | 3760,0 | 12075,0 | 9030,0 | 8910,0 | 33775,0 |
| 1912,0 | 4265,0 | 2100,0 | 2640,0 | 10917,0 |
| коштів обласного бюджету | 500,0 | 565,0 | --- | --- | 1065,0 |
| коштів державного бюджету | --- | --- | --- | --- | --- |
| коштів інших джерел | 16081,0 | 21856,0 | 11866,0 | 11621,0 | 61424,0 |

Лисак 724 160

Додаток 2

до Комплексної програми охорони

довкілля Луцької міської

територіальної громади

на 2022–2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Комплексної програми охорони довкілля Луцької міської територіальної

громади на 2022–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | Результативні показники |
| Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 1. Біологічна меліорація водойм (зариблення) | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 50,0  50,0  50,0  50,0 | Збереження та примноження біоресурсів, покращення стану водойм |
| 2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок та водойм, створення водоохоронних зон (в т.ч. розробка проектної документації) | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 920,0  1000,0  1000,0 | Покращення санітарно-екологічного стану водойм, встановлення меж природоохоронних територій, забезпечення їх охорони. |
| 3. Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 600,0  600,0  700,0  750,0 | Попередження заростання та замулення водних об’єктів |
| Департамент ЖКГ | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади | 300,0  700,0  500,0  500,0 | Санітарне прибирання, покращення рекреаційних можливостей використання |
| 4. Очищення русел річок від повалених дерев, догляд за прибережними захисними смугами та водоохоронними зонами (видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев) з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів | Департамент ЖКГ | 2023  2024  2025 | Бюджет громади | 1000,0  300,0  400,0 | Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів, відновлення судноплавства на р. Стир |
| 5. Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану заплави р. Стир в районі вул. Гнідавська — вул. Ковельська в м. Луцьку (в т.ч. розробка/коригування проєкту) | Департамент ЖКГ/ Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади | Відповідно до ПКД | Очищення заплави від мулових осадів, поглиблення водойми, відновлення водообміну в гідрологічній системі р. Стир |
| 6. Реконструкція та відновлення водойми на території с. Прилуцьке | Департамент ЖКГ | 2024  2025 | Обласний бюджет | Відповідно до ПКД | Відновлення водойми, розвиток рекреаційного потенціалу території, адаптація до кліматичних змін |
| 7. Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації на основних скидах у відкриті водойми міста (в т.ч. розробка проєкту) | Департамент ЖКГ | 2024  2025 | Бюджет громади | Відповідно до ПКД | Покращить якість води у поверхневих водних об’єктах, зменшить руйнування на випусках |
| 8. Реконструкція гідротехнічних споруд (дамби, греблі, шлюзи тощо) | Департамент ЖКГ | 2024  2025 | Бюджет громади | Відповідно до ПКД | Забезпечення стійкості штучно створених водних систем, можливість при потребі регулювати рівень води у об’єктах при настанні несприятливих явищ (повені, засухи ) |
| 9. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | Департамент ЖКГ | 2024  2025 | Бюджет громади | 100,0  100,0 | Підвищить рекреаційний потенціал території |
| 10. Паспортизація малих річок і водойм | Виконавчий комітет | 2024  2025 | Бюджет громади/в т.ч. спецфонд | 80,0  200,0 | Створення передумов для збереження, захисту, надання в оренду ставів |
| 11. Паспортизація гідротехнічних споруд | Виконавчий комітет | 2024  2025 | Бюджет громади | 50,0  200,0 | Створення передумов для збереження, захисту, надання в оренду |
| 12. Реконструкція маслобензовловлювача | ПрАТ “Теремно Хліб” | 2022 | Власні кошти | 10,0 | Покращення якості стічних вод |
| 13. Проведення лабораторного контролю за якісним складом стічних вод | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 10,0  10,0  10,0  10,0 | Покращення якості стічних вод |
| 14. Реконструкція радіального відстійника очисних споруд промислової каналізації | ТзОВ “Луцька картонно-паперова фабрика” | 2022  2023 | Власні кошти | 50,0  50,0 | Покращення якості стічних вод |
| 15. Встановлення ротаційного сепаратора для очищення води після установки з виготовлення картону | ТзОВ “Луцька картонно-паперова фабрика” | 2022  2023  2024 | Власні кошти | 200,0  200,0  200,0 | Покращення якості стічних вод |
| 16. Будівництво локальних очисних споруд стічних вод на дільниці галтування ролика | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023 | Власні кошти | 5500,0  5500,0 | Покращення якості стічних вод |
| 17. Реконструкція системи очищення дощових вод та розробка концепції повторного використання дощових стоків для технічних потреб | ПрАТ “СКФ Україна” | 2023  2024  2025 | Власні кошти | 6000,0  7000,0  7000,0 | Покращення якості очищення зливових стоків, раціональне використання природних ресурсів |
| 18. Розчищення русла та укріплення берегів  р. Сапалаївка в місці скиду зливових вод з очисних споруд підприємства | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 5,0  5,0  5,0  5,0 | Попередження руйнування берегів річки, замулення |
| 19. Проведення лабораторного контролю за якісним складом стічних вод | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 7,0  7,0  7,0  7,0 | Покращення якості стічних вод |
| 20. Реконструкція насосного обладнання на очисних спорудах зливових вод | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2023 | Власні кошти | 60,0 | Забезпечення безперебійної роботи та очищення стоків |
| 21. Заходи на проведення очистки меліоративних каналів на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки | Департамент ЖГК | 2022  2023 | Обласний бюджет/ Бюджет громади | 500,0/500,0  500,0/1500,0 | Покращення санітарного стану парку та водойм |
|  | 22. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, а саме  розробка проєктно-кошторисної документації встановлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання та влаштування захисних огорож | КП “Луцькводоканал” | 2023  2024 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд власні кошти | 500,0  850,0 | Охорона підземних вод (джерел питного водопостачання) |
| ІІ. Охорона атмосферного повітря | 1. Обслуговування системи моніторингу атмосферного повітря | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 50,0  80,0  50,0  50,0 | Створення та забезпечення функціювання місцевих екологічних АІС, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації |
| 2. Реконструкція вентиляційної системи від деревообробного обладнання столярної майстерні | ПрАТ “Теремно Хліб” | 2023 | Власні кошти | 15,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 3. Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах | ДКП “Луцьктепло” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 245,0  270,0  360,0  360,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 4. Проведення лабораторного контролю викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 10,0  10,0  10,0  10,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 5. Проведення інвентаризації джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 100,0  100,0  100,0  100,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 6. Організація виробництва для очищення газопилового потоку (реконструкція ПГОУ) | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 500,0  500,0  500,0  500,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 7. Організація виробництва для очищення газопилового потоку (реконструкція ПГОУ) | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 200,0  200,0  200,0  200,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 8. Проведення лабораторного контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 7,0  7,0  7,0  7,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| 9. Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 400,0  400,0  400,0  400,0 | Покращення якості очищення атмосферного повітря |
| ІІІ. Охорона і раціональне використання земель | 1. Моніторинг стану забруднення ґрунтів  Луцької міської територіальної громади | Виконавчий комітет | 2023 | Не потребує коштів |  | Забезпечення доступу до екологічної інформації |
| ІV. Охорона і раціональне використання  природних рослинних ресурсів | 1. Заходи з озеленення населених пунктів Луцької міської територіальної громади | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 150,0  380,0  200,0  200,0 | Збільшення кількості зелених насаджень, адаптація до змін клімату |
| Департамент ЖКГ | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади | 100,0  200,0  200,0  200,0 |
| 2. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади | 100,0  100,0  100,0 | Забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців громади |
| 3. Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (борщівник, амброзія та ін. ) | Виконавчий комітет, ДЖКГ | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади | 300,0  150,0  300,0  300,0 | Захист та збереження природних екосистем, захист здоров’я мешканці |
| 4. Проведення інвентаризації зелених насаджень, виготовлення документації | Департамент ЖКГ | 2023  2024  2025 | Бюджет громади | 250,0  200,0  200,0 | Захист та збереження природних екосистем |
| 5. Обробка зелених насаджень від кліщів, комарів, білого американського метелика та ін. | Департамент ЖКГ | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади | 100,0  80,0  100,0  200,0 | Захист та збереження природних екосистем від інвазійних видів, захист здоров’я мешканці |
| 6. Заходи з озеленення території | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 200,0  200,0  200,0  200,0 | Збільшення кількості зелених насаджень, адаптація до змін клімату |
| 7. Заходи з озеленення території | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 11,0  11,0  11,0  11,0 | Збільшення кількості зелених насаджень, адаптація до змін клімату |
| V. Охорона і раціональне використання  ресурсів тваринного світу | 1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин | Виконавчий комітет | 2024  2025 | Бюджет громади | 400,0  500,0 | Збереження біорізноманіття, охорона ресурсів тваринного світу |
| 2. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо) | Виконавчий комітет | 2022  2023 | Бюджет громади | 120,0  150,0 | Збереження біорізноманіття, охорона ресурсів тваринного світу |
| VІ. Збереження природно-заповідного фонду | 1. Утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міської громади | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 350,0  500,0  300,0  350,0 | Збереження біорізноманіття |
| 2. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій, наукові дослідження видового складу флори та фауни, екосистемних послуг | Виконавчий комітет, ДЖКГ | 2023  2024 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 150,0  100,0 | Захист територій природо-заповідного фонду , їх раціональне не виснажливе використання |
| 3. Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 285,0  2300,0  2500,0 | Захист територій природо-заповідного фонду |
| 4. Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України (придбання кормів) | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 20,0  30,0  40,0  50,0 | Збереження біорізноманіття та тварин занесених до Червоної книги |
| 5. Створення Ботанічного саду на вул. Потебні в м. Луцьку | ВНУ ім. Лесі Українки | 2023 2025 | Інші кошти | Відповідно до проєктної документації | Збереження біорізноманіття |
| VІІ. Раціональне використання і зберігання  відходів виробництва і побутових відходів | 1. Заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 270,0  500,0  400,0  200,0 | Вилучення небезпечних відходів із загального потоку ТПВ, зменшення забруднення довкілля |
| 2. Придбання обладнання для роздільного збору відходів (компостери для  встановлення у ЗДО та ЗЗСО) та інше. | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 150,0  100,0  100,0  150,0 | Впровадження роздільного збору відходів у громаді |
| 3. Реконструкція місця зберігання небезпечних відходів (АКБ) | ПрАТ “ТеремноХліб | 2024 | Власні кошти | 10,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| 4. Проєктування та встановлення системи для утилізації полімерних відходів | ПрАТ “Луцька КПФ” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 250,0  250,0  250,0  250,0 | Раціональне використання відходів виробництва |
| 5. Утилізація промислових відходів | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 2500,0  2500,0  2500,0  2500,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| 6. Придбання обладнання для тимчасового зберігання небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи) | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022 | Власні кошти | 15,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| 7. Реконструкція (модернізація) місця зберігання відходів | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023 | Власні кошти | 1500,0  1500,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| 8. Розширення та реконструкція споруд, придбання та встановлення обладнання для збору, складування та утилізації промислових відходів виробництва | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023 | Власні кошти | 4000,0  4000,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| 9. Вдосконалення процесу сортування промислових відходів | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022 | Власні кошти | 300,0 | Раціональне використання відходів |
| 10. Утилізація промислових відходів | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 35,0  35,0  35,0  35,0 | Запобігання забрудненню довкілля |
| VІІІ. Наука, інформація і освіта, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування | 1. Придбання засобів та обладнання для оснащення ним природоохоронних організацій | Виконавчий комітет | 2022  2024  2025 | Бюджет громади | 200,0  200,0  200,0 | Організація належного контролю за порушеннями природоохоронного законодавства |
| 2. Проведення наукових досліджень (моніторинг якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо) | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Обласний бюджет/  Бюджет громади | 65,0/30,0  100,0  100,0 | Забезпечення рівноваги природних систем |
| 3. Заходи зі збереження біорізноманіття | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 50,0  50,0  80,0 | Покращення обізнаності дітей та молоді з питань біорізноманіття |
| 4. Створення та обслуговування автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади | 200,0  50,0  60,0  100,0 | Створення та забезпечення функціювання місцевих екологічних АІС, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації |
| 5. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо(в т.ч. придбання одноразових рукавиць та пакетів для сміття в рамках проведення міських екологічних акцій), розробка СЕО документів державного планування. | Виконавчий комітет | 2022  2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 300,0  200,0  200,0  200,0 | Очищення довкілля в ході загальноміських акцій, популяризація природоохоронної діяльності |
| 6. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом | Виконавчий комітет | 2023  2024  2025 | Бюджет громади/ в т.ч. спецфонд | 20,0  20,0  30,0 | Поширення екологічний знань |
| 7. Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань сучасних екологічних проблем, видання поліграфічної продукції | ВНУ ім. Лесі Українки | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 10,0  10,0  10,0  10,0 | Популяризація природоохоронної діяльності, підвищення поінформованості громади щодо екологічних питань |
| 8. Підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища | ПрАТ “СКФ Україна” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 10,0  10,0  10,0  10,0 | Поширення екологічний знань |
| 9. Підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | 2022  2023  2024  2025 | Власні кошти | 6,0  6,0  6,0  6,0 | Поширення екологічний знань |
| 10. Атестація лабораторії підприємства для здійснення моніторингу атмосферного повітря та стічних вод | ДП “АСЗ №1” ПАТ “АК“ Богдан Моторс” | 2024 | Власні кошти | 35,0 | Забезпечення контролю за станом довкілля |
| Всього за роками,в тому числі: | | | | | | 96264,0 млн. грн |
| 2022 | | | | | | 20 341,0 |
| 2023 | | | | | | 34 496,0 |
| 2024 | | | | | | 20 896,0 |
| 2025 | | | | | | 20531,0 |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: коштів бюджету громади | | | | | | 33775,0 |
| коштів інших джерел | | | | | | 61424,0 |