Додаток

до рішення міської ради

_____________№__________

ПРОГРАМА

капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади

на 2020-2026 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, житлово-комунальні підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.01.2020 року № 2-1 |
| 3. | Розробник Програми | Відділ капітального ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Житлово-комунальні підприємства, окремі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, департамент з питань ветеранської політики, департамент соціальної політики |
| 6. | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації, об’єднання, незалежно від форми власності |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2020-2026 роки |
| 8. | Етапи виконання | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: | 390 200,0 тис. грн |
| 9.1 | у тому числі коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 2020 рік – 19 600,0 тис. грн 2021 рік – 23 720,0 тис. грн 2022 рік – 28 330,0 тис. грн 2023 рік – 31 600,0 тис. грн 2024 рік – 36 850,0 тис. грн 2025 рік – 48 450,0 тис. грн 2026 рік – 54 500,0 тис. грн Всього – 243 050,0 тис. грн |
| 9.2 | коштів інших джерел | Кошти співвласників, ОСББ, управителів в житлових будинках, відповідно до умов співфінансування заходів: 2020 рік – 10 400,0 тис. грн, 2021 рік –13 080,0 тис. грн, 2022 рік – 16 370,0 тис .грн, 2023 рік – 18 600,0 тис. грн, 2024 рік – 22 450,0 тис. грн, 2025 рік – 30 250,00 тис. грн., 2026 рік – 36 000,0 тис. грн. Всього: 147 150,0 тис. грн. |

Секретар міської  ради                                                                         Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток № 1 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду Луцької міської

територіальної громади на

2020-2026 роки

Ресурсне забезпечення

Програми капітального ремонту житлового фонду Луцької міської

територіальної громади на 2020-2026 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII |  |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів, всього: | 30 000,0 | 36 800,0 | 44 700,0 | 50 200,0 | 59 300,0 | 78 700,0 | 90 500,0 | 390 200,0 |
| у тому числі: - бюджет Луцької міської територіальної громади | 19 600,0 | 23 720,0 | 28 330,0 | 31 600,0 | 36 850,0 | 48 450,0 | 54 500,0 | 243 050,0 |
| - кошти співвласників квартир (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку | 10 400,0 | 13 080,0 | 16 370,0 | 18 600,0 | 22 450,0 | 30 250,0 | 36 000,0 | 147 150,0 |

Додаток № 2 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2026 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми капітального ремонту житлового фонду

Луцької міської територіальної громади на 2020-2026 роки

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту в 30 будинках на рік) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 | 4 000,0 | Продовження термінів служби будинків |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 5 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 11 000,0 |  |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, (потреба по панельних будинках – 16 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 | 3 600,0 | Упорядкування зовнішнього вигляду будинків |
|  |  |  |  |  | 2021 | 3 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 4 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 7 000,0 |  |
| 3 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт козирків входів житлових будинків (потреба 100 козирків). Ремонт вимощень житлових будинків | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 | 1 600,0 | Збереження конструкцій будинків, продовження термінів служби |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 5 000,0 |  |
| 4 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт та реконструкція внутрішньобуди-нкових інженерних мереж, заміна запірної арматури, встановлення загальнобудинкових засобів обліку комунальних послуг | Д епартамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 | 5 600,0 | Збереження інженерних внутрішніх мереж, уникнення аварій, економія споживання комунальних послуг |
|  |  |  |  |  | 2021 | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 12 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 14 000,0 |  |
| 5 | Усунення наслідків надзвичайних ситуації | Виконання необхідних робіт по усуванню наслідків надзвичайних ситуацій. | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020 -2024 | 5 000,0 | Усунення наслідків надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 6 000,0 |  |
| 6 | Проектні, ремонтні роботи фасадів житлових будинків | Ремонт фасадів житлових будинків, визначених пам’ятниками культурної спадщини національного значення | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020-2024 | 5 000,0 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 6 000,0 |  |
| 7 | Переведення квартир на індивідуальне опалення при ліквідації неефективних котелень | Проектування та виконання робіт по загальнобудинкових ввідних газових та електричних мережах. Приєднання до електричних мереж | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2020-2024 | 8 000,0 | Ліквідація підвальних котелень та неефективних ділянок тепломереж |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 7 000,0 |  |
| 8 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів (потреба по графіку капремонту 120-135 ліфтів на рік) | Департамент ЖКГ, ОСББ, Управителі, Уповноважені особи співвласників | Бюджет територіальної громади, співвласники, співфінансування відповідно до розділу 3.2 програми | 2020 | 13 000,0 | Продовження терміну служби ліфтів |
|  |  |  |  |  | 2021 | 18 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 22 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 24 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 27 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 30 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 35 000,0 |  |
| 9 | Покращення технічних характеристик квартир, адміністративних будівель та приміщень міської комунальної власності | Капітальний ремонт адміністративних будівель та приміщень міської комунальної власності, квартир соціального призначення, квартир переданих в занедбаному стані, як звільнені та як відумерла спадщина (за рішенням комісії) | Департамент ЖКГ, за результатами комісійного обстеження | Бюджет територіальної громади | 2022 | 1 000,0 | Збереження адміністративних будівель, приміщень та квартир міської комунальної власності |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2 000,0 |  |
| 10 | Переоцінка балансової вартості майна | Визначення та переоцінка балансової вартості об’єктів нерухомого майна міської комунальної власності для цілей бухгалтерського обліку | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2022 | 50,0 | Врахування вартості майна при обліку та передачі в оренду |
|  |  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |
| 11 | Покращення технічних характеристик будинків | Усунення аварійних ситуацій на мережах, які подають теплову енергію, гарячу та холодну воду до більше як одного житлового будинку та прокладені через підвали/технічні приміщення цих будинків | Департамент ЖКГ | Бюджет територіальної громади | 2024 | 270,0 | Збереження інженерних внутрішніх мереж, ліквідація аварій, економія споживання комунальних послуг |
|  |  |  |  |  | 2025 | 330,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 400,0 |  |