Додаток 2

Виконання робіт з капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності у 2012 році

|  | Найменування | Загаль-ний обсяг робіт, тис.грн | Ким і коли затверджено проектно кошторисну докумен-тацію | Висновок комплекс-ної державної експертизи | Загальна кошторис-на вар-тість робіт станом на 01.01.11. тис.грн. | 2011 рік-затверджено з урахуванням змін, тис.грн. | Очікувана залишко-ва вар-тість робіт станом на 01.01.12, тис.грн. | Потреба у коштах на 2012 рік, тис.грн. | Напрями спряму-вання | Обґрунту-вання та очікувані результати | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|  | Перехідні об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація станції водопідготовки | 14 082,6 | Наказом нач.УКБ від 23.10.06р., перезатв. 17.09.07р | Висновок експертизи від 27.09.04р. №65 | 9 500,0 | - | 9 500,0 | 5 000,0 | Соціально-економічний розвиток | 800 куб.м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
|  | Всього: | 14 082,6 |  |  | 9 500,0 | - | 9 500,0 | 5 000,0 |  |  |  |
| Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво водопроводу по вул. Задворецькій | 3 591,8 | Наказом нач.УКБ від 25.12.09р №26/12-7 | Висновок експертизи від 06.08.08р №274 | 3 555,7 | - | - | 3 555,7 | Соціально-економічний розвиток | 808 п.м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
| 3 | Добудова НВК №7 на вул.Дубнівській | 14 693,0 | РП | - | 14 693,0 | - | 14 693,0 | 7 690,0 | Соціально-економічний розвиток | 3674 кв.м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
| 4 | Реконструкція пр.Соборності | 66 542,2 | Наказом нач.УКБ від 25.12.09р №27/12-7 | - | 66 542,2 | - | 66 542,2 | 36000,0 | Соціально-економічний розвиток | 1 590 п.м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
| 5 | Будівництво амбулаторії сімейної медицини(м-н Вишків) | 8411,2 | РП | - | 8282,2 | - | 8282,2 | 4000,0 | Соціально-економічний розвиток | 1114 кв. м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
| 6 | Реконструкція гаражів (літер Д-1), що на вул. Словацького,28 під мед.заклад (медвитве-резник – мед.центр тимч.перебу-вання осіб у безпорад-ному стані) | 3612,02 | РП | - | 3612,02 | - | 3612,02 | 3612,02 | Соціально-економічний розвиток | 473,8 кв. м. | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились |
| 7 | Проектні роботи по станції швидкої медичної допомоги (незавершене проектув) | 157,4 |  |  | 157,4 |  | 157,4 |  | Соціально-економічний розвиток |  | У зв”язку із відсут- ністю коштів робо-ти не проводи-лись, проектні – виконані частково |
| 8 | Капремонт Будинку Культури м-ну Вересневе | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 1560.0 | Соціально-економічний розвиток | 200 місць | Виконано проектні роботи на 28,71 тис.грн. |
| 9 | Реконструкція Будинку Побуту під Центр надання адміністра-тивних послуг | 6700,0 | Наказом нач.УКБ від 24.05.12р №24.1/12-1 |  | 6700,0 |  |  | 8452,6 | Соціально-економічний розвиток | 1500 кв.м. | Роботи виконано частково-на 5973,26 тис.грн. |
| 10 | Реконструкція ЗОШ №3 (моніторинг грунтових вод, буріння вердловин) |  |  |  |  |  |  | 30,2 | Соціально-економічний розвиток |  | Виконано проектних робіт -на 30,136 тис.грн. |
| 11 | Добудова санвузлів школи-інтернату | 630,774 | Наказом нач УКБ 24.09.12р №72/12-1 |  |  |  |  | 600,0 | Соціально-економічний розвиток | 46,14 кв.м | Роботи виконано частково-на 158,44 тис.грн. |
| 12 | Реконструкція системи очищення басейну НВК №26 | 117.455 | Наказом нач УКБ 02.03.12р №5/12-1 |  | 108.15 |  |  | 98.0 |  | 28 кв.м. 95 куб.м води | Робіт виконано -на 89,86 тис.грн. |
| 13 | Реконструкція фасаду Луцької МР | 304,990 | Наказом нач УКБ 06.04.12р №11/12-1 |  |  |  |  | 305.0 |  | 1 700 кв.м. | Роботи заверше-но виконано - на 304,99 тис.грн. |
| 14 | Добудова приміщення для встановлення томографа | 1 320.097 | Наказом нач.УКБ від 07.03.12р №7/12-1 |  | 1320.097 |  |  | 1 200.0 |  | 100,8 кв.м 8 чол.в зміну | Роботи заверше-но виконано - на 1210,39 тис.грн., проект.та інших на 24,55тис.грн |
|  | Всього: | 122663.536 |  |  | 116980.072 |  | 119819,436 | 72103.52 |  |  | 7820,336 |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мережі Старого міста (матеріали незавер-шеного проектування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв”язку із відсут ністю коштів робо ти непроводились |
| 13 | Реконструкція нежит-лового приміщення по вул.Л.Українки під адмінприміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи виконано |
| 14 | Будівництво мережі водовідведення на Львівському масиві |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектні роботи завершені |
| 15 | Реконструкція зооку-точка під зоопарк на вул.Глушець в м.Луцьку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектні роботи розпочато |
| 16 | Техніко-економічне обґрунтування щодо буд-ва мереж водо-відведення в м-ні Вересневе в м.Луцьку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектні роботи завершені |
| 17 | Робочий проект «Безпечне місто» (експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проект-ної документації виконано,проект-ні роботи виконуються |

Начальник управління економіки                                                                                                                                                       Любов Ковпак