Додаток 2

Фінансування будівництва та  реконструкції об’єктів

за  6 місяців 2011 року

(тис.грн.)

| № п/п | Перелік об’єктів | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями сесій міської ради) |  |  | Профінансовано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | в тому числі: |  | Всього | в тому числі : |  |
|  |  |  | місцевий бюджет | держав-ний бюджет |  | місцевий бюджет | держав-ний бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Згідно додатку №7 до рішення сесій міської ради (витяг УКБ, видатки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехідні об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція НД "Просвіта" | 70,0 (борг) | 70,0 | - | - | - | - |
| 2 | Будівництво водопроводу від вул. Мамсурова до вул. Ранкової (р-н Вересневе) | 146,31 (борг) | - | 146,31 | 146,31 (борг) | - | 146,31 |
| 3 | Реконструкція з розширенням ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) в с.Брище Луцького району у Волинській області | 1263,9 (борг) | - | 1263,9 | 1263,79 (борг) | - | 1263,79 |
| 4 | Будівництво теплової мережі до ж/б №1,№3, вул.Ковельська | 2,6 (борг) | 2,6 | - | 1,47 (борг) | 1,47 | - |
| 5 | Будівництво водопро-воду, вул.Ш.Руставелі-вул.Даньшина | 24,4 (борг) | 24,4 | - | 24,33 (борг) | 24,33 | - |
| 6 | Реконструкція фасаду басейну ЗОШ №26 | 5,1 | 5,1 | - | 5,07 | 5,07 | - |
| 7 | Реконструкція тіньових навісів майданч ДНЗ№1 | 123,9 | 123,9 | - | 123,89 | 123,89 | - |
| 8 | Реконструкція сходових кліток та ін.приміщень ДНЗ №39 | 156,0 | 156,0 | - | 30,0 | 30,0 | - |
| 9 | Реконструкція Електромонтажного обладнання приміщення ДНЗ №39 | 37,1 | 37,1 | - | 37,02 | 37,02 | - |
|  | Всього : | 1829,31 | 419,1 | 1410,21 | 1631,88 | 221,78 | 1410,10 |
| Нове будівництво (реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт сходів Луцької міської ради | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
| 11 | Капітальний ремонт фасаду Луцької міської ради | 299,0 | 299,0 | - | - | - | - |
|  | Всього : | 379,0 | 379,0 |  |  |  |  |
|  | Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Будівництво школи і дитсадка в 55 м-ні | 85,0 (борг) | 85,0 | - | 85,0 (борг) | 85,0 | - |
| 13 | Реконструкція пр. Соборності (проектні роботи) | 99,0 (борг) | 99,0 | - | 25,0 (борг) | 25,0 | - |
| 14 | Експертиза проекту будівництва школи і дитсадка в 55 м-ні | 81,0 | 81,0 | - | 60,23 | 60,23 | - |
| 15 | Коригування проекту – Будівництво школи і дитсадка в 55 м-ні | 299,97 | 299,97 | - | 229,93 | 229,93 | - |
|  | Всього : тис. грн. | 564.97 | 564,97 |  | 400,16 | 400,16 |  |

Будівництво та реконструкція об’єктів за підсумками 6 місяців 2011 року згідно наданих пропозицій на 2011 рік

| № п/п | Перелік об’єктів | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями сесій міської ради) |  | Інформація про виконання робіт на об’єктах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього за-гальний обсяг робіт | Потреба в коштах на 2011 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перехідні об’єкти (тис.грн.) |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція покриття бігових доріжок стадіону "Авангард" | 4 200,0 | Всього: 1069,43(борг)в т.ч.: місцевий бюджет - 809,6 державний бюджет-259,83 | Профінансовано - Всього: 339,83 (борг) в т. ч.: місцевий бюджет - 80,0 державний бюджет - 259,83 |
| 2 | Модернізація станції водопідготовки | 14082,6 | 5000,0 | У зв’язку із відсутністю кош-тів роботи не проводились. |
| 3 | Надземний пішохідний перехід від Привокзаль-ного майдану до Завокзального ринку | 9516,7 | 3495,0 | Роботи будуть проводитись за рахунок коштів інвесторів – Волинської обласної спілки споживчих товариств. Інвестиційний договір на будівництво від 06.05.2011 №1. |
| 4 | Будівництво школи і дитсадка в 55 м-ні | 63 329,3 | 25 876,7 | У зв’язку із відсутністю кош-тів у міському бюджеті робо-ти на об’єкті не проводились. |
|  | Всього : | 91128,6 | 35441,13 |  |
| Нове будівництво (реконструкція) |  |  |  |  |
| 5 | Будівництво водопрово-ду по вул.Задворецькій | 3591,8 | - | У зв’язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
| 6 | Добудова НВК №7 на вул.Дубнівській | 14693,0 | 7000,0 | У зв’язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
| 7 | Реконструкція пр.Соборності | 66542,2 | 36000,0 | У зв”язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
| 8 | Будівництво амбулаторії сімейної медицини (мікрорайон Вишків) | 8411,2 | 4000,0 | У зв’язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
| 9 | Реконструкція гаражів (літер Д-1),що на вул.Сло-вацького,28 під мед. заклад (медвитверезник – мед центр тимч. перебув. осіб у безпорадному стані) | 3612,02 | 3612,02 | У зв’язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
| 10 | Проектні роботи по станції швидкої медичної допомоги | 157,4 | - | У зв’язку із відсутністю коштів роботи не проводились. |
|  | Всього : | 188136,22 | 84983,72 |  |
|  | Разом : | 279264,82 | 120424,85 |  |

Секретар ради                                                                       Григорій Пустовіт