Додаток 1

Виконання робіт з капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності у першому півріччі 2013 року

(тис.грн.)

| № 3/п |  | Перелік об’єктів |  | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями сесій міської ради) |  |  |  |  |  | Виконанння |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | в тому числі: |  |  |  |  | Всього |  | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  | держ. бюджет |  |  | місцевий бюджет |  |  |  | держ. бюджет |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Згідно додатку №5 до рішення сесій міської ради “Про бюджет міста на 2013 рік” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехідні об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція приміщ. буд.побуту під адмінприміщення |  | 3501,0 399,0 |  | 3501,0 305,0 |  |  | - | 3 755,1 |  |  |  | 3 755,1 |  | - |
| 2 |  | Добудова санвузла школи-інтернату (проектні роботи) |  | 239,7 |  | 239,7 |  |  | - | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  | - |
| 3 |  | Ремонтно-реставраційні роботи “Будинок Пузин” |  | 139,0 |  | 139,0 |  |  | - | 46,4 |  |  |  | 46,4 |  | - |
|  |  | Всього : |  | 4 184,7 |  | 4 184,7 |  |  | - | 3 803,2 |  |  |  | 3 803,2 |  | - |
| Нове будівництво (реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Капремонт ДНЗ №7 |  |  |  |  |  | - |  |  | 16,8 |  |  |  | 16,8 | - |
| 5 |  | Капремонт ДНЗ №27 |  | 53,6 |  | 53,6 |  | - |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 | - |
| 6 |  | Капремонт покрівлі НВК №26 |  | 74,0 |  | 74,0 |  | - |  |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 | - |
| 7 |  | Капремонт БК м-ну Вересневе |  | 985,0 |  | 985,0 |  | - |  |  | 322,6 |  |  |  | 322,6 | - |
| 8 |  | Капремонт покрівлі амбулато-рії та архіву |  | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  |  | 4,9 |  |  |  | 4,9 | - |
| 9 |  | Капремонт с/опал.ж/б№29,31, 31а на вул.Дубнівська |  | 210,0 |  | 210,0 |  | - |  |  | 192,7 |  |  |  | 192,7 | - |
| 10 |  | Капремонт тролейб. конт.мереж |  | 970,0 |  | 970,0 |  | - |  |  | 14,8 |  |  |  | 14,8 | - |
| 11 |  | Капремонт вольєрів для птахів |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  |  | 3,9 |  |  |  | 3,9 | - |
| 12 |  | Реконстр.приміщ.для встановл ангіографа в міській клініч.лік. |  | 2 090,5 |  | 2 090,5 |  | - |  |  | 800,4 |  |  |  | 800,4 | - |
| 13 |  | Реконструкція с/опал худ.школ |  | 35,0 |  | 35,0 |  | - |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 | - |
| 14 |  | Реконстр.зовн.огор. конструкт. спорт.залу ДЮСШ №1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | - |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 | - |
| 15 |  | Реконстр.зовн.огор. конструкт. школи-інтернату |  | 21,0 |  | 21,0 |  | - |  |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 | - |
|  |  | Всього : |  | 4 575,1 |  | 4 575,1 |  | - |  |  | 1 380,2 |  |  |  | 1 380,2 | - |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкція зоокутка під зоопарк в м.Луцьку |  | 284,0 90,0 |  |  |  | 284,0 90,0 | - |  |  | 205,4 |  | 205,4 |  |  | - |
|  | Всього : тис. грн. |  | 374,0 |  |  |  | 374,0 |  |  |  | 205,4 |  | 205,4 |  |  |  |
|  | Разом виконання робіт |  | 9 133,8 |  |  |  | 9 133,8 |  |  |  | 5 388,8 |  | 5 388,8 |  |  |  |